Додаток

до додатка до рішення

обласної ради

від 15.06.2016 р.

№ 60-4/VII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми відновлення систем зрошуваного землеробства у Дніпропетровській області на 2013 – 2021 роки (зі змінами)

Відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 21 грудня                2012 року № 390-17/VI затверджено Програму відновлення систем зрошуваного землеробства у Дніпропетровській області на 2013 – 2021 роки         (зі змінами), далі – Програма.

Програму розроблено з метою підвищення ефективності використання меліоративних систем області, нарощування обсягів виробництва в рослинництві, підвищення родючості ґрунтів (регулювання водного режиму), забезпечення життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

У 2015 році завершено виконання першого етапу Програми, а саме –проведено інвентаризацію зрошуваних земель. За підсумками проведеної у 2013 році інвентаризації лише на 18% зрошуваних земель (35 тис. га) можливо здійснювати полив сільськогосподарських культур без залучення додаткових фінансових ресурсів. На 40% площ (80 тис. га) можливо відновити функціонування внутрішньогосподарської мережі без залучення значних капітальних вкладень шляхом проведення ремонтних і відновлювальних  робіт, 42% площ у зв’язку з незадовільним технічним станом і випадками несанкціонованого демонтажу вимагають проведення повної реконструкції, а інколи і нового будівництва.

Відповідно до матеріалів інвентаризації у комунальній власності перебувають 89 тис. га зрошуваних земель, на балансі приватних фермерських  та  колективних  підприємств – 25,7 тис. га, без господаря – 76,7 тис. га, 7,3 тис. га – на балансі державної власності.

На першому етапі виконання Програми передбачалися видатки: з державного бюджету – 108,0 млн грн, з обласного – 30,0 млн грн, з інших джерел – 594,1 млн грн, усього – 732,1 млн грн.

Відповідно до затверджених обсягів фінансування за рахунок обласного бюджету у 2013 – 2015 роках на виконання заходів з реконструкції, модернізації, будівництва та капітального ремонту зрошуваних систем у області виконано роботи на об’єктах:

„Капітальний ремонт магістрального трубопроводу „МТ Миколаївської зрошувальної системи Новомосковського району Дніпропетровської області” на  суму 5398,7608 тис. грн, у тому числі 4961,0938 тис. грн  виплачено у 2015 році. Крім коштів, виділених з обласного бюджету, виконано роботи на зазначеному об’єкті, які профінансовано на суму 5642,887 тис. грн з державного бюджету;

„Реконструкція зрошувальної системи на землях території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району” – 8552,380 тис. грн. 
Відновлено зрошення на площі 253 га шляхом укладання поліетиленових труб протяжністю 4517,5 метрів;

„Підвищення родючості ґрунтів шляхом відновлення споруд зрошуваної системи у „ВПК-Агро” Магдалинівського району (ІІ черга)” – 
5153,78351 тис. грн. Укладено трубопроводи з поліетиленових труб протяжністю 3821 м.

За рахунок коштів державного та обласного бюджетів укладено 4565 м магістральних трубопроводів, що дало можливість збільшити площу зрошуваних земель у Новомосковському районі до 3100 га.

Усього на виконання заходів Програми спрямовано 108,6 млн грн, у тому числі з обласного бюджету – 19,1 млн грн, з державного бюджету –                   5,7 млн грн, з інших джерел (водокористувачами) – 83,8 млн грн, а саме:

у 2013 році водокористувачами на суму 36,2 млн грн придбано 
19 дощувальних машин нового виробництва типу „Bauer”, замінено більше 
17 км  трубопроводів,  що  дозволило  відновити  краплинне  зрошення  на 3,8 тис. га;

у 2014 році на суму 25 млн грн відновлено більше 18 км внутрішньогосподарських мереж, прокладено трубопроводи, придбано 
11 дощувальних машин;

у 2015 році водокористувачами на відновлення внутрішньогосподарських   мереж  витрачено  22,6  млн  грн  на  придбання  7 дощувальних машин й замінено трубопровід протяжністю 17,1 км.

Ураховуючи проведену роботу щодо оптимізації регіональних програм, пропонується зняти з контролю Програму відновлення систем зрошуваного землеробства у Дніпропетровській області на 2013 – 2021 роки (зі змінами). Відповідні заходи щодо відновлення зрошувальної системи затверджено  рішенням   Дніпропетровської   обласної   ради  від  21  жовтня  2015  року  № 680-34/VI „Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію)  екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки”.

Виконуючий обов’язки

голови обласної ради                                                        С. ОЛІЙНИК