Додаток до додатка

до рішення обласної ради

від 02.12.2016 р.

№ 134-7/VIІ

Аналітична довідка

про реалізацію І та ІІ етапів регіональної програми

„Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 2020 роки

та заходи на 2017 – 2020 роки

Водопровідне господарство Дніпропетровської області експлуатує                           13,9 тис. км водопровідних мереж, 29 од. водоочисних споруд, 107 од. насосних станцій та 230 водозаборів з поверхневих та підземних джерел.

Обсяг виробленої питної води за 2015 рік є другим в Україні 
і становить 355 млн куб. м.

Регіональна програма „Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 
2020 роки (далі ‒ програма) розроблена на виконання  Закону України 
„Про Загальнодержавну цільову програму „Питна вода України” на 2006 –2020 роки” й повністю відповідає її цілям та напрямам.

Програма розрахована на 15 років (3 етапи).

Основною метою програми є забезпечення населення області питною водою в необхідному обсязі та відповідної якості.

Основними заходами програми є:

1. Будівництво систем централізованого водопостачання до населених пунктів, мешканці яких забезпечуються привізною водою.

2. Реконструкція магістральних водоводів, втрати води в яких перевищують 25 – 30%.

3. Установлення станцій доочищення питної води в закладах соціальної сфери.

4. Модернізація насосних станцій із впровадженням енергозбережних технологій.

5. Технічне переоснащення підприємств водопровідно-каналізаційного господарства спільної власності територіальних громад області.

На реалізацію І та ІІ етапів програми (з 2006 по 2015 роки) передбачалося виділити 773 млн грн:

183 млн грн – з державного бюджету;

166 млн грн – з обласного бюджету;

423 млн грн – з місцевого бюджету та інших джерел.

Фактично ж за цей період профінансовано – 586 млн грн. (76%):

109 млн грн (60%) – з державного бюджету;

81 млн грн (49%) – з обласного бюджету;

395 млн грн  (93) – з місцевого бюджету та інших джерел.

За ці кошти:

реконструйовано та збудовано 640 км водопровідних мереж;

установлено 855 станцій доочищення питної води на об’єктах соціальної сфери (60% від потреби);

28 найбільш потужних насосних станцій оснащено  автоматизованими системами управління, які до 50% зменшують споживання електроенергії;

установлено станцію приготування та дозування розчину флокулянту 
на НФС КП „Марганецьке ВУВКГ” ДОР”

реконструйовано безнапірні швидкісні фільтри на очисних спорудах                КП ДОР „Аульський водовід”;

запроваджено триступеневу систему очищення та приаерацію водозабірного ковша на ДПП „Кривбаспромводопостачання”;

здійснено перехід на безпечні способи очищення води та знезараження господарчо-побутових стоків у містах Кривий Ріг, Жовті Води, Марганець, Кам’янське ‒ застосування гіпохлориду натрію та ультрафіолетового опромінення, як найбільш ефективного засобу знезараження води щодо бактерій та вірусів.

Виконані заходи дозволили:

забезпечити якісне централізоване водопостачання 35 тис. мешканцям області, які використовували привізну воду;

вдвічі зменшити втрати води в магістральних водоводах;

на 11% зменшити витрати електроенергії на виробництво питної води.

З метою продовження цієї роботи розроблено ІІІ етап програми.

На реалізацію цього етапу заплановано виділити 6 млрд 148 млн грн:

917 млн грн – з державного бюджету;

2 млрд 534 – млн грн з обласного бюджету;

777 млн грн – з місцевого бюджету

1 млрд 920  млн грн – з інших джерел.

У тому числі за заходами:

Будівництво систем централізованого водопостачання до населених пунктів, мешканці яких забезпечуються привізною водою

На кінець 2016 року 77 тис. (2,2%) мешканців області залишаються без централізованого водопостачання.

Найбільше їх проживає в Нікопольському, Межівському, Томаківському, Солонянському, Широківському та Софіївському районах.

Бюджет реалізації цих заходів становить – 807 млн грн.

82 млн грн  – державний бюджет;

640 млн грн – обласний бюджет;

85 млн грн – місцевий бюджет.

Обов’язковою умовою  є співфінансування з місцевого бюджету на рівні 10%.

За чотири роки планується збудувати 650 км магістральних та підвідних водоводів та забезпечити 60 тис. осіб централізованим водопостачанням.

Довідково: 17 тис. мешканців області проживає в населених пунктах з чисельністю в середньому 60 осіб.

На сьогодні до 10 сіл збудовано підвідні водоводи, але питання будівництва розвідних мереж не вирішено, тому населення досі залишається без централізованого водопостачання.

Наша принципова позиція – ці кошти повинні виділятися громадами, особливо в умовах децентралізації.

У програмі на ці цілі передбачено 218 млн грн виключно за кошти місцевих бюджетів та інших джерел:

145 млн грн – місцевий бюджет;

73 млн грн – інші джерела.

Реконструкція магістральних водоводів, втрати води в яких перевищують 25 – 30%

Теперішній час сьогоднішній день 1432 км (40%) магістральних водоводів перебувають в аварійному стані:

1002  км сталевих;

430 км чавунних.

Втрати на цих водоводах сягають 60%, це є причиною руйнування 
та підтоплення територій.

Програмою передбачено здійснити реконструкцію найбільш аварійних магістральних водоводів:

від м. Дніпро до м. Новомосковськ (водовід ПАТ „Інтерпайп НМТЗ”);

водовід КП ДОР „Аульський водовід” ‒ м. Верхньодніпровськ;

водовід від м. Перещепине до смт Гвардійське Новомосковського району;

ДПП „Кривбаспромводопостачання” ‒ Широківський район;

ДМП ВКГ „Дніпро ‒ Західний Донбас” до балки Свідовок (м. Тернівка та м. Першотравенськ).

Бюджет реалізації першочергових заходів становить 1 млрд 
370 млн грн:

350 млн грн  – державний бюджет;

1 млрд 020 млн грн – обласний бюджет.

Установлення станцій доочищення питної води в закладах соціальної сфери

Із необхідних 1419 станцій доочищення, згідно з програмою встановлено 855.

На сьогодні залишається потреба у встановленні ще 564 станцій доочищення води:

77 – в медичних закладах;

487 – в закладах освіти.

Третім етапом передбачається 96 млн грн для стовідсоткового оснащення соціальної сфери станціями доочищення:

48 млн грн  –  обласний бюджет;

48 млн грн – місцевий бюджет.

Умовою є співфінансування з місцевого бюджету на рівні 50%.

Модернізація насосних станцій із впровадженням енергозбережних технологій

На теперішній час із 107 насосних станцій (у т.ч. 40 найбільш потужних) – 28 оснащені  автоматизованими системами управління, 
які дозволили зменшити частку електроенергії  в собівартості виробництва води до 30%.

Питома вага електроенергії на транспортування 1 м3 води решти насосних станцій сьогодні становить 60%. Цей показник у 2,5 раза більше, ніж у розвинених країнах Європи.

На третьому етапі програми планується провести модернізацію                        12 найбільш потужних насосних станцій, для чого передбачено 1 млрд 
836 млн грн:

485 млн грн – з державного бюджету;

101 млн грн – з обласного бюджету;

125 млн грн – з місцевого бюджету;

1 млрд 125 млн грн – інших коштів.

Ураховуючи те, що ці заходи є швидкоокупними, під іншими коштами ми маємо на увазі залучення пільгових кредитних ресурсів, які пропонуються сьогодні міжнародними фінансовими організаціями.

Зважаючи на те, що кредити не передбачають податок на додану вартість, є доцільним передбачити 20% як співфінансуванням з обласного та місцевого бюджетів.

Технічне переоснащення підприємств водопровідно-каналізаційного господарства спільної власності територіальних громад області

У загальному балансі виробництва води області 27% становлять підприємства спільної власності територіальних громад області, у т.ч.:

КП ДОР „Аульський водовід” (обсяг реалізації ‒ 75399 тис. м3/рік);

КП „Марганецьке ВУВКГ” ДОР” (обсяг реалізації ‒ 8380 тис. м3/рік);

КП „Жовтоводський водоканал” ДОР” (обсяг реалізації ‒                         1728 тис.м3/рік);

КП „Верхньодніпровське ВУВКГ” ДОР” (обсяг реалізації                        ‒ 714 тис.м3/рік);

КП „Межівський комунсервіс” ДОР” (обсяг реалізації ‒ 74 тис. м3/рік).

Зазначеними підприємствами розроблено перелік заходів, який опрацьований департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації спільно з управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.

Загальна вартість реалізації заходів ‒ 710 млн грн.:

550 млн грн – обласний бюджет;

160 млн грн – кошти підприємств та інші джерела.

Спільно з експертами Європейського інвестиційного банку розроблено техніко-економічне обґрунтування модернізації КП ДОР „Аульський водовід” із залученням кредитних коштів за програмою розвитку муніципальної інфраструктури України, на які ми розраховуємо й передбачаємо у програмі як інші джерела фінансування.

Заходи, запропоновані у програмі, є першочерговими та дозволять суттєво зменшити аварійність у роботі водопровідного комплексу, привести витрати на виробництво води до нормативних вимог, забезпечити безперебійним та стабільним водопостачанням споживачів області.

Перший заступник

голови обласної ради 							С. ОЛІЙНИК