Додаток  до рішення

обласної ради

від 02.12.2016 р.

№ 134-7/VIІ

ЗВІТ

про хід виконання І та ІІ етапів регіональної програми „Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 2020 роки

1. Виконання завдань і заходів програми

| Завдання програми | Заходи програми | Відповідальні виконавці заходу | Строки вико-нання заходу | Джерела фінансування | Заплановано програмою | Обсяг фінансування заходів програми, млн грн | Очікуваний результат виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього І – ІІ етапи | І етап (2006 – 2010 роки) | ІІ етап (2011 – 2015 роки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Охорона джерел питного водопостачання | 1.1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 3,41 | 11,90 | 1,34 | 10,56 | Забезпечення належного санітарного стану джерел питного водо- постачання |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,50 | 9,28 | 0,24 | 9,04 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1,90 | 2,62 | 1,10 | 1,52 |  |
|  | 1.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водовідведення, із застосуванням новітніх технологій та обладнання | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 138,61 | 95,42 | 30,50 | 64,92 | Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище шляхом очищення стічних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 58,79 | 94,42 | 30,00 | 64,42 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 16,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |  |
|  | 1.3. Реконструкція та заміна аварійних каналізаційних мереж (колекторів) та споруд на них | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 178,35 | 79,40 | 21,40 | 58,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 73,35 | 58,40 | 12,40 | 46,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 33,00 | 21,00 | 9,00 | 12,00 |  |
| 2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання | 2.1. Упровадження станцій (установок) доочищення питної води на системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, у тому числі в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 99,00 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | Забезпечення установ бюджетної сфери та населення питною водою належної якості |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 29,50 | 2,42 | 0,00 | 2,42 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 24,50 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 45,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2. 2. Будівництво та реконструкція станцій водопідготовки, насамперед у населених пунктах, де вода подається з відхиленнями від установлених вимог | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 112,40 | 38,44 | 11,00 | 27,44 | Забезпечення якості питної води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 50,70 | 13,46 | 0,00 | 13,46 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 16,50 | 11,48 | 6,00 | 5,48 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 27,60 | 9,00 | 2,00 | 7,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 17,60 | 4,50 | 3,00 | 1,50 |  |
|  | 2.3. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 8,00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 4,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4,00 | 1,14 | 1,14 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.4. Реконструкція (заміна) аварійних водопровідних мереж і споруд на них, а також їх будівництво в населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водопостачання, відповідно до схем оптимізації роботи цих систем | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 225,60 | 338,22 | 87,60 | 250,62 | Забезпечення централізо-ваного водопостачання та поліпшення надання послуг |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 49,00 | 93,58 | 4,60 | 88,98 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 40,10 | 69,64 | 10,50 | 59,14 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 43,70 | 80,00 | 32,50 | 47,50 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 92,80 | 95,00 | 40,00 | 55,00 |  |
| 3. Підготовка кадрів, моніторинг та контроль якості у сфері питного водо-постачання та водовідведен-ня, інформу-вання громадськості | 3.1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців водопровідно-каналізаційного господарства | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,34 | 1,60 | 0,55 | 1,05 | Підвищення кваліфікації спеціалістів водопровідно-каналізаційного господарства |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,04 | 0,50 | 0,05 | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,15 | 1,10 | 0,50 | 0,60 |  |
|  | 3.2. Здійснення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,20 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | Аналіз якості надання послуг |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,05 | 0,18 | 0,03 | 0,15 |  |
|  | 3.3. Оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 6,81 | 2,20 | 0,20 | 2,00 | Забезпечення належного контролю якості виробленої питної води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1,51 | 1,60 | 0,10 | 1,50 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3,60 | 0,60 | 0,10 | 0,50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього за програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 773,22 | 586,37 | 154,13 | 432,24 |  |
|  | Державний бюджет | 183,32 | 109,46 | 4,60 | 104,86 |  |
|  | Обласний бюджет | 166,26 | 81,20 | 16,50 | 64,70 |  |
|  | Місцевий бюджет | 254,54 | 268,57 | 77,66 | 190,91 |  |
|  | Інші джерела | 169,10 | 127,14 | 55,37 | 71,77 |  |

2.   Показники оцінки ефективності виконання програми у 2016 році

| Завдання програми | Заходи програми | Кількісні показники виконання програми | Якісні показники виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
| Розвиток та реконструкція систем водопостачання | Реконструкція (заміна) аварійних водопровідних мереж і споруд на них, а також їх будівництво в населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водопостачання, відповідно до схем оптимізації роботи цих систем | мережі | км | 640 | Будівництво та реконструкція 640 км водопровідних мереж дозволило на 30% зменшити категорію населення, яке користувалося привізною водою та значно поліпшити умови життєдіяльності для 350 тисяч мешканців |
|  | Будівництво та реконструкція станцій водопідготовки, насамперед у населених пунктах, де вода подається з відхиленнями від установлених вимог | станції | од. | 16 |  |

Перший заступник голови 
обласної ради							    						С. ОЛІЙНИК