Додаток 1

до рішення обласної ради

від 02.12.2016 р.

№ 135-7/VIІ

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів регіональної програми „Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 2020 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдань | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування за роками виконання, млн грн | Очікуваний результат виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього за програмою | Усього І – ІІ етапи | у тому числі за роками: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Охорона джерел питного водопостачання | 1.1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 15,26 | 11,90 | 1,08 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | Забезпечення належного санітарного стану джерел питного водо- постачання |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 10,78 | 9,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4,48 | 2,62 | 0,78 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
|  | 1.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водовідведення, із застосуванням новітніх технологій та обладнання | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 154,02 | 95,42 | 6,00 | 13,00 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | Зменшення наванта-ження на навколишнє природне середовище шляхом очищення стічних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 147,42 | 94,42 | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
|  | 1.3. Реконструкція та заміна аварійних каналізаційних мереж (колекторів) та споруд на них | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011– 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 419,40 | 79,40 | 45,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | Зменшення наванта-ження на навколишнє природне середовище |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | шляхом очищення стічних вод |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 323,40 | 58,40 | 40,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 96,00 | 21,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання | 2.1. Упровадження станцій (установок) доочищення питної води на системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, у тому числі в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 113,50 | 17,50 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | Забезпечення установ бюджетної сфери та населення питною водою належної якості |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 48,08 | 0,08 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 63,00 | 15,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.2. Будівництво та реконструкція станцій водопідготовки, насамперед у населених пунктах, де вода подається з відхиленнями від установлених вимог | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 739,44 | 38,44 | 108,00 | 118,00 | 140,00 | 160,00 | 175,00 | Забезпечення якості питної води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 13,46 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 186,48 | 11,48 | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 60,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 479,50 | 4,50 | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 110,00 |  |
|  | 2.3. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Зменшення аварійних мереж та покращення надання послуг |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2.4. Реконструкція (заміна) аварійних водопровідних мереж і споруд на них, а також їх будівництво у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водопостачання , відповідно до схем оптимізації роботи цих систем | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2 174,22 | 338,22 | 253,00 | 318,00 | 370,00 | 420,00 | 475,00 | Зменшення аварійних мереж та поліпшення надання послуг |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 578,58 | 93,58 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 170,64 | 69,64 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 205,00 | 80,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 220,00 | 95,00 | 135,00 | 180,00 | 225,00 | 270,00 | 315,00 |  |
|  | 2.5. Будівництво магістральних водоводів | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2016 –2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 807,00 | 0,00 | 13,00 | 144,00 | 190,00 | 210,00 | 250,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 640,00 | 0,00 | 10,00 | 110,00 | 150,00 | 170,00 | 200,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 85,00 | 0,00 | 3,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.6. Реконструкція магістральних водоводів | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2016 –2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 370,00 | 0,00 | 125,00 | 305,00 | 310,00 | 310,00 | 320,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 350,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 020,00 | 0,00 | 55,00 | 235,00 | 240,00 | 240,00 | 250,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7. Будівництво та реконструкція розвідних систем водопостачання | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2016 –2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 218,00 | 0,00 | 23,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 60,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 145,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 73,00 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 3. Підготовка кадрів, моніторинг та контроль якості у сфері питного водопостачання та водовідведення, інформування громадськості | 3.1. Підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації фахівців водопровідно-каналізаційного господарства | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2,79 | 1,60 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | Підвищення кваліфікації спеціалістів водопровід-но-каналіза-ційного господарства |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2,29 | 1,10 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 3.2. Здійснення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,45 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | Аналіз якості надання послуг |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,38 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | 3.3. Оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 9,60 | 2,20 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | Забезпечення належного контролю якості виробленої питної води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 5,40 | 1,60 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4,20 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |  |
| 4. Технічне переоснащення підприємств водопровідно-каналізаційного господарства спільної власності територіальних громад області | Реконструкція та модернізація об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації | 2016 –2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 140,00 | Зменшення споживання енергоносіїв та підвищення якості питної води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього за програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 735,19 | 586,37 | 575,46 | 1 219,05 | 1 354,55 | 1 459,88 | 1 539,88 |  |
|  | Державний бюджет | 1 026,46 | 109,46 | 155,00 | 187,00 | 190,00 | 190,00 | 195,00 |  |
|  | Обласний бюджет | 2 615,20 | 81,20 | 103,00 | 550,00 | 607,00 | 637,00 | 637,00 |  |
|  | Місцевий бюджет | 1 045,94 | 268,57 | 86,81 | 149,81 | 165,11 | 175,32 | 200,32 |  |
|  | Інші джерела | 2 047,59 | 127,14 | 230,65 | 332,24 | 392,44 | 457,56 | 507,56 |  |

Перший заступник

голови обласної ради											С. ОЛІЙНИК