Додаток 1

до рішення

обласної ради

від 02.12.2016 р.

№ 130-7/VIІ

Перелік

завдань і заходів Програми створення та ведення містобудівного кадастру

Дніпропетровської області на 2013 – 2017 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строкивико-нання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | Усього |  |
| 1. Створення містобудівного кадастру області | 1.1. Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів | Управління містобудування та архітектури облдержадмі-ністрації | 2013 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 | Розвиток містобудівного кадастру обласного рівня, технологічні напрацювання якого та інформаційні бази будуть використову-ватися для запровадження містобудівних кадастрів базового рівня |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |  |
|  | 1.2. Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу |  | 2013 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | – | – | 460,0 | 100,0 | 400,0 | 960,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | 360,0 | – | 300,0 | 660,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 1.3. Розроблення і встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів |  | 2013 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | – | – | 1400,0 | 300,0 | 1200,0 | 2900,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | 1100,0 | – | 900,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 1.4. Забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу, введення інформаційних ресурсів |  | 2014 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | – | – | 800,0 | 2200,0 | 400,0 | 3400,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | 300,0 | 2000,0 | 200,0 | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 900,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 1.5. Установлення комунікацій обліку та захисту інформації |  | 2016 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | – | – | – | 170,0 | 170,0 | 340,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | 120,0 | 120,0 | 240,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 1.6. Організація та забезпечення надання інформаційних витягів |  | 2016 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | – | – | – | 750,0 | 350,0 | 1100,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | 500,0 | 100,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | 250,0 | 250,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |  |
| Усього за Програмою: | Загальний обсяг, у т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 2860,0 | 3720,0 | 2720,0 | 9500,0 |  |
|  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  | Обласний бюджет | – | – | 1760,0 | 2620,0 | 1620,0 | 6000,0 |  |
|  | Місцевий бюджет | – | – | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |  |
|  | Інші джерела | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |  |

Перший заступник

голови обласної ради			                                                                     С. ОЛІЙНИК