Додаток 1

до рішення обласної ради

від 02.12.2016 р.

№ 132-7/VIІ

**Зміни до переліку**

**завдань та заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки   
та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів**  **Програми з виконання завдання** | **Відповідаль-ний за виконання** | **Термін виконання за роками** | | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | | | **Очікуваний результат від виконання заходу** |
| **Поча-ток** | **Закін-чення** | **Джерела фінансуван-ня** | **Усього** | **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Усього наступні етапи** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Підвищен-ня енерго-ефективності та енергозбе-реження** | 5.49. Упровад-ження системи моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних будівлях | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації,  КП „Департа-мент екобез-пеки, природо-користування та енерго-збереження Дніпро-петровської обласної ради” (за згодою) | 2016 | 2018 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 900 | 300 | 300 | 300 | –**-** | – | – | Зменшення споживання енергоресурсів у комунальному секторі. Підвищення відповідальності працівників у комунальній сфері |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 900 | 300 | 300 | 300 | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.50. Виконання енергоаудитів у бюджетних установах області. Енергоаудити будівель комунальної власності з описом проблемних місць та необхідними рекомендаціями | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, КП „Департа-мент екобез-пеки, природо-користування та енерго-збереження Дніпро-петровської обласної ради”, (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Зменшення тепловтрат |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 5.51. Упроваджен-ня комплексної термомодернізації бюджетних будівель | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, КП „Департа-мент екобез-пеки, природо-користування та енерго-збереження Дніпро-петровської обласної ради” (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 35 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 35 000 | Зменшення споживання енергоресурсів у будівлях після термореновації на 40% |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 35 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 35 000 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 5.52. Реконструк-ція систем освітлення вулиць | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації та органи місцевого самовряду-вання (за згодою), КП „Департа-мент екобез-пеки, природо-користування та енерго-збереження Дніпро-петровської обласної ради” (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | Зменшення споживання енергоресурсів на освітлення вулиць до 50% |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 5.53. Проведення виставок щодо енергоефектив-ності для мешканців області | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбере-ження облдержадмі-ністрації,  КП „Департа-мент екобез-пеки, природо-користування та енерго-збереження Дніпро-петровської обласної ради” (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 250 | Підвищення свідомості суспільства щодо запровадження енергозбережних та енергоефек-тивних технологій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 250 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| **6. Розбудова та удоскона-лення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпро-петровської області** | 6.1. Організація та утримання регіонального інформаційно-аналітичного центру моніторингу довкілля: оснащення обчислювальною, комунікаційною та оргтехнікою, лініями зв'язку та передачі даних | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою) | 2016 | 2017 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3900 | 1000 | 500 | 300 | 300 | 300 | 1500 | Накопичення бази даних щодо стану та змін складових довкілля регіону, поліпшення прийняття управлінських рішень у природоохорон-ній сфері |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 3900 | 1000 | 500 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.2. Упровадження єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження обміну, аналізу та оцінювання даних між суб’єктовим, об’єктовим та локальними рівнями системи моніторингу | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), Дніпропетров-ський регіональний центр з гідрометеоро-логії (за згодою), Головне управління Держпрод-споживслужби у Дніпро-петровській області та його органи на місцях (за згодою), райдержадмі-ністрації, та органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), підприємства, установи, організації (за згодою) | 2016 | 2017 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 800 | – | 800 | – | – | – | – | Автоматизація процесу збору та обробки даних щодо стану та змін складових довкілля регіону |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 800 | – | 800 | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.3. Організація, розбудова та вдосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), Дніпропетров-ський регіональний центр з гідрометеоро-логії, Головне управління Держпрод-споживслужби у Дніпро-петровській області та його органи на місцях (за згодою), райдержадмі-ністрації та органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), підприємства, установи, організації (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Упровадження автоматизованих пунктів спостережень за станом атмосферного повітря, в першу чергу на територіях із промислово навантаженою інфраструктурою |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| **Місцевий бюджет** | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах | | | | | | |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.5. Організація та розбудова мережі спостережень за станом поверхневих вод та підземних водоносних горизонтів, удосконалення спостережень за їх якісними показниками та гідрологічними умовами | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), Дніпропетров-ське обласне управління водних ресурсів (за згодою), департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації та органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), КП „Півден-укргеологія” (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 13650 | 2330 | 2360 | 2380 | 2390 | 2410 | 1780 | Розбудова мережі автоматизова-ного контролю за станом водних об’єктів, збільшення кількості спостережних свердловин для здійснення аналізу підземних водоносних горизонтів |
| **Державний бюджет** | 3650 | 330 | 360 | 380 | 390 | 410 | 1780 |
| **Обласний бюджет** | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – |
| **Місцевий бюджет** | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах | | | | | | |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.6. Організація та вдосконалення системи контролю за станом зливових вод у населених  пунктах області | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації Дніпропетров-ське обласне управління водних ресурсів (за згодою), комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), райдержадмі-ністрації та органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), установи, підприємства, організації (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 9000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 5000 | Запобігання забрудненню підземних водоносних горизонтів, що забруднюються аварійними скиданнями з мереж зливових каналізацій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 9000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 5000 |
| **Місцевий бюджет** | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах | | | | | | |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.7. Організація та вдосконалення мережі спостережень за станом земельних ресурсів Дніпропетров-ської області | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), райдержадмі-ністрації та органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), підприємства, установи, організації (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | – | Підвищення якості спостережень за станом ґрунтів області та запобігання їх забрудненню |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | – |
| **Місцевий бюджет** | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах | | | | | | |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.8. Організація та вдосконалення системи моніторингу за станом об’єктів природно-заповідного фонду, лісів та біорізноманіття | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), Дніпропетров-ське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), райдержадмі-ністрації та органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5500 | 450 | 550 | 350 | 650 | 500 | 3000 | Підвищення якості спостережень за станом об’єктів природно-заповідного фонду, лісів та біорізноманіття |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 5500 | 450 | 550 | 350 | 650 | 500 | 3000 |
| **Місцевий бюджет** | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах | | | | | | |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.9. Організація та вдосконалення системи моніторингу у сфері поводження з відходами | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), райдержадмі-ністрації та органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), підприємства, установи, організації (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5000 | 450 | 550 | 350 | 650 | 500 | 2500 | Підвищення якості управління у сфері поводження з промисловими відходами |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 5000 | 450 | 550 | 350 | 650 | 500 | 2500 |
| **Місцевий бюджет** | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах | | | | | | |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.10. Досліджен-ня стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникнення на його території катастрофи техногенного та природного характеру | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), виконавчий комітет Криворізької міської ради (за згодою), райдержадмі-ністрації та органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), підприємства, установи і організації (за згодою) | 2016 | 2025 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | – | Підвищення якості управління у сфері поводження з промисловими відходами |
| **Державний бюджет** | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – |

**Перший заступник**

**голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**

Додаток 2

до рішення обласної ради

**Зміни до паспорта**

**Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки**

5. Відповідальні за виконання: департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства: „Дніпропетровський обласний центр поводження з відходами” Дніпропетровської обласної ради”, „Департамент екобезпеки, природокористування та енергозбереження” Дніпропетровської обласної ради”, „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетровської обласної ради”, „Дніпроводоканал” ДМР”, „Кривбасводоканал”, КВП ДМР „Міськводоканал”, ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС, ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, ПрАТ „ЄВРАЗ ДМЗ”, ПАТ „Дніпровський меткомбінат”, ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг”, ПАТ „ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод”, ПАТ „ЄВРАЗ Баглійкокс”, ПАТ „ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, ПАТ „Нікопольський завод феросплавів”, ПАТ „ПівдГЗК”,   
ПАТ „ПІВНГЗК”, ПАТ „ІнГЗК”, ПАТ „ЦГЗК”, ПАТ „ОГЗК”, ПАТ „МГЗК”, ПАТ „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”, ПАТ „ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ”,   
ПАТ „ДНІПРОАЗОТ”, ПАТ „ХайдельбергЦементУкраїна”, ПАТ „Кривбас-залізрудком”, ТОВ „МЗ „Дніпросталь”, Філія „Вільногірський ГМК”, ДП „Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

**Перший заступник**

**голови обласної ради** **С. ОЛІЙНИК**