Додаток 3

до рішення обласної ради

від 02.12.2016 р.

 № 139-7/VIІ

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання програми охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області
на 2005 – 2015 роки**

1. **Виконання завдань і заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування заходів програми, тис. грн** |
| **заплановано програмою**  | **Затверд-жено відповід-ними бюджетами** | **фактично освоєно** |
| **Усього, у т.ч.** | **у 2005 році** | **у 2006 році** | **у 2007 році** | **у 2008 році** | **у 2009 році** | **У 2010 році** | **у 2011 році** | **у 2012 році** | **у 2013 році** | **у 2014 році** | **у 2015 році** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище | 1.1. Розробка та впровадження нових екологічно чистих технологій | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обл-держадміністрації, департамент екології та природних ресурсів обл-держадміністрації, департамент про-мисловості обл-держадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), рай-держадміністрації, наукові організації та установи (за згодою), промислові підприємства (за згодою) | 2005 – 2015 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **15159,3** | **1 037,0**  | **550,0** | **30,0**  | **20,0**  | – | **279,0**  | **145,0**  | **76,0**  | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 15159,3 | 1 037,0  | 550,0 | 30,0  | 20,0  | – | 279,0  | 145,0  | 76,0  | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – |  – | – | – |  – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів, атмосферного повітря та земель | 2005 – 2015 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **105132,4** | **23 473,1**  | **14049,9** | **349,1**  | **600,0**  | – | – | – | **3 683,3**  | **2 025,5**  | **4 097,8**  | **3 120,8**  | – | **173,4** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 105132,4 | 23 473,1  | 14049,9 | 349,1  | 600,0  | – | – | – | 3 683,3  | 2 025,5  | 4 097,8  | 3 120,8  | – | 173,4 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. Переробка, раціональне ви-користання та зберігання відходів | 2005 – 2015 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **15871,0** | **670,0**  | **279,9** | **49,0**  | **230,9**  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 15871,0 | 670,0  | 279,9 | 49,0  | 230,9  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Моніторинг і відтворення природних екосистем | 2.1. Інвентаризація та відновлення біологічного різноманіття | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обл-держадміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, департамент про-мисловості обл-держадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), рай-держадміністрації, наукові організації та установи (за згодою) | 2005 – 2015 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **12905,0** | **49 032,1**  | **42146,2** | **50,0**  | **149,5**  | – | **442,1**  | **5 087,2**  | **200,0**  | **9 483,8**  | **5 728,4**  | **4 791,2**  | **160,0** | **16054,0** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |  – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 12905,0 | 49 032,1  | 42146,2 | 50,0  | 149,5  | – | 442,1  | 5 087,2  | 200,0  | 9 483,8  | 5 728,4  | 4 791,2  | 160,0 | 16054,0 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. Охорона та раціональне використання ресурсів природних еко-систем | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обл-держадміністрації, департамент екології та природних ресурсів обл-держадміністрації, департамент про-мисловості обл-держадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), рай-держадміністрації, Державна екологічна інспекція в Дніпропетровській області (за згодою), Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби у Дніпропетровській області (за згодою) | 2005 – 2015 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **12320,0** | **47 160,4**  | **39916,4** | **521,7**  | **598,4**  | **2 612,4** | **4 898,1**  | **1 086,6**  | – | **20 471,9**  | **8 128,0**  | **283,8**  |  - | **1312,6** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 12320,0 | 47 160,4  | 39916,4 | 521,7  | 598,4  | 2 612,4 | 4 898,1  | 1 086,6  | – | 20 471,9  | 8 128,0  | 283,8  | – | 1312,6 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Підвищення рівня екологіч-ної свідомості суспільства | 3.1. Проведення масових заходів щодо екологічної інформатизації суспільства | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обл-держадміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, департамент про-мисловості обл-держадміністрації, | 2005 – 2015 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **6536,2** | **870,8**  | **454,4** | **64,0**  | **38,0**  | **31,0**  | **166,4**  | – | – | **62,5**  | **79,2**  | **13,3**  | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 6536,2 | 870,8  | 454,4  | 64,0  | 38,0  | 31,0  | 166,4  | – | – | 62,5  | 79,2  | 13,3  | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2. Реконструкція та створення нових баз екологічної освіти населення | 2005 – 2015 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **12360,0** | **1 083,0**  | **946,7**  | **225,3**  | **134,5**  | **19,0**  | **335,5**  | **50,0**  | **182,4**  | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | виконавчі комітети міських рад (за згодою),райдержадміністрації, наукові організації та установи (за згодою), громадські організації (за згодою) |  | Обласний бюджет | 12360,0 | 1 083,0  | 946,7  | 225,3  | 134,5  | 19,0  | 335,5  | 50,0  | 182,4  | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Підвищення рівня механізації при зменшенні техногенного навантаження на навколишнє середовище | 4.1. Придбання спецтехніки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обл-держадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації | 2013 – 2015 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **540000,0** | **346 944,2**  | **280 031,6**  | – | – | – | – | – | – | **237,0**  | **5 240,0**  | **82 327,4**  | **38432,2** | **153795,0** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 510000,0 | 346 944,2  | 280 031,6  | – | – | – | – | – | – | 237,0  | 5 240,0  | 82 327,4  | 38432,2 | 153795,0 |
| Місцевий бюджет | 30000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Підвищення екологічної та техногенної безпеки | 5.1. Комплексні вишукування та розробка нормативно-правового забезпечення системи управління відходами (для комунальних підприємств та комунальних закладів) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обл-держадміністрації, КП „Дніпропетровський обласний центр поводження з відходами” Дніпропетровської обласної ради | 2013 – 2014 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **6000,0** | **1 000,0**  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 6000,0 | 1 000,0  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2. Розробка кон-цепції комплексної регіональної програми (стратегії) екологічної безпеки Дніпропетровської області | 2013 – 2014 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **10000,0** | **1 158,0**  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 10000,0 | 1 158,0  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Усього за програмою:** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **736283,9** | **472 428,6**  | **378650,7** | **1 289,1**  | **1 771,3**  | **2 665,3**  | **6 372,1**  | **6 368,8**  | **4 141,7**  | **32 280,7**  | **23 298,0**  | **90 536,5**  | **38592,2** | **171335,0** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | **706283,9** | 472 428,6  | 378650,7 | 1 289,1  | 1 771,3  | 2 665,3 | 6 372,1  | 6 368,8  | 4 141,7  | 32 280,7  | 23 298,0  | 90 536,5  | 38592,2 | 171335,0 |
| Місцевий бюджет | **30000,0** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

**2. Оцінка ефективності виконання програми**

| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Кількісні показники виконання програми** | **Якісні показники****виконання програми** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** |
| **Затверджено програмою або календарним планом** | **Фактично виконано** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище |  | будівництво каналізаційного колектора  | п.м.  | 5 200  | 5200 | Будівництво каналізаційного колектора протяжністю 5 200 п.м. по вул. Маршала Малиновського у м. Дніпропетровськ |
|  |  | каналізаційні очисні споруди  |  |  |  | Реконструкція 5 каналізаційно-очисних споруд |
|  |  | програма |  | 1 | 1 | Розроблена обласна програма моніторингу довкілля. |
|  |  | дослідження |  |  |  | Проведено дослідження біомоніторингу важких металів у містах та районах з високим рівнем забруднення шляхом апробації розроблених лікувально-профілактичних комплексів, обґрунтування ефективного лікувально-профілактичного комплексу з урахуванням впливу ксенобіотиків на стан здоров’я населення |
|  |  | Протизсувні заходи | км | 0,14 | 0,14 | По м. Дніпропетровську:протизсувні заходи на вул. Черноземній, Комісарівській (земляні роботи), інженерний захист балки Зустрічної в районі вул. Єрмолової, Подвойського (земельні роботи, укладка ЖБ труб 0,14 км)  |
|  |  | дамба | шт | 1 | 1 | Проведено нарощування та укріплення дамб золовідвалів на Криворізській ТЕС в Апостолівському районі |
| Моніторинг і відтворення природних екосистем | Інвентаризація та відновлення біологічного різноманіття | Озеленення  |  |  |  | Заходи з озеленення та створення стійких газонних насаджень м. Дніпропетровська, заходи з озеленення міст Вільногірська, Жовтих Вод, Кривого Рогу, а також Верхньодніпровського та П’ятихатського районів.Реконструкція озеленення скверу по просп. Леніна в межах від площі ім. Леніна до пров. Цегельного м. Дніпродзержинська.Проведено видалення сухостійних, аварійних дерев у кількості 132 шт. Придбано саджанці для висадки у грунт при настанні необхідних умов для посадки дерев.Проведення заходів з ліквідації наслідків буревію у м. Дніпродзержинську. На ДОКП „Декоративні культури” (м. Синельникове) висаджено понад 75,0 тис. саджанців листвяних, хвойних порід та чагарників на 7га. Заходи з озеленення м. Дніпропетровська |
| інвентаризація | шт | 1 | 1 | Проведена інвентаризація видів ссавців Дніпропетровської області, складено їх кадастр, розроблено відповідні рекомендації щодо використання та охорони фауни тварин  |
| висадка лісузахисні мінералізовані смугилісові насадження | гакмкм | 15619624300 | 15619624300 | Висаджено лісів на 140 га у Васильківському та Дніпродзержинському лісгоспах. Виконані роботи з охорони, захисту лісів та створення лісових насаджень у 5 лісгоспах області – Васильківському, Дніпропетровському, Дніпродзержинському, Новомосковському, Павлоградському. Здійснено підготовку, догляд та охорону захисних мінералізованих смуг (1962 км) та лісових насаджень на 4300 км, висадка лісу на 16 га |
| Охорона та раціональне використання ресурсів, природних екосистем | проекти |  |  |  | Складені проекти створення заказника місцевого значення „Могила Баба”, „Балка Городище”, „Мало-Тернівський”, „Балка Свідовок”, „Богуславський” у Павлоградському та Петропавлівському районах, проведено дослідження біомоніторингу важких металів у містах та районах з високим рівнем забруднення шляхом апробації розроблених лікувально-профілактичних комплексів, обґрунтування ефективного лікувально-профілактичного комплексу з урахуванням впливу ксенобіотиків на стан здоров’я населення.Розробка проекту розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень та вдосконалення системи охорони території Дніпровсько-Орільського природного заповідника.Розроблено 3 проекти об’єктів природно-заповідного фонду.Розпочато будівництво лабораторного корпусу Дніпровсько-Орільського заповідника. Проведено дослідження напрямів впливу гірничо-металургійних підприємств на геологічне середовище прилеглих до них територій |
| Підвищення рівня екологічної свідо-мості суспільства | Проведення масових заходів екологічної інформатизації суспільства | Газета  | шт. | 1 | 1 | Видання газети „Екологія Придніпров’я” на базі Народної газети Дніпропетровщини „Зоря” |
| Телепередачі  | шт. | 5 | 5 | Здійснено 5 випусків телепередач „Людина і природа” |
| Реконструкція та створення нових баз екологічної освіти населення | Альманахи  | шт. | 2 | 2 | Видання альманахів „Екологія та думка”, „Свята справа” |
| Регіональна доповідь | шт. | 3 | 3 | Регіональна доповідь „Про стан техногенно-екологічної та природної безпеки Дніпропетровської області в 2005 році”, регіональна доповідь „Про стан техногенно-екологічної та природної безпеки Дніпропетровської області в 2006 році”, регіональна доповідь „Про стан техногенно-екологічної та природної безпеки Дніпропетровської області в 2007 році” |
| Навчально-методичний посібник, видання | шт. | 9 | 9 | Видання екологічного спрямування: буклетів серії „Охороняймо скарби природи Степового Подніпров’я” – „Заповідна справа „Регіональний ландшафтний парк „Придніпровський”, „Самарським плавням – статус регіонального ландшафтного парку”, „Орідьський національний природний парк: феномен, проблеми створення та перспективи”,„Присамар’я Дніпровське – перлина природи міжнародного значення” та посібника „Заповідна справа в Україні та Степовому Придніпров’ї: національні та регіональні аспекти”.Видання посібника „Екологічна абетка”. Придбання навчально-методичного посібника „Правила безпеки при зберіганні, транспортуванні та застосуванні небезпечних речовин” |
| конференції | шт. | 7 | 7 | Проведено 7 конференцій екологічного спрямування, заходи з відзначення Дня довкілля, створено мультимедійну бібліотеку на цифрових носіях |
| виставки | шт. | 2 | 2 | Проведені обласні виставки-конкурси дитячого екологічного малюнку |
| Наукові роботи, концепції | шт. | 5 | 5 | Створення концепції сталого розвитку м. Дніпродзержинська (1 етап), матеріально-технічної бази наукових досліджень та вдосконалення системи охорони території Дніпровсько-Орільського природного заповідника, виконання наукових робіт та прідготовка рекомендацій: „Обґрунтування системи якісних та кількісних показників наближення регіону видобування та первинної переробки уранової сировини в Дніпропетровській області до сталого розвитку”, „Обґрунтування заходів щодо вирішення основних геоекологічних проблем Дніпропетровської області, пов’язаних із розвитком ядерно-паливного циклу”, „Оцінка вогнищ розмноження американського білого метелика на території Дніпропетровської області та розробка комплексних методів боротьби з ними”, „Розробка методів створення стійких газонних насаджень відповідно до умов місцеперебування для боротьби з амброзією полинолистою на території м. Дніпропетровська” |
| Каталоги  | шт. | 4 | 4 | Видано каталог унікальних природних об’єктів області, проведено інвентаризацію біологічного різноманіття області (3 каталоги) |
| Атлас  | шт. | 2 | 2 | Видано екологічний атлас області  |
| Бюлетені  | шт. | 1 | 1 | Розроблено інформаційно-публіцистичний бюлетень „Природна спадщина Дніпропетровщини” |
| Путівник  | шт. | 1 | 1 | Видано путівник „Природні скарби Дніпропетровської області”  |
| Проект  | шт. | 1 | 1 | Здійснено проект реконструкції озеленення парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва Дніпродзержинського парку культури та відпочинку |
| Підвищення рівня механізації при зменшенні техногенного навантаження на навколишнє середовище | Придбання спецтехніки | спецтехніка | шт. | 98 | 98 | Придбано містам та районам області 98 одиниць спецтехніки для санітарної очистки територій населених пунктів Дніпропетровської області, а саме:екскаваторів-навантажувачів HYUNDAI H940S у комплекті з навісним обладнанням – 16 од.,фронтальних навантажувачів HYUNDAI SL 763 у комплекті з навісним обладнанням – 3 од.,автогрейдерів SHANTUI SG 16-3 – 6 од.,автогрейдерів SHANTUI SG 21-3 – 2 од.,підмітально-прибиральних машин SX6 – 5 од.,автомобілів асенізаторних на базі шасі КРАЗ 6511М4 – 4 од.Для забезпечення відновлення та збільшення лісових насаджень у лісових господарствах області придбано 20 тракторів, 20 садильних машин МС-1, 6 плугів навісних ПРН-3, 4 борони навісні БН-2,4,2 пожежні машини, 8 автотранспортних засобів високої прохідності, спецінвентар,автовишку та 1 бульдозер  |

**Перший заступник**

**голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**