Додаток до додатка 3

до рішення обласної ради

від 02.12.2016 р.

№ 139-7/VIІ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до заключного звіту про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005 – 2015 роки**

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24 лютого 2004 року   
№ 495-24/ІV затверджено Програму охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005 – 2015 роки (зі змінами),   
далі – Програма.

Головна мета Програми – оздоровлення стану навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, гарантування екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства.

Протягом 2005 – 2007 років головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації визначалося головним розпорядником коштів спеціального фонду обласного бюджету – обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ФОНПС) – на виконання заходів Програми.

Загальний обсяг фінансування Програми становив 736283,9 тис. грн.

**Стан виконання заходів Програми**

**2005 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 1502,6 тис. грн, станом на 01 січня 2006 року виконано роботи на суму 1 489,1 тис. грн (99,1%), профінансовано роботи   
на суму 1 289,1 тис. грн (85,8%), у тому числі проведено такі заходи:

нарощування та укріплення дамб золовідвалів на Криворізькій ТЕС у Апостолівському районі на суму 199,99 тис. грн, по заходу зафіксовано кредиторську заборгованість;

висадження лісів на 140 га у Васильківському та Дніпродзержинському лісгоспах;

підготовку 5 проектів створення заказників місцевого значення „Могила Баба”, „Балка Городище”, „Мало-Тернівський”, „Балка Свідовок”, „Богуславський” у Павлоградському та Петропавлівському районах;

виконання трьох етапів робіт з розробки обласної програми моніторингу довкілля: проведення попереднього обстеження території Дніпропетровської області як об’єкта автоматизованого контролю стану довкілля (проаналізовано існуючі системи природоохоронної діяльності з метою визначення організаційної, функціональної та інформаційної структури; планування і реалізації природоохоронних заходів, проаналізовано показники стану складових довкілля, інвентаризовано аналітичне вимірювальне обладнання, обчислювальні, комунікаційні і програмні засоби, що використовуються суб’єктами моніторингу довкілля, визначено інформаційну взаємодію між суб’єктами системи);

інвентаризацію видів ссавців Дніпропетровської області, складено їх кадастр, розроблено відповідні рекомендації щодо використання та охорони фауни;

дослідження біомоніторингу важких металів у містах та районах з високим рівнем забруднення шляхом апробації розроблених лікувально-профілактичних комплексів, обґрунтування ефективного лікувально-профілактичного комплексу з урахуванням ролі ксенобіотиків на стан здоров’я населення;

фінансування розробки проекту розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень та вдосконалення системи охорони території Дніпровсько-Орільського природного заповідника;

забезпечення оснащення обласної державної інспекції охорони, відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства у водоймах України та Дніпропетровського мисливсько-рибальського виробничого підприємства Українського товариства мисливців та рибалок спеціальними транспортними засобами та обладнанням;

3 конференції екологічного спрямування (ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки”; регіональну науково-практичну конференцію „Економічне, соціальне та природоохоронне значення збереження, відновлення біологічного різноманіття у Придніпровському регіоні”; регіональну науково-практичну конференцію „Екологічні проблеми Дніпропетровської області”), що дозволило привернути увагу до вирішення екологічних проблем широких кіл громадськості, науки та влади;

створення мультимедійної бібліотеки на цифрових носіях, що містить інформаційно-довідкові матеріали з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки. У результаті виконання заходу природоохоронним та освітнім організаціям області представлено мультимедійну програму, в якій розміщено відповідні видання з охорони довкілля (понад 300 джерел).

**2006 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації виконано роботи з реалізації 12 заходів на суму 1771,3 тис. грн (83,6% від запланованого обсягу). Зекономлено 48,3 тис. грн.

Завершено проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт (укріплення дамб та зливостоків) на інженерних спорудах хвостосховища радіоактивних відходів „Західне” ДП „Бар’єр” міста Дніпродзержинська.

У 5 лісгоспах області (Васильківському, Дніпропетровському, Дніпродзержинському, Новомосковському, Павлоградському) здійснено підготовку, догляд та охорону захисних мінералізованих смуг на 1962 км та лісових насаджень на 4300 км, висадку лісу на 16 га.

На розсадниках ДОКП „Декоративні культури” (місто Синельникове) висаджено 75 тис. саджанців листвяних, хвойних порід та чагарників на 4 га. Проведено інвентаризацію амфібій та плазунів області.

Розроблено 3 проекти об’єктів природно-заповідного фонду.

Виконано заходи з підвищення екологічної свідомості населення: створення 2 телепередач „Людина і природа”, видання альманахів „Екологія та думка”, „Свята справа”, розроблення та видання регіональної доповіді „Про стан техногенно-екологічної та природної безпеки Дніпропетровської області в 2005 році”, проведення обласної виставки-конкурсу дитячого екологічного малюнку.

Не виконано захід „Нарощування та укріплення дамб золовідвалів на Криворізькій ТЕС” (погашення кредиторської заборгованості) на суму   
200 тис. грн через непредставлення ВАТ „Дніпроенерго” проектної документації (внутришньобудівельного титулу), приведеної у відповідність до нормативних вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 995 „Про Порядок затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності” (зі змінами).

Фінансування заходу по ДОКП „Декоративні культури”  
(місто Синельникове) не в повному обсязі (100 тис. грн з 200 тис. грн запланованих) пов’язано з неможливістю провести тендер розпорядником коштів нижчого рівня (управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації).

**2007 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 4 145,5 тис. грн, станом на 01 січня 2008 року виконано та профінансовано роботи на суму 2 665,3 тис. грн (64,3%), у тому числі проведено заходи:

озеленення та створення стійких газонних насаджень  
у містах Дніпропетровськ та Вільногірськ;

продовження розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень та вдосконалення системи охорони території Дніпровсько-Орільського природного заповідника (перша черга, будівництво лабораторного корпусу);

видання 1 регіональної доповіді, матеріалів конференцій у рамках заходів з відзначення Дня довкілля, 1 виставку дитячого екологічного малюнку.

**2008 рік**

Протягом 2008 – 2013 років структурні підрозділи облдержадміністрації: управління промисловості, головне управління промисловості, департамент промисловості та екології, департамент промисловості визначалися одними з головних розпорядників коштів спеціального фонду обласного бюджету – обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ФОНПС) на виконання заходів Програми.

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 8 079,4 тис. грн, станом на 01 січня 2009 року виконано та профінансовано роботи на суму 6 372,1 тис. грн. (78,9% до плану).

Здійснено заходи з озеленення міст: Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Вільногірськ, Дніпропетровського району.

Придбано за кошти обласного ФОНПС Дніпропетровським обласним управлінням лісового та мисливського господарства 2 пожежні машини,  
8 автотранспортних засобів високої прохідності, спеціальний інвентар;  
у місті Дніпродзержинськ – 1 автовишку та 1 бульдозер.

Виконано наукові роботи та рекомендації: „Обґрунтування системи якісних та кількісних показників наближення регіону видобування та первинної переробки уранової сировини в Дніпропетровській області до сталого розвитку”, „Обґрунтування заходів щодо вирішення основних геоекологічних проблем Дніпропетровської області, пов’язаних із розвитком ядерно-паливного циклу”, „Оцінка вогнищ розмноження американського білого метелика на території Дніпропетровської області та розробка комплексних методів боротьби з ними”, „Розробка методів створення стійких газонних насаджень відповідно до умов місцеперебування для боротьби з амброзією полинолистою на території м. Дніпропетровська”.

Профінансовано: інвентаризацію біологічного різноманіття області  
(3 каталоги), розробку екологічного атласу області та регіональної доповіді „Про стан техногенно-екологічної та природної безпеки Дніпропетровської області в 2007 році”, видання посібника „Екологічна абетка”, альманахів „Екологія та думка”, „Свята справа”, інформаційно-публіцистичного бюлетеня „Природна спадщина Дніпропетровщини”, каталогу унікальних природних об’єктів області, путівника „Природні скарби Дніпропетровської області”; проведення та видання матеріалів 4 конференцій екологічного спрямування, заходів з відзначення Дня довкілля, створення 3 випусків телепередачі „Людина і природа”.

**2009 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 6 679,0 тис. грн стосовно 13 об’єктів та заходів. Профінансовано 6 368,767 тис. грн (95,4% до плану) по 10 заходах. Не профінансовано ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області 104,0 тис. грн по   
3 заходах.

Придбано 20 тракторів, 20 садильних машин МС-1, 6 плугів навісних ПРН-3 та 4 борони навісні БН-2, БН-4 для забезпечення відновлення та збільшення лісових насаджень у лісових господарствах області.

Здійснено корчування старих та закладку нових розсадників  
(4 282 кустарників) у ДОКП „Декоративні культури” (місто Синельникове) на   
3 га.

Виконано роботи з озеленення міста Вільногірськ (омолодження 119 та обрізку 356 дерев).

Проведено роботи з ліквідації наслідків буревію в місті Дніпродзержинськ, прибрано 134 дерева.

Здійснено розроблення концепції сталого розвитку міста Дніпродзержинськ (1 етап).

Підготовлено проект реконструкції озеленення пам’ятки садово-паркового мистецтва – Дніпродзержинського парку культури та відпочинку.

Проведено підготовку та видання екологічного атласу Дніпропетровської області.

Виконано також реконструкцію озеленення скверу по просп. Леніна від площі ім. Леніна до пров. Цегельного у місті Дніпродзержинськ, але не в повному обсязі через несприятливі погодні умови. Проведено видалення 132 сухостійних, аварійних дерев. Придбано саджанці для висадки у грунт за наявності необхідних умов.

**2010 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 1 080,0 тис. грн по 9 заходах, профінансовано 5 заходів  
на суму 486,398 тис. грн (45,0% до плану), у тому числі:

виконання робіт (погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік)  
на 104,0 тис. грн по 3 заходах („Розробка пропозицій по зменшенню техногенного навантаження на навколишнє середовище шляхом нейтралізації та регенерації високотоксичних відходів промпідприємств” на суму 42,0 тис. грн, „Розробка екологічного обґрунтування доцільності використання техногенних відходів у будівництві” на суму 34,0 тис. грн та „Еколого-гігієнічна оцінка забруднення ґрунту і суміжних об’єктів довкілля важкими металами та їх впливу на здоров’я населення в умовах техногенного навантаження” на суму   
28,0 тис. грн;

виконання робіт з підготовки та друку 5 найменувань видань екологічного спрямування: буклетів серії „Охороняймо скарби природи Степового Придніпров’я”, „Заповідна справа „Регіональний ландшафтний парк „Придніпровський”, „Самарським плавням – статус регіонального ландшафтного парку”, „Орільський національний природний парк: феномен, проблеми створення та перспективи”, „Присамар’я Дніпровське – перлина природи міжнародного значення”, посібника „Заповідна справа в Україні та Степовому Придніпров’ї: національні та регіональні аспекти”   
на суму 182,4 тис. грн;

проведення заходів з ліквідації наслідків буревію у місті Дніпродзержинську на суму 199,998 тис. грн.

На реалізацію інших 4 заходів фінансування не здійснювалося внаслідок визнання конкурсних торгів такими, що не відбулися („Розробка концепції сталого розвитку м. Дніпродзержинська (ІІ етап)” на суму   
200,0 тис. грн та „Розробка програми оздоровлення атмосферного повітря   
м. Дніпродзержинська (ІІ етап)” на суму 200,0 тис. грн) та відмов подавачів запитів на фінансування заходів від укладення угод („Визначення зон впливу об’єктів уранового виробництва на адміністративно-територіальні одиниці Дніпропетровської області та підготовка пропозицій із забезпечення їх сталого соціально-економічного розвитку та поліпшення екологічного стану” на суму 96,0 тис. грн та „Проведення конференцій екологічного спрямування” на суму 95,0 тис. грн).

По департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністраціїзаплановано виконання робіт на суму 6 194,2 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету, освоєно – 3 655,3 тис. грн, що становить 59,0%, у тому числі проведено такі заходи:

реконструкцію південної станції аерації, насосної станції № 51 за адресою: просп. Газети Правда, 106-а, каналізаційної насосної станції № 61 за адресою: пров. Одеський, 29 у місті Дніпропетровськ;

проведено капітальний ремонт каналізаційних мереж   
с. Новомиколаївка Верхньодніпровського району та системи водовідведення Криничанського ДНЗ № 1 „Сонечко”.

Усього на реалізацію заходів у 2010 році витрачено 4141,7 тис. грн.

**2011 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації виділено  
75,0 тис. грн на виконання 1 заходу по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в області.

За 2011 рік надано заявки на суму 75,0 тис. грн (100%), профінансовано  
62,5 тис. грн (83,3%) по 1 заходу „Видання газети „Екологія Придніпров’я” на базі народної газети Дніпропетровщини „Зоря”.

Не оплачено ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області та заявлено як кредиторська заборгованість за виконані у 2011 році роботи та послуги  
12,5 тис. грн.

По департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації планувалося виконання робіт на суму 42 648,7 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету, освоєно кошти у сумі   
32 218,2 тис. грн, що становить 75,5%, у тому числі проведено такі заходи:

будівництво каналізаційного колектора по вул. Маршала Малиновського у місті Дніпропетровськ, берегоукріплення Каховського водосховища у районі с. Набережне;

реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Універсальній, госпфекальної каналізації по вул. Виборзькій на ділянці від   
пров. Орловського до вул. Нестерова, південної станції аерації, каналізаційної насосної станції № 8 за адресою: пров. Добровольців, каналізаційної насосної станції № 7а МКВП „Дніпроводоканал” у місті Дніпропетровськ, споруд та мереж каналізації смт Петропавлівка, каналізаційної системи з очисними спорудами військового містечка у   
с. Аполонівка, наружної каналізації по вул. Свердлова, міста Верхівцеве Верхньодніпровського району, а також системи каналізаційних мереж та споруд на них у с. Першотравневе Нікопольського району Дніпропетровської області;

озеленення (санітарну обрізку крони дерев, відновлення зелених насаджень) міст: Дніпропетровськ, Вільногірськ, Жовті Води, Кривий Ріг, а також Верхньодніпровського та П’ятихатського районів.

Усього на реалізацію заходів у 2011 році витрачено 32280,7 тис. грн.

**2012 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалося фінансування 5 заходів з підвищення рівня екологічної свідомості суспільства на суму 257,5 тис. грн як субвенція з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в області, у тому числі погашення кредиторської заборгованості по 1 заходу на суму 12,5 тис. грн.

За 2012 рік отримано заявки на фінансування 2 заходів на суму  
92,5 тис. грн (35,9% до плану), профінансовано 2 заходи на суму   
79,1665 тис. грн (30,67%), у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по 1 заходу на суму 12,5 тис. грн (100%).

Для видання газети „Екологія Придніпров’я” на базі газети „Зоря-область” надано заявки на суму 80,0 тис. грн (100%), профінансовано  
66,6668 тис. грн (83,3%). Не оплачено ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області та заявлено як кредиторська заборгованість кошти по 1 заходу на суму  
13,3332 тис. грн.

Не було здійснено Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області з технічних причин видання навчально-методичного посібника „Дерево життя”, посібника „Екологічна абетка Придніпров’я” (друге видання, виправлене та доповнене) та навчального посібника „Екологічна абетка для дітей” (друге видання, виправлене та доповнене) на суму 165,0 тис. грн.

По департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації планувалося виконання робіт на суму 29 017,9 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету, освоєно 23 194,2 тис. грн, що становить 79,9%, у тому числі проведено такі заходи:

будівництво берегоукріплення Каховського водосховища у районі  
с. Набережне;

реконструкцію каналізаційної системи з очисними спорудами військового містечка у с. Аполонівка;

озеленення (знесення сухих, аварійних дерев, санітарну обрізку крони дерев) міст Вільногірськ, Жовті Води та центрального міського дитячого парку Лазаря Глоби у місті Дніпропетровськ.

По головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації планувалося фінансування 5 заходів з озеленення міста Дніпропетровська, поточного ремонту зелених насаджень по 5 комунальних закладах „Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4”, „Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 7” Дніпропетровської обласної ради, „Дніпропетровська дитяча клінічна лікарня № 2” Дніпропетровської обласної ради, „Дніпропетровська дитяча клінічна лікарня № 6” Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровське дванадцяте територіальне медичне об’єднання Дніпропетровської обласної ради на суму 24,6 тис. грн. Профінансовано – 24,6 тис. грн. Касові видатки становили 100% до профінансованих.

Усього на реалізацію заходів у 2012 році витрачено 23298,04 тис. грн.

**2013 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалося фінансування 1 заходу з підвищення рівня екологічної свідомості суспільства на суму 13,334 тис. грн як субвенція з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в області для погашення кредиторської заборгованості по 1 заходу.

За 2013 рік профінансовано 13,3332 тис. грн (100%) для погашення кредиторської заборгованості щодо 1 заходу по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в області.

По департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації планувалося виконання робіт на суму   
138 450,7 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету, освоєно   
90 523,2 тис. грн, що становить 65,4%, у тому числі проведено такі заходи:

придбання спецтехніки для санітарної очистки територій населених пунктів Дніпропетровської області;

озеленення міста Дніпропетровськ, західної частини міста Жовті Води та Межівського, Нікопольського, Новомосковського, Павлоградського, П’ятихатського районів.

Усього на реалізацію заходів у 2013 році витрачено 90536,5 тис. грн.

**2014 рік**

По департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації у 2014 році планувалося виконання робіт на суму  
59 171,8 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету, з яких освоєно  
38 592,2 тис. грн (65,2%) на виконання таких заходів:

придбання спецтехніки для санітарної очистки територій населених пунктів Дніпропетровської області;

погашення кредиторської заборгованості за закладку саджанців декоративних культур КП „Декоративні культури” ДОР.

**2015 рік**

У 2015 році планувалося виконання робіт на суму 172 994,2 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету, які освоєно у сумі 171 335,0 тис. грн, що становило 98,3%. Виконано такі заходи:

придбання спецтехніки для санітарної очистки територій населених пунктів Дніпропетровської області;

капітальний ремонт благоустрою ділянок по вул. Робочій у Красногвардійському районі міста Дніпропетровськ;

озеленення міст: Дніпропетровськ, Вільногірськ, Кривий Ріг.

Усього планувалося фінансування заходів Програми протягом   
2005 – 2015 років у сумі 736283,9 тис. грн, профінансовано заходи, передбачені Програмою, на суму 378 650,7 тис. грн, що становить 51,4%.

Для продовження роботи, спрямованої на оздоровлення стану навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, гарантування екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства, облдержадміністрацією розроблено Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2026 роки, яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня   
2015 року № 680-34/VІ (із змінами) та базується на основних принципах і засадах сталого розвитку.

**Перший заступник**

**голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**