Додаток до додатка

до рішення обласної ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до заключного звіту про виконання Програми розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області на 2008 – 2015 роки

Програма розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області на 2008 – 2015 роки, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 травня 2008 року № 398-15/V (зі змінами),
далі – Програма, розроблена з метою виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1855 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту 
на період до 2017 року” (зі змінами).

Мета Програми – підвищення технічного рівня оснащення 
підприємств електротранспорту міст: Дніпра (Дніпропетровська), Кам’янського (Дніпродзержинська), Кривого Рогу та оновлення парку рухомого складу шляхом закупівлі сучасного вітчизняного рухомого складу.

Функції регіонального замовника Програми виконувало управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, з листопада                2012 року у зв’язку з реорганізацією управління згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № Р-830/0/3-12  „Про структуру обласної державної адміністрації” (зі змінами) – департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

Регіональними замовниками-співвиконавцями визначено Дніпровську (Дніпропетровську), Кам’янську (Дніпродзержинську) та Криворізьку міські ради.

Фінансування завдань та заходів Програми планувалося за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Для виконання заходів Програми на 2008 – 2015 роки затверджено орієнтований обсяг фінансування у сумі 496,64 млн  грн, у тому числі 
за рахунок коштів державного бюджету – 225,22 млн грн, обласного 
бюджету – 10,0 млн грн, місцевих бюджетів – 215,22 млн грн, за рахунок інших джерел  – 46,2 млн грн.

Фактично за 2008 – 2015 роки освоєно 86,0 млн грн, у тому числі 
за рахунок коштів державного бюджету – 3,9 млн грн, місцевих 
бюджетів – 47,3 млн грн, із них обласного бюджету – 1,4 млн грн, інших джерел – 34,8 млн грн.

2008 року в області придбано 7 одиниць тролейбусів у рамках Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007 – 
2015 роки за фінансової підтримки з державного бюджету – 3,87 млн грн, 
місцевого бюджету – 4,17 млн грн.

2011 року за рахунок коштів обласного бюджету (1,4 млн грн) та місцевого бюджету (4,0 млн грн) виконано реконструкцію з модернізацією 3-х вагонів швидкісного трамваю у м. Кривому Розі. У м. Дніпрі (Дніпропетровську) за кредитні кошти у сумі 15 млн грн. придбано 
48 трамвайних вагонів, які пройшли модернізацію на підприємствах Німеччини й обладнані енергозбережною системою керування.

2013 року у м. Дніпрі (Дніпропетровську) за рахунок кредитних коштів у сумі 17 млн грн придбано 30 одиниць трамвайних вагонів, що пройшли модернізацію на підприємствах Німеччини й обладнані енергозбережною системою керування.

2015 року у м. Дніпрі (Дніпропетровську) придбано 11 тролейбусів 
на суму  40,5 млн грн, у тому числі 1 за власні кошти міського комунального підприємства „Дніпропетровський електротранспорт” на суму 2,8 млн грн, та 10 – за кошти місцевого бюджету на суму 37,7 млн грн.

У результаті виконання Програми парк рухомого складу підприємств міського електротранспорту оновлено на 81 трамайний вагон та на 18 тролейбусів.

Виконання Програми дозволило забезпечити розвиток екологічно чистого міського пасажирського електротранспорту, підвищити якість надання послуг населенню з пасажирських перевезень електротранспортом, поліпшити комфортність і безпеку перевезення пасажирів трамвайними вагонами та тролейбусами з дотриманням стандартів якості транспортних послуг.

Перший заступник

голови обласної ради 							С. ОЛІЙНИК