Додаток 1

до рішення обласної ради

Зміни до Переліку

завдань та заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки 
та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності (пріори- тетні зав- дання) | Зміст заходів Програми з виконання зав- дання | Відповідальний за виконання | Термін виконання за роками | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поча-ток | Закін- чення | Джерела фінансування | Усього | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Усього, наступні етапи |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів | 2.96. Будівництво, реконструкція систем водовідведення, упровадження прогресивних методів очистки стічних вод | Департамент житлово-комунального господарства та будів- ництва облдержад- міністрації, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1077954,7 | 37954,7 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 200000 | Запобігання та зменшення забруднення по- верхневих водних ре- сурсів та підземних вод |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 637954,7 | 37954,7 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | – |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 440000 | – | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 200000 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 2.98. Ре- конструкція, будівництво, ремонт систем зливової каналізації з оснащенням локальних систем очистки стоків | Департамент житлово-комунального господарства та будів- ництва облдержадміністрації | 2017 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 480000 | – | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | – | Поліпшення експлуатації доріг |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 480000 | – | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | – |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1. Роз- виток водного господарства та екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро | 2.1.10. Заходи з розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідро- логічного режиму та санітарного стану річок і водойм | Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, департамент екології та природних ре- сурсів обл- держадмі- ністрації, департамент житлово-комунального господарства та бу- дівництва облдерж- адміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ре- сурсів (за згодою), рай- держадмі- ністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1200163 | 68853 | 137960 | 123700 | 123880 | 134310 | 611460 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 38690 | 2380 | 2960 | 3700 | 3880 | 14310 | 11460 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 1161473 | 66473 | 135000 | 120000 | 120000 | 120000 | 600000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2.1.18. Поліпшення стану по- верхневих водних об’єктів на території Дніпропетровської області шляхом упровад- ження біомеліоративних заходів | Управління агропромислового розвитку обл- держадмі- ністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства та бу- дівництва облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ре- сурсів (за згодою), рай- держадмі- ністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 39000 | 1200 | 2800 | 3000 | 3000 | 4000 | 25000 | Поліпшення стану водних об’єктів за рахунок зариблення водойм промисловими видами риб та їх подальше природне відновлення, що вплине на стабілізацію біологіч- ного різноманіття і природний баланс водойм |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 39000 | 1200 | 2800 | 3000 | 3000 | 4000 | 25000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2.1.21. Ліквідація наслідків підтоплення на забудованих територіях, у першу чергу тих, що потребують термінового захисту | Департамент житлово-комунального господарства та бу- дівництва облдержадміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ре- сурсів (за згодою), райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), райдержадміністрації, наукові організації та установи, спеціалізовані будівельні організації (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 860485,5 | 39485,5 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 425000 | Зменшення причин і факторів підтоплення, запобігання розвитку цього процесу, скорочення обсягів водоспоживання з упровадженням сучасних водозбережних технологій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 690485,5 | 15485,5 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 375000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 170000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 50000 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Повод- ження з відходами 1 | 3.35. Переробка, раціональне використання та зберігання відходів | Департамент житлово-комунального господарства та будів- ництва облдержадміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), промислові підприємства (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 150000 | 22000 | 28000 | 25000 | 15000 | 15000 | 45000 | Зменшення кількості сміттєзвалищ, забезпечення належного санітарного стану еко-систем |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 30000 | 2000 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 40000 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 3.37. Проектування, будівництво, реконструкція полігонів, заводів, станцій, комплексів, звалищ для складування, обробки, сортування, утилізації та захоронення 2 | Департамент житлово-комунального господарства та бу- дівництва облдержадміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, 3 | 2016 4 | 2025 5 | Загальний обсяг, у т.ч. 6 | 644509,7 7 | 28509,7 8 | 112000 9 | 124000 10 | 130000 11 | 150000 12 | 100000 13 | Зменшення екологічної загрози для населення та навколишнього середовища 14 |
|  | ТПВ | райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), КП, „Дніпро-петровський обласний центр повод- ження з відходами” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 348509,7 | 28509,7 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | – |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 296000 | – | 32000 | 44000 | 50000 | 70000 | 100000 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 5. Підви- щення енергоефективності та енергозбере- ження | 5.51. Упровадження комплексної термомодернізації у бюджетних будівлях | Департамент житлово-комунального господарства та бу- дівництва облдержадміністрації, КП „Департамент екобезпеки, природокористування та енерго- збереження Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 121000 | – | 26000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35000 | Зменшення споживання енергоресурсів у будівлях після термореновації на 40% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 121000 | – | 26000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. Розбудова та вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області | 6.3. Організація, розбудова та вдосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, Головне управління Держсан- епідслужби у Дніпропетровській області та його органи на місцях (за згодою), райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства, установи, організації (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 52500 | 2500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Упровад- ження автоматизованих пунктів спостережень за станом атмосферного повітря, в першу чергу на територіях із промис- лово навантаженою інфраструктурою |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 52500 | 2500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7. Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду | 7.2. Розробка проекту схеми формування екологічної мережі об- ласті | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 570 | 570 | – | – | – | – | – | Створення схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 570 | 570 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 7.11. Створення цифрової геоінформаційної бази даних природно-заповідного фонду із застосуванням GPS- технологій |  | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2480 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 60 | 300 | Створення відповідного банка даних та геоінформаційної системи |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 2480 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 60 | 300 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 9. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості 1 | 9.1. Проведення масових заходів з екологічного інформування суспільства, у тому числі видання поліграфічної, друкованої продукції 2 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), громадські організації (за згодою) 3 | 2016 4 | 2025 5 | Загальний обсяг, у т.ч. 6 | 14000 7 | 500 8 | 1500 9 | 1500 10 | 1500 11 | 1500 12 | 7500 13 | Забезпечення інформування населення щодо екологічного стану навколишнього середовища 14 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 14000 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 9.2. Інформаційні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на збережен- ня біологічного різноманіття та природно-заповідного фонду області |  | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 450 | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Підвищення рівня свідомості суспільства щодо пріоритетів збереження навколиш- нього середовища та біорізноманіття |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 450 | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 9.4. Щорічне видання Екологічного паспорта Дніпропетровської області 2 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 3 | 2016 4 | 2025 5 | Загальний обсяг, у т.ч. 6 | 2050 7 | 250 8 | 200 9 | 200 10 | 200 11 | 200 12 | 1000 13 | Здійснення всебічного аналізу регіонального стану охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, від- творення та охорони природних ресурсів. Забезпечення інформаційної під- тримки при 14 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | прийнятті управлінських рішень |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 2050 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Загальний обсяг фінансування | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 33398547,4 | 3548031,1 | 2676361,0 | 4221586,3 | 1381334,9 | 4723221,1 | 16848013,0 |  |
|  |  |  | Державний бюджет | 1517690,0 | 128230,0 | 136390,0 | 144290,0 | 151890,0 | 181870,0 | 775020,0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 4366447,9 | 336727,9 | 800150,0 | 772220,0 | 630910,0 | 629830,0 | 1196610,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1343783,9 | 79000,0 | 171000,0 | 183000,0 | 179000,0 | 199000,0 | 532783,9 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 26170625,5 | 3004073,2 | 1568821,0 | 3122076,3 | 419534,9 | 3712521,1 | 14343599,1 |  |

Перший заступник

голови обласної ради 						                                                       С. ОЛІЙНИК