Додаток 1

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2014 − 2016 роки**

Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1. **Виконання завдань і заходів програми**

| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Термін виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування заходів програми,** тис. грн | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **заплановано програмою** | **затверджено відповідними бюджетами** | **фактично освоєно** | | | |
| **Усього,** у т.ч. | **у 2014 році** | **у 2015 році** | **у 2016 році** |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст області за визначеними показниками | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, головне управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ДРІДУ НАДУ при Президентові України) за згодою, комунальне підприємство „Головний інформаційний і науково-виробничій центр” Дніпропетровської обласної ради (далі – КП ГІКНВЦ ДОР) за згодою | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 150,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 150,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | − | – | – | – | – | – |
|  | 1.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів щодо організації виконання завдань програми, методичних рекомендацій | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. Організація навчання, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій та перепідготовка фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністратори мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою),  ДРІДУ НАДУ при Президентові України (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 180,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 180,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. Проведення регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, лідерів політичних партій, учених та представників бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій з питань інформаційного суспільства, всеукраїнських науково-практичних конференцій | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 300,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 300,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.6. Проведення щорічних конкурсів на кращий проект у сфері інформатизації | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 45,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 45,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 2.Упровадження технологій  е-урядування  в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  структурні підрозділи облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  виконавчі комітети міських рад  (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1300,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1300,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  Джерела | – | – | – | – | – | – |
| \*2.1. Розвиток системи електронного документообігу (в рамках регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011 –  2013 роки) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою),  райдержадміністрації | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | 450,0 | 450,0\* | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | 450,0 | 450,0\* | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. Упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.  Розроблення комплексних проектів інформатизації регіону | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  структурні підрозділи облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 4000,0 | 791,2 | 696,2 | – | 509,2 | 187,0 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 4000,0 | 791,2 | 696,2 | – | 509,2 | 187,0 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.3. Організація регіональної служби захисту інформації. Створення комплексних систем захисту інформації на регіональні програмно-технічні, комплекси, інформаційні системи тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3700,0 | 1115,0 | 1113,6 | – | 618,6 | 495,0 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 3700,0 | 1115,0 | 1113,6 | – | 618,6 | 495,0 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. Співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними громадськими організаціями (фондами) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1500,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1500,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 2.5. Упровадження пілотних проектів системи інформаційно-аналітичного забезпечення райдержадміністрацій, районних рад, сільських, селищних рад. Забезпечення публічності та прозорості витрачання державних коштів | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1500,0 | 957,5 | 957,5 | 97,6 | 650,0 | 209,5 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1500,0 | 957,5 | 957,5 | 97,6 | 650,0 | 209,5 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  Джерела | – | – | – | – | – | – |
| \*2.5. Організація міжвідомчого захищеного обміну інформацією між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області.  Організація регіональної служби криптографічного захисту інформації (у рамках регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011 – 2013 роки) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | 74,3 | 74,3\* | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | 74,3 | 74,3\* | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | \*2.6. Розвиток інформаційно-ресурсного центру облдерж-адміністрації „Відкрита влада”. Розвиток порталу „Відкрита влада”. Розвиток Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області. Створення регіональної мережі пунктів колективного доступу населення до публічної інформації. Створення Дніпропетровського обласного контактного центру та „Контакт-центру „Гаряча лінія Дмитра Колєснікова” (у рамках регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011 – 2013 роки) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадмі-ністрації,  департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  виконавчі комітети міських рад (за згодою) | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | 644,4 | 644,4\* | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | 644,4 | 644,4\* | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та формування  системи регіональних електронних інформаційних ресурсів, організація захисту інформації | 3.1. Упровадження спільно з ПАТ „Укртелеком” та іншими операторами технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності між телекомунікаційним центром області та районними і сільськими установами органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.  Підтримка існуючих каналів зв’язку.  Поширення технології бездротової мережі Wi-Fi, WiMax у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | ДФ ПАТ „Укртелеком” (за згодою),  управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  ПрАТ „Київстар” (за згодою), ТОВ „НВП „Трайфл” ” (за згодою), ПрАТ „МТС Україна” (за згодою), КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 4800,0 | 4538,7 | 4060,0 | 881,3 | 1778,7\*\* | 1400,0 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 4800,0 | 4538,7 | 4060,0 | 881,3 | 1778,7\*\* | 1400,0 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| \*3.1. Упровадження спільно з ПАТ „Укртелеком” та іншими операторами технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності між телекомунікаційним центром області та районними і сільськими установами органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.  Підтримка існуючих каналів зв’язку. Організація та підтримка каналів зв’язку в рамках реалізації пілотного проекту „Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту” (у рамках регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011– 2013 роки) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР,  виконавчі комітети міських рад, райдержадміністрації,  ДП „Укрпошта”,  ПАТ „Укртелеком” | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | 923,0 | 923,0\* | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | 923,0 | 923,0\* | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 3.2. Створення регіонального ДАТА-Центру Дніпропетровської області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2350,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 2350,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням  ІР-телефонії по всій території  області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2100,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 2100,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 3.4. Розроблення проекту, запровадження структурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне  електроживлення) будівлі по проспекту Кірова, 1, придбання мобільного презентаційного комплексу для проведення виїзних нарад та обласних заходів, модернізація системи „РАДА ІІІ ДНІПРО” (просп. Кірова, 2) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 4100,0 | 335,0 | 333,9 | – | 333,9 |  |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 4100,0 | 335,0 | 333,9 | – | 333,9 | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| \*3.4. Розроблення проекту структурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне електроживлення) будівлі облдержадміністрації  (просп. Кірова, 1). Обладнання залів адміністративних будівель за адресами: просп. Кірова, 1 та просп. Кірова, 2 сучасними аудіо-, відеосистемами.  Організація мультисервісної мережі в адміністративних будівлях за адресами: просп. Кірова, 1 та просп. Кірова, 2. Придбання мобільного комплексу для технічного забезпечення виїзних нарад облдержадміністрації.  Розроблення проектно-кошторисної документації об’єкта: „Реконструкція – технічне переоснащення приміщень адміністративної будівлі за адресою: просп. Кірова, 2 у м. Дніпропетровськ під Регіональний Дата-центр Дніпропетровської області” та проведення експертизи (у рамках регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011 – 2013 роки) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | 152,0 | 152,0\* | – |  |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | 152,0 | 152,0\* | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.5. Розвиток спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі регіональної геоінформаційної системи | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  департамент економічного розвитку облдержадміністрації | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 468,6 | 198,0 | 98,0 | – | 98,0\*\* | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 468,6 | 198,0 | 98,0 | – | 98,0\*\* |  |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| \*3.5. Розвиток спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі АС „Регіональна економіка” та програмного комплексу інформаційної та експертно-аналітичної підтримки прийняття рішень „Логос – 3.0”. Інтеграція існуючих систем із спеціалізованою інформаційно-аналітичною системою підтримки прийняття управлінських рішень (у рамках регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011 – 2013 роки) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  департамент економічного розвитку облдержадміністрації | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | 42,0 | 42,0\* | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | 42,0 | 42,0\* | – |  |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.6. Упровадження комплексної автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 431,4 | 454,8 | 379,8 | 175,0 | 123,4\*\* | 81,4 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 431,4 | 454,8 | 379,8 | 175,0 | 123,4\*\* | 81,4 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування  існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 15450,0 | 15746,5 | 15236,5 | 2990,0 | 5810,0\*\* | 6436,5 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 15450,0 | 15746,5 | 15236,5 | 2990,0 | 5810,0\*\* | 6436,5 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 4.2. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 7500,0 | 3042,1 | 3037,9 | – | 1964,1 | 1073,8 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 7500,0 | 3042,1 | 3037,9 | – | 1964,1 | 1073,8 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| \*4.2. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у рамках регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011 – 2013 роки) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | 706,0 | 706,0\* | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | 706,0 | 706,0\* | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.3. Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 8300,0 | 5300,0 | 5297,2 | – | 5297,2 | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 8300,0 | 5300,0 | 5297,2 | – | 5297,2 | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| 4.4. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2014 – 2016 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1600,0 | 727,9 | 711,3 | 148,4 | 152,9 | 410,0 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1600,0 | 727,9 | 711,3 | 148,4 | 152,9 | 410,0 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |
| **Усього за програмою:** | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **59775,0** | **33206,7** | **34913,6** | **7284,0\*** | **17336,0\*\*** | **10293,2** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 59775,0 | 33206,7 | 34913,6 | 7284,0\* | 17336,0\*\* | 10293,2 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – | – |

*\* – у т.ч. погашена кредиторська заборгованість у сумі 2991,8 тис. грн (у рамках регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2011 – 2013 роки), яка виникла станом на 01 січня 2014 року.*

*\*\*– у т.ч. погашена кредиторська заборгованість, у сумі 1256,73 тис. грн, яка виникла станом на 01 січня 2015 року у зв’язку з відсутністю дозволу казначейської служби на оплату незахищених видатків та отримання фінансування в останній день 2014 року.*

1. **Оцінка ефективності виконання програми**

| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Кількісні показники виконання програми** | | | | **Якісні показники**  **виконання програми** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | |
| **Затверджено програмою** | **Фактично виконано** |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст області за визначеними показниками | Кількість проведених оцінювань | Одиниць | 1 | 1 | Проведено оцінку електронної готовності районів та міст області за показниками, що відпрацьовані спільно з Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Ці матеріали підготовлено за сприяння швейцарсько-українського проекту „Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади”.  Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 1.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій з урахуванням вимог нормативно-правових актів з використання комп’ютерних програм | Кількість проведених інвентаризацій | Одиниць | 3 | 3 | Проведено щорічну інвентаризацію інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм.  Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів щодо організації виконання завдань Програми, методичних рекомендацій | Кількість нормативних документів | Одиниць | 11 | 7 | Підготовлено матеріали щодо внесення змін до програми. Забезпечено роботу науково-технічної ради з питань інформатизації та електронного урядування облдержадміністрації.  Кошти з обласного бюджету не виділялись |
|  | 1.4. Організація навчання, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій та перепідготовки фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністратори мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Чисельність фахівців,  які пройшли навчання | Осіб | 900 | 1100 | Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій державних службовців щодо обов’язкового володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, підвищення інформаційної грамотності та культури користувачів, їх кваліфікації. Загалом пройшли навчання 1100 працівників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.  Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 1.5. Проведення регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, лідерів політичних партій, учених та представників бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій з питань інформаційного суспільства, всеукраїнських науково-практичних конференцій | Кількість заходів | Одиниць | 1 | 1 | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та розвитку організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем.  Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 1.6. Проведення щорічних конкурсів на кращий проект у сфері інформатизації | Кількість конкурсів | Одиниць | 1 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 2. Упровадження технологій  е-урядування в органах виконавчої влади та  місцевого самоврядування області | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Чисельність нових користувачів | Осіб | 300 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 2.2. Упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Розроблення комплексних проектів інформатизації регіону | Кількість упроваджених проектів | Одиниць | 4 | 4 | Розвиток регіональних інформаційних систем: інформаційно-ресурсного центру облдержадміністрації „Відкрита влада”, регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області, регіональної мережі пунктів колективного доступу населення до публічної інформації, контакт-центру „Гаряча лінія голови облдержадміністрації”, проекту „Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту” |
| 2.3. Організація регіональної служби захисту інформації. Створення комплексних систем захисту інформації на регіональні програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо | Створення системи захисту інформації | Шт. | 1 | 1 | Забезпечення вимог чинного законодавства у сфері захисту інформації. Проведено відповідні заходи щодо створення та впровадження системи захисту інформації на систему інформаційно-аналітичного забезпечення. Атестат відповідності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України отримано 12 серпня 2016 року № 14209 |
| 2.4. Співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток  е-урядування, з державними, міжнародними громадськими організаціями (фондами) | Кількість спільно реалізованих проектів | Одиниць | 1 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 2.5. Упровадження пілотних проектів системи інформаційно-аналітичного забезпечення райдержадміністрацій, районних, сільських, селищних рад. Забезпечення публічності та прозорості витрачання державних коштів | Кількість упроваджених проектів (систем) | Одиниць | 1 | 1 | Запроваджено інтерактивну систему моніторингу та підготовки інформації щодо процедури та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Дніпропетровській області, до якої підключено структурні підрозділи облдержадміністрації та понад 240 підпорядкованих їм комунальних підприємств |
| 3. Розвиток телекомунікаційно-го середовища регіону та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів, організація захисту інформації | 3.1. Упровадження спільно з ПАТ „Укртелеком” та іншими операторами технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності між телекомунікаційним центром області та районними і сільськими установами органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. Підтримка існуючих каналів зв’язку. Поширення технології бездротової мережі Wi-Fi, WiMax у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Чисельність абонентів мережі облдержадмініст-рації | − | 3500 | 2000 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, міських органів влади та органів місцевого самоврядування.  Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет представників громадськості, депутатського корпусу |
| 3.2. Створення регіонального ДАТА-Центру Дніпропетровської області | Створення  ДАТА-Центру | ДАТА-Центр | 1 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням ІР-телефонії по всій території області | Чисельність абонентів IP-телефонії | − | 400 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| 3.4. Розроблення проекту, запровадження структурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне електроживлення) будівлі по проспекту  Кірова, 1, придбання мобільного презентаційного комплексу для проведення виїзних нарад та обласних заходів, модернізація системи „РАДА ІІІ ДНІПРО” (просп. Кірова, 2) | Проекти | Одиниць | 1 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись |
| Кількість придбаного обладнання | Одиниць | − | 1 | Придбання мережевого обладнання для сегменту локальної мережі „Гаряча лінія голови облдержадміністрації” |
| 3.5. Розвиток спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі регіональної геоінформаційної системи | Чисельність користувачів, підключених до системи | − | 300 | 15 | Запроваджено інтерактивну систему підтримки управлінських рішень з регіонального розвитку із застосуванням математичного модулювання на базі просторових даних Дніпропетровської області |
| 3.6. Упровадження комплексної автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області | Кількість абонентів у системі місцевих бюджетів | Одиниць | 334 | 385 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем на території області |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | Не більше 3-х збоїв на рік тривалістю  2 години | − | 3 | 3 | Забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області.  Технічна підтримка близько 2000 користувачів органів влади |
| 4.2. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Кількість засобів інформатизації | Одиниць | 145 | 191 | Оснащення сучасною комп’ютерною технікою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у тому числі структурних підрозділів облдержадміністрації та обласної ради) |
| 4.3. Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області | Ліцензії/  обладнання | Одиниць | 100/15 | – /10 | Забезпечення надійного функціонування  ТКЦ області та дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення |
|  | 4.4. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Кількість ліцензій | Одиниць | 1000 | 2617 | Дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування й можливості користування програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень |

**Перший заступник голови**

**обласної ради С. ОЛІЙНИК**