**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | **Очікуваний результат від виконання заходу** |
| **усього** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Упровадження автоматизованого обліку та управління об’єктами нерухомого майна Дніпропетровської області | 1.1. Розробка, упровадження та супроводження програмного комплексу „Єдиний реєстр майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області” | Дніпропетровська обласна рада, управління житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради,комунальне підприємство „Агенція з управління проектами” ДОР”(за згодою) | **2018 – 2021****роки** | **25000** | **6250** | **6250** | **6250** | **6250** | Створення єдиної системи для забезпечення прозорості діяльності балансоутримувачів об’єктів комунального майна області |
|  | 1.2. Створення, упровадження та супроводження компонента аналітики для внутрішнього використання | Дніпропетровська обласна рада, управління житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради,комунальне підприємство „Агенція з управління проектами” ДОР”(за згодою) | **2018 – 2021****роки** |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності приймання управлінських рішень спираючись на аналітичні дані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1.3. Створення, упровадження та супроводження компонента публікації аналітичних звітів для загального користування |  | **2018 – 2021****роки** |  |  |  |  |  | Забезпечення доступу громадян та депутатського корпусу до інформації щодо майнових комплексів територіальної громади області |
|  | 1.4. Створення, упровадження та супроводження компонента контролю та обліку майнових комплексів, приміщень, наданих у оренду приватним, комунальним та державним суб’єктам |  | **2018 – 2021****роки** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Створення, упровадження та супроводження компонента контролю та обліку передачі майнових комплексів, приміщень, наданих у безоплатне користування приватним, комунальним та державним суб’єктам |  | **2018 – 2021****роки** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна спільної власності за територіальними громадами Дніпропетров-ської області та балансоутриму-вачами | 2.1. Виготовлення (корегування) електронних технічних паспортів на об’єкти спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області та внесення їх до програмного комплексу „Єдиний реєстр майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області” | Дніпропетровська обласна рада, управління житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради,КП „Дніпрокомоблік” ДОР” (за згодою) | **2018 – 2021****роки** | **10000** | **2500** | **2500** | **2500** | **2500** | Захист майнових прав територіальних громад Дніпропетровської області, їх оформлення, реєстрація, забезпечення повноти даних щодо об’єктів нерухомого майна в „Єдиному реєстрі майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпро-петровської області” |
|  **Усього згідно з завданням,**  **у тому числі** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **35000** | **8750** | **8750** | **8750** | **8750** |  |
| **Обласний бюджет** | **35000** | **8750** | **8750** | **8750** | **8750** |
| **Усього за Програмою,**  **у тому числі** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **35000** | **8750** | **8750** | **8750** | **8750** |
| **Обласний бюджет** | **35000** | **8750** | **8750** | **8750** | **8750** |

 **Заступник голови обласної ради М. КУЮМЧЯН**