Додаток

до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту в Дніпропетровській області

на 2009 – 2017 роки

- Перелік завдань і заходів Програми

| Завдання Програми | Заходи Програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання заходу | Джерела фінансуван-ня | Обсяг фінансування заходів Програми, млн грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заплановано Програмою | затверджено відповідними бюджетами | фактично освоєно |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього, у т.ч. | у 2009 році | у 2010 році | у 2011 році | у 2012 році | у 2013 році | у 2014 році | у 2015 році | у 2016 році | у 2017 році |
| Удосконален-ня маршрутної мережі | Визначити оптимальну структуру транспортних засобів для перевезення пасажирів на міських, приміських та міжміських маршрутах з допуском до роботи на маршру-тах автобусів відповідного класу, що відповідають за своїм технічним станом вимогам норм і стандартів у галузі забезпечен-ня безпеки дорожнього руху | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), ГУМВС України в Дніпро-петровській області (за згодою), міськвикон-коми (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Здійснити обстеження пасажиропотоків на автобусних маршрутах обласного і міського сполучення. Забезпечити взаємоузгодженість внутрішньообласної та міських автобусних мереж | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі- ністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), міськвикон-коми (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Упровадити конкурсно-пакетний варіант розподілу маршрутів між перевізниками, забезпечивши транспортний зв’язок сільських населених пунктів з районними центрами | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), рай-держадмі-ністрації, міськви-конкоми (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Підвищення безпеки перевезень пасажирів автомо-більним транс-портом | Відновити перепідготовку водіїв транспортних засобів підприємств усіх форм власності щодо знання правил безпеки дорожнього руху. Установити дійовий контроль за спеціальною підготовкою і стажуванням водіїв автотранспортних засобів згідно з Положенням, затвердженим Міністерством транспорту України | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), міськ-виконкоми (за згодою), райдерж-адміністрації, перевізники (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Регулярно проводити спільні перевірки міжвідомчими комісіями якості та порядку надання послуг пасажирського автомобільного транспорту | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), райдерж- адміністрації, УМВС України в області (за згодою), Територіальне управління Головавто- трансінспек- ції в області (за згодою), Державна податкова адміністрація в області (за згодою), УСБУ в області (за згодою), Транспортна прокуратура (за згодою), міськвиконко-ми (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Забезпечити обладнання мережі стоянок легкових таксі та зазначити місця зупинок маршрутних таксі на маршрутах руху в містах і районних центрах області | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), перевізники (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Підвищення якості перевезень пасажирів автомо-більним транспортом | Здійснити оновлення транспортних засобів шляхом придбання перевізниками автобусів великої та особливо великої місткості. При проведенні конкурсу для визначення перевізника та укладенні договору із замовником перевезень обумовлювати питання оновлення та придбання транспортних засобів | Перевізники, департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), райдержадміністрації, УМВС України в області (за згодою), міськвикон-коми (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Створити обласну міжвідомчу комісію з розгляду скарг та пропозицій пасажирів стосовно порядку та якості надання послуг пасажирських перевезень автомобільним транспортом | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, Транспортна прокуратура (за згодою), УМВС України в області (за згодою), Територіальне управління Голов-автотранс-інспекції в області (за згодою), Державна податкова адміністрація в області (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Привести існуючі автобусні маршрутні мережі у відповідність до вимог п. 33 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), райдерж-адміністрації, міськвикон-коми (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Запровадити конкурси на кращий маршрут, кращого перевізника, кращу службу таксі, кращого водія та визначення найгіршого маршруту міста (області) | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, райдерж-адміністрації, міськвикон- коми (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Запровадити кваліфікаційні вимоги до пасажирських перевізників –претендентів на участь у конкурсі на перевезення пасажирів, із застосуванням критеріїв оцінки перевізника за стобальною системою, шляхом внесення змін до умов проведення конкурсу | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Запровадити єдині вимоги щодо здійснення постійного контролю за виконанням умов договорів про організацію перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньо- обласні маршрути), укладених замовником з автомобільними перевізниками | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Забезпечити облаштування автобусних маршрутів загального користуван-ня необхідною інфраструктурою (автопавільйонами, заїзними „карманами”, інформацією для пасажирів з відомостями про розклад руху автобусів) | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержад-міністрації, міськвиконко-ми (за згодою), Служба автомобільних доріг у Дніпро- петровській області (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Розвиток авто-станційного обслуговування | Розширити автостанційну мережу в містах, районних центрах області шляхом будівництва та введення в експлуатацію автостанцій | ПрАТ „ДОПАС” (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Побудувати у м. Дніпрі автостанції на вул. Столетова, вул. Героїв Сталінграда, у районі Річкового порту; Першотравенської АС; Криворізької АС-1; Кам’янської (Лівий берег), Кам’янської АС-3 (вул. Леніна, 92, залізничий вокзал); Зеленодольської АС | ПрАТ „ДОПАС” (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструювати автовокзал „Центральний” у м. Дніпрі | ПрАТ „ДОПАС” (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Відкрити пункти попереднього продажу квитків у містах: Дніпрі, Павлограді, Нікополі, Кривому Розі, Жовтих Водах, Кам’янському | ПрАТ „ДОПАС” (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Створити єдину комп’ютерну інформаційну довідкову систему України (на основі регіональних) | ПрАТ „ДОПАС” (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Забезпечити 100% охоплення автобусних маршрутів загального користування системою диспетчеризації для здійснення контролю за роботою пасажирського автотранспорту в містах та районах області | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержад-міністрації, міськвиконкоми (за згодою), райдерж-адміністрації | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Захист навколишнього середовища Дніпропетровської області | Перевести автобуси, мікроавтобуси на альтернативні види пального та обладнати їх каталізаторами пального | Перевізники (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Продовжити будівництво автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій на території області | Підприємства різної форми власності (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Посилити контроль за якістю автомобільного пального на автозаправних станціях, складах пального в організаціях та установах | Дніпропетровський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (за згодою), управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації, перевізники (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сертифікація автотранспортних підприємств на відповідність послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам | Посилити контроль за наявністю в перевізників документа, що засвідчує професійну відповідність та спроможність надавати послуги при одержанні ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, ДП „ІІЦ” (за згодою), райдерж-адміністрації, міськ- виконкоми (за згодою), перевізники (за згодою) | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Посилити вимоги до стану виробничої бази автопідприємств- перевізників | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації (за згодою), територіальне управління Головавто-транс- інспекції в області (за згодою), міськви-конкоми (за згодою), райдерж-адміністрації | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Будівництво та реконструкція автодоріг державного значення | Знам’янка –Луганськ –Ізварине | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 – 2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 6130,0 | 1259,0 | 1259,0 | 39,1 | 32,0 | 704,3 | 86,6 | 335,8 | – | 33,7 | 26,6 | 0,9 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 6130,0 | 1258,1 | 1258,1 | 39,1 | 32,0 | 704,3 | 86,6 | 335,8 | – | 33,7 | 26,6 | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Новомосковськ – Запоріжжя – Мелітополь – Джанкой – Сімферополь | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1900,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1900,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2013 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1480,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1480,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Дніпро – Миколаїв, км 80+600 – км 124+800 | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 800,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 800,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Будівництво та реконструкція автодоріг державного значення | Дніпро – Царичанка –Кобеляки –Решетилівка | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2354,0 | 163,6 | 163,6 | 65,5 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | 96,1 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 2354,0 | 163,6 | 163,6 | 65,5 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | 96,1 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Правобережний підхід до Кайдацького мосту | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2010 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Кропивницький –Кривий Ріг – Запоріжжя | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2013 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1940,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1940,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Капітальний ремонт автодоріг державного значення | Знам’янка –Луганськ – Ізварине | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 850,0 | 5,9 | 5,9 | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 850,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009, 2013 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 844,0 | 223,6 | 223,6 | 15,3 | 52,4 | 11,3 | 10,1 | 90,3 | – | – | 22,5 | 21,7 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 844,0 | 220,4 | 220,4 | 15,3 | 52,4 | 11,3 | 10,1 | 90,3 | – | – | 22,5 | 18,5 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 рік | Загальний обсяг, у т.ч. | 60,0 | 53,9 | 53,9 | – | 32,8 | 2,0 | 15,0 | 3,4 | – | – | – | 0,7 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 60,0 | 53,2 | 53,2 | – | 32,8 | 2,0 | 15,0 | 3,4 | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Дніпро – Миколаїв | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 – 2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 425,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 425,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Дніпро – Царичанка –Кобеляки –Решетилівка | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2013 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 475,0 | 0,7 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 475,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Запоріжжя – Донецьк | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2011 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 220,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 220,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Кропивницький –Кривий Ріг – Запоріжжя | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2012 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 765,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 765,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Будівництво та реконструкція автодоріг місцевого значення | Розбудова та утримання дорожньої інфраструктури | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2010 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 28,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 28,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Капітальний ремонт авто доріг місцевого значення |  | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою) | 2009 –2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 16530,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 16452,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 78,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг місцевого значення | Розбудова та утримання дорожньої інфраструктури | Служба автодоріг у Дніпропет-ровській області (за згодою | 2009 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2077,3 | 441,7 | 441,7 | 67,6 | 63,4 | 54,6 | 53,0 | 40,9 | 34,7 | 31,7 | 33,6 | 62,2 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1369,2 | 437,6 | 437,6 | 66,7 | 63,4 | 54,6 | 53,0 | 40,9 | 34,7 | 31,7 | 33,6 | 59,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 708,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Усього за Програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 37979,8 | 2153,7 | 2153,7 | 197,3 | 182,6 | 772,2 | 164,7 | 470,4 | 34,7 | 65,4 | 82,7 | 183,7 |
|  | Державний бюджет | 37164,5 | 2142,7 | 2142,7 | 196,4 | 182,6 | 772,2 | 164,7 | 470,4 | 34,7 | 65,4 | 82,7 | 173,6 |
|  | Обласний бюджет | 815,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

2. Оцінка ефективності виконання Програми:

| Завдання Програми | Заходи Програми | Кількісні показники виконання Програми | Якісні показники виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
|  |  |  |  | Затверджено Програмою | Фактично виконано |  |
| Удосконалення маршрутної мережі | Провести визначення оптимальної структури транспортних засобів для перевезення пасажирів на міських, приміських та міжміських маршрутах з допуском до роботи на маршрутах автобусів відповідного класу, що відповідають за своїм технічним станом вимогам норм і стандартів у галузі забезпечення безпеки дорожнього руху | Збільшити обсяги перевезення пасажирів | % | 32 | – | Поліпшення якості обслуговування населення |
| Розвиток авто-станційного обслуговування | Забезпечити 100% охоплення автобусних маршрутів загального користування системою диспетчеризації для здійснення контролю за роботою пасажирського автотранспорту в містах та районах області | Удосконалити систему диспетчерського управління та контролю за рухом автобусів через автостанційну мережу | % | 100 | – | Забезпечення регулярності руху |
| Підвищення якості перевезень пасажирів автомобільним транспортом | Створити обласну міжвідомчу комісію з розгляду скарг та пропозицій пасажирів стосовно порядку та якості надання послуг пасажирських перевезень автомобільним транспортом | Забезпечити безпеку руху пасажирських транспортних засобів | % | 17 | – | Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод |
| Захист навколишнього середовища Дніпропетровської області | Переведення автобусів, мікроавтобусів на альтернативні види пального та обладнання їх каталізаторами пального | Поліпшити екологічний стан у містах | % | 7,2 | – | Зниження витрат пального |
| Підвищення якості перевезень пасажирів автомобільним транспортом | Здійснити оновлення транспортних засобів шляхом придбання перевізниками автобусів великої та особливо великої місткості. При проведенні конкурсу для визначення перевізника та укладенні договору із замовником перевезень обумовлювати питання оновлення та придбання транспортних засобів | Оновити рухомий склад автобусів, що використовуються на автобусних маршрутах загального користування | % | 39 | – | Поліпшення якості обслуговування населення |
| Будівництво та реконструкція автодоріг, капітальний ремонт автодоріг загального користування державного значення | Будівництво та реконструкція автодоріг, капітальний ремонт автодоріг | Будівництво | км | 3235,1 | 22,762 | Збільшення дорожньої мережі області, удосконалення дорожнього господарства області |
|  |  | Реконструкція |  |  | 2,3 |  |
|  |  | Капітальний ремонт |  |  | – |  |

Перший заступник голови

обласної ради                                                                                                            С. ОЛІЙНИК