Додаток 1

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми**

| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування** **за роками виконання, тис. грн** | **Очікуваний результат виконання заходу,** **у тому числі за роками виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансуван-ня** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **Усього** |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми | 1.1. Проведення щорічного оцінювання електронної готовності районів та міст області за визначеними показниками | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадмі-ністрації, Головне управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ДРІДУ НАДУ при Президентові України)(за згодою), комунальне підприємство „Головний інформаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради(далі – КП ГІКНВЦ ДОР) (за згодою), громадські організації (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Отримання оцінки ефективності реалізації завдань Програми.Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
|  | 1.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністра-ції, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | Дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Інші джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань Програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадмі-ністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), ДРІДУ НАДУ при Президентові України (за згодою), громадські організації (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | Удосконалення нормативно-правової бази |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Інші джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань електронного урядування та інформаційних технологій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо).Сприяння навчанню мешканців області навичкам ІТ-технологій спільно з громадськими організаціями | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), ДРІДУ НАДУ при Президентові України (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 800,0 | 800,0 | 500,0 | 2100,0 | Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій державних службовців щодо обов’язкового володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, підвищення інформаційної грамотності та культури користувачів, їх кваліфікації.Щорічно – 200 осіб  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 1200,0 |
| **Місцевий бюджет** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| **Інші джерела** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 1.5. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 100,0 | 100,0 | – | 200,0 | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 100,0 | 100,0 | – | 200,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
|  | 1.6. Проведення щорічних конкурсів з підтримки проектів у сфері інформатизації та електронного урядування  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2000,0 | 2000,0 | 1200,0 | 5200,0 | Стимулювання використання інформаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 800,0 | 800,0 | – | 1600,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| **Інші джерела** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 2.Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністра-ції, структурні підрозділи облдержадміністрації,райдержадміністрації,органи місцевого самовря-дування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Поширення системи на територіальні громади, сільські, селищні ради та інші органи влади регіону й місцевого самоврядування |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах.Розвиток центрів адміні-стративних послуг області з використанням системи „Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”. Інтеграція Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області з державним порталом адміністративних послуг та іншими інформаційними системами  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,Державне підприємство „Інвестиційно-інноваційний центр” (за згодою), КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднанітериторіальні громади (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3500,0 | 9500,0 | 2000,0 | 15000,0 | Розвиток Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг, проекту „Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту”, Дніпропетровськогообласного контакт-центру, порталу електронних звернень Дніпропетровської області, регіональної мережі пунктів колективного доступу населення до публічної інформації |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 7500,0 | – | 9000,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| **Інші джерела** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 2.3. Упровадження типових рішень для територіальних громад області, у тому числі: пілотних проектів планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів, моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Дніпропетровській області. Розвиток спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі регіональної геоінформацій-ної системи тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 4000,0 | 3500,0 | 2500,0 | 10000,0 | Підвищення ефективності роботи районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | 4000,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| **Інші джерела** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | 2.4. Розвиток відкритих даних: запровадження та розвиток регіонального порталу відкритих даних; створення регіонального реєстру наборів відкритих даних, запровадження пілотних проектів зі створення інструментів (сервісів) на базі відкритих даних тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1300,0 | 1300,0 | 1000,0 | 3600,0 | Забезпечення права кожного на доступ до інформації, що перебу-ває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та інформації, що становить суспільний інтерес |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 800,0 | 800,0 | 500,0 | 2100,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 2.5. Запровадження та розвиток проектів е-демократії  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 2500,0 | Залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень області шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 500,0 | 500,0 | – | 1000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 2.6. Співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами)  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 5500,0 | Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій на вирішення проблем регіону |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 500,0 | 500,0 | – | 1000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
|  | 2.7. Створення, розвиток та підтримка інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі місцевих органів влади |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3. Розвиток телекомунікацій-ного середовища регіону та організація захисту інформації | 3.1. Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території області. Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою),райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 12900,0 | Забезпечення можливості отримання населенням сучасних електронних сервісів та послуг по всій території. Упровадження бездротової мережіWi-Fi, WiMax. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет населення області. Щорічне впровадження не менше 20 зон доступу до бездротової мережі Wi-Fi |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| **Місцевий бюджет** | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| **Інші джерела** | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 3.2. Створення регіонального Дата-центру Дніпропетровської області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 16500,0 | 500,0 | – | 17000,0 | Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання РДЦ, можливості нарощування потужності РДЦ з урахуванням подальшого розширення (масштабування) ІТ-обладнання |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 16500,0 | 500,0 | – | 17000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території області на базі ТКЦ області  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміні-страції, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою),районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | Упровадження технологій швидкісної передачі даних до органів влади та органів місцевого самоврядування(22 райони, 13 міст, не менше 1000 абонентів) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3.4. Розроблення проектів запровадження структурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне електроживлення) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдерж-адміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 300,0 | 7500,0 | – | 7800,0 | Проект структурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне електроживлення) будівлі облдерж-адміністрації (просп. О. Поля, 1) відповідно до стандартів у сфері інформаційних технологій. Модернізація системи електронного голосування  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 300,0 | 7500,0 | – | 7800,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3.5. Створення комплексних систем захисту інформації на регіональні програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо; розвиток та підтримка комплексної системи захисту інформації інформаційно-аналітичної системи забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської облдержадміністрації | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1800,0 | 1800,0 | 300,0 | 3900,0 | Забезпечення захисту інформації в СІАЗ області відповідно до вимог чинного законодавства |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 1500,0 | – | 3000,0 |
| **Місцевий бюджет** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 8900,0 | 11500,0 | 14100,0 | 34500,0 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 8500,0 | 11000,0 | 13500,0 | 33000,0 |
| **Місцевий бюджет** | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 1500,0 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою) |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2200,0 | 2400,0 | 3200,0 | 7800,0 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1700,0 | 1800,0 | 2500,0 | 6000,0 |
| **Місцевий бюджет** | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 1800,0 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5000,0 | 5000,0 | 1000,0 | 11000,0 | Оснащення сучасною комп’ютерною технікою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-вання (у тому числі структурних підрозділів облдерж-адміністрації та обласної ради) в кіль-кості не менше ніж 150 одиниць на рік |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 4500,0 | 4500,0 | 500,0 | 9500,0 |
| **Місцевий бюджет** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
|  | 4.4. Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації |  2017 – 2019роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 8700,0 | 12700,0 | 26600,0 | 48000,0 | Забезпечення надійного функціонування ТКЦ області та дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 8500,0 | 12500,0 | 26400,0 | 47400,0 |
| **Місцевий бюджет** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації |  2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1500,0 | 1500,0 | 2300,0 | 5300,0 | Створення можливості користування програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 1500,0 | 2300,0 | 5300,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за Програмою:** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 70450,0 | 70950,0 | 64550,0 | 205950,0 |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 53550,0 | 54850,0 | 48250,0 | 156650,0 |
| **Місцевий бюджет** | 10000,0 | 9200,0 | 9400,0 | 28600,0 |
| **Інші джерела** | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 20700,0 |

**Перший заступник голови**

**обласної ради С. ОЛІЙНИК**