Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів програми**

| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів програми з виконання завдання** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строки виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн**  Продовження додатка | | | | | **Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **2020**  **рік** | **2021**  **рік** | **2022**  **рік** | **Усього** |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення оцінювання рівня цифрового розвитку районів, міст та об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) області за визначеними показниками | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, Головне управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ДРІДУ НАДУ при Президентові України) (за згодою), комунальне підприємство „Головний інформаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради (далі – КП ГІКНВЦ ДОР) (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | 200,0 | 200,0 | Отримання оцінки ефективності реалізації завдань програми.  Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | 200,0 | 200,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | Дотримання вимог законодавства  у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Інші джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), ДРІДУ НАДУ при Президентові України (за згодою), громадські організації  (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 1100,0 | Удосконалення нормативно-правової бази у сфері інформатизації |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Обласний бюджет** | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 1100,0 |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Інші джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), ДРІДУ НАДУ при Президентові України (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 | Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій державних  службовців щодо обов’язкового володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, підвищення інформаційної грамотності та культури користувачів, їх кваліфікації.  Щорічно – 200 осіб |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 1.5. Сприяння формуванню потреб населення у використанні цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій, у тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції, тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2100,0 | Забезпечення цифровими навичками та компетенціями публічних службовців і громадян, у тому числі шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та безперервності навчання |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| **Місцевий бюджет** |  |  |  |  |
| **Інші**  **джерела** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.6. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій,  регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців,  представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 2.Упровадження технологій  е-урядування  в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування  системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 7200,0 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Поширення системи на територіальні громади, сільські, селищні ради та інші органи влади регіону й місцевого самоврядування |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  структурні підрозділи облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою),  Дніпропетровський  обласний контакт-центр (за згодою),  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою), об’єднані  територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 9500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 22500,0 | Забезпечення розвитку сучасних електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. Розвиток Дніпропетровського  обласного контакт-центру |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
|  | **Обласний бюджет** | 7500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 16500,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| **Інші**  **джерела** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 2.3. Упровадження типових рішень у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 4400,0 | 4500,0 | 4600,0 | 13500,0 | Підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 2400,0 | 2500,0 | 2600,0 | 7500,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| **Інші**  **джерела** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
|  | 2.4. Запровадження проектів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), райдержадміністрації, районні ради  (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 | Забезпечення права кожного на доступ до інформації, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та інформації, що становить суспільний інтерес |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 2.5. Запровадження та розвиток проєктів  е-демократії | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 | Залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень області шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 2.6. Співфінансування спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток  е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій на вирішення проблем регіону |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
|  | 2.7. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування  облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою),  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою), об’єднані  територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі місцевих органів влади |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 3. Розвиток телекомунікацій-ного середовища регіону та  організація захисту інформації | 3.1. Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території області.  Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою),  райдержадміністрації, районні ради  (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 12900,0 | Забезпечення отримання громадянами якісного доступу до сучасних електронних сервісів та послуг по всій території. Упровадження бездротової мережі  Wi-Fi, WiMax. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет населення області.  Щорічне впровадження не менше 20 зон доступу до бездротової мережі Wi-Fi |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| **Місцевий бюджет** | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| **Інші**  **джерела** | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 3.2. Розвиток регіонального дата-центру Дніпропетровсь-кої області (далі – РДЦ) | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації,  управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 70000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 130000,0 | Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання РДЦ, можливості нарощування потужності РДЦ з урахуванням подальшого розширення (масштабування)  ІТ-обладнання |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 70000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 130000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням регіональної мережі  ІР-телефонії по всій території області на базі телекомунікаційного центру (далі – ТКЦ) області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою),  районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 17000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 31000,0 | Упровадження технологій швидкісної передачі даних до органів влади та органів місцевого самоврядування (22 райони, 13 міст, не менше 1000 абонентів) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 15500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 26500,0 |
| **Місцевий бюджет** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 3.4. Створення та підтримка комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), райдержадміністрації,  районні ради  (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради  (за згодою),  об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | Забезпечення захисту інформації в системі інформаційно-аналітичного забезпечення (далі – СІАЗ) області відповідно до вимог чинного законодавства |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування  існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдерж-адміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою),  об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 17400,0 | 22500,0 | 27600,0 | 67500,0 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 17000,0 | 22000,0 | 27000,0 | 66000,0 |
| **Місцевий бюджет** | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 1500,0 |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  КП ГІКНВЦ ДОР  (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою)  оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3500,0 | 4100,0 | 4700,0 | 12300,0 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | 10500,0 |
| **Місцевий бюджет** | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 1800,0 |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | Оснащення сучасною комп’ютерною технікою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у тому числі структурних підрозділів облдерж-адміністрації та обласної ради) у кількості не менше ніж 150 одиниць на рік |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 13500,0 |
| **Місцевий бюджет** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 4.4. Придбання обладнання,  ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих  частин та приладів  для ТКЦ області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 15200,0 | 15200,0 | 15200,0 | 45600,0 | Забезпечення надійного функціонування ТКЦ області та дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 45000,0 |
| **Місцевий бюджет** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2020 – 2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 | Створення можливості користування програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші**  **джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за програмою:** | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 165400,0 | 117700,0 | 123700,0 | 406800,0 |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 149300,0 | 101400,0 | 107200,0 | 357900,0 |
| **Місцевий бюджет** | 8600,0 | 8800,0 | 9000,0 | 26400,0 |
| **Інші**  **джерела** | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 22500,0 |

**Перший заступник голови**

**обласної ради С. ОЛІЙНИК**