Додаток 2

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми сприяння ефективності виконання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області на 2018 – 2021 роки**

| **Назва**  **напряму**  **діяльності**  **(пріоритет-**  **ні завдання)** | **Зміст заходів**  **Програми з виконання**  **завдання** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строки**  **вико-нання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | **Очікуваний результат**  **виконання заходу** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансуван-ня** | **Усього** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1.Упровад-ження автоматизо-ваного обліку та управління об’єктами нерухомого майна Дніпро-петровської області | 1.1. Розробка, упровадження програмного комплексу „Єдиний реєстр майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, у тому числі інтерактивної карти | Дніпропетровська обласна рада, управління стратегічного планування та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, КП „ГІКНВЦ” ДОР” (за згодою) | 2018 –  2021  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **19 000** | **–** | **6 333** | **6 333** | **6 334** | Створення єдиної системи для забезпечення прозорості діяльності балансоутриму-вачів об’єктів комунального майна області |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 19 000 | – | 6 333 | 6 333 | 6 334 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | **–** |
| Інші джерела | – | – | – | – | **–** |
| 1.2. Супроводження та розвиток програмного комплексу „Єдиний реєстр майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, у тому числі інтерактивної карти | Дніпропетровська обласна рада, управління стратегічного планування та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, КП „ГІКНВЦ” ДОР” (за згодою) | 2018 –  2021  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **6 000** | **–** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | Підвищення ефективності приймання управлінських рішень, спираючись на аналітичні дані |
| Державний бюджет | – | – | – | – | **–** |
| Обласний бюджет | 6 000 | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Місцевий бюджет\* | – | – | – | – | **–** |
| Інші джерела | – | – | – | – | **–** |
| 2. Проведен-ня державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна спільної власності за територіаль-ними громадами Дніпропе-тровської області та баласоутри-мувачами | 2.1. Виготовлення (коригування) електронних технічних паспортів на об’єкти спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області та внесення їх до програмного комплексу „Єдиний реєстр майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області” | Дніпропетровська обласна рада, управління стратегічного планування та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, КП „Дніпрокомоблік” ДОР” (за згодою) | 2018 –  2021  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **10 000** | **–** | **3 333** | **3 333** | **3 334** | Захист майнових прав територіальних громад Дніпропетровсь-кої області, їх оформлення, реєстрація забезпечення повноти даних щодо об’єктів нерухомого майна в „Єдиному реєстрі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровсь-кої області” |
| Державний бюджет | – | – | – | – | **–** |
| Обласний бюджет | 10 000 | – | 3 333 | 3 333 | 3 334 |
| Місцевий бюджет\* | – | – | – | – | **–** |
| Інші джерела | – | – | – | – | **–** |
| **Усього за Програмою:** | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **35 000** | **–** | **11 666** | **11 666** | **11 668** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | **35 000** | **–** | **11 666** | **11 666** | **11 668** |
| **Місцевий бюджет\*** | – | – | – | – | **–** |
| **Інші джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

**Перший заступник голови**

**обласної ради С. ОЛІЙНИК**