Додаток до додатка

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2017 – 2019 роки**

Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1. **Виконання завдань і заходів програми**

| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування заходів програми,** тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **заплановано програмою**  | **затверджено відповідними бюджетами** | **фактично освоєно** |
| **Усього,** у т.ч. | **у 2017 році** | **у 2018 році** | **у 2019 році** |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення щорічного оцінювання електронної готовності районів та міст області за визначеними показниками | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, Головне управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ДРІДУ НАДУ) (за згодою), Комунальне підприємство „Головний інформаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради” (далі – КП ГІКНВЦ ДОР) (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 150,0 | 49,968 | 49,968 | – | – | 49,968 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 150,0 | 49,968 | 49,968 | – | – | 49,968 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації захисту інформації у регіональних телекомунікаційних системах  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), ДРІДУ НАДУ (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2017 –2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, із питань електронного урядування та інформаційних технологій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо).Сприяння навчанню мешканців області навичкам ІТ-технологій спільно з громадськими організаціями | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), ДРІДУ НАДУ (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2100,00 | 60,00 | 120,02341 | – | 120,02341 | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1200,00 | 60,00 | 56,02341 | – | 56,02341 | – |
| Місцевий бюджет | 300,00 | – | – | – | – | – |
| Іншіджерела | 600,00 | – | 64,00 | – | 64,00 | – |
|  | 1.5. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 200,00 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 200,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.6. Проведення щорічних конкурсів із підтримки проєктів у сфері інформатизації та електронного урядування  | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5200,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1600,00 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | 3000,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 600,00 | – | – | – | – | – |
| 2.Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,райдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 6000,00 | 698,00 | 198,00 | 198,00 | – | –\* |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | –\* |
| Обласний бюджет | 1500,0 | 698,00 | 198,00 | 198,00 | – | – |
| Місцевий бюджет | 4500,00 | – | – | – | – | – |
| Іншіджерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.2. Упровадження пілотних проєктів із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах.Розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням системи „Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”. Інтеграція Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області з державним порталом адміністративних послуг та іншими інформаційними системами | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,Державне підприємство „Інвестиційно-інноваційний центр” (за згодою), КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 15000,00 | 6855,02 | 7201,02 | 355,02 | 6846,00 | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 9000,00 | 6855,02 | 6855,02 | 355,02 | 6500,00 | – |
| Місцевий бюджет | 3000,00 | – | – | – | – | – |
| Іншіджерела | 3000,00 | – | 346,00 | – | 346,00 | – |
|  | 2.3. Упровадження типових рішень для територіальних громад області, у тому числі: пілотних проєктів планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів, моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Дніпропетровській області. Розвиток спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі регіональної геоінформаційної системи тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 10000,00 | 1495,38 | 1495,20 | 548,40 | 898,40 | 48,4 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 4000,00 | 1495,38 | 1495,20 | 548,40 | 898,40 | 48,4 |
| Місцевий бюджет | 3000,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 3000,00 | – | – | – | – | – |
|  | 2.4. Розвиток відкритих даних: запровадження та розвиток регіонального порталу відкритих даних, створення регіонального реєстру наборів відкритих даних, запровадження пілотних проєктів зі створення інструментів (сервісів) на базі відкритих даних тощо | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3600,00 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 2100,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 1500,00 | – | – | – | – | – |
|  | 2.5. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою),  | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2500,0 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1000,0 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 1500,00 | – | – | – | – | – |
|  | 2.6. Співфінансування спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5500,00 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1000,00 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 4500,00 | – | – | – | – | – |
|  | 2.7. Створення, розвиток та підтримка інтегрованої платформи інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2500,0 | 1670,00 | 2120,00 | 670,00 | 950,00 | 500,00 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 2500,0 | 1670,00 | 1670,00 | 670,00 | 500,00 | 500,00 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | 450,00 | – | 450,00 | – |
| 3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації | 3.1. Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі з застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території області. Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою),райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | – | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 12900,00 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 900,00 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | 6000,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 6000,00 | – | – | – | – | – |
|  | 3.2. Створення регіонального Дата-центру Дніпропетровської області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 17000,00 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 17000,00 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території області на базі ТКЦ області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5000,00 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 2500,00 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | 2500,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.4. Розроблення проєктів запровадження структурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне електроживлення) | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 7800,00 | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 7800,00 | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.5. Створення комплексних систем захисту інформації на регіональні програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо; розвиток та підтримка комплексної системи захисту інформації інформаційно-аналітичної системи забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, Дніпропетровської облдержадміністрації | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою)  | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3900,00 | 1940,00 | 1927,2624 | 489,60 | 1437,6624 | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 3000,00 | 1940,00 | 1927,2624 | 489,60 | 1437,6624 |  |
| Місцевий бюджет | 900,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 34500,00 | 33000,00 | 33000,00 | 8500,00 | 11000,00 | 13500,00 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 8500,00 | 11000,00 | 13500,00 |
| Місцевий бюджет | 1500,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 7800,00 | 5520,91184 | 4590,87984 | 1400,00 | 1670,87984 | 1520,00 |
| Державний бюджет | – | – |  | – | – | – |
| Обласний бюджет | 6000,00 | 5520,91184 | 4590,87984 | 1400,00 | 1670,87984 | 1520,00 |
| Місцевий бюджет | 1800,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 11000,00 | 1280,70 | 1280,66448 | 139,584 | 1141,08048 | – |
| Державний бюджет | – | – |  | – | – | – |
| Обласний бюджет | 9500,00 | 1280,70 | 1280,66448 | 139,584 | 1141,08048 | – |
| Місцевий бюджет | 1500,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.4. Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 48000,00 | 11039,30 | 8117,2934 | 1926,3142 | 6152,0792 | 38,90 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 47400,00 | 11039,30 | 8117,2934 | 1926,3142 | 6152,0792 | 38,90 |
| Місцевий бюджет | 600,00 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5300,00 | 2704,12016 | 2120,4364 | 458,0424 | 599,04 | 1063,354 |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 5300,00 | 2704,12016 | 2120,4364 | 458,0424 | 599,04 | 1063,354 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
| **Усього за програмою:** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **205950,00** | **66313,40** | **62220,74793** | **14684,9606** | **30815,16533** | **16720,622** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 156650,00 | 66313,40 | 61360,74793 | 14684,9606 | 29955,16533 | 16720,622 |
| Місцевий бюджет | 28600,00\* | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 20700,00 | – | 860,00\*\* | – | 860,00\*\* | – |

*\*реалізація місцевих програм інформатизації здійснювалася у межах затвердженого фінансування відповідно до місцевих бюджетів.*

*\*\*обсяг залучених коштів фонду „Східна Європа” у рамках реалізації швейцарсько-українського проєкту „Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP).*

1. **Оцінка ефективності виконання програми**

| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Кількісні показники виконання програми** | **Якісні показники** **виконання програми** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Значення показника** |
| **Затверджено програмою** | **Фактично виконано** |
| **1. Організаційне та методичне забезпечення програми** | 1.1. Проведення щорічного оцінювання електронної готовності районів та міст області за визначеними показниками | Кількістьпроведених оцінювань | 3 | 1 | Проведено оцінювання електронної готовності районів, міст та об’єднаних територіальних громад області за визначеними науковцями Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України показниками.Результати оцінювання враховано при підготовці проєкту регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2020 – 2022 роки |
|  | 1.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Кількість проведених інвентаризацій | 3 | 5 | Проведено щорічні та додаткові інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів, телефонного зв’язку в усіх структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, об’єднаних територіальних громадах з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм, програмного забезпечення.Відповідні звітні матеріали надані у визначені терміни до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для врахування потреб у легалізації.Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань програми, створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації у регіональних телекомунікаційних системах | Кількість нормативних документів | 9 | 12 | Забезпечено роботу науково-технічної ради з питань інформатизації та електронного урядування облдержадміністрації. Доопрацьовано інструкцію щодо ведення офіційних вебсайтів органів місцевого самоврядування області для відповідальних працівників (модераторів).Розроблено типове положення про сайти для органів місцевого самоврядування області.Розроблено рекомендації щодо структури меню офіційного вебсайта органів місцевого самоврядування області та його наповнення згідно з чинним законодавством.Розроблено типові положення „Про функціонування офіційного вебсайта селищних/сільських рад, ОТГ у глобальній інформаційній мережі Інтернет” та „Про корпоративну електронну пошту селищної/сільської ради”. Розроблено методичні рекомендації щодо організації впровадження інформаційних технологій у місцевих органах державної влади, органах місцевого самоврядування та розроблення проєкту місцевої програми інформатизації.Проведено аналіз стану інтеграції місцевих інформаційних ресурсів об’єднаних територіальних громад до Телекомунікаційного центру Дніпропетровської області. Надано відповідні пропозиції.Підготовлено роз’яснення щодо погодження завдань (проєктів) інформатизації розпорядниками бюджетних коштів.Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 1.4. Організація навчання фахівців органіввиконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань електронного урядування та інформаційних технологій.Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо).Сприяння навчанню мешканців області навичкам ІТ-технологій спільно з громадськими організаціями | Чисельність фахівців, які пройшли навчання | 600осіб | 472осіб | Проведено навчання відповідальних осіб у сфері інформатизації структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад щодо запобігання враженню автоматизованих робочих місць та розміщеної на них інформації паразитним вірусним програмним забезпеченням.Підготовлено пропозиції до плану навчань для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі комп’ютеризованого навчального класу ДРІДУ НАДУ, зокрема щодо роботи у регіональній системі електронного документообігу, Регіональному віртуальному офісі електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області, модерації офіційних вебсайтів органів влади, а також з інших питань у сфері інформатизації.Взято участь в організації та проведенні протягом 2017 –2019 років трьох етапів тренінгів з електронного урядування та електронної демократії для публічних службовців у Дніпропетровської області в рамках програми EGAP, які проводилися у ДРІДУ НАДУ.За результатами проведених тренінгів 68 представників об’єднаних територіальних громад (ОТГ) області отримали відповідні сертифікати.Проведені 5 ознайомчих онлайн-засідань з представниками ОТГ щодо питання запровадження системи електронного документообігу та „Системи реєстрів управління територіальною громадою”. Навчання пройшли 74 особи.У грудні 2018 року проведено два п’ятиденні семінари з теми „Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій з використанням елементів електронного врядування та електронної демократії” на базі ДРІДУ НАДУ. Пройшли навчання та отримали сертифікати 50 осіб |
|  | 1.5. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Кількість заходів | 6 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 1.6. Проведення щорічних конкурсів зпідтримки проєктів у сфері інформатизації таелектронного урядування | Кількість конкурсів | 2 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялися |
| **2. Упровадження технологій** **е-урядування в органах виконавчої влади та****місцевого самоврядування області і формування системи регіональних****електронних інформаційних ресурсів** | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Чисельність нових користувачів | 300осіб | 313осіб | У рамках реалізації проєкту налагодження типового програмного комплексу „Система реєстрів управління територіальною громадою” на базі програмного забезпечення „Автоматизована система управління документами „ДОК ПРОФ 3” підключені до систем 57 ОТГ. Чисельність нових користувачів – 313 осіб.Чисельність нових користувачів у ТПК „Система реєстрів управління територіальною громадою” – 208 осіб |
| Чисельність нових користувачів у ТПК „Система реєстрів управління територіальною громадою” | – | 208осіб |
|  | 2.2. Упровадження пілотних проєктів із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах. Розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням системи „Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”. Інтеграція Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області з державним порталом адміністративних послуг та іншими інформаційними системами | Кількість упроваджених проєктів | 2 | 4 | Розроблено програмний ресурс „Інтерактивна карта медичних закладів Дніпропетровської області”. Зазначений ресурс містить інформацію про медичні заклади області. На інтерактивну карту нанесено більш ніж 130 медичних закладів області, інформацію про послуги, медичне обладнання тощо. Це створює додаткові зручності для пацієнтів. Розроблено програмний ресурс „Інтерактивна карта енергомодернізації об’єктів бюджетної сфери Дніпропетровської області”. На інтерактивну карту нанесено понад 80 різних соціальних об’єктів з відповідними характеристиками.Оновлено встановлене програмне забезпечення Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг, які надаються у центрах з надання адміністративних послуг Дніпропетровської області. Розроблені офіційні сайти для 26 об’єднаних територіальних громад області. Придбано серверне обладнання для розвитку системи публічних послуг Дніпропетровської області |
|  | 2.3. Упровадження типових рішень для територіальних громад області, у тому числі:пілотних проєктів планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів, моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Дніпропетровській області.Розвиток спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі регіональної геоінформаційної системи тощо | Кількість упроваджених проєктів | 7 | 5 | Забезпечено технічний супровід автоматизованої системи планування і виконання бюджетів – АІС „Місцеві бюджети” для 22 фінансових управлінь райдержадміністрацій Дніпропетровської області. Розроблено систему планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів Дніпропетровської облдержадміністрації, яка складається з декількох окремих підсистем (підсистема планування бюджету, підсистема фінансового обліку, підсистема планування та проведення конкурсних закупівель, підсистема документообігу, підсистема публікації відкритих даних тощо). Упровадження типового програмного комплексу „Система реєстрів управління територіальною громадою” |
|  | 2.4. Розвиток відкритих даних: запровадження регіонального порталу відкритих даних; створення регіонального реєстру наборів відкритих даних, запровадження пілотних проєктів зі створення інструментів (сервісів) на базі відкритих даних тощо | Кількість упроваджених проєктів | 25 | – | Відповідно до чинного законодавства визначено 16 наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Дніпропетровська обласна державна адміністрація, та визначені структурні підрозділи облдержадміністрації, що відповідають за публікацію цих даних.Структурними підрозділами облдержадміністрації призначені відповідальні особи за оприлюднення відкритих даних на вебсайті облдержадміністрації та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.Забезпечено завантаження даних у формі відкритих даних на Єдиний державний вебпортал відкритих даних та подальше їх оновлення у порядку, визначеному чинним законодавством.Проведено консультування та навчання щодо публікації інформації у форматі відкритих даних.Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 2.5. Запровадження та розвиток проєктів електронної демократії | Кількість упроваджених проєктів | 10 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 2.6. Співфінансування спільних проєктів(програм), спрямованих на розвитоке-урядування, з державними, міжнародними,громадськими організаціями (фондами) | Кількість спільно реалізованих проєктів | 4 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 2.7. Створення, розвиток та підтримкаінтегрованої Платформи інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість інтегрованих Платформ | 1 | 1 | Проведені роботи з розвитку та підтримки інтегрованої Платформи інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Здійснено заходи з розвитку та доопрацювання Платформи створення вебсайтів об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області, а саме: розроблено модуль створення сайтів за різними шаблонами, оновлено плагін форм щодо запиту на отримання публічної інформації, проведено різноманітні опитування, запис на прийом тощо. Розроблено блоки „Попередній запис на прийом громадян до керівництва органу місцевого самоврядування” та „Якщо є питання” – довідник гарячих ліній та інших важливих контактів тощо. За підтримки швейцарсько-українського проєкту „Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) відповідно до дизайн-коду розроблено та запроваджено регіональну Платформу порталів ОТГ |
| **3. Розвиток телекомунікацій-ного середовища регіону та організація захисту інформації** | 3.1. Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі з застосуванням механізмів державно-приватного партнерства, по всій території області.Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Чисельність абонентів мережі у системі інформаційно-аналітичного забезпечення | 3500осіб | – | Згідно з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, Меморандумом про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України, ТОВ „Інтернаціональні телекомунікації”, ПРАТ „ВФ Україна”, ТОВ „Лайфселл” та ПРАТ „Київстар”, який підписано у м. Маріуполі 29 жовтня 2019 року, за результатами проведених робочих зустрічей із представниками провідних підприємств – операторів (провайдерів) телекомунікаційних послуг, Дніпропетровською облдержадміністрацією підготовлено проєкт меморандуму щодо сприяння розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет у Дніпропетровській області.Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 3.2. Створення регіонального Дата-центру Дніпропетровської області | Створення Дата-центру | – | – | Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 3.3. Упровадження технологій швидкісноїпередачі даних із використанням регіональноїмережі ІР-телефонії по всій території області на базі ТКЦ області | Чисельність абонентівIP-телефонії | 1000осіб | – | Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 3.4. Розробка проєкту, упровадженняструктурованої кабельної мережі (інформаційної, електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне електроживлення) у будівлі по просп. О. Поля, 1, модернізація системи електронного голосування (просп. О. Поля, 2) | Проєкти | 2 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялися |
|  | 3.5. Створення комплексних систем захистуінформації на регіональні програмно-технічнікомплекси та інформаційні системи,розвиток і підтримка комплексної системизахисту інформації інформаційно-аналітичноїсистеми забезпечення діяльності органівдержавної влади та місцевого самоврядуванняДніпропетровської облдержадміністрації | Кількість систем | 1 | 1 | Забезпечено безперебійне функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, Дніпропетровської облдержадміністрації відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації  |
| Кількість програмного забезпечення криптозахисту | 1500 | 2000 | Для зміцнення регіональної служби захисту інформації, з метою забезпечення захищеності каналів передачі даних та організованого (згідно з правами користувачів) безпечного доступу до регіональних інформаційних ресурсів та сервісів придбано програмне забезпечення криптографічного захисту для робочих місць корпоративної мережі ТКЦ області. Усі користувачі корпоративної мережі ТКЦ області забезпечені криптографічним захистом |
| **4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем** | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | Збої систем за рік тривалістю не більше 2 годин | 3випадки | Випадки збоїв не зафіксовані | Забезпечено безперебійне функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області, технічну підтримку понад 2000 користувачів корпоративної мережі ТКЦ області  |
| 4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційнихсервісів та забезпечення функціонуванняширокосмугових захищених каналів зв’язку | Кількість захищених каналів, щороку | 200 | 233 | Забезпечено безперебійне функціонування єдиної регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області спільно з ДФ ПАТ „Укртелеком” та іншими операторами технологій швидкісної передачі даних із використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності |
|  | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Кількість засобів інформатизації | 450 | 49 | Придбано засоби інформатизації для департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації. Придбано спеціалізовані автоматизовані робочі місця (36 комплектів); периферійне обладнання (10 одиниць) – багатофункціональні пристрої форматів А3 та А4 |
|  | 4.4. Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області | Кількість ліцензій | 3000 | 1506 | Для зміцнення регіональної служби захисту інформації та з метою забезпечення захищеності каналів передачі даних й організованого (відповідно до прав користувачів) безпечного доступу до регіональних інформаційних ресурсів та сервісів усі користувачі мережі ТКЦ області дозабезпечені криптографічним та антивірусним захистом. Забезпечено щорічну підтримку 6 примірників програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області |
| Кількість обладнання | – | 8 | З метою забезпечення стабільного функціонування ІАС „Місцеві бюджети” (доручення Міністерства фінансів України), розвитку системи публічних послуг у Дніпропетровській області, забезпечення функціонування робочої студії національної мережі відеоконференцзв’язку придбано обладнання, сервери, системи збереження даних для ТКЦ області |
|  | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Кількість ліцензій | 5000 | 2025 | Забезпечено продовження дії щорічної ліцензії на право користуванням антивірусним програмним продуктом.Забезпечено продовження дії щорічної ліцензії на право користування програмним забезпеченням правової системи „ЛІГА:ЗАКОН” |

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**