Додаток

до рішення обласної ради

Заключний звіт про виконання регіональної Програми передачі гуртожитків у

власність територіальних громад Дніпропетровської області на 2012 – 2015 роки

Замовник Програми – департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

1. Виконання завдань і заходів Програми

| Завдання Програми | Заходи Програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання заходу | Обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансу-вання | Заплановано Програмою | Затверджено відповідними бюджетами | Фактично освоєно |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього, у тому числі: | у 2012 році | у 2013 році | у 2014 році | у 2015 році |
| Капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, електромереж та ліфтів | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, 9 | Виконавчий комітет Вільногірської міської ради (за згодою) | 2012 –2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1200 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 600 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 600 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, 11 | Виконавчий комітет Вільногірської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1200 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 600 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 600 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської, 78 | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1750 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 875 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 875 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Карагандинська, 11А | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1200 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 600 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 600 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Воронезька, 2 | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 2800 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1400 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1400 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гомельська, 59 | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 200 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 100 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 100 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коксова, 24 | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 600 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 300 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 300 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Петровського, 56 | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 2000 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1000 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1000 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Петровського, 43 | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1800 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 900 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 900 | 188,6 | 188,6 | – | 188,6 | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шелгунова, 4 | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 5000 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 2500 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2500 | 822,912 | 822,912 | – | 822,912 | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Котляревського, 5 | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 5000 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 2500 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2500 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Альпійський, 5а | Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 2700 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1350 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1350 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 16а | Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1110 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 550 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 550 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Нікополь, вул. Станіславського, 28 | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1700 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 850 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 850 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Нікополь, вул. Трубченка, 3 | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1800 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 900 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 900 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: м. Павлоград, вул. Промислова, 9/2 | Виконавчий комітет Павлоградської міської ради (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1600 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 800 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 800 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| Усього за Програмою | Загальний обсяг, у т.ч. | 31650 | – | – | – | – | – | – |
|  | Державний бюджет | 15825 | – | – | – | – | – | – |
|  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Місцевий бюджет | 15825 | 1011,512 | 1011,512 | – | 1011,512 | – | – |
|  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |

2. Оцінка ефективності виконання Програми

| Кількісні показники виконання Програми | Якісні показники виконання Програми |
| --- | --- |
| Завдання програми | Найменування показника | Значення показників |  |
|  |  | Одиниця виміру | Затверджено програмою | Фактично виконано |  |
| Передача гуртожитків у власність територіальних громад | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, 9 | кв. метри | 2432,3 | 2432,3 | Забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на приватизацію кімнат |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, 11 | кв. метри | 2428,1 | 2428,1 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської, 78 | кв. метри | 3463,2 | 3463,2 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Карагандинська, 11а | кв. метри | 2276 | 2276 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Воронезька, 2 | кв. метри | 5620 | 5620 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гомельська, 59 | кв. метри | 372,5 | 372,5 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коксова, 24 | кв. метри | 1239,7 | 1239,7 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Петровського, 56 | кв. метри | 3994,6 | 3994,6 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Петровського, 43 | кв. метри | 3611,2 | 3611,2 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шелгунова, 4 | кв. метри | 10237 | 10237 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Котляревського, 5 | кв. метри | 10176 | 10176 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Альпійський, 5а | кв. метри | 5430 | 5430 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 16а | кв. метри | 2115 | 2115 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Нікополь, вул. Станіславського, 28 | кв. метри | 3383,4 | 3383,4 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Нікополь, вул. Трубченка, 3 | кв. метри | 3667,8 | 3667,8 |  |
|  | Загальна площа гуртожитку за адресою: м. Павлоград, вул. Промислова, 9/2 | кв. метри | 3040,8 | 3040,8 |  |
| Разом: |  |  | 63487,6 | 63487,6 |  |

Перший заступник

голови обласної ради                     			                                       Г. ГУФМАН