Додаток

до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання регіональної програми „Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 2020 роки” (зі змінами)

- Виконання завдань і заходів програми

| Завдання програми | Заходи програми | Відпові-дальні за виконан-ня | Терміни виконання заходу | Джерела фінансу-вання | Обсяг фінансування заходів програми, млн грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запла-новано програ-мою | Затвер-джено відпо-відними бюдже-тами | у тому числі за роками: |
|  |  |  |  |  |  |  | фактично освоєно |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього, у т.ч. | І – ІІ етапи (2006 –2015) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Охорона джерел питного водо-постачання | 1.1.Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 15,26 | 12,89 | 12,89 | 11,90 | 0,22 | 0,12 | 0,30 | 0,25 | 0,10 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 10,78 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4,48 | 3,61 | 3,61 | 2,62 | 0,22 | 0,12 | 0,30 | 0,25 | 0,10 |
|  | 1.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водовідведення, із застосуванням новітніх технологій та обладнання | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 154,02 | 142,12 | 142,12 | 95,42 | 7,73 | 8,40 | 7,30 | 13,04 | 10,23 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 147,42 | 138,69 | 138,69 | 94,42 | 7,50 | 8,40 | 6,30 | 11,84 | 10,23 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6,60 | 3,43 | 3,43 | 1,00 | 0,23 | 0,00 | 1,00 | 1,20 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3. Реконструкція та заміна аварійних каналізаційних мереж (колекторів) та споруд на них | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 419,40 | 269,07 | 269,07 | 79,40 | 18,41 | 24,50 | 63,49 | 42,42 | 40,85 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 323,40 | 192,51 | 192,51 | 58,40 | 14,65 | 9,50 | 48,49 | 33,57 | 27,90 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 96,00 | 76,56 | 76,56 | 21,00 | 3,76 | 15,00 | 15,00 | 8,85 | 12,95 |
| 2. Розвиток та рекон-струкція систем водопоста-чання | 2.1. Впровадження станцій (установок) доочищення питної води на системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, у тому числі в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води | Департа-мент житлово-комуналь-ного господар-ства та будів- ництва ОДА, органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 113,50 | 19,95 | 19,95 | 17,50 | 0,00 | 0,24 | 0,87 | 0,67 | 0,67 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 48,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 63,00 | 17,45 | 17,45 | 15,00 | 0,00 | 0,24 | 0,87 | 0,67 | 0,67 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. 2. Будівництво та реконструкція станцій водопідготовки, насамперед у населених пунктах, де вода подається з відхиленнями від установлених вимог | Департа-мент житлово-комуналь-ного господар-ства та будів-ництва ОДА, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 739,44 | 219,59 | 202,96 | 38,44 | 21,17 | 43,54 | 59,99 | 24,14 | 15,68 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 13,46 | 19,00 | 18,82 | 13,46 | 0,00 | 4,91 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 186,48 | 64,05 | 47,60 | 11,48 | 17,03 | 7,15 | 5,74 | 6,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 60,00 | 14,54 | 14,54 | 9,00 | 4,14 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 479,50 | 122,00 | 122,00 | 4,50 | 0,00 | 30,08 | 53,80 | 17,94 | 15,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.4. Реконструкція (заміна) аварійних водопровідних мереж і споруд на них, а також їх будівництво у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водопостачання, відповідно до схем оптимізації | Департа-мент житлово-комуналь-ного господар-ства та будів- ництва ОДА, органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2174,22 | 739,65 | 614,91 | 338,22 | 32,54 | 41,73 | 57,19 | 52,76 | 92,47 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 578,58 | 165,72 | 107,02 | 93,58 | 5,60 | 2,75 | 5,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 170,64 | 162,68 | 100,34 | 69,64 | 8,02 | 8,62 | 10,04 | 3,52 | 0,50 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 205,00 | 176,60 | 172,90 | 80,00 | 14,42 | 7,74 | 13,79 | 29,39 | 27,56 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 220,00 | 234,65 | 234,65 | 95,00 | 4,50 | 22,62 | 28,27 | 19,85 | 64,41 |
|  | 2.5. Будівництво магістральних водоводів | Департа-мент житлово-комуналь-ного господар-ства та будів- ництва ОДА, органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 807,00 | 246,67 | 176,95 | 0,00 | 1,02 | 84,43 | 34,19 | 20,51 | 36,79 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 82,00 | 42,30 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 25,22 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 640,00 | 192,57 | 132,12 | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 26,38 | 19,93 | 26,61 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 85,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 1,02 | 0,02 | 0,00 | 0,58 | 10,18 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.6. Реконструкція магістральних водоводів | Департа-мент житлово-комуналь-ного господар-ства та будів- ництва облдерж-адмініст-рації, органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 370,00 | 87,75 | 113,88 | 0,00 | 49,86 | 42,77 | 9,48 | 3,16 | 8,60 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 350,00 | 53,79 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 39,17 | 9,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 020,00 | 33,97 | 65,49 | 0,00 | 49,86 | 3,60 | 0,27 | 3,16 | 8,60 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.7. Будівництво та реконструкція розвідних систем водопостачання | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 218,00 | 33,34 | 31,85 | 0,00 | 5,90 | 3,69 | 11,74 | 4,72 | 5,80 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 145,00 | 29,00 | 27,51 | 0,00 | 5,49 | 3,06 | 10,35 | 3,19 | 5,42 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 73,00 | 4,34 | 4,34 | 0,00 | 0,41 | 0,63 | 1,39 | 1,53 | 0,38 |
| 3.Підготов-ка кадрів, моніторинг та контроль якості у сфері питного водопоста- чання та водо-відведення, інформу-вання громад-ськості | 3.1. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців водопровідно-каналізаційного господарства | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2,79 | 2,65 | 2,65 | 1,60 | 0,21 | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,19 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2,29 | 2,15 | 2,15 | 1,10 | 0,21 | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2. Здійснення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
|  | 3.3. Оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 9,60 | 4,66 | 4,66 | 2,20 | 0,41 | 0,21 | 0,20 | 0,80 | 0,84 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 5,40 | 1,68 | 1,68 | 1,60 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4,20 | 2,98 | 2,98 | 0,60 | 0,41 | 0,17 | 0,20 | 0,80 | 0,80 |
| 4. Технічне переносна-щення підприємств водопро-відно-каналізаційного госпо-дарства спільної власності територіаль-них громад області | Реконструкція та модернізація обʼ єктів водопровідно-каналізаційного господарства | Департа-мент житлово-комуналь-ного господар-ства та будів-ництва облдерж-адмініст-рації | 2006 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 710,00 | 60,51 | 55,75 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 16,04 | 16,07 | 1,66 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 550,00 | 48,61 | 43,85 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 16,04 | 16,07 | 1,66 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього за програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 735,19 | 1 840,71 | 1 649,49 | 586,37 | 137,49 | 271,88 | 261,01 | 178,81 | 213,93 |
|  | Державний бюджет | 1 026,46 | 295,13 | 221,57 | 109,46 | 5,60 | 83,95 | 22,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обласний бюджет | 2 615,20 | 501,95 | 389,49 | 81,20 | 74,91 | 88,65 | 58,47 | 48,88 | 37,38 |
|  | Місцевий бюджет | 1 045,94 | 592,42 | 587,23 | 268,57 | 47,22 | 30,40 | 79,80 | 79,24 | 82,00 |
|  | Інші джерела | 2 047,59 | 451,21 | 451,21 | 127,14 | 9,77 | 68,88 | 100,18 | 50,69 | 94,55 |

2.   Оцінка ефективності виконання програми

| Завдання програми | Заходи програми | Кількісні показники виконання програми | Якісні показники виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
|  |  |  |  | Затверджено програмою | Фактично виконано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Охорона джерел питного водопостачання | 1.1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Кількість водозаборів, на яких упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання | од. | 100 | 75 | Забезпечено належний санітарний стан джерел питного водопостачання |
|  | 1.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водовідведення, із застосуванням новітніх технологій та обладнання | Частка неочищених стічних вод, скинутих у водні об’єкти | % | 1,0 | 2,0 | Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж та споруд дозволила зменшити навантаження на навколишнє природне середовище |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3. Реконструкція та заміна аварійних каналізаційних мереж (колекторів) та споруд на них | Частка аварійних каналізаційних мереж (колекторів), які реконструйовані, замінені | % | 11,0 | 10,0 |  |
| 2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання | 2.1. Впровадження станцій (установок) доочищення питної води на системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, у тому числі в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води | Кількість упроваджених станцій (установок) доочистки питної води на системах централізованого питного водопостачання та пунктів розливу питної води | од. | 1419 | 1 112 | Забезпечено поліпшення якості питної води для бюджетних установ та населення області |
|  |  | Частка упроваджених станцій (установок) доочистки питної води на системах централізованого питного водопостачання та пунктів розливу питної води | % | 100,0 | 78,0 |  |
|  | 2.2. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання | Кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання | од | 10 | 10 |  |
|  | 2.3. Будівництво та реконструкція станцій водопідготовки, насамперед у населених пунктах, де вода подається з відхиленнями від установлених вимог | Кількість збудованих та реконструйованих станцій водопідготовки | од. | 29 | 22 | Будівництво та реконструкція мереж та споруд водопостачання дозволила поліпшити умови життєдіяльності для понад 650 тисяч мешканців області |
|  |  | Частка реконструйованих станцій водопідготовки | % | 100,0 | 76,0 |  |
|  | 2.4. Реконструкція (заміна) аварійних водопровідних мереж і споруд на них, а також їх будівництво у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водопостачання, відповідно до схем оптимізації | Довжина реконструйованих водопровідних мереж | км | 1000,0 | 890,0 |  |
|  |  | Частка аварійних водопровідних мереж, які реконструйовані, замінені | % | 15,0 | 17,2 |  |
|  | 2.5. Будівництво магістральних водоводів | Частка населення, яке має доступ до централізованих систем водопостачання, що забезпечена питною водою нормативної якості | % | 92,0 | 95,0 |  |
|  |  | Частка населення, яке має доступ до централізованих систем водопостачання, що цілодобово забезпечена послугами з централізованого водопостачання | % | 100,0 | 100,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Підготовка кадрів, моніторинг та контроль якості у сфері питного водопостачання та водовідведення, інформування громадськості | 3.1. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців водопровідно-каналізаційного господарства | Кількість фахівців водопровідно-каналізаційного господарства, які підвищили кваліфікацію | осіб | 950 | 599 | Забезпечено підвищення кваліфікації фахівців у сфері водопостачання та водовідведення |
|  | 3.2. Здійснення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення | Кількість здійснених моніторингів у сфері питного водопостачання та водовідведення | т. | 55 | 59 | Забезпечено контроль за якістю надання послуг |
|  | 3.3. Оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | Кількість оснащених лабораторій контролю якості води та очистки стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | од. | 65 | 49 | Забезпечено належний контроль якості виробле- ної питної води |

Перший заступник голови обласної ради                                                                                                Г. ГУФМАН