Додаток до додатка

до рішення обласної ради

**Заключний звіт**

про виконання Програми розвитку земельних відносин і охорони земель

у Дніпропетровській області на 2011 – 2018 роки

**1. Перелік завдань і заходів Програми**

| **Завдання Програми** | **Заходи****Програми** | **Відповідальні за виконання****(за згодою)**  | **Термін виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування заходів Програми, млн грн** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **заплановано Програмою** | **затверджено відповідними бюджетами** | **фактично освоєно** |
| **Усього,****у т.ч.** | **у 2011****році** | **у 2012****році** | **у 2013****році** | **у 2014****році** | **у 2015****році** | **у 2016****році** | **у 2017****році** | **у 2018****році** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. Організа-ція робіт з підвищення родючості ґрунтів шляхом меліоратив-них заходів | 1.1. Побудова та відновлення зрошувальної системи | Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації | Березень 2011 – грудень 2018 року | **Загальний****обсяг, у т.ч** | **350,8** | **350,8** | 349,931 |  | 349,931 |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОбласнийБюджет | **350,8** | **350,8** | 349,931 |  | 349,931 |  |  |  |  |  |  |
| МісцевийБюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іншіджерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Підвищення родючості ґрунтів шляхом гіпсування | Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації | Березень 2011 – грудень 2018 року | **Загальний****обсяг, ут.ч** | **1 500,0** | **781,169** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласнийбюджет | **1 500,0** | **781,169** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевийбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іншіджерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Розвиток земельних відносин і охорони земель | 2.1. Установлення меж населених пунктів | Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністраці, Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області та органи місцевого самоврядування | Березень 2011 – грудень 2018 року | **Загальний****обсяг, ут.ч** | **15 036,0** | **6 865,572** | **4 448,358** | 31,10 | 50,00 | 30,9 | 10,73 |  | 272,87 | 1 094,54 | 2 958,218 |
| Державний бюджет | **1 723,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОбласнийБюджет | **694,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МісцевийБюджет | **12 619,0** | **6 865,572** | **4 290,958** | 15,6 |  | 30,9 | 10,73 |  | 272,87 | 1 094,54 | 2 866,318 |
| Іншіджерела |  |  | **157,4** | 15,5 | 50,0 |  |  |  |  |  | 91,9 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2. Проведення інвентаризації земель населених пунктів | Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області та органи місцевого самоврядування  | Березень 2011 – грудень 2018 року | **Загальний** **обсяг, ут.ч** | **53 706,2** | **745,2** | **150,0** | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | **24 379,0** | **150,0** | **150,0** | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний Бюджет | **3 251,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий Бюджет | **22 082,6** | **595,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іншіджерела | **3 993,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів | Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області та органи місцевого самоврядування  | Березень 2011 – грудень 2018 року | **Загальний** **обсяг, ут.ч** | **8 670,0** | **31 832,716** | **33 093,255** | 595,99 | 3 521,82 | 2 203,32 | 2 677,91 | 1 938,55 | 7 047,17 | 5 990,654 | 9 117,855 |
| Державний бюджет | **830,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | **321,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | **1 884,0** | **31 832,716** | **8 609,516** | 313,33 | 708,426 | 884,91 | 919,010 | 1 095,540 | 3 053,61 | 621,064 | 1 013,626 |
| Іншіджерела | **5 635,0** |  | **24 483,739** | 282,66 | 2 813,39 | 1 318,4 | 1 758,9 | 843,01 | 3 993,56 | 5 369,59 | 8 104,229 |
|  | 2.4. Здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | Управління агропро-мислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, органи місцевого самоврядування | Березень 2011 – грудень 2018 року | **Загальний** **обсяг, ут.ч** | **12 298,9** | **302,910** | **2 759,98** | 15,0 | 1 313,4 | 72,93 | 73,0 | 558,65 | 7,0 | 317,0 | 403,0 |
| Державний бюджет | **8 91,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | **3 282,9** | **177,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | **8 125,0** | **125,91** | **106,52** |  |  |  |  | 106,52 |  |  |  |
| Іншіджерела | **0,0** |  | **2 653,46** | 15,0 | 1 313,4 | 72,93 | 73,0 | 452,13 | 7,0 | 317,0 | 403,0 |
|  | 2.5. Проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів | Управління агропро-мислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, органи місцевого самоврядування | 2015 – 2018роки | **Загальний** **обсяг, ут.ч** | **9 900,0** | **15 742,42** | **8 311,017** | 917,74 | 1 271,31 | 1 752,51 | 2 388,26 | 317,74 | 81,867 | 222,43 | 1 359,16 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | **5 250,0** | **15 742,42** | **8 296,017** | 917,74 | 1 271,31 | 1 752,51 | 2 388,26 | 317,74 | 81,867 | 222,43 | 1 344,16 |
| Іншіджерела | **4 650,0** |  | **15,0** |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | 2.6. Розроблення проєктів землеуст-рою щодо відве-дення земельних ділянок учасникам бойових дій, які захищали незале-жність, суверені-тет та територіаль-ну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро-ристичній опера-ції, забезченні її проведення, та членам сімей загиблих учасни-ків бойових дій | Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, органи місцевого самоврядування | 2015 – 2018роки | **Загальний** **обсяг, ут.ч** | **9 262,0** | **9 262,0** | **4 980,75** |  |  |  |  | 1,84 | 2 087,209 | 1996,7 | 895,0 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | **9 262,0** | **9 262,0** | **4 980,75** |  |  |  |  | 1,84 | 2 087,209 | 1 996,7 | 895,0 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іншіджерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за Програмою** |  |  |  | **Загальний** **обсяг, ут.ч** | **110 723,9** | **65 882,787** | **54 093,29** | 1 709,83 | 6 506,457 | 4 059,65 | 5 149,9 | 2 816,78 | 9 496,116 | 9 621,324 | 14 733,233 |
| Державний бюджет | **27 823,0** | **150,0** | **150,0** | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | **18 661,7** | **10 570,969** | **5 330,68** |  | 349,931 |  |  | 1,84 | 2 087,209 | 1 996,7 | 895,0 |
| Місцевий бюджет | **49 960,6** | **55 161,818** | **21 303,011** | 1 246,67 | 1 979,736 | 2 668,32 | 3 318,0 | 1 519,8 | 3 408,347 | 1 938,034 | 5 224,104 |
| Інші джерела | **14 278,6** |  | **27 309,599** | 313,16 | 4 176,79 | 1 391,33 | 1 831,9 | 1 295,14 | 4 000,56 | 5 686,59 | 8 614,129 |

**2. Оцінка ефективності виконання Програми:**

| **Завдання Програми** | **Заходи Програми** | **Кількісні показники виконання Програми** | **Якісні показники виконання Програми** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** |
| **Затверджено Програмою** | **Фактично виконано** |
| 1. Організація робіт з підвищення родючості ґрунтів шляхом меліоративних заходів | 1.1. Побудова та відновлення зрошувальної системи | Збільшення площі зрошувальних земель  | га |  |  | Виготовлено проєктну документацію для агрофірми „Борисфен” Томаківського району |
| 1.2. Підвищення родючості ґрунтів шляхом гіпсування | Збільшення площ, на яких шляхом гіпсування підвищено родючість  | тис. га | 3,9 |  |  |
| 2. Розвиток земельних відносин і охорони земель | 2.1. Установлення меж населених пунктів | Установлення меж населених пунктів  | шт. | 1 490 | 440 | Встановлених меж населених пунктів сприяє виконанню власних повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при прийнятті розпорядчих документів щодо використання земельних ділянок |
|  | 2.2. Проведення інвентаризації земель населених пунктів  | Інвентаризація земель населених пунктів  | тис. га | 87 | 4,3 | Забезпечується досягнення збалансованого співвідношення економічних та екологічних інтересів суспільства, забезпечення раціонального використання та охорони земель |
|  | 2.3. Здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів | Інвентаризація земель у межах населених пунктів | тис. га | 96 | 365 | Забезпечується встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  |
|  | 2.4. Здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів | тис. га | 371 | 20 | Забезпечується встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  |
|  | 2.5. Проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів | Нормативна грошова оцінка земель за межами населених пунктів | тис. га | 150 | 117 | Завдяки проведенню нормативної грошової оцінки земель населених пунктів середня базова вартість 1м2 земельної ділянки зростає в середньому у 2,5 рази, що сприяє суттєвому збільшенню дохідної частини місцевих бюджетів від плати за землю |
|  | 2.6. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій | Забезпечення реалізації для 9 262 учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, права на часткову допомогу в приватизації земельної ділянки | осіб | 9 262 | 5 156 | Завдяки реалізації заходу Програми учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та члени сімей загиблих учасників отримали компенсацію на виготовлення документації для приватизації земельної ділянки |

**Перший заступник голови обласної ради Г. ГУФМАН**