Додаток до рішення

обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми розвитку земельних відносин і

охорони земель у Дніпропетровській області на 2011 – 2018 роки,

затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради

від 25 березня 2011 року № 73-5/VI (із змінами)

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 25 березня 2011 року № 73-5/VI затверджено Програму розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011 – 2018 роки (із змінами)                         (далі – Програма).

Програма розроблена з метою організації виконання основних напрямів Державної цільової програми розвитку українського села на період  до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158, згідно з Земельним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”,              „Про місцеві державні адміністрації”.

Мета Програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, деградації, забруднення, підвищення врожаю екологічно чистої продукції та забезпечення продовольчої безпеки держави, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності, стабілізацію та нарощування обсягів виробництва в рослинництві, підвищення родючості ґрунтів (регулювання водного режиму, гіпсування ґрунтів), забезпечення життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Замовник Програми – управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Фінансування заходів Програми здійснювалося в установленому законодавством порядку за кошти державного, обласного і місцевого бюджетів, а також за кошти інших джерел фінансування, незаборонених законодавством.

Для виконання заходів Програми на період 2011 – 2018 роки передбачено фінансування в обсязі 110 723,9 тис. грн, із них державного бюджету – 27 823,0 тис. грн, обласного бюджету – 18 661,7 тис. грн, місцевого бюджету – 49 960,6 тис. грн, інших джерел фінансування – 14 278,6 тис. грн.

Затверджено відповідними бюджетами 65 882,787 тис. грн, із них державного бюджету – 150,0 тис. грн, обласного бюджету –                             10 570,969 тис. грн, місцевого бюджету – 55 161,818 тис. грн.

Фактично освоєно коштів 54 093,29 тис. грн, із них державного бюджету  – 150,0 тис. грн, обласного бюджету – 5 330,68 тис. грн, місцевого бюджету – 21 303,011 тис. грн, інших джерел фінансування – 27 309,599 тис. грн.

Відповідно до Програми у 2011 році освоєно 1 709,83 тис. грн, у тому числі 150,0 тис. грн з державного бюджету, 1246,67 тис. грн з місцевого бюджету і 313,16 тис. грн з інших джерел фінансування, а саме:

фактично освоєно з місцевого бюджету 15,6 тис. грн і 15,5 тис. грн з інших джерел фінансування на установлення меж населених пунктів;

фактично освоєно з державного бюджету 150,0 тис. грн на проведення інвентаризації земель населених пунктів;

фактично освоєно з місцевого бюджету 313,33 тис. грн і                       282,66 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно з інших джерел фінансування 15,0 тис. грн на здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

фактично освоєно з місцевого бюджету 917,7 тис. грн на проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів.

Відповідно до Програми у 2012 році  освоєно 6 506,457 тис. грн, у тому числі з обласного бюджету – 349,931 тис. грн, з місцевого бюджету  –                            1 979,736 тис. грн і 4 176,79 тис. грн з інших джерел фінансування, а саме:

фактично освоєно з обласного бюджету 349,931 тис. грн на побудову та відновлення зрошувальної системи;

фактично освоєно 50,0 тис. грн з інших джерел фінансування на установлення меж населених пунктів;

фактично освоєно з місцевого бюджету 708,426 тис. грн і                 2 813,39 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно з інших джерел фінансування 1 313,4 тис. грн на здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

фактично освоєно 1 271,31 тис. грн з місцевого бюджету на проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів.

Відповідно до Програми у 2013 році освоєно 4 059,65 тис. грн, у тому числі з місцевого бюджету – 2 668,32 тис. грн і 1 391,33 тис. грн з інших джерел фінансування, а саме:

фактично освоєно 30,9 тис. грн з місцевого бюджету на установлення меж населених пунктів;

фактично освоєно з місцевого бюджету 884,91 тис. грн і                                1 318,4 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно з інших джерел фінансування 72,93 тис. грн на здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

фактично освоєно з місцевого бюджету 1 752,51 тис. грн на проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів.

Відповідно до Програми у 2014 році освоєно 5 149,9 тис. грн, у тому числі з місцевого бюджету – 3 318,0 тис. грн і 1 831,9 тис. грн з інших джерел фінансування, а саме:

фактично освоєно 10,73 тис. грн з місцевого бюджету на установлення меж населених пунктів;

фактично освоєно 919,010 тис. грн з місцевого бюджету і                               1 758,9 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 73,0 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

фактично освоєно 2 388,26 тис. грн з місцевого бюджету на проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів.

Відповідно до Програми у 2015 році освоєно 2 816,78 тис. грн, у тому числі 1,84 тис. грн з обласного бюджету, 1 519,8 тис. грн з місцевого бюджету і 1 295,14 тис. грн з інших джерел фінансування, а саме:

фактично освоєно 1 095,540 тис. грн з місцевого бюджету і                843,01 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 106,52 тис. грн з місцевого бюджету і             452,13 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

фактично освоєно 317,74 тис. грн з місцевого бюджету на проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 1,84 тис. грн з обласного бюджету на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій.

Відповідно до Програми у 2016 році освоєно 9 496,116 тис. грн, у тому числі 2 087,209 тис. грн з обласного бюджету, 3 408,347 тис. грн з місцевого бюджету і 4 000,56 тис. грн з інших джерел фінансування, а саме:

фактично освоєно 272,87 тис. грн з місцевого бюджету на установлення меж населених пунктів;

фактично освоєно 3 053,61 тис. грн з місцевого бюджету і                3 993,56 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 7,0 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

фактично освоєно 81,867 тис. грн з місцевого бюджету на проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 2 087,209 тис. грн з обласного бюджету на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій.

Відповідно до Програми у 2017 році освоєно 9 621,324 тис. грн,                   у тому числі 1 996,7 тис. грн з обласного бюджету, 1 938,034 тис. грн                           з місцевого бюджету і 5 686,59 тис. грн з інших джерел фінансування,                            а саме:

фактично освоєно 1 094,54 тис. грн з місцевого бюджету на установлення меж населених пунктів;

фактично освоєно 621,064 тис. грн з місцевого бюджету і                 5 369,59 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 317,0 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

фактично освоєно 222,43 тис. грн з місцевого бюджету на проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 1 996,7 тис. грн з обласного бюджету на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій.

Відповідно до Програми у 2018 році освоєно 14 733,233 тис. грн,                   у тому числі 895,0 тис. грн з обласного бюджету, 5 224,104 тис. грн                                з місцевого бюджету і 8 614,129  тис. грн з інших джерел фінансування,                           а саме:

фактично освоєно 2 866,318 тис. грн з місцевого бюджету і                                91,9 тис. грн з інших джерел фінансування на установлення меж населених пунктів;

фактично освоєно 1 013,626 тис. грн з місцевого бюджету і            8 104,229 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 403,0 тис. грн з інших джерел фінансування на здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

фактично   освоєно  1 344,16  тис.  грн   з   місцевого   бюджету  і  15,0 тис. грн з інших джерел фінансування на проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів;

фактично освоєно 895,0 тис. грн з обласного бюджету на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій.

На виконання заходів Програми відповідними бюджетами затверджено 65 882,787 тис. грн, з яких фактично профінансовано  –                       54 093,29 тис. грн, що становить 82,1 % від затвердженого обсягу фінансування.

Виконання заходів Програми протягом 2011 – 2018 років спрямовано на забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового  комплексу  Дніпропетровської області, орієнтованого на задоволення внутрішніх та експортних потреб регіону в продукції рослинництва і продуктах його переробки, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, поновлення виробничого потенціалу сільського господарства та переробної галузі, ефективної підприємницької діяльності.

Перший заступник

голови обласної ради                                                     Г. ГУФМАН