Додаток 1

до рішення обласної ради

**Зміни до Переліку завдань та заходів програми Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму**  **діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів**  **програми з виконання завдання** | **Відпові-дальний за виконання** | **Термін виконання за роками** | | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | | | **Очікуваний результат від виконання заходу** |
| **Поча-ток** | **Закін-чен-ня** | **Джерела**  **фінансування** | **Усього** | **Усього І етап (2016‒**  **2020)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Охорона та**  **поліпшення стану**  **атмосфер-ного повітря** | 1.46. Виве-дення з експлуатації агломера-ційного цеху № 1 (Пром-майданчик № 2) | ПАТ  „АрселорМіттал Кривий Ріг”  (за згодою) | – | 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | Зниження викидів на 36000 т/рік при виробництві агломерату 2280 тис.т/рік |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.47. Будів-ництво ГОУ від переванта-жувальних вузлів конвеєрів А-2-1, А-2-2, А-2-3, А-2-4 (Проммайда-нчик № 2. Агломера-ційний цех № 2) | 2020 | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1500 | 45000 | 45000 | – | – | – | – | Зниження викидів пилу на 100 т/рік |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 1500 | 45000 | 45000 | – | – | – | – |
| 1.48. Виве-дення з експлуатації 5-ти агло-машин (Проммайда-нчик № 1. Агломера-ційний цех) | – | 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | Ліквідація 27 джерел викидів, зниження викидів на 24 000 т/рік при виробництві агломерату 2000 тис.т/рік |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.49. Розро-бка проєкту рекон-струкції ГОУ ливарного двору та під-бункерного приміщення ДП-9 в період експлуатації печей №5, №7 домен-ного цеху №1 (Доменний цех № 2) | 2019 | 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2300 | 692000 | 42000 | 390000 | 260000 | – | – | Зниження викидів пилу на 351 т/рік |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 2300 | 692000 | 42000 | 390000 | 260000 | – | – |
| 1.50. Реалі-зація проєкту реконструкції ГОУ ливарного двору та підбун-керного приміщення ДП-9 у період експлуатації печей №№5,7 доменного цеху №1 (Доменний цех № 2) | 2019 | 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.52. Конвер-терний цех. Розробка проєкту реконструкції конвертерного цеху з будівництвом нових ГОУ за конверторами, допалюванням СО та упровадження автоматизо-ваної системи екологічного моніторингу і технологіч-ного процесу І блока конвер-терів №№ 1 – 3 | 2019 | 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | 58300 | 1800000 | 231000 | 600000 | 850000 | 119000 | – | Зниження викидів на 2700 т/рік |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 58300 | 1800000 | 231000 | 600000 | 850000 | 119000 | – |
| 1.53. Конвер-терний цех. Реалізація проекту реконструкції конвертерного цеху з будівництвом нових ГОУ за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу І блока конвертерів  №№ 1 – 3 | 2019 | 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.57. Вогне-тривно-вапняний цех.  Реконструкція діючих ГОУ від чотирьох обертових печей | 2016 | 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | 106740 | 200200 | 36000 | 97000 | 67200 | – | – | Зниження викидів пилу на 100 т/рік від однієї печі |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 106740 | 200200 | 36000 | 97000 | 67200 | – | – |
| 1.151. Виве-дення з експлуатації ДП-7 (Доменний цех № 1) | – | 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | Зниження викидів на 7500 т/рік при виробництві чавуну 996,2 тис.т/рік |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.152. Вогне-тривно-вапняний цех. Виведення з експлуатації однієї обертової печі. | – | 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 399 т/рік |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| **2.1. Розвиток водного господарства та екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро** | 2.1.2. Рекон-струкція інженерної інфраструк-тури зрошуваль-них систем (у тому числі модернізація, будівництво та капітальний ремонт мереж зрошуваних систем) | Департамент економічного розвитку облдержадмі-ністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмі-ністрації, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетро-вській області (за згодою),  райдерж-адміністра-ції та органи місцевого самовря-дування, підприєм-ства, установи та організації (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 197626,504 | 66626,504 | 41800,000 | 41800,000 | 15800,000 | 15800,000 | 15800,000 | Поліпшення стану сільсько-господарських земель |
| Державний бюджет | 60600,000 | 26600,000 | 6800,000 | 6800,000 | 6800,000 | 6800,000 | 6800,000 |
| Обласний бюджет | 135026,504 | 38026,504 | 35000,000 | 35000,000 | 9000,000 | 9000,000 | 9000,000 |
| Місцевий бюджет | 2000,000 | 2000,000 | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| **5. Підви-щення енергоефек-тивності та енергозбереження** | 5.7. Впрова-дження енерго-ефективних технологій (техноло-гічне облад-нання) при рекон-струкції комплексу ДП-9 (Доменний цех № 2) | ПАТ  „АрселорМіттал Кривий Ріг”  (за згодою) | 2021 | 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 158800 | 784800 | 215800 | 530000 | 39000 | – | – | Збільшення використання пиловугільного палива з 83 кг/т до 160 кг/т чавуну. Зниження використання коксу на 250 тис. т або природного газу на 300 млн. м3. |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | 158800 | 784800 | 215800 | 530000 | 39000 | – | – |
| **6. Розбудова та вдоскона- лення регіональної системи моніторингу довкілля** | 6.5. Організа-ція та розбудова мережі спостережень за станом поверхневих вод та підземних водоносних горизонтів, удосконалення спостережень за їх якісними показниками та гідроло- гічними умовами | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, Комунальне підприємство „Центр екологічного моніторингу” Дніпропетро-вської обласної ради” (за згодою), Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетро-вській області (за згодою), департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, райдерж-адміністрації та органи місцевого самовряду- вання (за  згодою), Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетров-ській області (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 77855,26 | 7855,26 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | Розбудова мережі автоматизова- ного контролю за станом водних об’єктів,  збільшення кількості спостереж-них свердловин, що здійснюють аналіз підземних водоносних горизонтів |
| Державний бюджет | 20000 | – | 10000 | 10000 | – | – | – |
| Обласний бюджет | 57855,26 | 7855,26 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| **7. Охорона, збереження та відтворення**  **біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду** | 7.7.Утриман-ня та збереження об’єктів природно-заповідного фонду області | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміні-страції, райдержадміні-страції та органи місцевого самоврядування (за згодою); КЗ „Спеціальна адміністрація регіонального ландшафтного парку „Дніпрові Пороги” Дніпропетров-ської обласної ради”  (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 17600 | – | 1600 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | Забезпечення функціону-вання створених об’єктів природно-заповідного фонду області |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 17600 | – | 1600 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.9. Винесен-ня меж об’єктів природно-заповідного фонду в натуру | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 19865,930 | 4465,930 | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Установ-лення меж створених територій природно-заповідного фонду області |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 19865,930 | 4465,930 | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| **Загальний обсяг фінансування** | | | 2016 | 2025 | **Державний**  **бюджет** | 1171980,000 | 26600,00 | 307076,000 | 307076,000 | 187076,000 | 177076,000 | 167076,000 |  |
| **Обласний**  **бюджет** | 6113022,210 | 1761248,21 | 876762,000 | 896615,000 | 855910,000 | 857929,000 | 864558,000 |
| **Місцевий бюджет** | 1123766,520 | 94242,52 | 187000,000 | 223224,000 | 187000,000 | 187000,000 | 245300,000 |
| **Інші**  **джерела** | 31616371,700 | 17819277,50 | 3807271,700 | 2019068,500 | 1992755,400 | 2976145,000 | 3001853,600 |
| **Загальний обсяг** | 40025140,430 | 19701368,230 | 5178109,700 | 3445983,500 | 322741,400 | 4198150,000 | 4278787,600 |

**Перший заступник   
голови обласної ради Г. ГУФМАН**