Додаток до додатка

до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Регіональної програми збереження пам’яток борцям з нацизмом

(1941 – 1945 роки) на період до 2020 року

Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

1. Виконання завдань і заходів програми

| Завдання програми | Заходи програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заплановано програмою | Затверджено відповідними бюджетами | Фактично освоєно |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього, у т. ч. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Збереження пам’яток борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки) шляхом проведення заміни, реконструкції, капітального ремонту надгробків та впорядкування прилеглих територій | Вирішити організаційні питання щодо реалізації програми в районах області | Управління культури, національностей і релігій облдерж-адміністрації; райдержадміні-страції; органи місцевого самоврядування | 2008 − 2020 роки | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | Скласти перелік пам’яток, які потребують реконструкції, капітального ремонту | Райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування, управління культури, національностей і релігій облдерж-адміністрації, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей | Березень – квітень 2008 року − березень – червень 2011 року | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | Визначити обсяги та види робіт | Райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | 2008 – 2020 роки | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Завдання програми | Заходи програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів програми, тис. грн |
|  |  |  |  |  | заплановано програмою | затверджено відповідними бюджетами | фактично освоєно |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього, у т. ч. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Збереження пам’яток борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки) шляхом проведення заміни, реконструкції, капітального ремонту надгробків та впорядкування прилеглих територій | Вирішити питання проєктного та матеріально-технічного забезпечення виконання заходів програми | Райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | 2008 – 2020 роки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Погодити відповідно до чинного законодавства роботи на пам’ятках з органами охорони культурної спадщини | Управління культури, національностей і релігій облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей | 2008 – 2020 роки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Організувати та виконати роботи із заміни, капітального ремонту, реконструкції споруд на пам’ятках борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки), упорядкування прилеглих територій | Управління культури, національностей і релігій облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2008 – 2020 роки | Загальний обсяг | 26062,0 | 25868,7 | 19988,8 | 2079,1 | 2464,3 | 2481,8 | 2357,8 | 1040,0 | 627,2 | 1029,2 | 2835,2 | 887,6 | 134,2 | 94,2 | 1744,5 | 2213,7 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 22862,0 | 11972,0 | 11003,1 | 1999,1 | 2064,3 | 1981,8 | 1157,8 | 1000,0 | 407,2 | 529,2 | 1575,1 | 288,6 | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 3200,0 | 12460,2 | 7584,2 | 40,0 | 100,0 | 200,0 | 500,0 | 40,0 | 200,0 | 500,0 | 1218,6 | 599,0 | 134,2 | 94,2 | 1744,5 | 2213,7 |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | 1436,5 | 1401,5 | 40,0 | 300,0 | 300,0 | 700,0 | – | 20,0 | – | 41,5 | – | – | – | – | – |
| Збереження пам’яток борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки) шляхом проведення заміни, реконструкції, капітального ремонту надгробків та впорядкування прилеглих територій | Капітальний ремонт пам’ятки історії „Місце форсування р. Дніпро військами Південно-Західного фронту” у с. Військове Солонянського району | Управління культури, національностей і релігій облдерж-адміністрації, Солонянська райдерж-адміністрація, Військова сільська рада | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг | 3300,0 | 330,0 | 320,0 | – | – | – | – | – | 320,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3270,0 | 300,0 | 290,0 | – | – | – | – | – | 290,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 30,0 | 30,0 | 30,0 | – | – | – | _ | _ | 30,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | Капітальний ремонт пам’ятки історії „Місце форсування р. Дніпро радянськими військами” у смт Аули Криничансько-го району | Управління культури, національностей і релігій облдерж-адміністрації, Криничанська райдерж-адміністрація, Аульська селищна рада | 2011 – 2020 роки | Загальний обся | 165,0 | 165,0 | 165,0 | – | – | – | – | – | 165,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – | – | 150,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 15,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – | – | 15,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Усього: | Загальний обсяг | 29527,0 | 26363,7 | 20473,8 | 2079,1 | 2464,3 | 2481,8 | 2357,8 | 1040,0 | 1112,2 | 1029,2 | 2835,2 | 887,6 | 134,2 | 94,2 | 1744,5 | 2213,7 |
|  | Обласний бюджет | 26282,0 | 12422,0 | 11443,1 | 1999,1 | 2064,3 | 1981,8 | 1157,8 | 1000,0 | 847,2 | 529,2 | 1575,1 | 288,6 | – | – | – | – |
|  | Місцеві бюджети | 3245,0 | 12505,2 | 7629,2 | 40,0 | 100,0 | 200,0 | 500,0 | 40,0 | 245,0 | 500,0 | 1218,6 | 599,0 | 134,2 | 94,2 | 1744,5 | 2213,7 |
|  | Інші джерела | – | 1436,5 | 1401,5 | 40,0 | 300,0 | 300,0 | 700,0 | – | 20,0 | – | 41,5 | – | – | – | – | – |

2. Оцінка ефективності виконання програми

| Завдання програми | Заходи програми | Кількісні показники виконання програми | Якісні показники виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
|  |  |  |  | Затверджено програмою або календарним планом | Фактично виконано |  |
| Збереження пам’яток борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки) шляхом проведення заміни, реконструкції, капітального ремонту надгробків та впорядкування прилеглих територій | Визначитись з пам’ятками, які потребують реконструкції, капітального та поточного ремонтів | Кількість пам’яток, що потребують реконструкції, капітального, поточного ремонту | пам’ятка | 439 | 439 | Поліпшення соціально-політичної ситуації у справі увічнення і вшанування пам’яті загиблих борців з нацизмом (1941 – 1945 роки), підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни |
| Збереження пам’яток борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки) шляхом проведення заміни, реконструкції, капітального ремонту надгробків та впорядкування прилеглих територій | Організувати та виконати роботи із заміни, капітального та поточного ремонтів, реконструкції споруд на пам’ятках борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки), упорядкування прилеглих територій | Кількість пам’яток, на яких проведено реконструкції та капітальні ремонти | пам’ятка | 433 | 290 | Поліпшення соціально-політичної ситуації у справі увічнення і вшанування пам’яті загиблих борців з нацизмом (1941 – 1945 роки), підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни |

Перший заступник

голови обласної ради															Г. ГУФМАН