Додаток

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання** **Регіональної програми**

**збереження пам’яток борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки)**

**на період до 2020 року**

Регіональна програма збереження пам’яток борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки) на період до 2020 року, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 травня 2008 року № 375-15/V (із змінами, далі – програма), розроблена на виконання законів України ,,Про охорону культурної спадщини”, ,,Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років” з метою впорядкування військових меморіалів, братських, індивідуальних могил і монументів у місцях форсування річки Дніпро та найбільших військових операцій.

Програма передбачала заміну, капітальний ремонт, реконструкцію надгробків на військових похованнях, виготовлених з недовговічних матеріалів (залізобетону, гіпсу, цегли тощо), упорядкування прилеглих до пам’яток територій, збереження, поліпшення технічного стану та естетичного вигляду пам’яток, підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни, щорічну підготовку до святкування Дня Перемоги над нацизмом у Європі.

На виконання заходів програми протягом 2008 – 2020 років були заплановані кошти у сумі 29,5 млн грн, затверджено відповідними бюджетами – 26,4 млн грн, фактично освоєно 20,47 млн грн, з яких: 11,44 млн грн – обласний бюджет, 7,63 млн грн – місцевий бюджет, 1,4  млн грн – інші джерела.

Відповідно до заходів програми освоєно:

у 2008 році – 2,08 млн грн;

у 2009 році – 2,46 млн грн;

у 2010 році – 2,48 млн грн;

у 2011 році – 2,36 млн грн;

у 2012 році – 1,04 млн грн;

у 2013 році – 1,11 млн грн;

у 2014 році – 1,03 млн грн;

у 2015 році – 2,84 млн грн;

у 2016 році – 0,9 млн грн;

у 2017 році – 0,13 млн грн;

у 2018 році – 0,09 млн грн;

у 2019 році – 1,74 млн грн;

у 2020 році – 2,21 млн грн.

Шляхом прийняття відповідних розпоряджень та рішень вирішено організаційні питання щодо реалізації Програми у 22 районах області.

З метою визначення об’єктів, які потребували реконструкції та капітального ремонту, складено перелік з 439 пам’яток у районах області.

Для проведення заміни, капітального ремонту, реконструкції надгробків на військових похованнях, упорядкування прилеглих до пам’яток територій визначено програмою обсяг видатків на загальну суму 26062,0 тис. грн: кошти обласного бюджету – 22862,0 тис. грн, кошти місцевих бюджетів – 3200,0 тис. грн.

З метою здійснення заміни, реконструкції, капітальних ремонтів пам’яток борцям з нацизмом війни вирішено питання проєктного та матеріально-технічного забезпечення виконання заходів програми.

Відповідно до Закону України ,,Про охорону культурної спадщини” роботи на пам’ятках було погоджено з органом охорони культурної спадщини.

З метою реабілітації об’єктів культурної спадщини протягом 2008 – 2020 років організовано та виконано комплекс робіт із заміни, капітального ремонту, реконструкції споруд на 288 пам’ятках борцям з нацизмом (1941 – 1945 роки) на загальну суму 19988,8  тис. грн (обласний бюджет – 11003,1 тис. грн, місцеві бюджети – 7584,2 тис. грн, інші джерела – 1401,5 тис. грн).

У 2008 році проведено реконструкцію та капітальні ремонти 52 пам’яток та освоєно 100% виділених коштів (обласний бюджет – 1999,1 тис. грн, місцеві бюджети – 40,0 тис. грн, інші джерела – 40,0 тис. грн).

У 2009 році за рахунок виділених 2600,0 тис. грн (обласний бюджет – 2064,3 тис. грн, місцеві бюджети – 100,0 тис. грн, інші джерела – 300,0 тис. грн) відремонтовано 49 пам’яток.

У 2010 році використано 2481,8 тис. грн (обласний бюджет – 1981,8 тис. грн, місцеві бюджети – 200,0 тис. грн, інші джерела – 300,0 тис. грн), відремонтовано 31 пам’ятку історії.

У 2011 році з виділених 2362,0 тис. грн освоєно коштів на суму 2357,8 тис. грн (обласний бюджет – 1157,8 тис. грн, місцеві бюджети – 500,0 тис. грн, інші джерела – 700,0 тис. грн), відремонтовано 31 пам’ятку.

У 2012 році проведено капітальні ремонти 32 пам’яток. Кошти використані в повному обсязі (обласний бюджет – 1000,0 тис. грн, місцеві бюджети – 40,0 тис. грн).

У 2013 році з виділених 1290,0 тис. грн освоєно 627,2 тис. грн (обласний бюджет – 407,2 тис. грн, місцеві бюджети – 200,0 тис. грн, інші джерела – 20,0 тис. грн), відремонтовано 22 пам’ятки історії.

У 2014 році загальний обсяг виділених коштів становив 1500,0 тис. грн. На ремонт 21 пам’ятки освоєно 1029,2 тис. грн (обласний бюджет – 529,2 тис. грн, місцеві бюджети – 500,0 тис. грн).

У 2015 році використано 2835,2 тис. грн та виконано ремонтні роботи на 26 пам’ятках (обласний бюджет – 1575,1 тис. грн, місцеві бюджети – 1218,6 тис. грн, інші джерела – 41,5 тис. грн).

З 2016 до 2020 року з обласного бюджету видатки не планувались. За рахунок залишку дотації коштів з 2015 року у 2016 році виконано ремонтні роботи на 10 пам’ятках на загальну суму 288,6 тис. грн. З місцевого бюджету використано 599,0 тис. грн.

У 2017 році проведено роботи на 2 пам’ятках у Софіївському та Юр’ївському районах за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 134,2 тис. грн.

У 2018 році за рахунок коштів місцевих бюджетів проведено ремонтні роботи у Межівському районі 1 пам’ятки на загальну суму 94,2 тис. грн.

У 2019 році виконані капітальні ремонти за кошти місцевого бюджету на 5 пам’ятках у Криворізькому, Петропавлівському, Васильківському та Межівському районах у сумі 1744,5 тис. грн.

За 2020 рік кошти з місцевого бюджету в обсязі 2213,7 тис. грн спрямовані на капітальний ремонт 6 пам’яток у Криворізькому, Межівському та Павлоградському районах.

У звітному періоді проведено капітальний ремонт пам’ятки історії ,,Місце форсування р. Дніпро військами Південно-Західного фронту” у с. Військове Солонянського району та пам’ятки історії ,,Місце форсування р. Дніпро радянськими військами” у смт Аули Криничанського району на загальну суму 485,0 тис. грн (440 тис. грн – обласний бюджет, 45 тис. грн – місцеві бюджети).

Послідовна робота на пам’ятках борцям з нацизмом дозволила оновити стан 290 об’єктів, які потребували реконструкції та капітального ремонту.

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**