Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів регіональної програми інформатизації**

**,,Дніпропетровщина: цифрова трансформація” на 2023 – 2025 роки**

| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Відповідальні****за виконання** | **Строки виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | **Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **2023****рік** | **2024****рік** | **2025****рік** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми | 1.1. Проведення оцінювання рівня цифрового розвитку районів, міст та територіальних громад області за визначеними показниками | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, Головне управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою), Комунальне підприємство ,,Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради (далі – КП ГІКНВЦ ДОР) (за згодою), громадські організації (за згодою) |  2024 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | 200,0 | 200,0 | 400,0 | Отримання оцінки ефективності реалізації завдань Програми.Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій. Проведення 2 оцінювань протягом 2024 – 2025 років |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністра-ції, райдержадміні-страцій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | Проведення щорічної інвентаризації щодо дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Інші джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань Програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації(за згодою) |  2023 – 2025  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 400,0 | 700,0 | 1100,0 | Удосконалення нормативно-правової бази у сфері інформатизації, розроблення технічних документів (порядків, регламентів тощо), методичних рекомендацій |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | 400,0 | 700,0 | 1100,0 |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Інші джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), Національний технічний університет ,,Дніпровська політехніка” (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 500,0 | 1300,0 | 1500,0 | 3300,0 | Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій державних службовців щодо обов’язкового володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, підвищення інформаційної грамотності та культури користувачів, їх кваліфікації.Щорічно – 100 осіб |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 300,0 | 1100,0 | 1300,0 | 2700,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші****джерела** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 1.5. Залучення всіх верств населення та публічних службовців до використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій,навичок, цифрової грамотності, в тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 450,0 | 800,0 | 850,0 | 2100,0 | Забезпечення цифровими навичками та компетенціями публічних службовців і громадян, у тому числі шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та безперервності навчання Проведення протягом 2023 – 2025 років 150 заходів з популяризації цифрової грамотності |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 150,0 | 500,0 | 550,0 | 1200,0 |
| **Місцевий бюджет** |  |  |  |  |
| **Інші****джерела** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.6. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | 600,0 | 600,0 | 1200,0 | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | 600,0 | 600,0 | 1200,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші****джерела** | – | – | – | – |
| 2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Модернізація, розвиток та забезпечення функціонування системи електронного документообігу | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,райдержадміністрації,сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1200,0 | 1500,0 | 1700,0 | 4400,0 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України ,,Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Здійснення заходів з кіберзахисту системи. Поширення системи на всі територіальні громади, сільські, селищні ради та інші органи влади регіону й місцевого самоврядування та досягнення 95 відсотків забезпеченості користувачів, яким за функціональними обов’язками необхідна система електронного документообігу |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1200,0 | 1500,0 | 1700,0 | 4400,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші****джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), Дніпропетровський регіональний контактний центр (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 5500,0 | 6500,0 | 7500,0 | 19500,0 | Забезпечення розвитку сучасних електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. Розвиток Дніпропетровського регіонального контактного центру на базі уніфікованого робочого місця оператора на промисловій програмно-апаратній платформі Cisco BE (або аналог) та програмного забезпечення CRM (система керування взаємовідносин) систем  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 4500,0 | 5500,0 | 6500,0 | 16500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 2.3. Упровадження типових рішень у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1400,0 | 4000,0 | 5100,0 | 10500,0 | Підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом впровадження та розвитку комплексу систем: електронного документообігу; шаблонів офіційних сайтів ТГ; корпоративної мережі тощо |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 400,0 | 3000,0 | 4100,0 | 7500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 2.4. Запровадження проєктів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації,райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | 1700,0 | 1700,0 | 3400,0 | Забезпечення технічної можливості на доступ до інформації, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Створення регіонального порталу з відкритими даними у районах та ТГ області: бюджет;ринок праці;інвестиції;зовнішньо-економічні відносини тощо  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | 1200,0 | 1200,0 | 2400,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | – | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 2.5. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії (е-петиції, е-звернення, е-консультації, ,,Бюджет участі” тощо) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 700,0 | 1600,0 | 1700,0 | 4000,0 | Забезпечення технічної можливості для громадян області участі у процесах прийняття та оцінювання управлінських рішень шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 86 територіальних громадах |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 200,0 | 600,0 | 700,0 | 1500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2500,0 |
| 2.6. Реалізація спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами)  | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій на вирішення проблем регіону |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| 2.7. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою),райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 4800,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі місцевих органів влади, підвищення рівня кіберзахисту |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 4800,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | – | – | – | – |
| 3. Розвиток електронного комунікаційного середовища в регіоні, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки | 3.1. Підвищення якості та розширення доступності широкосмугового доступу до мережі ,,Інтернет” у сільській місцевості, у тому числі шляхом підключення об’єктів соціальної інфраструктури | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою),райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3000,0 | 3500,0 | 4500,0 | 11000,0 | Забезпечення технічної можливості отримання 90% громадян якісного доступу до сучасних електронних сервісів та послуг по всій території області. Створення можливості цифрової взаємодії між 100 % соціальних об’єктів області. Подолання цифрової диспропорції між мешканцями міст та сільських населених пунктів шляхом створення цифрової інфраструктури в сільських населених пунктах області |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 1000,0 | 1500,0 | 2500,0 | 5000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 3.2. Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою),райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 6900,0 | Забезпечення якісного доступу до сучасних електронних сервісів та послуг по всій території області. Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax, в громадських місцях (у тому числі в укриттях комунальних навчальних та медичних закладів) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 3.3. Розвиток регіонального Дата-центру Дніпропетровської області (далі – РДЦ) | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) |  2023 – 2025роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 15000,0 | 95000,0 | 50000,0 | 160000,0 | Забезпечення заходів з модернізації РДЦ області для підвищення рівня надійності функціонування та резервування обладнання, можливості нарощування потужності РДЦ  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 15000,0 | 95000,0 | 50000,0 | 160000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | – | – | – | – |
| 3.4. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території області на базі електронного комунікаційного центру (далі – ЕКЦ області) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2600,0 | 18500,0 | 5500,0 | 26600,0 | Упровадження технологій швидкісної передачі даних до органів влади та органів місцевого самоврядування.Придбання програмного забезпечення, вузлів та комплектуючих для підтримки працездатності та розширення функціональних можливостей системи ІР-телефонії |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 2600,0 | 18500,0 | 5500,0 | 26600,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | – | – | – | – |
| 3.5. Апаратне та програмне забезпечення обласного ситуаційного центру  | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління цивільного захисту облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою), головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою), комунальне підприємство ,,Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 25000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 50000,0 | Розроблення та придбання основних складових обласного ситуаційного центру: обчислювальне обладнання, програмно-апаратна частина ядра системи безпеки, система збереження та обробки даних, модуль обробки відеоданих тощо |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 25000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші****джерела** | – | – | – | – |
| 3.6. Створення та супроводження комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | Забезпечення захисту інформації в системі інформаційно-аналітичного забезпечення (далі – СІАЗ) області відповідно до вимог чинного законодавства |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші****джерела** | – | – | – | – |
| 3.7. Резервування регіональних інформаційних ресурсів, що функціонують на ЕКЦ області, на зовнішніх інформаційних ресурсах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), |  2023 – 2025роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 2700,0 | Забезпечення резервування державних (регіональних) інформаційних ресурсів, що функціонують на ЕКЦ області |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 2700,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші****джерела** | – | – | – | – |
| 3.8. Проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки та кібергігієни | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України (за згодою), Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 600,0 | 900,0 | 1200,0 | 2700,0 | Підвищення рівня обізнаності у сфері кібербезпеки та кібергігієни. Проведення 3 заходів протягом 2023 – 2025 років  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 600,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші****джерела** | 500,0 | 700,0 | 900,0 | 2100,0 |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ЕКЦ та існуючих інформаційних систем області | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 35000,0 | 45000,0 | 50000,0 | 130000,0 | Забезпечення функціонування ЕКЦ області та регіональних інформаційних систем, а саме – адміністрування та оренда каналів зв’язку та передачі даних, технічне обслуговування технологічних систем ЕКЦ області, оренда площі та обслуговування ліній зв’язку, утримання виробничих технологічних приміщень, щоденне забезпечення технічної підтримки та безперебійного функціонування СІАЗ, відновлення працездатності існуючого обладнання |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 35000,0 | 45000,0 | 50000,0 | 130000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | – | – | – | – |
| 4.2. Підтримка існуючих електроннихкомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою),райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою),оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 4500,0 | 5000,0 | 5500,0 | 15000,0 | Забезпечення зв’язком та каналами передачі даних: ISDN PRI, ВПМ за технологією Ethernet, доступ до мережі „Інтернет” за технологією Ethernet, комунікаційне обладнання, цифровий канал для безпосереднього зв’язку зі швидкістю 2 Мбіт/с (резерв), лінія ,,800”, захист від DDoS атак тощо |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 4500,0 | 5000,0 | 5500,0 | 15000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | – | – | – | – |
| 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 6500,0 | 7500,0 | 8500,0 | 22500,0 | Оснащення (оновлення) сучасною комп’ютерною технікою (персональні комп’ютери, ноутбуки, операційні системи, периферійне обладнання) місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у тому числі структурних підрозділів облдерж-адміністрації та обласної ради) у кількості 200 одиниць щорічно |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 6500,0 | 7500,0 | 8500,0 | 22500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші****джерела** | – | – | – | – |
| 4.4. Придбання обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ЕКЦ області  | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 26700,0 | 28700,0 | 30700,0 | 86100,0 | Забезпечення технологічного оновлення та розширення потужностей ЕКЦ області (серверне обладнання, сховища даних, активне та пасивне мережеве обладнання, комплектуючі для здійснення поточних ремонтів, спеціалізоване програмне забезпечення тощо) у кількості 1000 од. щорічно  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 21700,0 | 22700,0 | 23700,0 | 68100,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | 5000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 18000,0 |
| 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації |  2023 – 2025 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 6600,0 | 8200,0 | 9800,0 | 24600,0 | Забезпечення роботи існуючих програмних модулів та їх оновлення, у тому числі у сфері кібербезпеки, СІАЗ, ЕКЦ області із забезпеченням та отриманням кваліфікованої підтримки оновлень у кількості 5000 од. щорічно |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 5100,0 | 6200,0 | 7300,0 | 18600,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші** **джерела** | 1500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 6000,0 |
|  |  |  |  | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **145850,0** | **256700,0** | **208250,0** | **610800,0** |  |
|  |  |  |  | **Державний бюджет** | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | **Обласний бюджет** | **130350,0** | **238500,0** | **188350,0** | **557200,0** |  |
|  |  |  |  | **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | **Інші** **джерела** | **15500,0** | **18200,0** | **19900,0** | **53600,0** |  |

**Заступник голови**

**обласної ради**   **І. КАШИРІН**