Додаток 2 до додатка

до рішення обласної ради

**ПОКАЗНИКИ**

**оцінки ефективності виконання Програми створення та ведення**

**містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 – 2027 роки**

**І. Кількісні показники виконання Програми**

| **Завдання** **Програми** | **Кількісні показники виконання Програми** |
| --- | --- |
| **Наймену-вання** **показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника за роками** |
| **Усього** **за** **Програ-мою** | **I етап (2013 − 2017****роки)** | **ІІ етап (2018 − 2022****роки)** | **ІІІ етап** |
| **2023 рік** | **2024****рік** | **2025****рік** | **2026****рік** | **2027 рік** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Створення містобудівногокадастру області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів – І етап. Внесення змін до схеми плану-вання території області – ІІ етап | Кількість об’єктів | Одиниці | 50 001 | 50 000 | 1 | – | – | – | – | – |
| % виконання  | % | 100 | 100 | 100 | – | 12 | 19 | 25 | 44 |
| 1.2. Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу  | Кількість засобів технічного комплексу  | Одиниці | 35 | 20 | 15 | – | – | – | – | – |
| 1.3. Розроблення та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів  | Кількістьпрограмногозабезпечення | Одиниці | 46 | 11 | 35 | – | – | – | – | – |
| 2. Формування та супроводження містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу | Кількістьпланшетів | Одиниці | 90000 | 30 000 | 60000 | – | – | – | – | – |
| Трудовізатрати | Людино/днів | 16297 | 1038 | 12500 | 551 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 2.2. Установлення комунікацій обліку та захисту інформації | Системизахистуінформації | Кількістьзасобів | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – |
| Кількістьпрограм | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Обслугову-вання системи захистуінформації | 1 послуга | 10 | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. Організація робіт з надання інформаційних витягів | Трудовізатрати | Людино/днів | 1500 | 1500 | – | – | – | – | – | – |

**ІІ. Якісні показники виконання Програми**

Запровадження містобудівного кадастру області об’єднає всі наявні і створювані в майбутньому інформаційні системи в єдину інформаційну мережу.

**Заступник голови**

**обласної ради І. КАШИРІН**