### Додаток до додатка

### до рішення обласної ради

### ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про виконання регіональної програми інформатизації ,,Електронна Дніпропетровщина” на 2020–2022 роки

Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1. Виконання завдань і заходів Програми:

| Завдання Програми | Заходи Програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання заходу | Джерела фінансуван-ня | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заплано-вано Програмою | затверджено відповідними бюджетами | фактично освоєно |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього, у т.ч. | у 2020 році | у 2021 році | у 2022 році |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми | 1.1. Проведення оцінювання рівня цифрового розвитку районів, міст та об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) області за визначеними показниками | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, Головне управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ДРІДУ НАДУ при Президентові України), (за згодою), комунальне підприємство „Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради (далі – КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ), громадські організації (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 200,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 200,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно–технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань Програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ, (за згодою), ДРІДУ НАДУ при Президентові України (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1100,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1100,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), ДРІДУ НАДУ при Президентові України (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 3300,0 | 166,6 | 154,8 | – | 154,8 | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2700,0 | 166,6 | 154,8 | – | 154,8 | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 600,0 | – | – | – | – | – |
|  | 1.5. Сприяння формуванню потреб населення у використанні цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій, у тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2100,0 | 250,0 | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1200,0 | 250,0 | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 900,0 | – | – | – | – | – |
|  | 1.6. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1200,0 | 195,0 | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1200,0 | 195,0 | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
| 2.Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 7200,0 | 1 235,0 | 1234,4 | 500,0** | 734,4 | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2700,0 | 1235,0 | 1234,4 | 500,0** | 734,4 | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 4500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), Дніпропетровський обласний контакт-центр (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 22500,0 | 1075,0 | 1075,0 | 925,0 | 150,0 | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 16500,0 | 1075,0 | 1075,0 | 925,0 | 150,0 | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 3000,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3000,0 | – | – | – | – | – |
|  | 2.3. Упровадження типових рішень в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 13500,0 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 7500,0 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 3000,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3000,0 | – | – | – | – | – |
|  | 2.4. Запровадження проєктів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 3900,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2400,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1500,0 | – | – | – | – | – |
|  | 2.5. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3000,0 | – | – | – | – | – |
|  | 2.6. Співфінансування спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 9000,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4500,0 | – | – | – | – | – |
|  | 2.7. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4500,0 | 1053,9 | 750,0 | – | 750,0 | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4500,0 | 1053,9 | 750,0 | – | 750,0 | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
| 3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації | 3.1. Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території області. Поширення технології бездротової мережі в роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 12900,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 900,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 6000,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6000,0 | – | – | – | – | – |
|  | 3.2. Розвиток регіонального дата-центру Дніпропетров-ської області (далі – РДЦ) | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 130000,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 130000,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території області на базі телекомунікацій-ного центру (далі – ТКЦ) області | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 31000,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 26500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 4500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.4. Створення та підтримка комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), райдержадміністрації, районні ради (за згодою), сільські ради (за згодою), селищні ради (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 9000,0 | 462,0 | 462,0 | – | – | 462,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 9000,0 | 462,0 | 462,0 | – | – | 462,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 67500,0 | 56117,4 | 56117,4 | 17000,0 | 18047,4 | 21070,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 66 000,0 | 56117,4 | 56117,4 | 17000,0 | 18047,4 | 21 070,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1 500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та елект-ронного урядування облдержадміністрації, КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 12300,0 | 4467,0 | 4467,0 | 1620,0 | 1473,0 | 1 374,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 10500,0 | 4 467,0 | 4467,0 | 1620,0 | 1473,0 | 1 374,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1800,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 15 000,0 | 1 270,0 | 459,5 | – | 459,5 | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 13 500,0 | 1 270,0 | 459,5 | – | 459,5 | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1 500,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.4. Придбання обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ТКЦ області | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 45 600,0 | 10 141,4 | 6413,4 | 3588,3** | 1761,9 | 1 063,2 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 45 000,0 | 10 141,4 | 6413,4 | 3588,3** | 1761,9 | 1 063,2 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 600,0 | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2020 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 500,0 | 3 309,0 | 3 191,1 | 1 063,2 | 1 193,6 | 934,3 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 10 500,0 | 3 309,0 | 3 191,1 | 1 063,2 | 1 193,6 | 934,3 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |
| Всього за Програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 406 800,0 | 81 688,5 | 74 397,2 | 24 769,1 | 24 724,6 | 24 903,5 |
|  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  | Обласний бюджет | 357 900,0 | 81 688,5 | 74 397,2 | 24 769,1 | 24 724,6 | 24 903,5 |
|  | Місцевий бюджет | 26 400,0* | – | – | – | – | – |
|  | Інші джерела | 22 500,0 | – | – | – | – | – |

* – реалізація місцевих програм інформатизації здійснювалась в межах затвердженого фінансування відповідно до місцевих бюджетів.

** - погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, станом на 01.01.2020 року (пп. 2.1. та 4.4. проведено в рамках реалізації регіональної програми інформатизації ,,Електронна Дніпропетровщина” на 2017–2019 роки, рішення обласної ради від 02.12.2016 № 125-7/VII ,,Про регіональну програму інформатизації ,,Електронна Дніпропетровщинаˮ на 2017-2019 рокиˮ (зі змінами)).

2. Оцінка ефективності виконання Програми

| Завдання Програми | Заходи Програми | Кількісні показники виконання Програми | Якісні показники виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
|  |  |  |  | Затверджено програмою | Фактично виконано |  |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми | 1.1. Проведення оцінювання рівня цифрового розвитку районів, міст та ОТГ області за визначеними показниками | Кількість проведених оцінювань | Одиниць | 1 | – | Оцінювання не проводилось у зв’язку з запровадженням воєнного стану |
|  | 1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно–технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Кількість проведених інвентаризацій | Одиниць | 3 | 3 | Проведені щорічні інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів, телефонного зв’язку в усіх структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, територіальних громадах з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм, програмного забезпечення. Відповідні звітні матеріали надані у визначені терміни до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для врахування потреб у легалізації. Кошти з обласного бюджету не виділялись. |
|  | 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методич-них рекомендацій щодо: організації виконання завдань Програми; ство-рення, упровадження та адміністру-вання інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах | Кількість нормативних документів | Одиниць | 9 | 9 | Підготовлено проєкти документів про Порядок реєстрації доменних імен в доменній зоні DP.GOV.UA та методичні рекомендації щодо утворення доменних імен виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних установ, закладів, підприємств Дніпропетровської області в доменній зоні .dp.gov.ua. Проведено аналіз стану інтеграції місцевих інформаційних ресурсів територіальних громад до Телекомунікаційного центру Дніпропетровської області. Розроблені ,,Методичні рекомендації щодо організації заходів з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та розроблення проєкту програми інформатизації”. Проведено аналіз стану інтеграції місцевих інформаційних ресурсів територіальних громад до Телекомунікаційного центру Дніпропетровської області. Розроблено проєкт програми інформатизації на 2023-2025 роки. Кошти з обласного бюджету не виділялись. |
|  | 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ,,ГІКНВЦˮ ДОРˮ (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Чисельність фахівців, які пройшли навчання | Осіб | 600 | 404 | Проведено тренінгове навчання за темою ,,Використання автоматизованої системи управління документами ,,ДОК ПРОФ 3” при роботі з електронними документами”. Навчальна програма складалась з 5 модулів відповідно до ролі кожного учасника тренінгу у системі електронного документообігу. З метою підвищення кваліфікації та посилення кіберзахисту на Телекомунікаційному центрі області адміністраторами КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” взято участь у короткотермінових семінарів по інформаційній безпеці за наступними темами: ,,Впровадження та адміністрування рішень Cisco (Implementing and Administering Cisco Solutions)”; ,,Налаштування безпеки в Windows Server 2016”; ,,Впровадження та адміністрування рішень Cisco (Implementing Cisco Quality of Service)”. |
|  | 1.5 Сприяння формуванню потреб населення у використанні цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій, у тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та печатної продукції тощо | Кількість виготовленої продукції | Одиниць | 300 | 105 | Проведено заходи щодо сприяння навчанню на державному порталі ,,ДІЯ. Цифрова освіта”. Проводиться робота щодо публікацій (передач) у засобах масової (телебачення, сайти, газети та ін.) інформації щодо популяризації навчання на державному порталі ,,ДІЯ. Цифрова освіта”. |
|  |  | Кількість публікацій (плакатів) | Одиниць | – | 343 |  |
|  | 1.6. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Кількість заходів | Одиниць | 3 | 2 | Проведено Регіональну Конференцію ,,Цифровізація Дніпропетровщини: дії, що змінюють життя громад”. Основною метою заходу є цифровий розвиток та підвищення якості життя громадян у всіх куточках області. Проведено регіональний ІТ-форум в рамках Digital Regions Week за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP Фонду Східна Європа Більше 500 учасників заходів долучилися до обговорення процесів цифрової трансформації в Дніпропетровському регіоні. |
| 2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу (СЕДО) | Чисельність нових користувачів | Осіб | 300 | 156 | До СЕДО підключено облдержадміністрацію та її структурні підрозділи, обласну раду, райдержадміністрації, райради та відповідні органи місцевого самоврядування. Комплексна технологічна інфраструктура СЕДО включає 1079 місць користувачів, 91 база даних, 1439 картотек та довідників системи, понад 110 комплектів електронних канцелярій. До системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) підключено всі структурні підрозділи облдержадміністрації, всі райдержадміністрації та 86 ТГ. Чисельність користувачів, що підключені до системи електронного документообігу ,,ДОК ПРОФ” в територіальних громадах складає 156 осіб. Чисельність користувачів у ,,Системі реєстрів управління територіальною громадою” в територіальних громадах – 156 осіб. 2021рік: Проведено інвентаризацію автоматизованих робочих місць у СЕДО в усіх структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та ТГ; забезпечено постачання ліцензійного програмного забезпечення для 330 (одночасні підключення) автоматизованих робочих місць для роботи в програмному забезпеченні ,,Автоматизована система управління документами ,,ДОК ПРОФ 3”; забезпечено розвиток та підтримку програмного забезпечення ,,Автоматизована система управління документами ,,ДОК ПРОФ 3”, а саме створення та налагодження програмного шлюзу для забезпечення обміну даними та повідомленнями щодо оновлення записів про реєстраційні дані між Реєстрами територіальних громад та Єдиним державним демографічним реєстром та відомчою інформаційною системою Державної міграційної служби через Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів ,,Трембіта”. Придбано 17 автоматизованих робочих місць, у тому числі 7 мобільних, та відповідне периферійне обладнання. |
|  |  | Чисельність нових користувачів у ,,Система реєстрів управління територіальною громадою” | Осіб | – | 156 |  |
|  | 2.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах | Кількість упроваджених проєктів | Одиниць | 3 | 2 | 2020 рік: Відповідно до доручення голови облдержадміністрації від 03.04.2020 №08-18/0/35-20 ,,Про впровадження цілісної системи ведення фінансового (управлінського) обліку і контролю за цільовим та ефективним використанням коштів обласного та державного бюджетів у Дніпропетровській області” (далі – ПЗ ,,Фінансова платформа”) ПЗ ,,Фінансова платформа” розроблено відповідно до встановлених технічних вимог та впроваджено в облдержадміністрації, її структурних підрозділах та в їх підвідомчих установах. Відповідно до ліцензійної угоди (додатковий договір № 1) здійснено передачу невиключної ліцензії на використання ПЗ ,,Фінансова платформа”. Також визначено відповідальних осіб в структурних підрозділах облдержадміністрації та в підвідомчих установах для роботи в ПЗ ,,Фінансова платформа” та підключено автоматизовані робочі місця 375 користувачів з можливістю роботи до 325 одночасних підключень. Здійснено налаштування тимчасового віртуального кластеру на серверах телекомунікаційного центру області відповідно до вимог розробника. Розробником підготовлено та передано експлуатаційну документацію на ПЗ ,,Фінансова платформа”. Спільно з користувачами та розробником ПЗ ,,Фінансова платформа” в систему заведено первинну інформацію про головних розпорядників коштів, відповідні довідники, а також фінансову інформацію тощо. Проведено налаштування довідників тощо. Протягом вересня-грудня 2020 року було проведено понад 10 онлайн-навчань для користувачів ПЗ ,,Фінансова платформа”, в яких прийняло участь понад 400 осіб. Погоджено звіт про впровадження цілісної системи ведення фінансового (управлінського) обліку і контролю за цільовим та ефективним використанням коштів обласного та державного бюджетів у Дніпропе-тровській області (програмне забезпечення ,,Фінансова платформа”) на засіданні робочої групи з питань організації впровадження ПЗ ,,Фінансова платформа”. 2021 рік: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 864 ,,Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг розроблено та впроваджено програмні засоби ,,Моніторинг якості надання адміністративних послуг (перша черга)” у складі програмно-технічного комплексу ,,Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”. |
|  | 2.3. Упровадження типових рішень в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | Кількість упроваджених проєктів | Одиниць | 7 | 1 | Забезпечено технічний супровід автоматизованої системи планування і виконання бюджетів – АІС ,,Місцеві бюджети” для 22 фінансових управлінь райдержадміністрацій Дніпропетровської області. |
|  | 2.4. Запровадження проєктів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо | Кількість упроваджених проєктів | Одиниць | 13 | 1 | Відповідно до діючого законодавства визначено 18 наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Дніпропетровська облдержадміністрація та визначені структурні підрозділи облдержадміністрації, які відповідають за публікацію цих даних. Структурними підрозділами облдержадміністрації призначені відповідальні особи за оприлюднення відкритих даних на вебсайті облдержадміністрації та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Забезпечено завантаження даних у формі відкритих даних на Єдиний державний вебпортал відкритих даних та подальше їх оновлення у порядку, визначеному чинним законодавством. Проведено консультування щодо публікації інформації в форматі відкритих даних. Кошти з обласного бюджету не виділялись. |
|  | 2.5. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії | Кількість упроваджених проєктів | Одиниць | 9 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись. |
|  | 2.6. Співфінансування спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Кількість спільно реалізованих проєктів | Одиниць | 6 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись. |
|  | 2.7. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість інтегрованих платформ | Одиниць | 1 | 1 | Проведено заходи з розвитку та підтримки інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а саме: розвиток та оптимізація функціонування інтегрованої платформи створення вебсайтів ТГ Дніпропетровської області; розвиток та оптимізація функціонування офіційного вебсайту Дніпропетровської обласної державної адміністрації; забезпечення електронної взаємодії (інтеграції) між інтегрованою Платформою та комп’ютерною програмою ,,Система управління документами ,,ДОК ПРОФ 3”. |
| 3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації | 3.1. Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території області. Поширення технології бездротової мережі в роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Чисельність абонентів мережі в системі інформаційно-аналітичного забезпечення | Осіб | 1500 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись. Станом на 01.01.2023 в рамках Інтернет-Субвенції до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету підключено 80 населених пунктів області (понад 25 тис. осіб), які раніше не мали такого доступу, та 196 соціальних закладів. |
|  | 3.2. Розвиток регіонального дата-центру Дніпропетровської області | Кількість проєктно-будівельних робіт | Одиниць | 1 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись. |
|  | 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території області на базі ТКЦ області | Чисельність абонентів IP-телефонії | Осіб | 1000 | – | Кошти з обласного бюджету не виділялись. |
|  | 3.4. Створення та підтримка комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо | Кількість систем | Одиниць | 1 | 1 | Забезпечено безперебійне функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської облдержадміністрації у відповідності з вимогами комплексної системи захисту інформації. Сервіси є захищеними відповідно до діючого атестату відповідності на комплексну систему захисту інформації (Атестат відповідності, зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 вересня 2021 року № 23391). Надані послуги у сфері інформатизації з обслуговуван-ня, конфігурування та відновлення програмного забезпечення для підвищення рівня захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану. |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області | Збої систем за рік тривалістю не більше 2 годин | Випадків | 3 | Випадки збоїв не зафіксовано | Забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області. Технічна підтримка близько 2000 користувачів корпоративної мережі ТКЦ області. Проведено заходи з посилення відмовостійкості, захищеності та гнучкості функціонування у 2022 році систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. |
|  | 4.2. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Кількість захищених каналів, щорічно | Одиниць | 200 | – | Забезпечено безперебійне функціонування єдиної регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області спільно з АТ ,,Укртелеком” та іншими операторами технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності. Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет міських органів влади та органів місцевого самоврядування. Забезпечено роботу бездротової мережі Wi-Fi, створення умов для вільного доступу до мережі ,,Інтернетˮ представників громадськості, депутатського корпусу. |
|  | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Кількість засобів інформатизації | Одиниць | 450 | 35 | Придбано периферійне обладнання: багатофункціональний пристрій А4 – 23 од.; багатофункціональний пристрій А3 – 2 од. та потоковий сканер – 10 од. |
|  | 4.4. Придбання засобів обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ТКЦ області | Кількість обладнання та ліцензій | Одиниць | 3000 | 891 | Придбано програмне забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ (ЕКЦ) області (4 програмних продукти (примірники ПЗ) в кількості 32 од.), операційні системи для серверного обладнання Телекомунікаційного центру області (для забезпечення безперебійного функціонування програмного забезпечення ,,Фінансова платформа”; 5 примірників комп'ютерної програми Microsoft в кількості 29 од.). Надані послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для автоматизованих робочих місць для роботи в програмному забезпеченні ,,Автоматизована система управління документами ,,ДОК ПРОФ 3” (330 робочих місць користувачів). Надані послуги з постачання програмного забезпечення ,,ESET PROTECT Enterpriseˮ з локальним управлінням зі строком дії на 1 рік для оновлення та захисту 500 об’єктів. Здійснено закупівлю комплекту серверного обладнання для ТКЦ (ЕКЦ) області (1 од.). |
|  | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Кількість ліцензій | Одиниць | 15000 | 5565 | Постачання програмної продукцiї ,,ESET Secure Businessˮ для оновлення та захисту 2000 об’єктів. Продовження дії ліцензії: Комп’ютерна правова система ,,ЛІГА:ЗАКОНˮ ,,ЛЗ Підприємствоˮ мережевий варіант для 25 робочих місць. Продовжено термін дії ліцензії для користувачів (облдержадміністрація та її структурні підрозділи) комп’ютерній правовій системі ,,ЛІГА:ЗАКОН”. Забезпечено антивірусним захистом серверного обладнання телекомунікаційного центру області, поштових шлюзів, автоматизованих робочих місць користувачів корпоративної мережі системи інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської облдержадміністрації, відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації продовжено термін дії ліцензії програмного забезпечення ,,ESET PROTECT Entry” для оновлення та захисту 2000 об’єктів та встановлено відповідне програмне забезпечення на поштовий сервер. Продовжено термін дії ліцензії для користувачів (облдержадміністрація та її структурні підрозділи) в комп’ютерній правовій системі ,,ЛІГА:ЗАКОН”. Забезпечено антивірусним захистом серверне обладнання телекомунікаційного центру області, поштові шлюзи, автоматизовані робочі місця користува-чів корпоративної мережі системи інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської облдержадміністрації, відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації продовжено термін дії ліцензії програмного забезпечення ,,ESET PROTECT Entry” для оновлення та захисту 1500 об’єктів. |

# Заступник голови

# обласної ради						                                                                                                           І. КАШИРІН