# Додаток до додатка

# до рішення обласної ради

# ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Регіональної програми розвитку

телерадіоінформаційного простору Дніпропетровської області на 2004 – 2017 роки

Замовник – управління преси та інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(з 22.06.2013 – департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації) ЄДРПОУ-38677683 (ліквідовано)

1. Виконання завдань і заходів Програми

| Завдання Програми | Заходи Програми | Відпові-дальні за виконан-ня заходу | Термін вико-нання заходу | Джерела фінансу-вання | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запла-новано Програ-мою | Затверд-жено відповід-ними бюджета-ми | фактично освоєно |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього, у тому числі за етапами | Всього І етап | Всього ІІ етап | Всього ІІІ етап | ІІІ етап за роками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі найсучасні-ших інформацій-но-телекому-нікаційних технологій | Придбання твердотільного телевізійного передавача 64 ТВК, потужність 2кВт, у комплекті для м. Кривого Рогу | Управління преси та інформації облдерж-адміністрації, обласна державна телерадіо-компанія | ІІ кв. 2004 ІІІ кв. 2004 | Загальний обсяг, у т.ч. | 285,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 285,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Придбання твердотільного телевізійного передавача 50 ТВК, потужність 100кВт, для м.Павлограда | Управління преси та інформації облдерж-адміністрації. обласна державна телерадіо-компанія | ІІ кв. 2004 ІІІ кв. 2004 | Загальний обсяг, у т.ч. | 63,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 63,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Придбання і монтаж обладнання радіорелейних ліній: Першотра-венськ – Орли | Управління преси та інформації облдерж-адміністрації, обласна державна телерадіо-компанія | ІІ кв. 2004 ІІІ кв. 2004 | Загальний обсяг, у т.ч. | 101,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 101,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Придбання і монтаж обладнання радіорелейних ліній: м.Дніпропет-ровськ – м. Кривий Ріг | Управління преси та інформації облдерж-адміністрації, обласна державна телерадіо-компанія | ІІ кв. 2004 ІІІ кв. 2004 | Загальний обсяг, у т.ч. | 253,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 253,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Придбання і монтаж обладнання радіорелейних ліній: | Управління преси та інформації облдерж-адміні-страції, | ІІ кв. 2004 ІІІ кв. 2004 | Загальний обсяг, у т.ч. | 103,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | с. Булахівка – м. Павлоград | обласна державна телерадіо-компанія |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 103,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Придбання телевізійно-студійних камер у комплекті, 3 комплекти | Управління преси та інформації облдерж-адміністрації, обласна державна телерадіо-компанія | І кв. 2004 ІІІ кв. 2004 | Загальний обсяг, у т.ч. | 281,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 281,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Телекомуніка-ційні послуги щодо трансляції телесигналу ДОДТРК за допомогою супутникового сигналу на території Дніпропет - ровської обл. | Управління преси та інформації облдерж-адміністрації, обласна державна телерадіо-компанія | ІV кв. 2007 IV кв. 2009 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2507,5 | 1810,0 | 1810,0 | 250,0 | 1560,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 697,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 | 250,0 | 1560,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | м. Першо-травенськ. Передавач ТХTU-500-1 | Управління преси та інформації облдерж- | І кв. 2008 ІV кв. 2008 | Загальний обсяг, у т.ч. | 132,4 | 95,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | (твердотільний телевізійний передавач 57-тВк, потужністю 500 Вт); суматор С2U 2/2-new | адміністра-ції, обласна державна телерадіо-компанія |  | Обласний бюджет | 132,4 | 95,0 | 95,0 | – | 95,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | м. Вільногірськ. Передавач ТХTU-200-1 (твердотільний телевізійний передавач 49-тВк, потужністю 200 Вт); антена турнікетна широко-смуговаATU-H-3-35/69; фідер 1+5/8 | Управління преси та інформації облдержад-міністрації, обласна державна телерадіо-компанія | І кв. 2008 ІV кв. 2008 | Загальний обсяг, у т.ч. | 44,4 | 75,0 | 75,0 | – | 75,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 44,4 | 75,0 | 75,0 | – | 75,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Пусконала-годжувальні роботи в містах: Дніпро-петровську, Нікополі, Першотра-венську, Вільно-гірську | Управління преси та інформації облдержад-міністрації, обласна державна телерадіо-компанія | І кв. 2008 ІV кв. 2008 | Загальний обсяг, у т.ч. | 4,3 | 4,4 | 4,4 | – | 4,4 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4,3 | 4,4 | 4,4 | – | 4,4 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Роботи з дороб-ки твердотіль-ного передавача 51 кВт потужністю 2 кВт з метою збільшення потужності до 5 кВт і введення автоматичного резервування збуджувача з використанням комплектуючих виробів у м. Дні-пропетровську | Управління преси та інформації облдержад-міністрації, обласна державна телерадіо-компанія | І кв. 2008 ІV кв. 2008 | Загальний обсяг, у т.ч. | 426,9 | 426,9 | 426,9 | – | 426,9 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 426,9 | 426,9 | 426,9 | – | 426,9 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | м. Нікополь. Передавач ТХTU-1000-1 (твердотільний телевізійний передавач 28-тВк потужністю 1000 Вт); суматор C2U 2/2-new | Управління преси та інформації облдержад-міністрації, обласна державна телерадіо-компанія | І кв. 2008 ІV кв. 2008 | Загальний обсяг, у т.ч. | 141,7 | 148,4 | 148,4 | – | 148,4 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 141,7 | 148,4 | 148,4 | – | 148,4 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Телекомуніка-ційні послуги щодо трансляції телесигналу ДОДТРК за до-помогою телеві-зійних передава-чів, радіорелей- | Управління преси та інформації облдержад-міністрації, обласна державна телерадіо- | І кв. 2010 ІV кв. 2012 2013 2014 2015 | Загальний обсяг, у т.ч. | 18786,3 | 1219,9 | 800,12 | – | 800,12 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 13906,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4880,0 | 1219,9 | 800,12 | – | 800,12 | – | – | – | – | – | – |
|  | них ліній, опто-волоконних ліній зв’язку, мережі „Інтернет”, а також трансляції радіо- мовних програм за допомогою передавачів ра-діорелейних лі-ній та проводо-вих ліній зв’язку на території Дні-пропетровської області | компанія | 2016 2017 | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Модернізація технічного обладнання Дні-пропетровської обласної державної телерадіокомпа-нії | Управління преси та інформації облдержад-міністрації, обласна державна телерадіо-компанія | І кв. 2004 ІV кв. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 4978,0 | 3500,0 | 3431,6 | – | 3431,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1396,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3581,6 | 3500,0 | 3431,6 | – | 3431,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Всього по Програмі: | Загальний обсяг, у т.ч. | 28111,5 | 7 279,6 | 6791,42 | 250,0 | 6541,42 | – | – | – | – | – | – |
|  | Державний бюджет | 16000,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Обласний бюджет | 12111,3 | 7 279,6 | 6791,42 | 250,0 | 6541,42 | – | – | – | – | – | – |
|  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 2. Оцінка ефективності виконання Програми:

| Завдання Програми | Заходи Програми | Кількісні показники виконання Програми | Якісні показники виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
|  |  |  |  | Затверджено Програмою | Фактично виконано |  |
| Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі найсучасніших інформаційно-телекомунікацій-них технологій | Заходи за напрямами діяльності у у сфері телебачення та радіомовлення | Придбання твердотільного телевізійного передавача 64 ТВК, потужність 2 кВт у комплекті для м. Кривого Рогу | комплект | 1 | 1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області |
|  |  | Придбання твердотільного телевізійного передавача 50 ТВК, потужність 100 кВт, для м. Павлограда | комплект | 1 | 1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області |
|  |  | Придбання та монтаж обладнання радіорелейних ліній: Першотравенськ – Орли | комплект | 1 | 1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області |
|  |  | Придбання та монтаж обладнання радіорелейних ліній: м. Дніпропетровськ – м. Кривий Ріг | комплект | 1 | 1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області |
|  |  | Придбання та монтаж обладнання радіорелейних ліній: с. Булахівка – м. Павлоград | комплект | 1 | 1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області |
|  |  | Модернізація технічного обладнання: телевізійні камери, технічне обладнання, комп’ютери, апаратно-студійний комплекс „Віртуальна студія”, звуковий мікшер, плазмові широкоформатні дисплеї, апарат повтору сюжетів, панель відео контролю, цифрові телевізійні камери, цифрова відеокамера, обладнання автоматичної обробки інформації, телевізійна система рейтингового голосування | комплект штук штук комплект комплект штук штук штук комплект комплект комплект комплект | 3 32 3 1 10 1 3 1 1 2 1 1 | 3 32 3 1 10 1 3 1 1 2 1 1 | Поліпшення технічної якості підготовки та трансляції телепрограм; переоснащення технічної бази обласної державної теле-радіокомпанії, забезпечення подачі телепрограм на 100% території області та на територіюУкраїни загалом |
|  |  | м. Вільногірськ. Передавач ТХTU-200-1 (твердотільний телевізійний передавач 49-тВк, потужність 200 Вт); антена турнікетна широкосмугова ATU-H-3-35/69; фідер 1+5/8 | комплект | 1 | 1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області |
|  |  | Дороблення твердотільного передавача 51 кВт, потужність 2 кВт, з метою збільшення потужності до 5 кВт і введення автоматичного резервування збуджувача з використанням комплектуючих виробів у м. Дніпропетровську | комплект | 1 | 1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області та на територію України загалом |
|  |  | м. Нікополь. Передавач ТХTU-1000-1 (твердотільний телевізійний передавач 28-тВк, потужність 1000 Вт); суматор C2U 2/2-new | комплект | 1 | 1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області |
|  |  | Телекомунікаційні послуги щодо трансляції телесигналу ДОДТРК за допомогою супутникового сигналу на території Дніпропетровської області | години теле-бачення | 19114,8 | 4595.58 | Розбудова виокремленої телевізійної мережі області, забезпечення підтримки телекомунікаційних послуг щодо трансляції телесигналу Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії за допомогою супутникового сигналу на території Дніпропетровської області в період з 2004 року до 2012 року. Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області та на територію України загалом. Виконано: 2012 - 2297,79 2013 - 2297,79 |
|  |  | Телекомунікаційні послуги щодо трансляції телесигналу ДОДТРК за допомогою телевізійних передавачів, радіорелейних ліній, оптоволоконних ліній зв’язку, мережі „Інтернет”, а також трансляції радіомовних програм за допомогою передавачів радіорелейних ліній та проводових ліній зв’язку на території Дніпропетровської області | години теле-бачення | 25217,6 |  |  |
|  |  |  | години радіо-мовлення | 1800,5 | 382,1 | Забезпечення подачі телепрограм на 100% території області та на територію України загалом. Виконано: 2012 - 191,05 2013 - 191,05 |

Заступник

голови обласної ради	      													       І. КАШИРІН