Додаток

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства**

**Дніпропетровської області на 2010 – 2014 роки**

1. Виконання завдань і заходів Програми

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Замовник/ Відповідальні за виконання/ Виконавець | Строки виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплановано Програмою (згідно з рішенням  про затвердження Програми) | Затверджено  відповідними  бюджетами | Відсоток усього  фактично освоєного  до затвердженого | Всього,  у т.ч. | у 2010 році | у 2011 році | у 2012 році | у 2013 році | у 2014 році |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Реалізація проєктів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання | 1.1. Комплексна реконструкція котелень, у т.ч. з використанням сучасних методів обробки води, систем автоматизації, диспетчеризації та контролю | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 – 2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 77 010,00 | 17 015,30 | 80,86 | 13 757,91 | 2 428,20 | 6 557,61 | 4 092,10 | 380,00 | 300,00 |
| Державний бюджет | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 42 350,00 | 14 595,30 | 77,68 | 11 337,91 | 1 900,20 | 5 345,61 | 4 092,10 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 3 160,00 | 2 420,00 | 100,00 | 2 420,00 | 528,00 | 1 212,00 | 0,00 | 380,00 | 300,00 |
| 1.2. Заміна малоефективних котлів потужністю до 1 МВт | Загальний обсяг, у т.ч. | 30 000,00 | 1 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 6 900,00 | 1 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Модернізація котлів потужністю більше 3 МВт із використанням сучасних пальникових пристрої | Загальний обсяг, у т.ч. | 144 020,00 | 10 473,21 | 32,86 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 2 142,00 |
| Державний бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 86 260,00 | 9 173,21 | 23,35 | 2 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,00 |
| Інші джерела | 5 260,00 | 1 300,00 | 100,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.4. Установлення індивідуальних теплових пунктів та блочно-модульних котелень | Загальний обсяг, у т.ч. | 126 000,00 | 1 639,05 | 87,54 | 1 434,80 | 0,00 | 3,30 | 895,50 | 151,00 | 385,00 |
| Державний бюджет | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 79 800,00 | 403,05 | 49,32 | 198,80 | 0,00 | 3,30 | 195,50 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 4 200,00 | 1 236,00 | 100,00 | 1 236,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 151,00 | 385,00 |
|  | 1.5. Заміна тепломереж, у тому числі з використанням попередньо ізольованих труб |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 243 000,00 | 72 948,00 | 100,00 | 72 948,00 | 9 275,00 | 11 665,00 | 12 612,00 | 21 496,00 | 17 900,00 |
| Державний бюджет | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 173 700,00 | 69 540,00 | 100,00 | 69 540,00 | 8 611,00 | 10 941,00 | 11 892,00 | 20 796,00 | 17 300,00 |
| Інші джерела | 6 300,00 | 3 408,00 | 100,00 | 3 408,00 | 664,00 | 724,00 | 720,00 | 700,00 | 600,00 |
| 2. Реалізація проєктів з реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергозбережного обладнання та технологій | 2.1. Розвиток, реконструкція та ремонт водопровідно-каналізаційних мереж із заміною засувної арматури | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 − 2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 136 000,00 | 46 752,02 | 92,91 | 43 436,08 | 5 460,00 | 11 529,98 | 9 833,80 | 7 817,70 | 8 794,60 |
| Державний бюджет | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 104 320,00 | 45 189,02 | 92,66 | 41 873,08 | 5 154,00 | 11 246,98 | 9 353,80 | 7 563,70 | 8 554,60 |
| Інші джерела | 2 880,00 | 1 563,00 | 100,00 | 1 563,00 | 306,00 | 283,00 | 480,00 | 254,00 | 240,00 |
| 2.2. Реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій з використанням сучасних енерго-збережних технологій | Загальний обсяг, у т.ч. | 79 490,00 | 2 359,01 | 100,00 | 2 359,01 | 828,75 | 184,00 | 20,00 | 160,26 | 1 166,00 |
| Державний бюджет | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 47 810,00 | 1 761,00 | 100,00 | 1 761,00 | 444,00 | 184,00 | 20,00 | 147,00 | 966,00 |
| Інші джерела | 2 880,00 | 598,01 | 100,00 | 598,01 | 384,75 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 200,00 |
| 2.3. Заходи з поліпшення якості води та очищення стоків, у тому числі із застосуванням сучасних технологій знезараження | Загальний обсяг, у т.ч. | 66 000,00 | 31 288,66 | 100,00 | 31 288,66 | 9 820,00 | 5 856,66 | 10 169,00 | 5 403,00 | 40,00 |
| Державний бюджет | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 50 160,00 | 30 345,00 | 100,00 | 30 345,00 | 9 500,00 | 5 542,00 | 10 000,00 | 5 303,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 1 440,00 | 943,66 | 100,00 | 943,66 | 320,00 | 314,66 | 169,00 | 100,00 | 40,00 |
| 2.4. Розробка та реалізація проєктів щодо впровадження технології оборотної системи з повторним використанням води на очисних спорудах | Загальний обсяг, у т.ч. | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання | 3.1. Споживання теплової енергії | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 71 380,00 | 200,00 | 97,40 | 194,80 | 167,00 | 19,30 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 47 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 19 140,00 | 200,00 | 97,40 | 194,80 | 167,00 | 19,30 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 4 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Споживання води | Загальний обсяг, у т.ч. | 69 510,00 | 40,00 | 90,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Державний бюджет | 47 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 17 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 4 510,00 | 40,00 | 90,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 4. Реалізація інвестиційних проєктів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, у яких створюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 4. Реалізація інвестиційних проєктів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, у яких створюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 933 910,00 | 26 171,30 | 99,96 | 26 160,19 | 826,89 | 533,30 | 7 400,00 | 8 000,00 | 9 400,00 |
| Державний бюджет | 783 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 150 810,00 | 26 171,30 | 99,96 | 26 160,19 | 826,89 | 533,30 | 7 400,00 | 8 000,00 | 9 400,00 |
| Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Відновлення ліфтового господарства | 5. Відновлення ліфтового господарства | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 224 100,00 | 57 053,03 | 100,00 | 57 053,03 | 11 553,03 | 10 800,00 | 14 900,00 | 10 400,00 | 9 400,00 |
| Державний бюджет | 129 990,00 | 6 600,00 | 100,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 94 110,00 | 50 453,03 | 100,00 | 50 453,03 | 4 953,03 | 10 800,00 | 14 900,00 | 10 400,00 | 9 400,00 |
| Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Оновлення та розвиток міського електротранспорту | 6.1. Оновлення рухомого складу (тролейбусів) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 89 050,00 | 3 200,00 | 100,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 38 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 38 820,00 | 3 200,00 | 100,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Оновлення рухомого складу (трамваїв) | Загальний обсяг, у т.ч. | 228 000,00 | 23 200,00 | 100,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 200,00 | 10 000,00 |
| Державний бюджет | 103 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 103 320,00 | 8 200,00 | 100,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 5 000,00 |
| Інші джерела | 21 360,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6.3. Будівництво тролейбусних ліній | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. Будівництво трамвайних ліній | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 500,00 | 3 020,00 | 100,00 | 3 020,00 | 40,00 | 990,00 | 1 010,00 | 490,00 | 490,00 |
| Державний бюджет | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 2 600,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 40,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| Інші джерела | 2 300,00 | 1 020,00 | 100,00 | 1 020,00 | 0,00 | 500,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 7.1. Реконструкція вулиць райцентрів та малих міст | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, департамент взаємодії з правоохорон-ними органами, цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 227 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 179 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 48 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів і малих міст | Загальний обсяг, у т.ч. | 25 240,00 | 500,00 | 97,91 | 489,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,56 | 0,00 |
| Державний бюджет | 19 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 5 080,00 | 500,00 | 97,91 | 489,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,56 | 0,00 |
| Інші джерела | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. Обладнання дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення | Загальний обсяг, у т.ч. | 19 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 15 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. Придбання нових прибиральних машин | Загальний обсяг, у т.ч. | 16 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 13 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. Придбання нових сміттєвозів | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 5 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття | Загальний обсяг, у т.ч. | 800,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. Установлення світлофорних об’єктів та їх облаштування звуковими пристроями та таймерами зворотного відліку часу | Загальний обсяг, у т.ч. | 16 610,00 | 3 617,50 | 100,00 | 3 617,50 | 0,00 | 0,00 | 1 137,50 | 1 450,00 | 1 030,00 |
| Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 16 610,00 | 3 617,50 | 100,00 | 3 617,50 | 0,00 | 0,00 | 1 137,50 | 1 450,00 | 1 030,00 |
| Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7.8. Придбання антивандальних люків для оглядових колодязів інженерних мереж |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 160,00 | 5 342,38 | 72,44 | 3 869,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869,94 |
| Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обласний бюджет | 2 080,00 | 2 076,00 | 94,80 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 |
| Місцевий бюджет | 2 080,00 | 1 968,00 | 90,85 | 1 787,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787,94 |
| Інші джерела | 2 000,00 | 1 298,38 | 8,78 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| 8. Сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проєктів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення систем управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, упровадження прогресивних технологій | 8.1. Сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проєктів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення систем управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, упровадження прогресивних технологій |  | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 413 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | 291 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий бюджет | 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за Програмою: | | | | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 489 730,00 | 306 831,46 | 94,56 | 290 147,04 | 40 548,87 | 48 139,15 | 67 778,40 | 68 237,52 | 65 443,10 |
| Державний бюджет | 2 034 530,00 | 6 600,00 | 100,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обласний бюджет | 2 080,00 | 2 076,00 | 94,80 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 |
| Місцевий бюджет | 1 370 110,00 | 269 328,41 | 94,29 | 253 940,37 | 31 746,12 | 45 105,49 | 59 489,40 | 61 039,26 | 56 560,10 |
| Інші джерела | 83 010,00 | 28 827,05 | 95,88 | 27 638,67 | 2 202,75 | 3 033,66 | 8 289,00 | 7 198,26 | 6 915,00 |

**Заступник голови**

**обласної ради І. КАШИРІН**