Додаток

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства**

**Дніпропетровської області на 2010 – 2014 роки**

1. Виконання завдань і заходів Програми

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Замовник/ Відповідальні за виконання/ Виконавець | Строки виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми) | Затверджено відповідними бюджетами | Відсоток усього фактично освоєного до затвердженого | Всього, у т.ч. | у 2010 році | у 2011 році | у 2012 році | у 2013 році | у 2014 році |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Реалізація проєктів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання | 1.1. Комплексна реконструкція котелень, у т.ч. з використанням сучасних методів обробки води, систем автоматизації, диспетчеризації та контролю | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад |  2010 – 2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 77 010,00  | 17 015,30  | 80,86  | 13 757,91  | 2 428,20  | 6 557,61  | 4 092,10  | 380,00  | 300,00  |
| Державний бюджет | 31 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 42 350,00  | 14 595,30  | 77,68  | 11 337,91  | 1 900,20  | 5 345,61  | 4 092,10  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 3 160,00  | 2 420,00  | 100,00  | 2 420,00  | 528,00  | 1 212,00  | 0,00  | 380,00  | 300,00  |
| 1.2. Заміна малоефективних котлів потужністю до 1 МВт | Загальний обсяг, у т.ч. | 30 000,00  | 1 862,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 21 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 6 900,00  | 1 862,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 2 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.3. Модернізація котлів потужністю більше 3 МВт із використанням сучасних пальникових пристрої | Загальний обсяг, у т.ч. | 144 020,00  | 10 473,21  | 32,86  | 3 442,00  | 0,00  | 0,00  | 700,00  | 600,00  | 2 142,00  |
| Державний бюджет | 52 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 86 260,00  | 9 173,21  | 23,35  | 2 142,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 142,00  |
| Інші джерела | 5 260,00  | 1 300,00  | 100,00  | 1 300,00  | 0,00  | 0,00  | 700,00  | 600,00  | 0,00  |
| 1.4. Установлення індивідуальних теплових пунктів та блочно-модульних котелень | Загальний обсяг, у т.ч. | 126 000,00  | 1 639,05  | 87,54  | 1 434,80  | 0,00  | 3,30  | 895,50  | 151,00  | 385,00  |
| Державний бюджет | 42 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 79 800,00  | 403,05  | 49,32  | 198,80  | 0,00  | 3,30  | 195,50  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 4 200,00  | 1 236,00  | 100,00  | 1 236,00  | 0,00  | 0,00  | 700,00  | 151,00  | 385,00  |
|   | 1.5. Заміна тепломереж, у тому числі з використанням попередньо ізольованих труб |   |   | Загальний обсяг, у т.ч. | 243 000,00  | 72 948,00  | 100,00  | 72 948,00  | 9 275,00  | 11 665,00  | 12 612,00  | 21 496,00  | 17 900,00  |
| Державний бюджет | 63 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 173 700,00  | 69 540,00  | 100,00  | 69 540,00  | 8 611,00  | 10 941,00  | 11 892,00  | 20 796,00  | 17 300,00  |
| Інші джерела | 6 300,00  | 3 408,00  | 100,00  | 3 408,00  | 664,00  | 724,00  | 720,00  | 700,00  | 600,00  |
| 2. Реалізація проєктів з реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергозбережного обладнання та технологій | 2.1. Розвиток, реконструкція та ремонт водопровідно-каналізаційних мереж із заміною засувної арматури | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 − 2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 136 000,00  | 46 752,02  | 92,91  | 43 436,08  | 5 460,00  | 11 529,98  | 9 833,80  | 7 817,70  | 8 794,60  |
| Державний бюджет | 28 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 104 320,00  | 45 189,02  | 92,66  | 41 873,08  | 5 154,00  | 11 246,98  | 9 353,80  | 7 563,70  | 8 554,60  |
| Інші джерела | 2 880,00  | 1 563,00  | 100,00  | 1 563,00  | 306,00  | 283,00  | 480,00  | 254,00  | 240,00  |
| 2.2. Реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій з використанням сучасних енерго-збережних технологій | Загальний обсяг, у т.ч. | 79 490,00  | 2 359,01  | 100,00  | 2 359,01  | 828,75  | 184,00  | 20,00  | 160,26  | 1 166,00  |
| Державний бюджет | 28 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 47 810,00  | 1 761,00  | 100,00  | 1 761,00  | 444,00  | 184,00  | 20,00  | 147,00  | 966,00  |
| Інші джерела | 2 880,00  | 598,01  | 100,00  | 598,01  | 384,75  | 0,00  | 0,00  | 13,26  | 200,00  |
| 2.3. Заходи з поліпшення якості води та очищення стоків, у тому числі із застосуванням сучасних технологій знезараження | Загальний обсяг, у т.ч. | 66 000,00  | 31 288,66  | 100,00  | 31 288,66  | 9 820,00  | 5 856,66  | 10 169,00  | 5 403,00  | 40,00  |
| Державний бюджет | 14 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 50 160,00  | 30 345,00  | 100,00  | 30 345,00  | 9 500,00  | 5 542,00  | 10 000,00  | 5 303,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 1 440,00  | 943,66  | 100,00  | 943,66  | 320,00  | 314,66  | 169,00  | 100,00  | 40,00  |
| 2.4. Розробка та реалізація проєктів щодо впровадження технології оборотної системи з повторним використанням води на очисних спорудах | Загальний обсяг, у т.ч. | 225 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 72 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 146 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 7 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3. Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання | 3.1. Споживання теплової енергії | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 71 380,00  | 200,00  | 97,40  | 194,80  | 167,00  | 19,30  | 8,50  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 47 450,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 19 140,00  | 200,00  | 97,40  | 194,80  | 167,00  | 19,30  | 8,50  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 4 790,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3.2. Споживання води | Загальний обсяг, у т.ч. | 69 510,00  | 40,00  | 90,00  | 36,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36,00  |
| Державний бюджет | 47 020,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 17 980,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 4 510,00  | 40,00  | 90,00  | 36,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36,00  |
| 4. Реалізація інвестиційних проєктів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, у яких створюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 4. Реалізація інвестиційних проєктів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, у яких створюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 933 910,00  | 26 171,30  | 99,96  | 26 160,19  | 826,89  | 533,30  | 7 400,00  | 8 000,00  | 9 400,00  |
| Державний бюджет | 783 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 150 810,00  | 26 171,30  | 99,96  | 26 160,19  | 826,89  | 533,30  | 7 400,00  | 8 000,00  | 9 400,00  |
| Інші джерела | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5. Відновлення ліфтового господарства | 5. Відновлення ліфтового господарства  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 224 100,00  | 57 053,03  | 100,00  | 57 053,03  | 11 553,03  | 10 800,00  | 14 900,00  | 10 400,00  | 9 400,00  |
| Державний бюджет | 129 990,00  | 6 600,00  | 100,00  | 6 600,00  | 6 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 94 110,00  | 50 453,03  | 100,00  | 50 453,03  | 4 953,03  | 10 800,00  | 14 900,00  | 10 400,00  | 9 400,00  |
| Інші джерела | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6. Оновлення та розвиток міського електротранспорту | 6.1. Оновлення рухомого складу (тролейбусів)  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 89 050,00  | 3 200,00  | 100,00  | 3 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 200,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 38 830,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 38 820,00  | 3 200,00  | 100,00  | 3 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 200,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 11 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6.2. Оновлення рухомого складу (трамваїв)  | Загальний обсяг, у т.ч. | 228 000,00  | 23 200,00  | 100,00  | 23 200,00  | 0,00  | 0,00  | 5 000,00  | 8 200,00  | 10 000,00  |
| Державний бюджет | 103 320,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 103 320,00  | 8 200,00  | 100,00  | 8 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 200,00  | 5 000,00  |
| Інші джерела | 21 360,00  | 15 000,00  | 100,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 6.3. Будівництво тролейбусних ліній | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 440,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 3 120,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 3 120,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6.4. Будівництво трамвайних ліній | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 500,00  | 3 020,00  | 100,00  | 3 020,00  | 40,00  | 990,00  | 1 010,00  | 490,00  | 490,00  |
| Державний бюджет | 2 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 2 600,00  | 2 000,00  | 100,00  | 2 000,00  | 40,00  | 490,00  | 490,00  | 490,00  | 490,00  |
| Інші джерела | 2 300,00  | 1 020,00  | 100,00  | 1 020,00  | 0,00  | 500,00  | 520,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 7.1. Реконструкція вулиць райцентрів та малих міст | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, департамент взаємодії з правоохорон-ними органами, цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад  | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 227 670,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 179 020,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 48 650,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.2. Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів і малих міст | Загальний обсяг, у т.ч. | 25 240,00  | 500,00  | 97,91  | 489,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 489,56  | 0,00  |
| Державний бюджет | 19 830,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 5 080,00  | 500,00  | 97,91  | 489,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 489,56  | 0,00  |
| Інші джерела | 330,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.3. Обладнання дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення  | Загальний обсяг, у т.ч. | 19 960,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 15 440,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 3 870,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 650,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.4. Придбання нових прибиральних машин | Загальний обсяг, у т.ч. | 16 370,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 13 130,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 3 240,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.5. Придбання нових сміттєвозів  | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 210,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 5 780,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 1 430,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.6. Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття | Загальний обсяг, у т.ч. | 800,00  | 150,00  | 100,00  | 150,00  | 150,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 150,00  | 150,00  | 100,00  | 150,00  | 150,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 50,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.7. Установлення світлофорних об’єктів та їх облаштування звуковими пристроями та таймерами зворотного відліку часу | Загальний обсяг, у т.ч. | 16 610,00  | 3 617,50  | 100,00  | 3 617,50  | 0,00  | 0,00  | 1 137,50  | 1 450,00  | 1 030,00  |
| Державний бюджет | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 16 610,00  | 3 617,50  | 100,00  | 3 617,50  | 0,00  | 0,00  | 1 137,50  | 1 450,00  | 1 030,00  |
| Інші джерела | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 7.8. Придбання антивандальних люків для оглядових колодязів інженерних мереж |   |   | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 160,00  | 5 342,38  | 72,44  | 3 869,94  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 869,94  |
| Державний бюджет | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Обласний бюджет | 2 080,00  | 2 076,00  | 94,80  | 1 968,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 968,00  |
| Місцевий бюджет | 2 080,00  | 1 968,00  | 90,85  | 1 787,94  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 787,94  |
| Інші джерела | 2 000,00  | 1 298,38  | 8,78  | 114,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 114,00  |
| 8. Сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проєктів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення систем управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, упровадження прогресивних технологій | 8.1. Сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проєктів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення систем управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, упровадження прогресивних технологій  |   | 2010 –2014 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 413 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Державний бюджет | 291 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Місцевий бюджет | 121 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Інші джерела | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Усього за Програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 489 730,00  | 306 831,46  | 94,56  | 290 147,04  | 40 548,87  | 48 139,15  | 67 778,40  | 68 237,52  | 65 443,10  |
| Державний бюджет | 2 034 530,00  | 6 600,00  | 100,00  | 6 600,00  | 6 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Обласний бюджет | 2 080,00  | 2 076,00  | 94,80  | 1 968,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 968,00  |
| Місцевий бюджет | 1 370 110,00  | 269 328,41  | 94,29  | 253 940,37  | 31 746,12  | 45 105,49  | 59 489,40  | 61 039,26  | 56 560,10  |
| Інші джерела | 83 010,00  | 28 827,05  | 95,88  | 27 638,67  | 2 202,75  | 3 033,66  | 8 289,00  | 7 198,26  | 6 915,00  |

**Заступник голови**

**обласної ради І. КАШИРІН**