Додаток 1

до рішення обласної ради

Перелік завдань та заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання та виконавці | Термін виконання за роками |  | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поча-ток | Закін-чення | Джерела фінансування | Усього | Усього І етап (2016 – 2020) | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1. Роз-виток водного господар-ства та екологічне оздоров-лення басейну річки Дніпро | 2.1.10. Заходи з розчищення та регулюван-ня русел річок і водойм, від-новлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (за згодою), райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), наукові організації та установи, спеціалізовані будівельні організації (за згодою) | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 239 575,88 | 379 575,88 | 200 000,00 | 190 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 260 000,00 | – | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 965 583,79 | 365 583,79 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 13 992,09 | 13 992,09 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Повод-ження з відходами | 3.39. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт споруд, придбання та впровадження установок, обладнання, техніки, машин, механізмів та устаткування для збирання, перевезення, оброблення побутових відходів та відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведен-ня робіт з ліквідації їх наслідків | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), промислові підприємства (за згодою) | 2024 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | Зменшення обсягів накопичення відходів, їх збирання, оброблення, попередження їх негативного впливу на довкілля |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 3.40 Ліквідація несанкціоно-ваних сміттєзвалищ | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), промислові підприємства (за згодою) | 2024 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – | Зменшення екологічної загрози для населення та навколиш- нього середовища |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. Охорона та ра-ціональне викорис-тання земель | 4.33 Розроб-лення технологій, обладнання та здійснення заходів для очищення, відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами, у тому числі в рамках державно- приватного партнерства | Департамент житлово- комунального господарства та будівництва облдержадміністра-ції, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністра-ції, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), наукові організації та установи, промислові підприємства (за згодою), КП „Профдезинфекція” (за згодою) | 2024 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 70 000 | Очищення та відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 70 000 |  |
| 10. Збере-ження та відтворен-ня лісів | 10.1. Віднов-лення лісів | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, райдержадміні-страції та органи місцевого самоврядування (за згодою), Філія „Східний лісовий офіс” Державного спеціалізованого господарського підприємства „Ліси України” (за згодою), Південно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (м. Дніпро) (за згодою) | 2019 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 31 679,6 | 833,6 | 7 005 | 7 455 | 4 659 | 8 000 | 3 727 | Відновлення лісу, що постраждав від впливу людини та природних катаклізмів. Збільшення робочих місць |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 30 846 | – | 7 005 | 7 455 | 4 659 | 8 000 | 3 727 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 833,6 | 833,6 | – | – | – | – | – |  |
|  | 10.2. Охорона лісів від пожеж (створення мінералізо-ваних смуг та проти- пожежних розривів) |  | 2019 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 23 699,4 | 3 153,4 | 3 503 | 5 591 | 4 660 | 3 065 | 3 727 | Зменшення великих площ загоряння лісових масивів |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 20 546 | – | 3 503 | 5 591 | 4 660 | 3 065 | 3 727 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 3 153,4 | 3 153,4 | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 10.3. Охорона лісів від шкідників (проведення комплексу профілактик-них заходів) |  | 2019 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 16 884,5 | 87,5 | 1 752 | 5 591 | 3 727 | 2 000 | 3 727 | Проведення комплексу робіт зі знищення шкідників |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 16 797 | – | 1 752 | 5 591 | 3 727 | 2 000 | 3 727 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 87,5 | 87,5 | – | – | – | – | – |  |
|  | 10.4. Захисне лісорозве-дення (створення нових лісових насаджень) |  | 2019 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 15 297,9 | 2 362,9 | 1 752 | 3 728 | 1 864 | 1 864 | 3 727 | Збільшення лісистості до 6%. Зменшення загрози деградації земель, оновлення річок |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 12 935 | – | 1 752 | 3 728 | 1 864 | 1 864 | 3 727 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2 362,9 | 2 362,9 | – | – | – | – | – |  |
| Загальний обсяг фінансування |  |  | 2016 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 40 835 290,43 | 19 701368,23 | 5116909,70 | 3 746 633,50 | 3 515 941,40 | 4 205 650,00 | 4 548 787,60 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 1 758 380,00 | 26 600,00 | 307 076,00 | 600 276,00 | 480 276,00 | 177 076,00 | 167 076,00 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 6 110 272,21 | 1 761 248,21 | 815 562,00 | 825 065,00 | 785 910,00 | 857 929,00 | 1 064 558,00 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1 123 766,52 | 94 242,52 | 187 000 | 223 224 | 187 000 | 187 000 | 245 300 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 31 842 871,70 | 17 819 277,5 | 3 807 271,7 | 2 098 068,50 | 2 062 755,40 | 2 983 645,00 | 3 071 853,60 |  |

Заступник голови

обласної ради 														І. КАШИРІН