Додаток 1

до рішення обласної ради

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми територіальної оборони Дніпропетровської області

та забезпечення заходів мобілізації на 2022 – 2025 роки

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання заходів | Строк виконання заходів | - Джерела фінансування | - Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  | - Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - усього | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 |  |
| - 1. Організація виконання заходів і робіт з територіальної оборони | 1.1. Підготовка, проведення навчань, зборів, роздільних, спільних штабних тренувань штабів зони і районів територіальної оборони області та забезпечення заходів з підготовки підрозділів територіальної оборони області, у тому числі їх матеріально-технічне забезпечення, зокрема безпілотними літальними апаратами (відповідних модифікацій, зокрема FPV-дронами), засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) | Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою), військова частина А5617 (за згодою), військова частина А7036 (за згодою), військова частина А4458 (за згодою), військова частина А5077 (за згодою), військова частина А5473 (за згодою), військова частина А4348 (за згодою), військова частина А7384 (за згодою), частина А4896 (за згодою), військова частина А7046 (за згодою), військова частина А4942 (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | - 2022 ‒ 2025 роки | Загальний обсяг | - 1225000,0 | - 187000,0 | - 287000,0 | - 531000,0 | - 220000,0 | Проведено навчання, збори, роздільних, спільних штабних тренувань штабів зони і районів територіальної оборони області та забезпечення заходів з підготовки підрозділів територіальної оборони області, у тому числі їх матеріально-технічне забезпечення |
|  |  | Усього за заходом, у тому числі |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1225000,0 | 187000,0 | 287000,0 | - 531000,0 | 220000,0 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 759000,0 | 187000,0 | 187000,0 | - 165000,0 | 220000,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 466000,0 | – | 100000,0 | - 366000,0 | - ‒ |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | - – | - ‒ |  |
|  | Усього за завданням, у тому числі |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1233260,0 | 187460,0 | 288800,0 | - 534000,0 | - 223000,0 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 767260,0 | 187460,0 | 188800,0 | - 168000,0 | - 223000,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 466000,0 | – | 100000,0 | - 366000,0 | - ‒ |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | - ‒ | - ‒ |  |
| 3. Забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації шляхом вжиття відповідних інформаційних та організацій-но-технічних - заходів | - 3.1. Проведення облаштування та утримання мобілізаційних об’єктів, елементів бази мобілізацій-ного розгортання, забезпечення своєчасного прибуття військово-зобов’язаних та військово-службовців до місця служби | - Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдерж-адміністрації, Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2022 ‒ 2025 роки | Загальний обсяг | 108000,0 | ‒ | 61000,0 | 17000,0 | 30000,0 | - Забезпечено своєчасне прибуття військово-зобов’язаних та військово-службовців до місця служби |
|  |  | Усього за заходом, у тому числі |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 108000,0 | ‒ | 61000,0 | 17000,0 | 30000,0 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 58000,0 | ‒ | 11000,0 | 17000,0 | 30000,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 50000,0 | ‒ | 50000,0 | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
|  | Усього за завданням, у тому числі |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 108000,0 | – | 61000,0 | 17000,0 | 30000,0 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 58000,0 | – | 11000,0 | 17000,0 | 30000,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 50000,0 | – | 50000,0 | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
| 5. Забезпечення виконання заходів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1415 „Деякі питання підвищення обороноздатнос-ті держави на період воєнного стану в Україні”, від 07 травня 2024 року № 514 „Про затвердження Порядку прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку військових інженерно-технічних і фортифікацій-них споруд”, завдання Генерального штабу Збройних Сил України від 17 січня 2024 року № 300/1/С/363/ ДСК, Закону України „Про основи національного спротиву” | - 5.1. Підтримання та охорона військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у стані, придатному для використання за призначенням | - Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, обласне комунальне підприємство „Будкомплект” (за згодою), військові підрозділи, військова частина Т0920 (за згодою), військова частина Т0940 (за згодою), військова частина Т0320 (за згодою), військова частина Т0120 - (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2024 ‒ 2025 роки |  |  |  |  |  |  | - Забезпечено наявність та підтримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у стані, придатному для використання за призначенням |
|  |  | Усього за заходом, у тому числі |  | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
|  | Усього за завданням, у тому числі |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | ‒ | ‒ |  |
| Усього за Програмою, у тому числі |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1401260,0 | 187460,0 | 349800,0 | 581000,0 | 283000,0 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 885260,0 | 187460,0 | 199800,0 | 215000,0 | 283000,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 516000,0 | – | 150000,0 | 366000,0 | ‒ |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | ‒ | ‒ |  |

Заступник голови обласної ради		               			            	               		              І. КАШИРІН