Додаток 1 до додатка до рішення

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми підтримки встановлення сонячних та

вітрових електростанцій та підтримки децентралізованих систем генерації

в домогосподарствах у Дніпропетровській області на 2025 – 2026 роки

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання заходів | Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Усього | 2025 рік | 2026 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стимулювання населення області до виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії шляхом придбання та встановлення гібридних генеруючих установок у власних домогосподарствах | 1.1. Інформаційні та освітньо-виховні заходи щодо переваг альтернативної енергетики | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної державної адміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2025 – 2026 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | Підвищення обізнаності населення про переваги альтернативної енергетики. Кількість освітньо-виховних заходів про переваги альтернативної енергетики: за 2025 рік –12 од.; 2026 рік – 12 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | 1.2. Компенсації частини вартості встановленого обладнання сонячних або вітрових електростанцій в домогосподарствах | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної державної адміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2025 – 2026 | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Стимулювання використання альтернативних джерел енергії. Кількість домогосподарств, яким надано фінансову підтримку через відшкодування частини вартості обладнання: за 2025 рік – 50 од.; 2026 рік – 50 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  | 1.3. Розвиток інфраструктури для доступності обладнання та сервісів у віддалених регіонах |  | 2025 – 2026 | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | Розвиток інфраструктури віддалених від обласного центру територіальних громад. Рівень доступності населення до альтернативних сервісів енергетики: за 2025 – 2026 рік – 100% |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| Всього по Програмі: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |  |

Заступник голови обласної ради											 	  І. КАШИРІН