Додаток

до рішення обласної ради

ПЕРЕЛІК

завдань та заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Термін виконання за роками |  | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поча-ток | Закін-чен-ня | Джерела фінансування | Усього | Усього І етап (2016 –2020) | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Роз-виток водного господар-ства та екологічне оздоров-лення басейну річки Дніпро | 2.1.21 Лікві-дація наслідків підтоплення на забудованих територіях, у першу чергу тих, що потребують термінового захисту | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (за згодою), райдерж-адміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), райдерж-адміністрації, наукові організації та установи, спеціалізовані будівельні організації (за згодою) | 2019 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 690173,11 | 198343,11 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 94415,00 | 97415,00 | Зменшення причин і факторів підтоплення, запобігання розвитку цього процесу, скорочення обсягів водоспожи-вання з упроваджен-ням сучасних водозбережних технологій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 562149,63 | 195319,63 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 69 415,00 | 72 415,00 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 128023,48 | 3023,48 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | – | – | – | – | – | – |  |
| 3. Повод-ження з відходами | 3.38. Розробка регіонально- го плану управління відходами та стратегічної екологічної оцінки регіонального плану управління відходами | Департамент жит-лово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, , райдерж-адміністрації, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (за згодою), райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою), КП „Дніпропетровський обласний центр поводження з відходами ДОР” (за згодою) | 2019 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 4 000,00 | – | – | – | – | 2 000,00 | 2000,0 | Затвердження регіонального плану управління відходами на території Дніпропетров- ської області |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 000,00 | – | – | – | – | 2 000,00 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 6. Розбу-дова та удоскона-лення регіональ-ної системи моніто-рингу довкілля Дніпро-петров-ської області | 6.2. Упрова-дження єдиної регіональної інформацій-ної системи збору, обробки, збереження, обміну, аналізу та оцінювання даних між суб’єктовим, об’єктовим та локаль-ними рівнями системи моніторингу | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (за згодою), Головне управління Держпродспожив-служби в Дніпропетровській області та його органи на місцях (за згодою), райдержадміністра-ції, органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи, організації (за згодою) | 2019 | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2 615,17 | 1145,17 | 300,00 | – | – | 585,00 | 585,00 | Автоматизація процесу збору та обробки даних щодо стану та змін складових довкілля регіону |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 615,17 | 1145,17 | 300,00 | – | – | 585,00 | 585,00 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |  |

Заступник голови

обласної ради 														І. КАШИРІН