19

Додаток 1 до додатка 

до рішення обласної ради
ПЕРЕЛІК

завдань, проєктів, робіт з інформатизації регіональної програми інформатизації 

,,Дніпропетровщина: цифрова трансформація” на 2026 – 2028 роки

	Назва завдання
	Назва проєкту, робіт з інформатизації 
	Відповідальні

за виконання
	Строки виконання
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування, тис. грн
	Очікувані результати (результативні показники)

	
	
	
	
	
	Всього
	2026

рік
	2027

рік
	2028

рік
	

	Пріоритетний напрям 1. Підвищення ефективності організації роботи у сфері цифровізації

	1. Організаційне та методичне забезпечення Програми
	1.1. Проведення оцінювання рівня цифрового розвитку районів, міст та територіальних громад області за визначеними показниками
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головне управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою), комунальне підприємство ,,Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради (далі –   КП ,,ГІКНВЦ” ДОР”) 

(за згодою), Національний технічний університет ,,Дніпровська політехніка” (за згодою), громадські організації (за згодою)

	   2026 –                           2028

 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	710,0

–
710,0

–
–

	220,0

–
220,0

–
–

	240,0

–
240,0

–
–

	250,0

–
250,0

–
–

	Отримання оцінки ефективності реалізації завдань Програми.

Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій. Проведення 
3 оцінювань протягом 2026 – 
2028 років

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністра-ції, райдержадміні-страцій, органів місцевого самоврядування  з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Дніпропетровської обласної державної адміністрації,  районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)  

	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	–

–
–
–
–

	–

–
–
–
–

	–

–
–
–
–

	–

–
–
–
–

	Проведення щорічної інвентаризації щодо дотримання вимог законодавства 

у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій  щодо: організації виконання завдань Програми;  створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” (за згодою), громадські організації

(за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	2460,0

–

2460,0

–

–
	770,0
–

770,0

–

–
	820,0
–

820,0

–

–


	870,0
–

870,0

–

–


	Удосконалення нормативно-правової бази у сфері інформатизації, розроблення технічних документів (порядків, регламентів тощо), методичних рекомендацій

	
	програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації  захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення  кваліфікації фахівців 
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо)
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації,
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), Національний технічний університет ,,Дніпровська політехніка” (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	5400,0

–

4800,0

–

600,0

	1700,0

–

1500,0

–

200,0
	1800,0

–

1600,0

–

200,0
	1900,0 
–

1700,0

–

200,0
	Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій державних 
службовців щодо обов’язкового володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, підвищення інформаційної  грамотності та культури користувачів,  їх кваліфікації.

Щорічно – 100 осіб



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.5. Залучення всіх верств населення й публічних службовців до використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій і навичок, цифрової грамотності, в тому числі шляхом виготовлення і розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції тощо
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч. 

Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	2850,0

–

1950,0

–

900,0


	900,0

–

600,0

–

300,0
	950,0

–

650,0

–

300,0


	1000,0

–

700,0

–

300,0
	Забезпечення цифровими навичками та компетенціями публічних службовців і громадян, у тому числі шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та безперервності навчання 

	
	1.6. Проведення  всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, 
представників громадських організацій та бізнес-структур 
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), Національний технічний університет ,,Дніпровська політехніка” 

(за згодою), громадські 
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	2100,0
–

2100,0

–

–
	650,0
–

650,0

–

–
	700,0
–

700,0

–

–
	750,0
–

750,0

–

–
	Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів,

	
	щодо впровадження новітніх  інформаційних технологій, електронного урядування тощо
	організації (за згодою)
	
	
	
	
	
	
	соціологів, викладачів тощо) і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем

	Пріоритетний напрям 2. Розвиток електронного урядування та електронної демократії 

	2. Упровадження технологій 

е-урядування 

в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування 

системи регіональних електронних інформаційних ресурсів
	2.1. Модернізація, розвиток та забезпечення функціонування системи електронного документообігу
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації,  структурні підрозділи Дніпропетровської обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

сільські, селищні, міські ради (за згодою)  
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	6000,0
–

6000,0

–

–
	1900,0
–

1900,0

–

–
	2000,0
–

2000,0

–

–
	2100,0
–

2100,0

–

–
	Забезпечення ефективного впровадження Закону України ,,Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Здійснення заходів з кіберзахисту системи. Поширення системи на всі територіальні громади, сільські, селищні ради, інші органи влади регіону й місцевого 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	самоврядування та досягнення 100 відсотків забезпеченості користувачів, 
яким за функціональними обов’язками необхідна система електронного документообігу

	
	2.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади,  органах місцевого самоврядування, територіальних громадах


	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

структурні підрозділи Дніпропетровської обласної державної адміністрації,

КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), 

Дніпропетровський регіональний контактний центр (за згодою), 

районні державні адміністрації,  сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	25700,0
–

22700,0

– 
3000,0

	8100,0
–

7100,0

–

1000,0
	8600,0
–

7600,0

–

1000,0
	9000,0
–

8000,0

–

1000,0
	Забезпечення розвитку сучасних електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади,  органах місцевого самоврядування. Розвиток Дніпропетровського регіонального контактного центру на базі уніфікованого робочого місця оператора на промисловій програмно-апаратній платформі Cisco BE (або аналог) та програмного забезпечення CRM (система керування взаємовідносин) систем 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Упровадження типових рішень у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування


	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), районні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела


	17400,0
–
14400,0

–
3000,0
	5500,0
4500,0
–
1000,0
	5800,0
–
4800,0
–
1000,0
	6100,0
–
5100,0
– 
1000,0
	Підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом упровадження та розвитку  

комплексу систем: електронного документообігу; шаблонів офіційних сайтів ТГ; корпоративної мережі тощо

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4. Запровадження проєктів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), 
структурні підрозділи Дніпропетровської обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела
	5700,0
–
4200,0

–
1500,0
	1800,0
–
1300,0
–
500,0
	1900,0
–
1400,0
–
500,0
	2000,0
–
1500,0
–
500,0
	Забезпечення технічної можливості на доступ до інформації, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Створення регіонального порталу з відкритими даними у районах та ТГ області: 

бюджет;

ринок праці;

інвестиції; зовнішньо-економічні відносини тощо

	
	2.5. Запровадження  та розвиток проєктів 
е-демократії 
(е-петиції, 
е-звернення, 
е-консультації, ,,Бюджет участі” тощо)
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела
	5480,0

–
2480,0
–
3000,0
	1770,0

–
770,0
–
1000,0
	1830,0

–
830,0
–
1000,0
	1880,0

–
880,0
–
1000,0
	Забезпечення технічної можливості для громадян області участі у процесах прийняття та оцінювання управлінських рішень шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
86 територіальних громадах

	
	2.6. Реалізація спільних проєктів (програм), спрямованих  на розвиток 
е-урядування, з державними, міжнародними,  громадськими організаціями (фондами) 
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), громадські організації (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела
	9850,0

–

5350,0

–
4500,0
	3150,0

–
1650,0

–

1500,0
	3300,0
–
1800,0
–
1500,0
	3400,0
–
1900,0
–
1500,0
	Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій на вирішення проблем регіону

	
	2.7. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” (за згодою), районні державні адміністрації,  сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	6000,0

–

6000,0
–

–
	1900,0

–

1900,0
–

–


	2000,0

–

2000,0
–

–
	2100,0

–

2100,0
–

–
	Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі місцевих органів влади, підвищення рівня кіберзахисту

	Пріоритетний напрям 3. Розбудова інфраструктури інформатизації регіону

	3. Розвиток електронного комунікаційного середовища в регіоні, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки
	3.1. Підвищення якості та розширення  доступності широкосмугового доступу до мережі ,,Інтернет” у сільській місцевості, у тому числі шляхом підключення об’єктів соціальної інфраструктури
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою),

районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
	14700,0

–
8700,0

–

6000,0
	4700,0
–
2700,0
–
2000,0
	4900,0 
–
2900,0
–
2000,0
	5100,0
–
3100,0
–
2000,0
	Забезпечення технічної можливості отримання якісного доступу до сучасних електронних сервісів та послуг на всій території області. Створення можливості цифрової взаємодії між об’єктами соціальної інфраструктури області. Подолання цифрової диспропорції між мешканцями міст та сільських населених пунктів шляхом створення цифрової інфраструктури в сільських населених пунктах області

	
	3.2. Поширення технології  бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), оператори та провайдери  телекомунікацій, що діють на території області (за згодою), районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет 
Інші 

джерела
	7130,0
–

1130,0
–

6000,0
	2350,0
–

350,0
–

2000,0
	2380,0
–

380,0
–

2000,0
	2400,0
–

400,0
–

2000,0
	Забезпечення якісного доступу до сучасних електронних сервісів та послуг на всій території області. Упровадження бездротової мережі ,,Wi-Fi”, ,,WiMax”,          в громадських місцях (у тому числі в укриттях комунальних навчальних та медичних  закладів)

	
	3.3. Розвиток регіонального 
Дата-центру Дніпропетровської області (далі – РДЦ)


	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації,

департамент            цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет 
Інші 

джерела
	176000,0

–

176000,0

–

–
	55000,0

–

55000,0

–

–
	59000,0

–

59000,0

–

–
	62000,0

–

62000,0

–

–
	Забезпечення заходів з модернізації РДЦ області  для підвищення рівня надійності функціонування та резервування обладнання, можливості нарощування потужності РДЦ 

	
	3.4. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням регіональної мережі 

ІР-телефонії на всій території області на базі електронного комунікаційного центру (далі – ЕКЦ області)
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела
	19200,0

–

19200,0

–

–
	6000,0

–

6000,0

–

–
	6400,0

–

6400,0

–

–
	6800,0

–

6800,0

–

–
	Упровадження технологій швидкісної передачі даних до органів влади та органів місцевого самоврядування.

Придбання програмного забезпечення, вузлів та комплектувальних для підтримки працездатності та розширення функціональних можливостей системи ІР-телефонії

	
	3.5. Апаратне та програмне забезпечення обласного ситуаційного центру 


	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління цивільного захисту Дніпропетровської
обласної державної
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела
	35300,0

–

35300,0
–

–
	11000,0
–

11000,0

–

–
	11800,0
–

11800,0

–

–
	12500,0
–

12500,0

–

–
	Розроблення та придбання основних складових обласного ситуаційного центру: обчислювальне обладнання, програмно-апаратна частина ядра системи безпеки, система збереження та обробки даних, модуль обробки відеоданих тощо



	
	
	адміністрації, департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради 
(за згодою), Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою), Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою), комунальне підприємство ,,Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради” 

(за згодою)
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.6. Створення та супроводження систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет


	10500,0

–
10500,0

	3300,0

–

3300,0

	3500,0

–

3500,0

	3700,0

–

3700,0
	Забезпечення захисту інформації в СІАЗ області відповідно до вимог чинного законодавства

	
	системах тощо

	КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), районні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	
	Місцевий бюджет
Інші

джерела
	–

–
	–

–
	–

–
	–

–
	

	
	3.7. Резервування регіональних інформаційних ресурсів, що функціонують на ЕКЦ області, на зовнішніх інформаційних ресурсах
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші

джерела
	3600,0

–
3600,0

–
–
	1100,0
–
1100,0

–
–
	1200,0
–
1200,0

–
–
	1300,0
–
1300,0

–
–
	Забезпечення резервування державних (регіональних) інформаційних ресурсів, що функціонують на ЕКЦ області

	
	3.8. Проведення практичних навчань, змагань у сфері кібербезпеки та кібергігієни
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент освіти і науки
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші

джерела
	4770,0
–

2070,0

–

2700,0
	1550,0
–

650,0

–

900,0
	1590,0
–

690,0

–

900,0
	1630,0
–

730,0

–

900,0
	Підвищення рівня обізнаності у сфері кібербезпеки та кібергігієни. Проведення 3 заходів протягом 2026 – 
2028 років 

	
	
	Дніпропетровської обласної державної адміністрації,

КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), районні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради (за згодою), управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України (за згодою), Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпровський державний університет внутрішніх справ 

(за згодою)
	
	
	
	
	
	
	

	Пріоритетний напрям 4. Забезпечення технологічної стійкості ІТ-інфраструктури області

	4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування 

наявних систем
	4.1. Забезпечення підтримки безперебійного функціонування та відмовостійкості СІАЗ ДОДА та ЕКЦ Дніпропетровської області
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), районні державні адміністрації,
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет

	176000,0

–

176000,0

–


	55000,0

–

55000,0
–


	59000,0

–

59000,0
–


	62000,0

–

62000,0
–


	Забезпечення функціонування 
ЕКЦ області та регіональних інформаційних систем, а саме –  адміністрування 
й оренда каналів зв’язку та передачі даних, технічне обслуговування технологічних

	
	
	сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	
	Інші 

джерела


	–


	–


	–


	–


	систем ЕКЦ області, оренда площі та обслуговування 
ліній зв’язку, утримання виробничих технологічних приміщень, 
щоденне забезпечення технічної 
підтримки та безперебійного функціонування СІАЗ, відновлення працездатності наявного обладнання

	
	4.2. Підтримка наявних електронних комунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), районні  державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою),

оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела
	19200,0

–
19200,0

–

–
	6000,0

–
6000,0

–

–
	6400,0

–
6400,0

–

–
	6800,0

–
6800,0

–

–
	Забезпечення зв’язком та каналами передачі даних: ISDN PRI, ВПМ за технологією ,,Ethernet”, доступ до мережі ,,Інтернет” за технологією ,,Ethernet”, комунікаційне обладнання, цифровий канал для безпосереднього зв’язку зі швидкістю 2 Мбіт/с (резерв), лінія ,,800”, захист від DDoS атак тощо

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші

джерела
	29860,0

–

29860,0

–

–
	9300,0

–

9300,0

–

–
	10000,0

–

10000,0

–

–
	10560,0

–

10560,0

–

–
	Оснащення (оновлення) сучасною комп’ютерною технікою (персональні комп’ютери, ноутбуки, операційні системи, периферійне обладнання) місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у тому числі структурних підрозділів облдерж-адміністрації та обласної ради) у кількості 200 одиниць щорічно

	
	4.4. Придбання обладнання, 

ліцензійного програмного забезпечення, комплектувальних 

частин та приладів 

для ЕКЦ області
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела
	104250,0

–

83250,0

–

21000,0
	33000,0

–

26000,0

–

7000,0
	34850,0 

–

27850,0

–

7000,0
	36400,0

–

29400,0

–

7000,0
	Забезпечення технологічного оновлення та розширення потужностей ЕКЦ області (серверне обладнання, сховища даних, активне та пасивне мережеве обладнання, комплектувальні для здійснення поточних ремонтів, 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спеціалізоване програмне забезпечення тощо) у кількості 1000 одиниць щорічно

	
	4.5. Придбання та поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела

	33200,0

–

25700,0

–

7500,0
	10500,0

–

8000,0

–

2500,0
	11100,0

–

8600,0

–

2500,0
	11600,0

–

9100,0

–

2500,0
	Забезпечення роботи наявних
програмних 
модулів та їх оновлення, 
у тому числі у 
сфері кібербезпеки, СІАЗ, ЕКЦ 
області 
із забезпеченням 
та отриманням кваліфікованої підтримки оновлень у кількості 5000 одиниць щорічно

	Пріоритетний напрям 5. Розвиток регіональної екосистеми цифрових інновацій

	5. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку регіону, безпеки та оборони
	5.1. Створення 

платформи для співпраці бізнесу, закладів вищої освіти, науково-дослідних організацій та інститутів громадянського суспільства у сфері цифрових інновацій
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела

	3300,0

–

1800,0

–

1500,0
	1000,0

–

500,0

–

500,0
	1100,0

–

600,0

–

500,0
	1200,0

–

700,0

–

500,0
	Створено платформу для співпраці бізнесу, закладів вищої освіти, науково-дослідних організацій та інститутів громадянського суспільства у сфері цифрових інновацій



	
	5.2. Сприяння розвитку технопарків, коворкінг-центрів та бізнес-інкубаторів для IT-компаній
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші 

джерела
	3300,0

–

1800,0

–

1500,0
	1000,0

–

500,0

–

500,0
	1100,0

–

600,0

–

500,0
	1200,0

–

700,0

–

500,0
	Розроблено та впроваджено грантові програми/ програми підтримки для IT-стартапів та малих IT-компаній 

	
	5.3. Упровадження проєктів з розвитку штучного інтелекту та робототехніки
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління Держспецзв’язку у
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші 

джерела
	52900,0

–

52900,0

–

–
	16500,0

–

16500,0

–

–
	17700,0

–

17700,0

–

–
	18700,0

–

18700,0

–

–
	Реалізовано комплекс проєктів з розвитку штучного інтелекту та робототехніки

	
	
	Дніпропетровській області (за згодою),
КП ,,ГІКНВЦ” ДОР” 
(за згодою), районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.4. Організація бізнес-місій та участь у міжнародних IT-заходах для представлення IT-сектору Дніпропетровщини
	Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	   2026 –                           2028
 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет

Інші 

джерела
	6600,0

–

3600,0

–

3000,0
	2000,0

–

1000,0

–

1000,0
	2200,0

–

1200,0

–

1000,0
	2400,0

–

1400,0

–

1000,0
	Забезпечено організацію бізнес-місій та участь у міжнародних 
IT-заходах для представлення 
IT-сектору Дніпропетровщини

	Усього за регіональною програмою, проєктом,

роботами з інформатизації
	Загальний обсяг, у т.ч.
	789460,0
	247660,0
	264160,0
	277640,0
	

	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	Обласний бюджет
	723760,0
	225760,0
	242260,0
	255740,0
	

	
	Місцевий бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	Інші 

джерела
	65700,0
	21900,0
	21900,0
	21900,0
	


Заступник голови 

обласної ради                                                                                                                                                           І. КАШИРІН

