Додаток 1

до додатка

до рішення обласної ради

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2028 роки

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відпо-відальні за виконання заходів | Строки викона-ння заходів (роки) | Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансу-вання | Усього (2016 – 2028) | Усього І етап (2016 – 2020) | Усього ІІ етап (2021 – 2025 ) |  | 2026 | 2027 | 2028 | Усього ІІІ етап (2026 – 2028) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. Охорона та поліп-шення стану атмосфер-ного повітря | 1.1. Упро-вадження сіркоочисної установки на енерго-блоці № 4 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів діоксиду сірки на 15000 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.2. Упро-вадження сірко-очисної установки на енерго-блоці № 6 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів діоксиду сірки на 15000 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.3. Упро-вадження сіркоочис-ної уста-новки на енергоблоці № 10 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів діоксиду сірки на 10000 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.4. Упро-вадження сіркоочис-ної уста-новки на енергоблоці № 1 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів діоксиду сірки на 15000 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.5. Упро-вадження азото-очисної установки на енерго-блоці № 4 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів оксидів азоту на 1700 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.6. Упро-вадження азото-очисної установки на енерго-блоці № 6 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів оксидів азоту на 1650 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.7. Упро-вадження азото-очисної установки на енерго-блоці № 10 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів оксидів азоту на 1700 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.8. Рекон-струкція електро-фільтрів на енергоблоці № 4 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 700 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.9. Рекон-струкція електро-фільтрів на енергоблоці № 6 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 2500 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.10. Рекон-струкція електро-фільтрів на енергоблоці № 5 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-ТРИЧНА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВА-РИСТВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 2500 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.11. Заміна скруберів на емуль-гатори на енергоблоці ст. № 7 в період середнього ремонту | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІ-ПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 14 | 14 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток – 1500 т/рік; діоксиду сірки - 650 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 14 | 14 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.12. Заміна скруберів на емуль-гатори на енергоблоці ст. № 8 в період середнього ремонту | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІ-ПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1134 | 1134 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток – 1500 т/рік; діоксиду сірки - 650 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1134 | 1134 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.13. Уста-новка нових електро-фільтрів на енергоблоці № 13 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІ-ПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток – 2500 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.14. Упро-вадження сіркоочис-ної уста-новки на енергоблоці № 13 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІ-ПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів діоксиду сірки на 10 000 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.15. Упро-вадження азото-очисної установки на енерго-блоці ст. № 13 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІ-ПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення оксидів азоту на 2500 т/год |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.16. Упро-вадження сірко-очисної установки на енерго-блоці № 11 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІ-ПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів діоксиду сірки на 10 000 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.17. Упро-вадження азото-очисної установки на енерго-блоці ст. № 11 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІ-ПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення оксидів азоту на 2500 т/год |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.18. Реко-нструкція ГОУ кон-верторів киснево-конвер-терного цеху | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 22477 | 22477 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин на 29,707 т/рік (0,33%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 22477 | 22477 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.19. Зупин-ка до-менної печі № 2 на кон-сервацію у разі запуску в експлуа-тацію доме-нної печі № 5 | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | 17373,1 | − | 17373,1 | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин на 575,0 т/рік (6,42%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 17373,1 | − | 17373,1 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.20. Уста-новка пригні-чення бурого ди-му на ли-варному дворі під час випуску чавуну на доменній печі № 2 | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2020 – 2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1995,5 | 650 | 1345,2 | − | − | − | − | − | Зменшення викидів в атмосферу на 398,453 т/рік (4,5%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1995,5 | 650 | 1345,2 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.21. Роз-робка ТЕО на будів-ництво но-вої печі нагріву ПЦ-2 | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2018 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Реалізація проєкту сприятиме зменшенню споживання природного газу та виведенню з експлуатації старих печей нагріву |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.22. Виве-дення з експлуа-тації міксеру ККЦ | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин на 86,1 т/рік (0,96%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.23. Виве-дення з екс-плуатації частини обладнання ливарної ділянки СЦРКХО КХП (вагранка) | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин на 1,4 т/рік (0,02%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.24. Розро-бка ТЕО “Реконст-рукція агло-мераційно-го цеху зі споруд-женням газоочистки аспірацій-них газів хвостових частин агломашин” | Металургійне виробництво ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (далі – МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ”) (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2640 | 2640 | − | − | − | − | − | − | Обґрунтування рішення про будівництво |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2640 | 2640 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.25. Вивід з експлуа-тації до-менної печі № 8 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 17600,573 | 17600,573 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 4600 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 17600,573 | 17600,573 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.26. Мо-дернізація системи подачі повітря в зону спі-кання агло-машини № 8 з метою зниження викидів забруд-нюючих речовин у повітря | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 890 | 890 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 14966 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 890 | 890 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.27. Роз-робка основних технічних рішень проєкту газоочистки технолог-гічних газів зони спікання агломашин №№ 7-12 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2017 – 2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 15590,71 | 7097,19 | 8493,53 | − | − | − | − | − | Розробка ТЕО |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 15590,71 | 7097,19 | 8493,53 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.28. Мо-дернізація батарей-ного цик-лону при проведенні капітально-го ремонту агломаши-ни в дво-ступеневий очисний апарат з підвище-ною ефе-ктивністю уловлення | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 6461,6 | 6461,6 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 1000 т (0,92%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6461,6 | 6461,6 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | однієї агло-машини з шести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.29. Мо-дернізація батарей-ного цик-лону при проведенні капіталь-ного ре-монту агло-машини в двосту-пеневий очисний апарат з підви-щеною ефе-ктивністю уловлення однієї агло-машини з п’яти | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 8974 | 8974 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 1000 т (0,92%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 8974 | 8974 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.30. Мо-дернізація батарей-ного цикло-ну при про-веденні капітально-го ремонту агломаши-ни в двосту-пеневий очисний | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7922,925 | − | 7922,925 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 1000 т (0,92%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7922,925 | − | 7922,925 | − | − | − | − | − |  |
|  | апарат з підвище-ною ефе-ктивністю уловлення однієї агло-машини з чотирьох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.31. Мо-дернізація батарей-ного цик-лона при проведенні капітально-го ремонту агломаши-ни у дво-ступеневий очисний апарат із підвище-ною ефе-ктивністю уловлення однієї агло-машини з трьох | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, т. ч. | 10271,063 | − | 10271,063 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 1000 т (0,92%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10271,063 | − | 10271,063 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.32. Мо-дернізація батарейно-го циклона при прове-денні капі-тального ремонту агломаши-ни у дво-ступеневий очисний апарат із підвище-ною ефе-ктивністю уловлення однієї агло-машини з двох | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 10625,258 | 10625,258 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 1000 т (0,92%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10625,258 | 10625,258 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.33. Мо-дернізація батарейно-го циклона при прове-денні капі-тального ремонту агломаши-ни у дво-ступеневий очисний апарат із підвище-ною ефе-ктивністю уловлення останньої агломаши-ни | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7765,167 | − | 7765,167 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 1000 т (0,92%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7765,167 | − | 7765,167 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.34. Мо-дернізація газоочисно-го облад-нання обер-тової печі дільниці виробницт-ва вапна конвертер-ного цеху зі зміною конструкції газоочисної системи та установкою більш потужного тяго-дуттєвого пристрою | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 35865,58 | 18742,00 | 17123,58 | − | − | − | − | − | Уловлення вапняного пилу 800 тонн (0,74%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 35865,58 | 18742,00 | 17123,58 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.35. Рекон-струкція з оснаще-нням філь-трувальни-ми устано-вками аспі-рацій гро-хотів сор-тувального вузла на дільниці виробниц-тва вапна в сталепла-вильному виробниц-тві | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2264,588 | 2264,588 | − | − | − | − | − | − | Припинення викидів забруднюючих речовин у атмосферу від технологічного обладнання на 53 т (0,49%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2264,588 | 2264,588 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.36. Рекон-струкція та підви-щення ефе-ктивності газоочисно-го облад-нання транспор-терів шах-тних пічок №№ 3,4 та приймаль-ного бун-керу скіпа в конвертер-ному цеху | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 8000 | 8000 | − | − | − | − | − | − | Припинення викидів забруднюючих речовин у атмосферу від технологічного обладнання на 14,7 т (0,14%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 8000 | 8000 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.37. Вико-нання ремонту даху АФ № 2 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 246,067 | 246,067 | − | − | − | − | − | − | Забезпечення умов охорони праці |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 246,067 | 246,067 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.38. Вивід з експлуа-тації нагріваль-них коло-дязів блю-мінгу “1150” у ново-прокатному цеху | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200 | 200 | − | − | − | − | − | − | Зниження газоподібних викидів 23 т (0,02%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 200 | 200 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.39. Мо-дернізація системи утилізації продуктів згоряння секційної печі № 1 шаропро-катної дільниці вісепро-катного цеху | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 741 | 741 | − | − | − | − | − | − | Зниження газоподібних викидів на 0,95 тонн (0,0008%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 741 | 741 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.40. Розро-бка проєкту реконстру-кції ГОУ від агло-машини № 6 (Пром-майданчик № 2. Агло-мераційний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 30000 т/рік: на 2500 т від однієї агломашини |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.41. Реалі-зація проєкту реконстру-кції ГОУ від агло-машини № 6 (Пром-майданчик № 2. Агло-мераційний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 80 | 80 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 80 | 80 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.42. Розро-бка проєкту реконстру-кції ГОУ від агло-машин № 4, 5 (Проммай-данчик № 2. Агломера-ційний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.43. Реа-лізація проєкту реконстру-кції ГОУ від агло-машин № 4, 5 (Пром-майданчик № 2. Агло-мераційний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” | 2017 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 275162,98 | 275162,98 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  | (за згодою) |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 275162,98 | 275162,98 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.44. Розроб-ка проєкту реконстру-кції ГОУ від агло-машин №№ 1 – 3 (Проммай-данчик № 2. Агломера-ційний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 10000 | 10000 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10000 | 10000 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.45. Реа-лізація проєкту реконстру-кції ГОУ від аглома-шин №№ 1 – 3 (Проммай-данчик № 2. Агломера-ційний цех | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 420004,11 | 299789,48 | 120214,63 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 420004,11 | 299789,48 | 120214,63 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.46. Виве-дення з експлуата-ції агломе-раційного цеху № 1 (Проммай-данчик № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 36000 т/рік при виробництві чавуну 2280 тис. тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.47. Будів-ництво ГОУ від переванта-жувальних вузлів конвеєрів А-2-1, А-2-2, А-2-3, А-2-4 (Проммай-данчик № 2. Агломера-ційний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” | 2020 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 66192,35 | 45000 | 21192,35 | − | − | − | − | − | Зниження викидів пилу на 100 т/рік |
|  |  | (за згодою) |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 663192,00 | 45000 | 21192,35 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.48. Виве-дення з експлуата-ції 5-ти агломашин аглофаб-рики (Проммай-данчик № 1. Агломера-ційний цех) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Ліквідація 27 джерел викидів. Зниження викидів забруднюючих речовин на 24000 т/рік при виробництві агломерату 2000 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.49. Розро-бка проєкту реконструк-ції ГОУ ливарного двору та підбункер-ного примі-щення ДП-9 в період експлуата-ції печей № 5, № 7 доменного цеху № 1 (Доменний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2019 –2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | 692000 | 692000 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів пилу на 351 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 692000 | 692000 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.50. Реалі-зація проє-кту рекон-струкції ГОУ лива-рного двору та підбур-керного приміщення ДП-9 у пе-ріод експлуа-тації печей №№ 5, 7 доменного цеху № 1 (Доменний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2019 –2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.51. Конвер-терний цех. Реалі-зація проєкту реконструк-ції конвер-терного цеху з бу-дівництвом нових ГОУ за конвер-торами, допалю- | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 5400 т/рік: на 900900 т від одного конвертера |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | 900 т від одного конвертера |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | ванням СО та впровад-ження автомати-зованої системи екологічно-го моніто-рингу і технологіч-ного про-цесу II бло-ку конвер-терів №№ 4 – 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.52. Конве-ртерний цех. Розро-бка проєкту реконстру-кції конвер-терного цеху з будівницт-вом нових ГОУ за конверто-рами, допалю-ванням СО та упро-вадження автомати-зованої системи екологічно- го моніто-рингу і технологіч-ного про-цесу І блока конвертерів №№ 1 – 3 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” | 2019 –2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | 283333,04 | 64410,61 | 218922,43 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 2700 т/рік |
|  |  | (за згодою) |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 283333,04 | 64410,61 | 218922,43 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.53. Кон-вертерний цех. Реа-лізація проєкту реконстру-кції кон-вертерного цеху з будівницт-вом нових ГОУ за конверте-рами, допа-люванням СО та впроваджу-ння авто-матизованої системи екологічно-го моніто-рингу й технологіч-ного про-цесу І блока конвертерів №№ 1 – 3 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” | 2019 –2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  | (за згодою) |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.54. Мар-тенівський цех. Виве-дення з експлуата-ції. | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Ліквідація 8 джерел викидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.55. Мар-тенівський цех. Зупин-ка ДСПА – 6 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 11000 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.56. Вогне-тривно-вапняний цех. Розробка проєкту ре-конструкції діючих ГОУ від обертових печей №№ 1–5 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів пилу на 100 т від однієї печі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.57. Вогне-тривно-вапняний цех. Рекон-струкція діючих ГОУ від чотирьох обертових печей | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | 208043,02 | 200200,00 | 7843,02 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 208043,02 | 200200,00 | 7843,02 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.58. Коксо-вий цех № 1. Реалі-зація проєк-ту рекон-струкції коксових батарей КБ: № 6 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 78107,88 | 78107,88 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1600 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 78107,88 | 78107,88 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.59. Коксо-вий цех № 1. Реалі-зація проє-кту рекон-струкції коксових батарей КБ: № 5 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” | 2017 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  | (за згодою) |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.60. Кок-совий цех № 1. Виве-дення з експлуата-ції коксо-вих батарей № 1 та № 2 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Ліквідація джерел викидів. Зниження викидів забруднюючих речовин на 2650 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.61. Вико-нання при-родоохоро-нних захо-дів при здійсненні масових вибухів у кар’єрах № 2-біс та № 3: засто-сування зовнішньої гідрозабив-ки; засто-сувавння внутріш-ньої свердло-винної гідрозабив-ки; зволо-ження забійного | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 542447,44 | 24217,42 | 510900,02 | 7330,00 | − | − | − | − | Зниження викидів пилу на 1100 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 542447,44 | 24217,42 | 510900,02 | 7330,00 | − | − | − | − |  |
|  | матеріалу водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.62. Засто-сування сучасних технічних рішень щодо знепилю-вання газів під час видачі коксу | Коксохімічне виробництвао ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (далі – КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ”) (за згодою) | 2018 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 21647,263 | 21647,263 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зменшення рівня енергоспожи-вання |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 21647,263 | 21647,263 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.63. Ре-монт пічних камер коксування з вико-ристанням сучасних технологій у кількості 12 одиниць | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2020 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 575726,71 | 79038,71 | 496188,00 | − | − | − | − | − | Усунення можливості збільшення викидів забруднюючих речовин та їх зменшення на 0,07% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 575726,71 | 79038,71 | 496188,00 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.64. Ре-монт пічних камер коксування з викори-станням сучасних технологій у кількості 15 одиниць | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2021 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.65. Ре-монт пічних камер кок-сування з використанням сучасних технологій у кількості 10 одиниць | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2022 – 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.66. Ре-монт пічних камер кок-сування з використанням суча-сних техно-логій у кількості 10 одиниць | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.67. Ре-монт пічних камер кок-сування з використан-ням суча-сних техно-логій у кількості 5 одиниць | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” | 2024 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 500 | − | − | 500 | − | − | − | − |  |
|  |  | (за згодою) |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 500 | − | − | 500 | − | − | − | − |  |
|  | 1.68. Ре-монт пічних камер кок-сування з використан-ням суча-сних техно-логій у кількості 5 одиниць | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.69. Вибір-кова заміна газовідвід-ної арма-тури коксо-вих печей, у кількості 18 комплек-тів | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 393,42 | 393,42 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 0,05% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 393,42 | 393,42 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.70. Вибір-кова заміна газовідвід-ної арма-тури коксо-вих печей, у кількості 20 комплек-тів | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.71. Вибір-кова заміна газовідвід-ної арматури коксових печей у кількості 15 комплек-тів | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.72. Заміна циклонів СІОТ на установку без пилової видачі коксу (УБВК) № 5, 6 | ПРАТ “ЮЖКОКС” (за згодою) | 2020 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 8885,246 | − | 8885,246 | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 16,781 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 8885,246 | − | 8885,246 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.73. Ремонт камер коксування коксових батарей № 5, № 6 коксового цеху з вико-ристанням керамічного наплав-лення для усунення | ПРАТ “ЮЖКОКС” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 56879,25 | 28410,74 | 24256,52 | 4212,00 | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1,1 тонн щорічно |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 56879,25 | 28410,74 | 24256,52 | 4212,00 | − | − | − | − |  |
|  | прососів з камер в опалю-вальні простінки (7 камер щорічно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.74. Рекон-струкція аспірацій-них систем з встано-вленням рукавних фільтрів за верстатами плазмового різання труб у цехах заводу | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2016 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1300 | 1300 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря –твердих речовин на 3,6 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1300 | 1300 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.75. Авто-номне паро-постачання технологіч-них спожи-вачів | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 6,58 | 6,58 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по NOx на 67,8 т/рік CO на 12,2 т/рік, CO2 на 42111,3 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6,58 | 6,58 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.76. Пере-хід на аль-тернативне джерело видобутку теплової енергії | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3,246 | 3,246 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3,246 | 3,246 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.77. Рекон-струкція пічних агрегатів (кільцеві, роликові печі) | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 17,709 | 17,709 | − | − | − | − | − | − | Зменшення витрат природного газу на 2500 м³/рік Скорочення викидів в атмосферне повітря на 15,4 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 17,709 | 17,709 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.78. Дже-рела вики-дів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів (КШБ) В-14, В-24. Будівницт-во рукавно-го фільтра потужністю 250 тис. м3/год | АТ “НІКОПО-ЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРО-СПЛАВІВ” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 197318 | 197318 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів твердих речовин на 19,653 тонн, марганцю – 3,076 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 197318 | 197318 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.79. Дже-рело вики-дів № 139. Централь-ний розпо-дільний пункт (ЦРП), В-2. Ліквідація (виведення з експлуа-тації) дже-рела викиду забрудню-ючих речовин в атмосферне повітря | АТ “НІКОПО-ЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРО-СПЛАВІВ” (за згодою) | 2019 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів твердих речовин на 1,421 тонн, марганцю – на 1,029 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.80. Дже-рело вики-дів № 115. Розванта-жувальні частини агломашин № 1, № 2, В-4, В-6. Реконструк-ція газо-очистки з будівниц-твом комплексу рукавних фільтрів загальною потужністю 1 млн м3/год | АТ “НІКОПО-ЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРО-СПЛАВІВ” (за згодою) | 2016 – 2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 293917,7 | 203334,70 | 90583 | − | − | − | − | − | Зниження викидів твердих речовин на 28,183 тонн, марганцю – 5,586 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 293917,7 | 203334,70 | 90583 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.81. Дже-рела вики-дів № 110, № 111. Головна частина агломашин № 1 - 4. Будівниц-тво ком-плексу рукавних фільтрів загальною потужністю 2 млн м³/год (із остаточним виконанням у 2027 році) | АТ “НІКОПО-ЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРО-СПЛАВІВ” (за згодою) | 2021 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 954 | − | 954 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 188,388 тонн, марганцю – 47,074 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 954 | − | 954 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.82. Будів-ництво і введення в дію нових газоочис-них устано-вок і спо-руд: рекон-струкція системи очистки агломерат-ційних газів зон спіка-ння агло-машин К-1-75 аглофаб-рики № 1 | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 74826,662 | 74826,662 | − | − | − | − | − | − | Скорочення викидів пилу на 2166,118 т/рік (28,5%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 74826,662 | 74826,662 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.83. Щорі-чне викона-ння заходів зі скоро-чення вики-дів забруд-нюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 50489,07 | 26821,62 | 16435,09 | 7232,36 | − | − | − | − | Запобігання викидам забруднюючих речовин на 1771,74 т/рік в т.ч.: пилу – 1129,49 т (14,9%), оксиду вугле- цю – 621,47 т (1,5%), оксиду азоту – 20,78 т (1,8%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 50489,07 | 26821,62 | 16435,09 | 7232,36 | − | − | − | − |  |
|  | 1.84. Ком-плекс інже-нерно-тех-нічних за-ходів з пи-лопригні-чення. Зро-шення гір-ничої маси водою в екскава-торних за-боях та на переванта-жувальних пунктах кар’єру. По-ливання внутріш-ньокар’єр-них доріг та автошляхів промисло-вої території підприєм-ства і доріг території житлового масиву | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 123641,22 | 69116,60 | 44089,27 | 10435,36 | − | − | − | − | Запобігання викидів пилу на 281,941 т/рік (3,7%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 123641,22 | 69116,60 | 44089,27 | 10435,36 | − | − | − | − |  |
|  | 1.85. Здій-снення технології картового намиву, яка забезпечить можливість періодич-них попу-сків пульпи в карти для їх зволо-ження та можливості | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4632,24 | 1314,543 | 2387,05 | 930,64 | − | − | − | − | Запобігання викидам пилу на 1285,030 т/рік (16,9%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4632,24 | 1314,543 | 2387,05 | 930,64 | − | − | − | − |  |
|  | укриття хвостів у чаші хво-стосховищ водою із ставка освітлення. Покриття шламокарт № 3 та № 4 балки Грушеватої водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.86. Що-річне вико-нання за-ходів зі скорочення викидів забруднюючих речо-вин в атмо-сферне повітря при проведенні масових вибухів (прове-дення вибу-хів гірничої маси вибу-ховими речовинами типу без-тротилових ВР-Емоніт | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 137314,42 | 20053,97 | 46978,24 | 70282,21 | − | − | − | − | Запобігання викидам забруднюючих речовин на 5501,29 т/рік (пилу – 2891,4 т, оксиду вугле- цю – 2250,65 т, оксиду азоту – 359,24 т) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 137314,42 | 20053,97 | 46978,24 | 70282,21 | − | − | − | − |  |
|  | у сверд-ловинах; зволоження забійки водою; застосу-вання зовнішньої гідрозабій-ки на підривних блоках; застосу-вання вну-трішньої гідроза-бійки в су-хих сверд-ловинах; застосу-вання неелектри-чної си-стеми іні-ціювання НОНЕЛЬ ПРИМА ЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.87. Ком-плекс за-ходів із пи-лопригні-чення. Зрошення гірничої маси водою в екска-ваторних забоях та на переванта-жувальних пунктах кар’єру. Поливання внутріш-ньокар’єр-них доріг та автошляхів промисло-вої тери-торії під-приємства і доріг території житлового масиву | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 170345,45 | 85388,40 | 55689,89 | 29267,16 | − | − | − | − | Запобігання викидам пилу на 810 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 170345,45 | 85388,40 | 55689,89 | 29267,16 | − | − | − | − |  |
|  | 1.88. Моде-рнізація газоочис-ного обла-днання на конвеєрі цеху з виробницт-ва окатків № 1 (дже-рело викиду № 51) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 – 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 224,84 | 224,84 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 2,2 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 224,84 | 224,84 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.89. Модер-нізація газоочисно-го обладна-ння на конвеєрі цеху з виробни-цтва окатків № 1 (дже-рело викиду № 52) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 – 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 177,71 | 177,71 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 11 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 177,71 | 177,71 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.90. Моде-рнізація газоочисно-го обладна-ння на конвеєрі цеху з виробницт-ва окатків № 1 (дже-рело викиду № 54) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 – 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 210,11 | 210,11 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 16 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 210,11 | 210,11 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.91. Заміна циклону конвеєру дробарної фабрики № 2 (джере-ло викиду № 75) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 – 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 271,56 | 271,56 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 7 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 271,56 | 271,56 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.92. Заміна групи циклонів конвеєру дробарної фабрики № 2 (джере-ло викиду № 76) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 304,41 | 304,41 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюючих речовин на 5 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 304,41 | 304,41 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.93. Здійс-нення тех-нології картового намиву, яка забезпечить можливість періодич-них попус-ків пульпи в карти для їх зволо-ження та підтримка рівня води в хвостосхо-вищі для зволоження пляжів | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 183722,01 | 154025,37 | 25725,91 | 3970,73 | − | − | − | − | Запобігання викидам пилу на 300,0 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 183722,01 | 154025,37 | 25725,91 | 3970,73 | − | − | − | − |  |
|  | 1.94. Що-річне виконання заходів зі скорочення викидів забрудню-ючих речовин в атмосферне повітря при проведені масових вибухів: виконання підривання в стисну-тому сере-довищі; | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 63314,05 | 39590,39 | 23723,66 | − | − | − | − | − | Запобігання викидів пилу на 2100 тонн, з ефективністю заходів (%): 26 50 30 13 за умови підтримки проєктних потужностей |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 63314,05 | 39590,39 | 23723,66 | − | − | − | − | − |  |
|  | застосу-вання внутріш-ньої гідроза-бійки сверд- ловин з викорис-танням по-ліетиленово-го рукава; зволоження забійки водою або підривання водонапов-нених свердловин; обробка поверхні блоків водним розчином бішофіту та іншими розчинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.95. Комп-лекс інже-нерно-тех-нічних за-ходів з пилопри- гнічення. Зрошення гірничої маси водою в екскаватор-них забоях та на пере-вантажу-вальних пунктах кар’єру. Полив водою та обробка водним розчином бішофіту та іншими розчинами поверхні автошляхів кар’єру, дамби хво-стосховища, відвалів, пром-майданчика | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 216254,77 | 113170,07 | 98584,70 | 4500,00 | − | − | − | − | Запобігання викидам пилу на 50 т (3,7% за рік від фактичних обсягів базового 2014 року) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 216254,77 | 113170,07 | 98584,70 | 4500,00 | − | − | − | − |  |
|  | 1.96. Здійс-нення тех-нології картового намиву, яка забезпечить можливість періодич-них по-пусків пульпи в карти для їх зволоження та мож-ливості укриття хвостів у чаші хво-стосховищ водою зі ставка освітлення | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 330911,44 | 162943,01 | 167968,43 | − | − | − | − | − | Запобігання викидам пилу на 135 тонн (10,0% за рік від фактичних обсягів базового 2014 року) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 330911,44 | 162943,01 | 167968,43 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.97. Що-річне вико-нання за-ходів зі скорочення викидів забрудню-ючих речовин в атмосферне повітря при проведені масових вибухів із | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 24086,61 | 7682,37 | 16404,24 | − | − | − | − | − | Запобігання викидам забруднюючих речовин на 186 т, у тому числі: пилу – 150 т, оксиду вугле- цю – 24 т, оксидів азоту – 12 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 24086,61 | 7682,37 | 16404,24 | − | − | − | − | − |  |
|  | застосу-ванням зовнішньої гідроза-бійки на поверхні блоку, вну-трішньої гідрозабій-ки, комбіно-ваної гідро-забійки, підривання на підпірну стінку, в затиснено-му середо-вищі, підривання на два уступи. Викорис-тання для підривання вибухових речовин із <O> кисневим балансом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.98. Комп-лекс інже-нерно-тех-нічних заходів з пилоприг-нічення. Зрошення продукції на відкри-тих скла-дах, гірни-чої маси водою в екскава-торних забоях та на переванта-жувальних пунктах кар’єру. Поливання внутріш-ньокар’єр-них доріг та автошляхів промисло-вої тери-торії підприєм-ства | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 101632,62 | 48864,01 | 51888,61 | 880,00 | − | − | − | − | Запобігання викидам пилу на 175 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 101632,62 | 48864,01 | 51888,61 | 880,00 | − | − | − | − |  |
|  | 1.99. Про-ведення робіт з інвентари-зації дже-рел викидів забрудню-ючих речовин в атмосферне повітря | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 549 | 549 | − | − | − | − | − | − | Уточнення обсягів викидів шкідливих речовин |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 549 | 549 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.100. Пи-лопригні-чення шля-хом зрошення автомо-більних доріг та гірничої маси при наванта-жувально-розванта-жувальних роботах | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 390,30 | 323,65 | 66,65 | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 390,30 | 323,65 | 66,65 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.101. Уп-ровадження другої стадії очистки димових газів у котельному цеху ш. Дні-провська для знижен-ня викидів твердих суспендо-ваних часток в атмосферне повітря в процесі вироблення теплової енергії | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 274,792 т/рік (93%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.102. Уп-ровадження другої стадії очистки димових газів у котельному цеху ЦЗФ “Павло-градська” для зни-ження викидів твердих суспендова-них часток в атмо-сферне повітря у процесі вироблення теплової енергії | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 113,031 т/рік (87%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.103. Уп-ровадження другої ста-дії очистки димових газів у котельному цеху шахти “Павло-градська” для зни-ження | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2019 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 322,145 т/рік (86%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | викидів твердих суспендо-ваних часток в атмосферне повітря в процесі вироблення теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.104. Уп-ровадження другої ста-дії очистки димових газів у ко-тельному цеху ш. “Західно-Дон-баська” (блок 3) для зниження викидів твердих суспендо-ваних часток в атмосферне повітря в процесі вироб-лення теплової енергії | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2020 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 128,516 т/рік (80%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.105. Уп-ровадження другої стадії очистки димових газів у котельному цеху ш. “Юві-лейна” для зниження викидів твердих суспендо-ваних часток в атмосферне повітря у процесі вироблення теплової | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2021 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 38,345 т/рік (81%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.106. Ре-конструкція аспірацій-ної уста-новки будівлі вагонопере-кидача ЦЗФ “Павло-градська” | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів твердих суспендованих часток на 0,775 т/рік (29%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.107. Цех 1-Б. Прид-бання газового хромато-графа “Кристал 5000” | АТ “ДНІ-ПРОАЗОТ” (за згодою) | 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 185,076 | 185,076 | − | − | − | − | − | − | Скорочення кількості забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, NОx – 10 т/рік за рахунок організації оперативного й достовірного ведення технологічного процесу |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 185,076 | 185,076 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.108. ТЭЦ. Капіталь-ний ремонт котлоагре-гату БКЗ-220-100Ф ст. № 3 | АТ “ДНІ-ПРОАЗОТ” (за згодою) | 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Скорочення кількості забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, NОx – 8 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.109. Ре-конструкція електро-фільтра сушильного барабану № 1 СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1142,94 | 1142,94 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 35 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1142,94 | 1142,94 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.110. Ре-конструкція електро-фільтра сушильного барабана № 3 СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3408,36 | 3408,36 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 45 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3408,36 | 3408,36 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.111. Ре-конструкція електро-фільтра сушильного барабана № 4 СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 38466,35 | 37048,87 | 1417,48 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 41 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 38466,35 | 37048,87 | 1417,48 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.112. Уста-новка нового фільтра на цементному млині № 1 СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7293,07 | 7293,07 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 5 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7293,07 | 7293,07 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.113. Уста-новка нового фільтра на цементному млині № 2 СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 20561,11 | 20561,11 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 5 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20561,11 | 20561,11 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.114. Мо-дернізація або рекон-струкція електро-фільтра холодиль-ника клінкеру СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 325,2 | 325,2 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 5 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 325,2 | 325,2 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.115. Мо-дернізація або рекон-струкція рукавного фільтра пакувальної машини “Флюкс” СП КмЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 2 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.116. Замі-на фільтра на грохоті, молоткової дробарки (Жовто-камʼянсь-кий кар’єр СП КРЗ) | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7474,62 | 1174,62 | − | 6300 | − | − | − | − | Зниження викидів на 2 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7474,62 | 1174,62 | − | 6300 | − | − | − | − |  |
|  | 1.117. Уста-новка фільтрів в місцях транспор-тування сировинних матеріалів з конвеєра № 79 на конвеєр № 49, з конвеєра № 49 в бункер СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 11242,42 | 2242,42 | 4500 | 4500 | − | − | − | − | Зниження викидів на 2 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 11242,42 | 2242,42 | 4500 | 4500 | − | − | − | − |  |
|  | 1.118. Уста-новка фільтра на шляху тран-спорту-вання сировинних матеріалів у цементні млини в двох міс-цях: розван-таження дозаторів і складаль-ний конвеєр СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 10676,65 | 1676,65 | 4500 | 4500 | − | − | − | − | Зниження викидів на 2 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10676,65 | 1676,65 | 4500 | 4500 | − | − | − | − |  |
|  | 1.119. По-шук техніч-них рішень та розробка техніко-економіч-ного обґру-нтування щодо змен-шення викиду забрудню-ючих речо-вин під час виконання вибухових робіт (Жовто-камʼянсь-кий кар’єр СП КРЗ) | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 2 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.120. Ви-конання заходів з пилопригнічення: зрошення проммай-данчиків, цехів, шахт; покриття складів готової продукції закріплю-ючою сумішшю; полив під’їзних та технологіч-них доріг | ПРАТ “СУХА БАЛКА” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2076,57 | 1007,27 | 919,30 | 150,00 | − | − | − | − | Зменшення викидів та забруднення території |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2076,57 | 1007,27 | 919,30 | 150,00 | − | − | − | − |  |
|  | 1.121. Ре-монт аспі-раційно-технічної установки –1, аспіра-ційно-тех-нічної установки –5 | ПРАТ “СУХА БАЛКА” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 18,55 | 18,55 | − | − | − | − | − | − | Збільшення продуктивності роботи установки |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 18,55 | 18,55 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.122. Шах-та ім. Лені-на: Капіталь-ний ремонт аспірацій-ної | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 56,401 | 56,401 | − | − | − | − | − | − | Запобігання викидам пилу на 2,142 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | установки |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 56,401 | 56,401 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.123. Шах-та Октябрь-ська. Придбання та заміна аспірацій-ної уста-новки ДСФ | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2017 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 108 | 108 | − | − | − | − | − | − | Зниження забруднення атмосферного повітря на 1,5 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 108 | 108 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.124. Зро-шення складів готової продукції. Поливання автошляхів і промисло-вих майдан-чиків | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7045,83 | 3897,44 | 2648,39 | 500,00 | − | − | − | − | Запобігання викидам пилу на 1,5 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7045,83 | 3897,44 | 2648,39 | 500,00 | − | − | − | − |  |
|  | 1.125. Упро-вадження Програми “нуль пилу” | ТОВ “МЗ “ДНІПРО-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 660 | 660 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів в атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів на 30% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 660 | 660 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.126. По-шук проєкт-тних рішень щодо ско-рочення обсягів викидів в атмосферне повітря забрудню-ючих речовин від стаціонар-них неорга-нізованих джерел викидів каналіза-ційних очисних споруд КП “Кривбас-водоканал” | КП “КРИВБАС-ВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Розробка стратегії поступового скорочення підприємством обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.127. Мо-дернізація аспірацій-них систем очистки викидів збагачу-вального вироб-ництва – придбання, монтаж, установ-лення та введення в експлуа-тацію картридж-них фільтрів | ФІЛІЯ “ВІЛЬНО-ГІРСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУР-ГІЙНИЙ КОМБІНАТ”АКЦІОНЕР-НОГО ТОВАРИСТ-ВА “ОБ’ЄД-НАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2682,1 | 2682,1 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 6,5 т на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2682,1 | 2682,1 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.128. Роз-робка та упровад-ження заходів щодо зменшення викидів забрудню-ючих речовин від пересувних джерел | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністра-ції, райдерж-адміністра-ції, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), підприємст-ва, устано-ви та організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел їх утворення |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.129. Мо-дернізація системи подачі повітря в зону спікання агломаши-ни № 7 з метою зниження викидів забруднюючих речо-вин у повітря | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2500 | − | 2500 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 3100 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2500 | − | 2500 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.130. Мо-дернізація системи подачі повітря в зону спікання агломаши-ни № 9 з метою зниження викидів забруднюючих речо-вин у повітря | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2019 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2500 | − | 2500 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 3100 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2500 | − | 2500 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.131. Мо-дернізація системи подачі повітря в зону спіка-ння аглома-шини № 10 з метою зниження викидів забрудню-ючих речовин у повітря | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2019 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2500 | 2500 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 3100 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2500 | 2500 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.132. Мо-дернізація системи подачі повітря в зону спіка-ння аглома-шини № 11 з метою зниження викидів забрудню-ючих речовин у повітря | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2019 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2500 | − | 2500 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 3100 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2500 | − | 2500 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.133. Мо-дернізація системи подачі повітря в зону спіка-ння аглома-шини № 12 з метою зниження викидів забрудню-ючих | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2019 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2500 | − | 2500 | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 3100 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2500 | − | 2500 | − | − | − | − | − |  |
|  | речовин у повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.134. Капі-тальний ремонт з модерніза-цією газо-очистки конвертера № 1 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 181057,584 | 181057,584 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 3100 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 181057,584 | 181057,584 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.135. Капі-альний ремонт з модерніза-цією газо-очистки конвертера № 2 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 155803,886 | 155803,886 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 1040 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 155803,886 | 155803,886 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.136. Капі-тальний ремонт аспірацій-них систем ДП № 1М | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 900 | 900 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 1740 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 900 | 900 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.137. Мон-таж інер-ційного фільтра на агломашині № 10 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2000 | 2000 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 173 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2000 | 2000 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.138. Мон-таж інер-ційного фільтра на агломаши-нах №№ 7, 8, 11 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2019 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 6000 | 6000 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 519 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6000 | 6000 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.139. Мон-таж інер-ційного фільтра на агломаши-нах №№ 12, 9 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2020 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4000 | 4000 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 3469 тонн |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4000 | 4000 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.140. Ре-конструк-ція елек-трофільтрів у корпусі подріб-нення вапна та бенто-ніту цеху з виробницт-ва окатишів № 2. Зона сушки 1 (джерело викиду № 92) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 – 2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 178699,5 | − | 178699,5 | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюю- чих речовин на 245 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 178699,5 | − | 178699,5 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.141. Ре-конструк-ція елек-трофільтрів на випалю-вальній машині цеху з виробницт-ва окатишів № 2. Зона сушки І (джерело викиду № 97) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 –30.06.2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 173649,47 | 101331,12 | 72318,35 | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюю- чих речовин на 284 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 173649,47 | 101331,12 | 72318,35 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.142. Ре-конструк-ція електро-фільтрів на випалю-вальній ма-шині цеху з виробницт-ва окатишів № 2. Зона сушки ІІ (джерело викиду № 99) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 –30.06.2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 358390,45 | 257058,24 | 101332,21 | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюю- чих речовин на 238 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 358390,45 | 257058,24 | 101332,21 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.143. Ре-конструк-ція елек-трофільтрів в корпусі грохочення цеху з виробницт-ва окатишів № 2. Зона охолод-ження (джерело викиду № 101) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2019 – 01.04.2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 26327,88 | 26327,88 | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюю- чих речовин на 125 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 26327,88 | 26327,88 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.144. Ре-конструк-ція елек-трофільтрів в корпусі заванта-ження окатишів цеху з виробницт-ва окатишів № 2 (джере- | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2020 – 2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 78492,91 | 39184,80 | 39308,11 | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруднюю- чих речовин на 380 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 78492,91 | 39184,80 | 39308,11 | − | − | − | − | − |  |
|  | ло викиду № 103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.145. Ре-конструкція електро-фільтра в корпусі грохочення цеху з виробницт-ва окатишів № 2. Зона охолод-ження (дже-рело викиду № 102) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 37104,72 | 37104,72 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 76,669 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 37104,72 | 37104,72 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.146. Ус-тановка інтенсивно-го змішу-вача шихти типу “Eirich” на випалю-вальній машині “Lurgi-278-А” ЦВО-1 | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2020 – 01.02.2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 37826,63 | 37826,63 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 36,785 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 37826,63 | 37826,63 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.147. Замі-на лінії відсіву дріб’язку випалю-вальних машин “LURGI-552-А / В” на ЦВО-2 | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2020 – 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 83055,4 | 83055,4 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 43,578 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 83055,4 | 83055,4 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.148. По-криття карт хвостосхо-вища, що не використо-вуватиму-ться 2 роки і більше, скельними породами та засто-сування зв’язуючих речовин | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2020 – 2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 33585,65 | 24496,92 | 9088,73 | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 7,222 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 33585,65 | 24496,92 | 9088,73 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.149. Ви-користання водного розчину торфогідро-ксидного реагенту під час проведення масових вибухів у кар’єрах ПРАТ “ПІВНГЗК” | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2020 – 2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 46918,76 | 4236,75 | 42682,01 | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 411,47 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 46918,76 | 4236,75 | 42682,01 | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.150. Замі-на скруберу на джерелі викидів № 40 (мли-новий тракт № 3, діль-ниця ших-топідготов-ки ЦВО-1) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2518,52 | 2518,52 | − | − | − | − | − | − | Зменшення викидів на 32,219 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2518,52 | 2518,52 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.151. Ви-ведення з експлуата-ції ДП-7 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів на 7500 т/рік при виробництві чавуну 996,2 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.152. Вог-нетрино-вапняний цех. Ви-ведення з експлуата-ції однієї обертової печі | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 399 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2. Охорона та раці-ональне викори-стання водних ресурсів | 2.1. Упро-вадження автомати-зованої системи контролю та обліку водоспожи-вання | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІП-РОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3866,4 | 3866,4 | − | − | − | − | − | − | Автоматизо-ваний контроль за водо-споживанням |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3866,4 | 3866,4 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.2. Рекон-струкція колектора і мережі промзливо-вої кана-лізації, 2 етап | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІП-РОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 13006,5 | 7451,5 | 5555 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | Запобігання забрудненню земель та підземних вод |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 13006,5 | 7451,5 | 5555 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.3. Рекон-струкція водообо-ротного циклу киснево-конвертер-ного цеху (ВОЦ-3) 1 етап: розробка ТЕО та проєктної документа-ції ВОЦ 2 етап: проведення реконстру- кції ВОЦ-3 | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3985 | 3985 | − | − | − | − | − | − | Забезпечення функціонування водооборотного циклу (ВОЦ-3) ККЦ потужністю 10500 тис. м³/рік та дотримання об’ємів/норма-тивів скиду в р. Дніпро. Розробка ТЕО. Упровадження проєкту |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3985 | 3985 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.4. Рекон-струкція БХО з заміною аераційної системи, трубопро-водів, ємнісних споруд | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4417 | 537 | 3380 | 500 | − | − | − | − | Поліпшення якості очищення води та збільшення потужності до 75 м³/год |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4417 | 537 | 3380 | 500 | − | − | − | − |  |
|  | 2.5. Розроб-ка проєкту будівництва системи відводу зливових стічних вод з майдан-чика мета-лургійного виробництва | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2017 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 735 | 735 | − | − | − | − | − | − | Забезпечення збору зливових вод для зменшення потрапляння їх у ґрунт та ґрунтові води. Забезпечення нормативів ГДС на скиді в р. Дніпро |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 735 | 753 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.6. Упро-вадження очищення зливових вод системи водовідве-дення Східного колектора (водови-пуск № 7) | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2020 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.7. Поліп-шення якості стічних вод: видалення нафтопро-дуктів зі стічної води комбінату за допомо-гою вугле-цевого сорбенту | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 8658,108 | 8658,108 | − | − | − | − | − | − | Зниження скиду нафтопродуктів 4,4 т (24,8%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 8658,108 | 8658,108 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.8. Пошук основних технічних рішень щодо будів-ництва обо-ротного циклу водо-постачання комбінату | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 10243 | 10243 | − | − | − | − | − | − | Обгрунтування техніко-економічних рішень для будівництва |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10243 | 10243 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.9. Еконо-мне викори-стання вод-них ресур-сів: переве-дення по-вітренагріва-чів ДП-9 з водяного на випарю-вальне охолод-ження | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2020 – 2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 300 | − | 300 | − | − | − | − | − | Зниження забору та скиду води на 3 млн м3/рік (3,2%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 300 | − | 300 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.10. Еко-номне ви-користання водних ресурсів: переве-дення нагріваль-ної печі № 4 ТЗС з прямоточ-ного водо-постачання на оборотне с НС № 3а | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 401,288 | − | 401,288 | − | − | − | − | − | Зниження забору води на 2 млн м3/рік (2,16%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 401,288 | − | 401,288 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.11. Виве-дення з експлуата-ції доме-нної печі № 8 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 50 | 50 | − | − | − | − | − | − | Зниження забору води на 2 млн м3/рік (2,16%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 50 | 50 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.12. Еко-номне вико-ристання водних ресурсів: переве-дення повітро- нагрівачів ДП-1М з водяного на випарю-вальне охолод-ження | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2023 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження забору та скиду води на 3 млн м³/рік (3,2%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.13. Агло-доменне виробницт-во. Шлако-переробний цех. Рекон-струкція системи перехоп-лення стічних та зливових вод із пове-рненням їх в оборот-ний цикл водопоста-чання | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 8320,63 | 8320,63 | − | − | − | − | − | − | Припинення скиду забруднених стічних вод в обвідний канал (V=8,0 тис. м³ на рік) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 8320,63 | 8320,63 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.14. Рекон-струкція очисних споруд на випуску № 6 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 548,69 | 548,69 | − | − | − | − | − | − | Припинення скиду нормативно очищених стічних вод з випуску № 6 в Дзержинське водосховище на р. Саксагань (V=11,0 тис. м³ на рік) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 548,69 | 548,69 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.15. Гірни-чий депар-тамент. Шахтоуп-равління з підземного видобутку руди. Будівниц-тво компре-сорної станції цен-трального повітро-постачання з оборот-ним циклом водопоста-чання | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | Припинення скиду нормативно очищених стічних вод із випуску № 5 в Дзержинське водосховище на р. Саксагань (V=6,0 тис. м³ на рік) |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.16. Гірни-чий депар-тамент. Цех шламового господарст-ва. Викорис-тання стічних вод обвідного каналу на пилопри-душення | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення скидів нормативно чистих зворотних вод р. Інгулець (об ‘єм згідно з лімітами на СВК, V=1,0 млн м³ на рік) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | сухих пляжів хвостосхо-вищ у маловодний період (за роками) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17. Енер-гетичний департа-мент. Цех водопоста-чання. Реконстру-кція обо-ротного циклу водо-постачання насосної станції № 9 “Прокат-3” | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 8218,75 | 8218,75 | − | − | − | − | − | − | Захист прилеглої території від забруднення та підтоплення технологічними водами |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 8218,75 | 8218,75 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.18. Очист-ка вод північного зливостоку | ПРАТ “ЮЖКОКС” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 118,057 | 118,057 | − | − | − | − | − | − | Мінімізація скиду неочищених зливових вод у середньому на 35 тис. м³/рік, зменшення водопостачання до 10 тис. м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 118,057 | 118,057 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.19. Ре-монт аеро-тенків №№ 4, 5, 6 на дільниці біохімочи-щення цеху енерго- та водопоста-чання | ПРАТ “ЮЖКОКС” (за згодою) | 2018 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1469,6 | 1469,6 | − | − | − | − | − | − | Забезпечення раціонального використання водних ресурсів та дотримання умов дозволу на викиди |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1469,6 | 1469,6 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.20. Орга-нізація дільниці замкнутого циклу водопід-готовки на термовідді-лі ТПЦ-4. Встанов-лення фільтрів очищення води | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2017 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 21,564 | 21,564 | − | − | − | − | − | − | Зменшення концентрацій завислих речовин та заліза в оборотному циклі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 21,564 | 21,564 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.21. Забез-печення очищення зливових скидів проммай-данчика заводу з піджив-ленням оборотних циклів заводу | АТ “НІКО-ПОЛЬСЬ-КИЙ ЗАВОД ФЕРО-СПЛАВІВ” (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення використання свіжої технічної води до 470 тис. м³/рік. Недопущення забруднення поверхневих вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.22. Пере-хоплення та повернення до системи оборотного водопоста-чання фільтра-ційної води від діючих хвостосхо-вищ | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 41987,29 | 11042,36 | 25459,50 | 5485,44 | − | − | − | − | Запобігання впливу на водний баланс річки Інгулець за рахунок перехоплення та повернення високомінералі-зованих вод до системи оборотного водопостачання до 6 млн м³/рік (99,5%) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 41987,29 | 11042,36 | 25459,50 | 5485,44 | − | − | − | − |  |
|  | 2.23. Збіль-шення потужності протифіль-траційного екрана в процесі експлуата-ції хвосто-сховищ “Об’єдна-не” та “Войкове” | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 9639,78 | 2101,51 | 5568,08 | 1970,19 | − | − | − | − | Запобігання впливу на водний баланс річки Інгулець за рахунок зменшення обсягу витоку фільтраційної води від діючого хвостосховища до дренажної системи до 10 тис. м³/рік та до 20 тис. м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 9639,78 | 2101,51 | 5568,08 | 1970,19 | − | − | − | − |  |
|  | 2.24. Вико-нання науково-дослідної роботи “Оцінка впливу гід-ротехніч-них споруд АТ “ПІВД-ГЗК” на водний баланс каналу” | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 522 | 522 | − | − | − | − | − | − | Аналіз стану вод та прогнозування його змін для прийняття управлінських рішень щодо подальшого планування водогоспо-дарської діяльності комбінату |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 522 | 522 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.25. Пере-хоплення та повернення до системи оборотного водопоста-чання фільтрацій-ної води від діючого хвостосхо-вища | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 963707,30 | 53420,51 | 878433,20 | 31853,59 | − | − | − | − | Запобігання впливу на водний баланс річки Саксагань за рахунок перехоплення та повернення високо мінера-лізованих вод до системи оборотного водопостачання до 900 тис. м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 963707,30 | 53420,51 | 878433,20 | 31853,59 | − | − | − | − |  |
|  | 2.26. Забез-печення режиму гідроза-хисту при експлуата-ції шахти “Першотра-внева” | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 551106,35 | 168603,28 | 236078,10 | 146424,97 | − | − | − | − | Зменшення обсягу витоку фільтраційної води від діючого хвостосховища до дренажної системи до 480,0 тис. м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 551106,35 | 168603,28 | 236078,10 | 146424,97 | − | − | − | − |  |
|  | 2.27. Забез-печення прийняття шахтних вод північної групи рудників Кривбасу | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 18771,57 | 15432,04 | 3339,53 | − | − | − | − | − | Відмова від використання річкової води в технологічному процесі та акумулювання шахтної води у хвостосховищі 2189,682 тис. м³ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 18771,57 | 15432,04 | 3339,53 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.28. Розроб-ка проєкту виконання робіт з визначення інфільтрації води з хвостосхо-вища | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 550 | 300 | 250 | − | − | − | − | − | Аналіз стану вод та прогнозування його змін для прийняття управлінських рішень щодо подальшого планування водогосподарсь-кої діяльності комбінату |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 550 | 300 | 250 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.29. Попе-редження інфільтрат-ції поверх-невих та підземних вод від забрудню-ючих речовин шляхом перехо-плення та повернення до системи | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 137773,39 | 64132,48 | 72128,91 | 1512,00 | − | − | − | − | Запобігання впливу на водний баланс річки Інгулець за рахунок перехоплення та повернення високомінералі-зованих вод до системи оборотного водопостачання до 26,85 млн м3 на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 137773,39 | 64132,48 | 72128,91 | 1512,00 | − | − | − | − |  |
|  | оборотного водопоста-чання фільтрацій-них вод хвостосхо-вищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.30. Забез-печення своєчасного обслугову-вання та нормальної експлуата-ції проме-невих дренажів № 6 та № 20 | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2910,54 | 2910,54 | − | − | − | − | − | − | Перехоплення та повернення в систему оборотного водопостачання в межах 900 тис. м³ фільтраційних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2910,54 | 2910,54 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.31. Вико-нання тех-ніко-еконо-мічного обґрунту-вання на тему: “Будівниц-тво водого-нів для скидання шахтних вод шахти “Гігант-Глубока” у хвостосхо-вище | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 628,175 | 628,175 | − | − | − | − | − | − | Виключення скидання надлишків зворотних вод, їх розбавлення під час скидання та промивання русла р. Інгульця з метою екологічного оздоровлення |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 628,175 | 628,175 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | ПАТ “Централь-ний ГЗК” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.32.Пере-хоплення та повернення до системи оборотного водопоста-чання фільтрацій-них вод хвостосхо-вища | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 253338,46 | 115746,64 | 103991,12 | 33600,70 | − | − | − | − | Економія питної води на поповнення безповоротних втрат у системі оборотного водопостачання на 2,0 млн м³/рік. Запобігання забрудненню підземних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 253338,46 | 115746,64 | 103991,12 | 33600,70 | − | − | − | − |  |
|  | 2.33. Рекон-струкція очисних споруд шахти № 3 – 5 | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Недопущення забруднення водних об’єктів та земельних ділянок |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.34. Будів-ництво біоінженер-рних очисних споруд для очищення шахтних вод у б. Таранова | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення скиду забруднюючих речовин зі ставка-накопичувача у б. Таранова на 2 692,97 т/рік (30%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.35. Будів-ництво біоінженер-них очисних споруд для очищення шахтних вод у б. Свідівок | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2018 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення скиду забруднюючих речовин зі ставка-накопичувача у б. Свідівок на 3 410,75 т/рік (30%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.36. Ре-конструкція біоплато для забез-печення цілорічного скиду шах-тної води ш. “Тернів-ська” у р. Самара | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення скиду забруднюючих речовин на 3438,48 т/рік (31,5%) від фактичних обсягів базового 2013 року |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.37. Упро-вадження системи очистки шахтної води за допомогою баромем-бранної технології з метою забезпе-чення пит-ного водо-постачання шахти “Західно-Донбаська” | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-вугілля” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення обсягу забору питної води від ГМП ВКХ “Дніпро-Західний Донбасс” на 180 тис. м³ на рік Зменшення обсягу скиду шахтної води у р. Самара на 180 тис. м³ на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.38. Будів-ництво групової насосної станції господарчо-побутових стічних вод на шахті імені Героїв Космосу | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 26946,85 | 5689,81 | 20507,04 | 750 | − | − | − | − | Запобігання забруднення земель, забезпеченню відведення господарчо-побутових стоків на міські очисні споруди |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 26946,85 | 5689,81 | 20507,04 | 750 | − | − | − | − |  |
|  | 2.39. Будів-ництво колектора господарсь-ко-побу-тових стоків від групової насосної станції гос-подарсько-побутових стоків на шахті Героїв | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 26692,61 | 10924,38 | 15768,23 | − | − | − | − | − | Запобігання забруднення земель, забезпеченню відведення господарчо-побутових стоків на міські очисні споруди |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 26692,61 | 10924,38 | 15768,23 | − | − | − | − | − |  |
|  | Космосу до очисних споруд м. Павло-града |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.40. Будів-ництво колектора шахтних вод від шахти імені Героїв Космосу до насосної станції шахтних вод шахти “Благо-датна” | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 11445,8 | 11445,8 | − | − | − | − | − | − | Запобігання забрудненню земель, забезпечення відведення шахтної води до ставків-накопичувачів у б. Мікуліна, б. Свідівок |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 11445,8 | 11445,8 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.41. Капі-тальний ремонт насосної станції господарчо-побутових стоків ш. “Павло-градська” | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2019 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Запобігання забрудненню земель господарсько-побутовими стоками |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.42. Реалі-зація проє-кту з рекон-струкції колектора господарчо-побутових стоків шахти “Дні-провська” | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2018 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Запобігання забрудненню земель унаслідок проривів колектора |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.43. Капі-тальний ремонт колектора шахтних вод бл. № 1 шахти “Степова” | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Запобігання забрудненню земель унаслідок проривів колектора |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.44. ЦСК. Установка фільтра-преса гори-зонтального виконання (типу ЧМ-800) | АТ “ДНІПРО-АЗОТ” (за згодою) | 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 5100 | 5100 | − | − | − | − | − | − | Зменшення утворення відходів виробництва на 60 т/рік, зменшення споживання технічної води на 60 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 5100 | 5100 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.45. Цех К-2. Рекон-струкція хімводо-підготовки цеху Кар-бамід-2 | АТ “ДНІПРО-АЗОТ” (за згодою) | 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 62742,7 | 62742,7 | − | − | − | − | − | − | Скорочення споживання річкової води, енергоресурсів, реагентів, обсягів шкідливих речовин, що скидаються зі стічними водами, зменшення утворення відходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 62742,7 | 62742,7 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.46. ЕУ. Заміна ділянок річкових водоводів | АТ “ДНІПРО-АЗОТ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 882 | 882 | − | − | − | − | − | − | Зменшення споживання річкової води на 800 м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 882 | 882 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.47. ЦСК. Устрій залізобе-тонного піддону під ємності поз. 3/1; 3/2 та поз. 11 | АТ “ДНІПРО-АЗОТ” (за згодою) | 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 971,2 | 971,2 | − | − | − | − | − | − | Скорочення потрапляння хлоридів у стічні води випуску “3 пром-зливовий” на 2 т / рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 971,2 | 971,2 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.48. ЦСК. Гідроізо-ляція підлоги ділянки випарю-вання | АТ “ДНІПРО-АЗОТ” (за згодою) | 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1552,183 | 1552,183 | − | − | − | − | − | − | Виключення потрапляння хлоридів у стічні води випуску “3 пром-зливовий” на 2 т /рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1552,183 | 1552,183 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.49. Роз-робка ТЕО щодо доцільності будівництва установки зворотного осмосу для знесолення дренажних вод із мож-ливістю їх викори-стання у технічному водопоста-чанні СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 52,51 | 52,51 | − | − | − | − | − | − | За умови позитивної доцільності зниження обсягів скиду дренажних вод на 20% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 52,51 | 52,51 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.50. Оці-нювання впливу підприєм-ства на водний і хімічний режими підземних вод СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 204,43 | 138,65 | 28,04 | 37,74 | − | − | − | − | Оцінювання впливу діяльності підприємства на стан підземних водоносних горизонтів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 204,43 | 138,65 | 28,04 | 37,74 | − | − | − | − |  |
|  | 2.51. Заходи щодо кон-тролю токсичності зворотних вод, що скидаються підприєм-ством до поверхнево-го водного об’єкта методом біотесту-вання СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 74,39 | 65,37 | − | 9,02 | − | − | − | − | Контроль за впливом зворотних вод на водні об’єкти |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 74,39 | 65,37 | − | 9,02 | − | − | − | − |  |
|  | 2.52. Вико-нання нау-кових вишуку-вань у сфері очищення високомі-нералізо-ваних шахт-них вод та методів утилізації продуктів очистки | ПРАТ “СУХА БАЛКА” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 527,76 | 137,76 | 390 | − | − | − | − | − | Очистка зворотних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 527,76 | 137,76 | 390 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.53. Вишу-кування шляхів (методів) зниження ступеня мінералі-зації шахт-ної води | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 590,4 | 590,4 | − | − | − | − | − | − | Винайдення доцільного методу очищення шахтних вод дозволить зменшити кількість забруднюючих речовин, які скидаються разом з надлишками зворотних вод р. Інгулець під час регламентного скиду |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 590,4 | 590,4 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.54. Уста-новлення додатко-вого зворо-тньоосмо-тичного устатку-вання | ТОВ “МЗ “ДНІПРО-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 278 | 278 | − | − | − | − | − | − | Зменшення використання дніпрової води на 2-3 м3/год |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 278 | 278 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.55. Рекон-струкція аеротенків ІІ черги на лівобереж-них очис-них спору-дах м. Дні-пропет-ровська | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення вмісту азоту амонійного у зворотних водах з очисних споруд на 15% – 100 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.56. Рекон-струкція будівлі решіток із заміною обладнання на Півден-ній станції аерації м. Дніпро-петровська – проєк-тування | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 264,107 | 264,107 | − | − | − | − | − | − | Зменшення вмісту завислих речовин у зворотних водах з очисних споруд на 10% – 100 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 264,107 | 264,107 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.57. Рекон-струкція будівлі решіток із заміною обладнання на Півден-ній станції аерації м. Дніпро-петровська – виконання робіт | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2018 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 30348,76 | 18507,67 | 11841,09 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 30348,76 | 18507,67 | 11841,09 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.58. Рекон-струкція мулових майданчи-ків (№№ 9, 10, 26, 27, 28, 36) Централь-ної станції аерації. м. Дніпро-петровська – закінчення будівництва | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення вмісту фосфатів у зворотних водах з очисних споруд на 30% – 100 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.59. Заміна водопро-відних мереж | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 194816,29 | 121435,79 | 48383,09 | 24997,41 | − | − | − | − | Зменшення об’єму втрат при транспортуванні на 30% від встановлених |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 194816,29 | 121435,79 | 48383,09 | 24997,41 | − | − | − | − |  |
|  | 2.60. Заміна каналіза-ційних мереж | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 291755,56 | 115184,78 | 137327,86 | 39242,93 | − | − | − | − | Зменшення впливу на підземні води, ґрунти та навколишнє середовище |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 291755,56 | 115184,78 | 137327,86 | 39242,93 | − | − | − | − |  |
|  | 2.61. Модер-нізація систем во-допоста-чання та водовідве-дення м. Дніпро-петровська. Очищення стічних вод. (ЦСА). Коригу-вання – проєкту-вання | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 700 | 700 | − | − | − | − | − | − | Зменшення вмісту азоту амонійного у зворотних водах з очисних споруд на 20% – 130 т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 700 | 700 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.62. Модер-нізація систем во-допоста-чання та водовідве-дення м. Дніпро-петровська. Очищення стічних вод. (ЦСА). Корегу-вання – часткове виконання | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2018 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.63. Рекон-струкція фільтрів (№№ 1, 2, 3, 4) 1968 ро-ку будів-ництва на Ломовській насосно-фільтру-вальній станції у м. Дніпро-петровську – проєк-тування | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 185,056 | 185,056 | − | − | − | − | − | − | Поліпшення якості питної води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 185,056 | 185,056 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.64. Рекон-струкція фільтрів (№№ 1, 2, 3, 4) 1968 ро-ку будів-ництва на Ломовській насосно-фільтрувальній станції у м. Дні-пропет-ровську – виконання робіт | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2018 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.65. Тех-нічне пере-оснащення системи транспор-тування стоків на Лівобе-режній станції аерації | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 72,859 | 72,859 | − | − | − | − | − | − | Поліпшення моніторингу об’єму скидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 72,859 | 72,859 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.66. Тех- нічне пере-оснащення системи транспор-тування стічних вод на Цент-ральній станції аерації | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 71,461 | 71,461 | − | − | − | − | − | − | Поліпшення моніторингу об’єму скидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 71,461 | 71,461 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.67. Тех-нічне пере-оснащення системи транспор-тування стоків на Південній станції аерації | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 73,24 | 73,24 | − | − | − | − | − | − | Поліпшення моніторингу об’єму скидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 73,24 | 73,24 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.68. Техні-чне пере-оснащення системи транспор-тування промивних вод на Кайдацькій насосно-фільтру-вальній станції | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Поліпшення моніторингу об’єму скидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.69. Роз-роблення проєктної документ-тації щодо реконструк-ції хлор-ного гос-поддарства КП “Крив-басводо-канал” із застосу-ванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровід-ні насосні станції № 1, № 18) | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 251,9 | 251,9 | − | − | − | − | − | − | Застосування екологічно безпечного реагенту замість рідкого хлору, який у разі аварійних ситуацій може становити велику загрозу як для обслуговуючого персоналу об’єктів підприємства, так і для мешканців прилеглих населених пунктів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 251,9 | 251,9 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.70. Ре-конструкція хлорного господар-ства КП “Кривбас-водоканал” із засто-суванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопро-відні насосні станції № 1, № 18) | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2017 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Застосування екологічно безпечного реагенту замість рідкого хлору, який у разі аварійних ситуацій може становити велику загрозу як для обслуговуючого персоналу об’єктів підприємства, так і для мешканців прилеглих населених пунктів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.71. Прид-бання та встанов-лення су-часних приладів обліку витрат стіч-них вод на Інгулецькій станції аерації, станції аерації сел. Аван-гард | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 231,635 | 231,635 | − | − | − | − | − | − | Забезпечення раціонального використання водних ресурсів, удосконалення системи моніторингу стану впливу підприємства на навколишнє природне середовище |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 231,635 | 231,635 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.72. Роз-ширення та реконструк-ція загаль-номіських каналіза-ційних споруд. Центральна станція аерації. ІІІ черга (споруди біологічно-го очи-щення стічних вод потужністю 81 тис. м³ на добу), у т.ч. вті-лення технології нітри- денітрифі-кації та дефосфа-тизації стічних вод | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Поліпщення екологічного стану джерел водопостачання, зменшення скиду забруднюючих речовин до поверхневих водойм. Стабілізація показників очищення стічних вод, у т.ч.: БСК5, завислі речовини, азот амонійний. Зниження енергоємності очищення стічних вод. Забезпечення екологічних вимог до скиду зворотних вод у поверхневі водойми за показником “фосфати”. Орієнтовне зменшення загальних обсягів скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти на підприємстві за показниками становитиме: азот амонійний – 6,659 т/рік, БСК5 – 33,435 т/рік, завислі речовини – 167,622 т/рік, нафтопродукти – 0,728 т/рік, СПАР – 0,732 т/рік, фосфати – 48,78 т/рік (до 15% від загального обсягу скиду зазначених забруднюючих речовин) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.73. Роз-ширення та реконструк-ція загаль-номіських каналіза-ційних спо-руд. Центральна станція аерації. ІV черга | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.74. Ре-конструкція споруд біологічно-го очи-щення стічних вод Північної станції аерації з втіленням технології нітри-, денітрифі-кації та дефосфа-тизації стічних вод | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2017 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.75. Роз-ширення та реконструк-ція загаль-номіських каналіза-ційних споруд. Інгулецька станція аерації | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.76. Уста-новлення приладів обліку холодного водопоста-чання у багатоквар-тирних житлових будинках (4076 од.) | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1394,61 | 587,70 | 806,90 | − | − | − | − | − | Забезпечення раціонального використання водних ресурсів. Зменшення втрат води з системи ПРВ, зменшення витрат на експлуатацію системи водопостачання. Орієнтовний обсяг економії питної води 714,0 тис. м³/рік (до 2,5% від річних втрат води з системи ПРВ) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1394,61 | 587,70 | 806,90 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.77. Бу-дівництво ділянки самоплив-ного кана-лізаційного колектора від пл. Виз-волення до вул. Сиво-лапа (L=1,5525 км) | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 32,7 | 32,7 | − | − | − | − | − | − | Удосконалення функціонування застарілої криворізької каналізаційної системи, реконструкція мереж, які потребують негайної заміни. Забезпечення надійного водовідведення, попередження скиду неочищених стічних вод до поверхневих водойм, покращення їх екологічного стану. Попередження порушення санітарно-гігієнічного стану проживання мешканців міста Кривого Рогу |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 32,7 | 32,7 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.78. Бу-дівництво ділянки самоплив-ного кана-лізаційного колектора від мкр. Сонячний (L=1,244 км) | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 52041,43 | 45634,43 | 6407,00 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 52041,43 | 45634,43 | 6407,00 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.79. Бу-дівництво напірного каналіза-ційного колектора від КНС № 8 до Централь-ної станції аерації (L=3,649 км) | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 6911,554 | 6911,554 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6911,554 | 6911,554 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.80. Прид-бання та встанов-лення регу-ляторів тиску на мережах водопоста-чання – 13 од. (Д 100 – 300 мм) | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 455,197 | 455,197 | − | − | − | − | − | − | Забезпечення раціонального використання водних ресурсів. Зменшення втрат води з системи ПРВ, зменшення витрат на експлуатацію системи водопостачання. Орієнтовний обсяг економії |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 455,197 | 455,197 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | питної води становитиме 2767,0 тис. м³/рік (до 10% від річних втрат води з системи ПРВ) |
|  | 2.81. Заміна ветхих та аварійних ділянок водопровід-дної мережі міста, 15 км | КП “КРИВ-БАСВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 34911,193 | 34911,193 | − | − | − | − | − | − | Забезпечення сталого централізова-ного водопостачання абонентів, раціонального використання водних ресурсів. Зменшення втрат води з системи ПРВ. Орієнтовний обсяг економії питної води 30,0 тис. м³/рік (до 0,1% від річних втрат води з системи ПРВ) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 34911,193 | 34911,193 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.82. Реа-лізація проєкту “Реконст-рукція водогону Д=600 мм від водо-провідної насосної станції по вул. Лох-вицького, 29 (май-данчик № 3) до вул. Ка-занська” | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 8892,5 | 8892,5 | − | − | − | − | − | − | Зменшення втрат питної води на 3% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 8892,5 | 8892,5 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.83. Влаш-тування вузлів обліку на водогонах водопровід-дної насос-ної станції на вул. Ло-хвицького, 29 (майдан-чик № 3) | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 469,48 | 469,48 | − | − | − | − | − | − | Зменшення втрат питної води на 2% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 469,48 | 469,48 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.84. Влаш-тування вузла обліку на напірному каналізаці-йному колекторі комплексу з експлуата-ції очисних споруд каналізації лівого | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 319,2 | 319,2 | − | − | − | − | − | − | Зменшення скиду забруднюючих речовин за рахунок поліпшення обліку стічних вод на 65 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 319,2 | 319,2 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | берега на вул. Інду-стріальній, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.85. Влаш-тування вузлів обліку на очисних спорудах каналізації правого берега (установле-ння прила-дів обліку “Ергомера-125 на напірному колекторі № 1 ДУ 800 мм та № 2 ДУ 900 мм, на напір-ному колекторі ДУ 500 мм від КНС № 5 до каналіза-ційних очисних споруд”) | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 287,5 | 287,5 | − | − | − | − | − | − | Зменшення скиду забруднюючих речовин за рахунок поліпшення обліку стічних вод на 85 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 287,5 | 287,5 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.86. Прид-бання системи пошуку Eureka 3 та трасошу-кача для виявлення витоків питної води | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 479 | 479 | − | − | − | − | − | − | Зменшення втрат питної води на 2% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 479 | 479 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.87. Відно-влення залі-зобетонних конструкцій вторинного радіального відстійника № 1 та первинного відстійника № 4 комплексу очисних споруд каналізації правого берега | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Забезпечення ефективної роботи очисних споруд. Запобігання аварійному скиду у водний об’єкт недостатньо очищених стічних вод. Зменшення скиду забруднюючих речовин на 40 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.88. Заміна аварійних вуличних водоводів Д 63 – 200 мм | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 139990,03 | 6595,23 | 133394,80 | − | − | − | − | − | Зменшення втрат питної води на 3% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 139990,03 | 6595,23 | 133394,80 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.89. Осна-щення при-ладами об-ліку спожи-вання пит-ної води багатоквар-тирних будинків у м. Дніпро-дзержинсь-ку (розроб-ка проєкту, придбання та встанов-лення приладів обліку) | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення втрат питної води на 5% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.90. Перед-проєктні роботи щодо розміщення об’єкта: “Будівниц-тво очисних споруд каналізації правого берега м. Дніпро-дзержинськ” | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Забезпечення ефективної роботи очисних споруд. Запобігання аварійному скиду у водний об’єкт недостатньо очищених стічних вод. Зменшення скиду забруднюючих речовин на 50 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.91. Будів-ництво очисних споруд каналізації правого берега м. Дніпро-дзержинсь-ка (розроб-ка проєкт-но-кошто-рисної документа-ції) | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2018 – 2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.92. Рекон-струкція лівобереж-них очис-них споруд із приве-денням до фактично необхідної потужності (розробка ТЕО та проєкту) | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2018 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1466,449 | 1466,449 | − | − | − | − | − | − | Доведення якості очищених стоків до нормативних показників, попередження скиду недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водойми |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1466,449 | 1466,449 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.93. Прове-дення для гаранту-вання безпечної експлуата-ції греблі б. Скажена: ліквідація промоїн та зсувів укосів; утримання під’їзних шляхів у безпечному стані | ФІЛІЯ “ВІЛЬНО-ГІРСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУР-ГІЙНИЙ КОМБІНАТ”АКЦІОНЕР-НОГО ТОВАРИСТ-ВА “ОБ’ЄД-НАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 5053,12 | 4675,20 | 377,92 | − | − | − | − | − | Зменшення фільтраційних втрат |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 5053,12 | 4675,20 | 377,92 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.94. Про-ведення заходів щодо поліпшення ефективнос-ті роботи каналізацій-них очисних споруд: лотків, пісковлов-лювачів, решіток | ФІЛІЯ “ВІЛЬНО-ГІРСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУР-ГІЙНИЙ КОМБІНАТ”АКЦІОНЕР-НОГО ТОВАРИСТ-ВА “ОБ’ЄД-НАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1666,65 | 1248,40 | 418,25 | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів надходження забрудню-нюючих речовин у зворотній цикл водопостачання |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1666,65 | 1248,40 | 418,25 | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.95. Здійс-нення науково-технічних вишукувань та пошук технологіч-них рішень із очистки високомі- нералізо- | АТ “КРИВ-БАСЗАЛІЗ-РУДКОМ”, ПРАТ “ЦГЗК”, ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ”, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 551,5 | 394,9 | 156,6 | − | − | − | − | − | Науково-технічні вишукування щодо доцільного методу очищення шахтних вод та зменшення кількості забруднюючих речовин, які скидаються разом із надлишками |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | ваних шахтних вод на території області | “УКРРУД-ПРОМ”, ПРАТ “СУХА БАЛКА” (за згодою) |  | Інші джерела | 551,5 | 394,9 | 156,6 | − | − | − | − | − | зворотних вод р. Інгулець під час регламент-ного скиду |
|  | 2.96. Будів-ництво, реконструк-ція систем водовідве-дення, упровад-ження прогресив-них методів очищення стічних вод | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 605 188,6 | 149 062,6 | 116 126 | 160 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 180 000 | Запобігання та зменшення забруднення поверхневих водних ресурсів та підземних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 365 188,6 | 149 062,6 | 116 126 | 100 000 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 240 000 | − | − | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 180 000 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.97. Вве-дення в експлуата-цію та реалізація проєктів щодо підвищення екологічної надійності водосхо-вищ, каналів, водоводів, систем водозабез-печення |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення втрат води, забезпечення екологічно безпечної експлуатації водосховищ, каналів та водоводів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.98. Рекон-струкція, будівниц-тво, ремонт систем зливової каналізації з оснащенням локальних систем очистки стоків | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації | 2017 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 41 271,3 | 41 271,3 | − | − | − | − | − | − | Поліпшення експлуатації доріг |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 41 271,3 | 41 271,3 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.99. Упро-вадження технології очищення стічних вод від фосфатів за допомогою коагулянтів на станціях аерації | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2017 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 191 375,44 | 91 397,97 | 39 977,47 | 60 000 | − | − | − | − | Зменшення вмісту фосфатів у зворотних водах з очисних споруд на 15 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 191 375,44 | 91 397,97 | 39 977,47 | 60 000 | − | − | − | − |  |
|  | 2.100. Ре-конструкція дренажної ємності шламосхо-вища балка Бабуріна АТ “Марга-нецький ГЗК”: проєктні роботи | АТ “МАР-ГАНЕЦЬ-КИЙ ГЗК” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | Недопущення аварійних ситуацій з метою виключення переповнення дренажної ємності та забруднення поверхневих вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20 | 20 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.101. Ре-конструкція дренажної ємності шламосхо- вища балки Бабуріна АТ “Марга-нецький ГЗК”: виконання робіт | АТ “МАР-ГАНЕЦЬ-КИЙ ГЗК” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 354 | 3 354 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 354 | 3 354 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.102. Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєр- ством | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, управління Державного агенства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Дніпропетровській області (Державне агенство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (за згодою) | 2026 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 11 400 | − | − | − | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 11 400 | Охорона водних біоресурсів від браконьєрства |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 11 400 | − | − | − | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 11 400 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 354 | 3 354 | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.1. Розвиток водного господар-ства та екологічне оздоров-лення басейну річки Дніпро | 2.1.1. Забез-печення експлуата-ції загаль-нодержав-них та міжгоспо-дарських державних і внутрішньогосподар-ських меліоратив-них систем | Департамент економічно-го розвитку облдержад-міністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Дніпропе-тровській області (за згодою), райдержад-міністрації, органи місцевого самовря-дування (за згодою), підприєм-ства, установи та організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 451 680 | − | − | 112 920 | 112 920 | 112 920 | 112 920 | 338 760 | Поліпшення стану сільськогоспо-дарських земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 451 680 | − | − | 112 920 | 112 920 | 112 920 | 112 920 | 338 760 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.2. Рекон-струкція інженерної інфраструк-тури зрошуваль-них систем (у тому числі модерніза-ція, будів-ництво та капітальний ремонт мереж зрошуваль-них систем) |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 142 263,4 | 66 626,5 | 39 436,9 | 15 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 20 400 | Поліпшення стану сільськогос-подарських земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 53 800 | 26 600 | - | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 20 400 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 86 463,4 | 38 026,5 | 39 436,9 | 9 000 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2 000 | 2 000 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.3. Рекон-струкція дренажних систем |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 800 | − | − | 2 800 | − | − | − | − | Запобігання підтопленню сільськогоспо-дарських земель та населених пунктів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 2 800 | − | − | 2 800 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.4. Будів-ництво та реконстру-кція групо-вих водо-проводів (очисних споруд, магістраль-них водо-водів, розвідних мереж) |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 624 675 | − | − | 21 400 | 180 000 | 205 000 | 218 275 | 603 275 | Забезпечення населення якісною питною водою |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 624 675 | − | − | 21 400 | 180 000 | 205 000 | 218 275 | 603 275 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.5. Проведення паспорти-зації джерел водопоста-чання та об’єктів водовідве-дення |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Організація водопостачання та водовідведення |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.6. Ство-рення та реконстру-кція вироб-ничих баз для експлу-атації гру-пових водопрово-дів |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 800 | − | − | 800 | − | − | − | − | Забезпечення водопостачання |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 800 | − | − | 800 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.7. Будів-ництво, реконстру-кція та капі-тальний ремонт гідротехніч-них споруд |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 564 | − | − | 564 | − | − | − | − | Підтримання сприятливого гідрологічного режиму водного об’єкта |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 564 | − | − | 564 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.8. Будів-ництво та реконстру-кція берегоукрі-плювальних споруд |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 684 | − | − | 1 684 | − | − | − | − | Збереження водності водного об’єкта |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1 684 | − | − | 1 684 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.9. Будів-ництво, реконстру-кція та капітальний ремонт захисних протипа-водкових дамб |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 682 | − | − | 682 | − | − | − | − | Попередження впливу шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 682 | − | − | 682 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.10. Заходи з розчищення та регулю-вання русел річок і водойм, відновле-ння і підтрима-ння сприят-ливого гідрологіч-ного режиму та санітарного стану річок і водойм | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Дніпропет-ровській області (за згодою), райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), спеціалізо-вані будівельні організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 892 960 | 379 575,9 | 66 813,1 | 170 000 | 55 000 | 95 000 | 126 571 | 276 571 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 286 571 | − | − | 10 000 | 55 000 | 95 000 | 126 571 | 276 571 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 592 396,9 | 365 583,8 | 66 813,1 | 160 000 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 13 992,1 | 13 992,1 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.11. Забезпече-ння функціону-вання захисних гідротехніч-них споруд на водосхо-вищах р. Дніпро |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 14 488 | − | − | 3 622 | 3 622 | 3 622 | 3 622 | 10 866 | Підтримання сталого режиму водності, запобігання шкідливій дії вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 14 488 | − | − | 3 622 | 3 622 | 3 622 | 3 622 | 10 866 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.12. Будівниц-тво конту-рно-меліо-ративних систем на водозабо-рах, систем відведення води з урбанізова-них сільських територій |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 192 | − | − | 192 | − | − | − | − | Здійснення будівництва однієї контурно-меліоративної системи |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 192 | − | − | 192 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.13. Заліснення прибереж-них захис-них смуг, здійснення агротехніч-них, агро-лісомеліо-ративних протиеро-зійних заходів |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 88 | − | − | 88 | − | − | − | − | Забезпечення та підтримка сприятливого санітарного стану прибережних захисних смуг та охорони водних об’єктів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 88 | − | − | 88 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.14. Проведення науково-дослідних робіт, у т.ч. щодо запровад-ження біомеліора-тивних робіт на по-верхневих водних об’єктах Дніпропет-ровської області |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 869 | 1 069 | − | 200 | 600 | − | − | 600 | Забезпечення сталого функціонування біологічної системи водного об’єкта |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 869 | 1 069 | − | 200 | 600 | − | − | 600 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.15. Проведення проєктно-вишукува-льних робіт на об’єктах захисту від шкідливої дії вод та прибереж-них захис-них смугах уздовж річок і водойм |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 572 | − | − | 1 172 | − | − | − | − | Захист від шкідливої дії вод на прибережних захисних смугах уздовж річок і водойм області |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 372 | − | − | 372 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 800 | − | − | 800 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.16. Створення та рекон-струкція виробничих баз для експлуата-ції протипо-веневих споруд |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 152 | − | − | 152 | − | − | − | − | Захист від шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 152 | − | − | 152 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.17. Придбання спеціальних технічних засобів для служби з експлуата-ції проти-повеневих споруд |  | 2016 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Захист від шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.18. Поліпше-ння стану поверхне-вих водних об’єктів на території Дніпропет-ровської області шляхом упровадже-ння біоме-ліоративних заходів |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 21 328 | 6 178,1 | 5 249,9 | 5 000 | 900 | 2 000 | 2 000 | 4 900 | Поліпшення стану водних об’єктів за рахунок запліднення водойм промисловими видами риб та їх подальше природне відновлення, що вплине на стабілізацію біологічного різноманіття і природний баланс водойм |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 21 328 | 6 178,1 | 5 249,9 | 5 000 | 900 | 2 000 | 2 000 | 4 900 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.19. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологіч-них рішень із очистки високомі-нералізова-них шахтних вод на території області. Організація проведення оцінки впливу на довкілля | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, виконавчий комітет Криворізь-кої міської ради (за згодою), Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Дніпропет-ровській області (за згодою), підприєм-ства Учасники програми, що здійснюють скид високо-мінералізо-ваних шахтних вод до р. Інгулець (за згодою) | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Пошук та розробка науково-техніч-них рішень з найефективні-шого методу очищення шахтних вод та зменшення кількості забруднюючих речовин, які скидаються разом з надлиш-ками зворотних вод до р. Інгулець під час регламентного скиду |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.20. Заходи з поліпшення екологічно-го та гідро-логічного стану р. Інгулець |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 411 512 | − | − | 5 000 | 135 504 | 135 504 | 135 504 | 406 512 | Поліпшення екологічного стану та якості води у р. Інгулець |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 5 000 | − | − | 5 000 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 406 512 | − | − | − | 135 504 | 135 504 | 135 504 | 406 512 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.1.21. Ліквідація наслідків підтопле-ння на забудова-них терито-ріях, у першу чергу тих, що потребують термінового захисту | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Дніпропет-ровській області (за згодою), райдержад-міністрації та органи місцевого самовряду-вання (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), спеціалізо-вані будівельні організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 408 055,9 | 198 343,1 | 37 297,8 | 97 415 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | Зменшення причин і факторів підтоплення, запобігання розвитку цього процесу, скорочення обсягів водо-споживання з упровадженням сучасних водозбережних технологій |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 305 032,5 | 195 319,6 | 37 297,8 | 72 415 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 103 023,5 | 3 023,5 | − | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75000 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3. Управ-ління відходами | 3.1. Дослід-ження спалювання збагаченої легкої золи антрациту і пічного вугілля в котлоагре-гатах блоків 300 МВт | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Визначення можливості вилучення та подальшого спалювання недопалу золи. Зменшення обсягів утворення та накопичення відходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.2. Розроб-ка методич-них реко-мендацій щодо мож-ливості викорис-тання золошлаків у дорож-ньому будівництві | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Визначення напрямків та рецептур використання золошлакових матеріалів ТЕС для дорожнього будівництва та забезпечення утилізації ЗШМ у дорожньому будівництві |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.3. Упро-вадження системи пневмозо-ловида-лення на одному енергоблоці | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “КРИВО-РІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2020 – 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів накопичення відходів на 80 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.4. Дослід-ження можливості спалювання збагаченої легкої золи антрациту і пічного вугілля в котлоагре-гатах блоків 300 МВт | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІП-РОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Визначення можливості вилучення та подальшого спалювання недопалу золи. Зменшення обсягів утворення та накопичення відходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.5. Розроб-ка рекомен-дацій з ви-користання золошлаків Придніп-ровської ТЕС у дорож-ньому будівництві | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІП-РОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 33 | 33 | − | − | − | − | − | − | Визначення напрямків та рецептур використання золошлакових матеріалів ТЕС для дорожнього будівництва та забезпечння утилізації ЗШМ в дорожному будівництві |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 33 | 33 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.6. Уста-новка з відбору сухої золи на одному блоці, оснащено-му електро-фільтром | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІП-РОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ “АКЦІОНЕ-РНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення навантаження на довкілля та зменшення обсягів накопичення відходів на 80 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.7. Заміна світильни-ків зовніш-нього освіт-лення з лампами, що вмі-щують ртуть, на інші енерго-збережні | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3441,4 | 1308,5 | 2112,9 | 20 | − | − | − | − | Зменшення кількості відпрацьованих ртутних ламп на 600 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3441,4 | 1308,50 | 2112,9 | 20 | − | − | − | − |  |
|  | 3.8. Агло-доменний департа-мент. Збільшення реалізації шлаку доменного гранульо-ваного ДЦ-2. Бу-дівництво автомо-більних вагів | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 719,68 | 719,68 | − | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення шлаку доменного гранульованого ДЦ-2 за рахунок збільшення обсягів їх реалізації на 400 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 719,68 | 719,68 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.9. Агло-доменний департа-мент. Рекон-струкція полігону для захо-ронення промисло-вих та будівельних відходів | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 50672,78 | 50672,78 | − | − | − | − | − | − | Збільшення проєктної ємності полігону з метою збільшення терміну його експлуатації |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 50672,78 | 50672,78 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.10. Агло-доменний департа-мент. Забезпе-чення утилізації шламів аглодо-менного і сталепла-вильного виробництв у обсязі до 80% від щорічного утворення | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Щорічна утилізація шламу аглодоменного і сталеплавиль-ного виробництв в обсязі до 700 тис. т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.11. Стале-плавильний депар-тамент. Виведення з експлуа-тації марте-нівського цеху | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення шлаку сталеплавиль-ного на 300 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.12. Роз-робка кон-цептуаль-них рішень щодо визначення стратегії підприєм-ства, спря-мованої на мінімізацію негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення загального об’єму утворення та розміщення відходів у навколишньому природному середовищу |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.13. Упро-вадження заходів з рециклінгу відходів | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3444,33 | 746,3 | 2693,03 | 5 | − | − | − | − | Ефективність використання ресурсів, максимальна утилізація відходів виробництва та споживання, передбачення забруднення навколишнього середовища |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3444,33 | 746,3 | 2693,03 | 5 | − | − | − | − |  |
|  | 3.14. Вилу-чення рідких хімічних відходів із накопичу-вача МВВ № 21, з метою пе-реробки їх у котельне паливо | ПРАТ “ЮЖКОКС” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 69,56 | 54,34 | 15,23 | − | − | − | − | − | Передача на переробку рідких хімічних відходів не менш ніж 35 т щорічно |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 69,56 | 54,34 | 15,23 | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.15. Кори-гування номенкла-тури відхо-дів, які подаються на уста-новку утилізації відходів основних технологіч-них вироб-ництв шляхом їх переробки та присад-жування в шихту | ПРАТ “ЮЖКОКС” (за згодою) | 2020 – 2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 250 | 250 | − | − | − | − | − | − | Утилізація на підприємстві відходів допоміжного виробництва у кількості до 1 т щорічно |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 250 | 250 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.16. Пере-робка шлакових відвалів підприєм-ства | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Щорічна переробка 500 тис. т шлаку |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.17. Заміна ламп, що вміщують ртуть, на енергозбе-режні в цехах заводу | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1377 | 1377 | − | − | − | − | − | − | Зменшення утворення відходів 1 класу небезпеки на 2500 шт. ламп |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1377 | 1377 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.18. Пере-робка відходів феросплав-ного вироб-ництва (шлаків та шламів) з викорис-танням в якості вторинної сировини та будівельних матеріалів | АТ “НІКО-ПОЛЬ-СЬКИЙ ЗАВОД ФЕРО-СПЛАВІВ” (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Недопущення забруднення нових територій відходами виробництва |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.19. Вико-ристання розкривних порід для виробницт-ва щебеню | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 182704,55 | 76106,96 | 77706,51 | 28891,08 | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення відходів в обсязі 573 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 182704,55 | 76106,96 | 77706,51 | 28891,08 | − | − | − | − |  |
|  | 3.20. Вико-ристання розкривних порід для виробницт-ва щебеню | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 192944,09 | 46876,96 | 85540,33 | 60526,80 | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення відходів в обсязі 400 тис. т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 192944,09 | 46876,96 | 85540,33 | 60526,80 | − | − | − | − |  |
|  | 3.21. Вико-ристання розкривних порід для виробницт- ва щебеню | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 19643,03 | 10517,61 | 9125,42 | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення відходів в обсязі 50 тис. т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 19643,03 | 10517,61 | 9125,42 | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.22. Вико-ристання розкривних порід для будівництва греблі хво-стосховища та авто-шляхів, засипки кар’єра № 2, внут-рішнього відвало-утворення | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 369477,76 | 314338,92 | 55138,84 | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення відходів в обсязі 5 млн т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 369477,76 | 314338,92 | 55138,84 | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.23. Вико-ристання розкривних порід для виробницт- ва щебеню | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 484,55 | 484,55 | − | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення відходів в обсязі 0,7 млн т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 484,55 | 484,55 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.24.Вико-ристання хвостів збагачення в якості сировини для одержання концентра-ту | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 22025,08 | 22025,08 | − | − | − | − | − | − | Одержання концентрату 0,8 млн т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 22025,08 | 22025,08 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.25.Вико-ристання відпрацьо-ваних віль-них ємнос-тей хвосто-сховища для складу-вання по-точних хвостів збагачення комбінату | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2061752,8 | 1126213,51 | 711441,42 | 224097,85 | − | − | − | − | Використання відпрацьованих вільних ємностей в об’ємі 1,4 млн м³ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2061752,8 | 1126213,51 | 711441,42 | 224097,85 | − | − | − | − |  |
|  | 3.26. Вико-ристання шламів збагачення марганцевої руди в якос-ті сировини для одер-жання кон-центрату | АТ “ПОКРОВ-СЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2620914,5 | 1821302,38 | 799612,07 | − | − | − | − | − | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище − мінімізація утворення та розміщення великотоннаж-них відходів (шламів) гірничо-видобувної промисловості |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2620914,5 | 1821302,38 | 799612,07 | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.27. Пере-робка хво-стів збага-чення в б. Бабуріна | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 44843,34 | 11683,20 | 33160,14 | − | − | − | − | − | Зменшення об’єму хвостів збагачення у шламосховищах |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 44843,34 | 11683,20 | 33160,14 | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.28. Вико-нання робіт з поетапної заміни промиваль-них машин | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 11629,76 | 7632,76 | 3997,00 | − | − | − | − | − | Зменшення хвостів збагачення під час роботи промивальних машин |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 11629,76 | 7632,76 | 3997,00 | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.29. Пере-робка мулу з хвосто-сховища ЦЗФ Павло-градська з вилученням вугільної складової | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 267366,46 | − | 183366,36 | 84000,10 | − | − | − | − | Зменшення обсягу накопиченого мулу на 60 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 267366,46 | − | 183366,36 | 84000,10 | − | − | − | − |  |
|  | 3.30. Прид-бання об-ладнання для зби-рання пилу на території підпри-ємств із подальшим викори-станням у виробницт-ві СП КРЗ та СП КмЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 –2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1292 | 1292 | − | − | − | − | − | − | Зниження обсягів утворення відходів на 250 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1292 | 1292 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.31. Вишу-кування шляхів (методів) щодо мож-ливості комплекс-ного про-мислового перероб-лення, повторного викорис- | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 57,6 | 57,6 | − | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення пустих порід |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 57,6 | 57,6 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | тання та утилізації пустих порід, утворених від добутку залізної руди у ш. “Октя-брська” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.32. Роз-робка технічних умов на виготов-лення органо-мінераль-них добрив | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2017 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення об’єму відходів, що утворюються на 2500,0 т на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.33. Роз-роблення технічних умов щодо викорис-тання оса-дів стічних вод кана-лізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу при гірничо-технічній та біологічній рекульти-вації порушених земель | КП “КРИВБАС-ВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 218,78 | 71,78 | 147 | − | − | − | − | − | Запобігання вторинному забрудненню навколишнього природного середовища. Зменшення обсягів видалення осадів стічних вод орієнтовно на 6000 т/рік (до 100% загального обсягу видалення осадів стічних вод) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 218,78 | 71,78 | 147 | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.34. Прове-дення науково-технічних вишукувань з викорис-тання компостів осадів стічних вод очисних споруд в якості вторинної сировини | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2017 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 32,2 | 12 | 20,2 | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення відходів VI класу небезпеки на 1800 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 32,2 | 12 | 20,2 | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.35. Пере-робка, раціональне використа-ння та зберігання відходів | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), промислові підприєм-ства (за згодою), КП “Проф-дезинфекція” (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 41 057,5 | − | 1 057,5 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | Зменшення кількості сміттєзвалищ, забезпечення належного санітарного стану екосистем |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 41 057,5 | − | 1 057,5 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.36. Прид-бання сучасної спецтехніки для викона-ння робіт з санітарного очищення та благо-устрою населених пунктів | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 789582,5 | 741 036,9 | 98 545,6 | 350 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | Гарантування санітарно та екологічно безпечного видалення й утилізації відходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 589582,5 | 741 036,9 | 98 545,6 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 450 000 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200 000 | − | − | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.37. Про-єктування, будівниц-тво, рекон-струкція полігонів, заводів, станцій, комплексів, звалищ для складува-ння, оброб-лення, сортування, утилізації та захоро-нення ТПВ, будівельних відходів | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, департамент житлово-ко-мунального господарства та будівниц-тва облдерж-адміністра-ції, райдерж-адміністра-ції, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), промислові підприєм-ства (за згодою), КП “Проф-дезинфекція” (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 652148,3 | 148 148,3 | − | 150 000 | 175 000 | 114 000 | 65 000 | 354000 | Зменшення екологічної загрози населенню та навколишньому середовищу |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 293148,3 | 148 148,3 | − | 100 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200 000 | − | − | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 159 000 | − | − | − | 110 000 | 49 000 | − | 159 000 |  |
|  | 3.38. Роз-робка регіональ-ного плану управління відходами та страте-гічної екологічної оцінки регіональ-ного плану управління відходами | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Дніпропет-ровській області (за згодою), райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), КП “Дніпропет-ровський обласний центр поводження з відходами” ДОР (за згодою) | 2020 – 2026 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 000 | − | − | 2 000 | − | − | − | − | Затвердження регіонального плану управління відходами на території Дніпропетров-ської області |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 000 | − | − | 2 000 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.39. Нове будівниц-тво, рекон-струкція, реставрація, капітальний ремонт споруд, придбання та впровад-ження ус-тановок, обладнання, техніки, ма-шин, меха-нізмів та устатку-вання для збирання, перевезе-ння, оброб-лення побу-тових від-ходів та від-ходів, що утворилися через пош-кодження (руйнуван-ня) будівель та споруд унаслідок бойових дій, теро-ристичних актів, диверсій або прове-дення робіт з ліквідації їх наслідків | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), промислові підприєм-ства (за згодою | 2024 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 325 000 | − | − | 200 000 | 80 000 | 45 000 | − | 125 000 | Зменшення обсягів накопичення відходів, їх збирання, оброблення, попередження їх негативного впливу на довкілля |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 325 000 | − | − | 200 000 | 80 000 | 45 000 | − | 125 000 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.40. Лік-відація несанкціо-нованих сміттєзва-лищ | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовря-дування (за згодою), промислові підприєм-ства (за згодою) | 2024 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 32 163 | − | − | − | 10 991 | 10 586 | 10 586 | 32 163 | Зменшення екологічної загрози для населення та навколишнього середовища |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 32 163 | − | − | − | 10 991 | 10 586 | 10 586 | 32 163 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 4. Охорона та раціо-нальне викорис-тання земель | 4.1. Забез-печення утилізації залізо-вмістких шламів у повному обсязі | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 36 302,24 | 16 224,15 | 18 078,09 | 2 000 | − | − | − | − | Запобігання забрудненню ґрунтів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 36 302,24 | 16 224,15 | 18 078,09 | 2 000 | − | − | − | − |  |
|  | 4.2. Про-довження рекульти-вації території прибереж-но-захисної зони в районі шлакових відвалів комбінату | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7 632,006 | 7 632,006 | − | − | − | − | − | − | Зменшення техногенного навантаження на водний об’єкт |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7 632,006 | 7 632,006 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.3. Гір-ничий департа-мент. Розміщення розкривних порід у місцях видалення відходів ГЗК не більш ніж 1 млн тонн на рік | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення обсягів розміщення розкривних порід ГЗК на 300 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.4. Гір-ничий департа-мент. Будівниц-тво хвосто-сховища “Центра-льне” 1 черга будівництва хвостосхо-вища в балці Велика Кроква (частина 1 етапу 1) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 347 342,57 | 347 342,57 | − | − | − | − | − | − | Раціональне використання земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 347 342,57 | 347 342,57 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.5. Рекон-струкція хвостосхо-вища в районі с. Миро-любівка з нарощуван-ням дамб обвалування до позначки +150 м, +155 м | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 – 2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 195 255,18 | 195 255,18 | − | − | − | − | − | − | Раціональне використання земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 195 255,18 | 195 255,18 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.6. Рекон-струкція хвостосхо-вища “Четверта карта” з нарощу-ванням дамб обвалу-вання до | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 – 2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 215 925,95 | 215 925,95 | − | − | − | − | − | − | Раціональне використання земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 215 925,95 | 215 925,95 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | позначки +156 м, +161м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Вико-нання кори-гування проєктної документа-ції “Рекуль-тивація порушених земель ДП РУ ім. Кіро-ва. Кори-гування робочого проєкту” | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 350 | 350 | − | − | − | − | − | − | Відновлення порушених земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 350 | 350 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.8. Вико-ристання розкривних порід та хвостів збагачення для будів-ництва дамб обвалу-вання при реконст-рукції хвостосхо-вищ “Об’єд-нане” та “Войкове” | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 507 275 | 1 234 601,6 | 2 052 101,42 | 220 572 | − | − | − | − | Повторне використання: розкривних порід – 770 тис. т/рік, хвостів збагачення – 495 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 507 275 | 1 234 601,6 | 2 052 101,42 | 220 572 | − | − | − | − |  |
|  | 4.9. Вико-ристання розкривних порід та хвостів збагачення для будів-ництва дамби хвосто-сховища | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 113418,13 | 1 582 647,8 | 513 876,89 | 16 893,44 | − | − | − | − | Повторне використання: розкривних порід – 2500 тис. т/рік хвостів збагачення – 2000 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2113418,13 | 1 582 647,8 | 513 876,89 | 16 893,44 | − | − | − | − |  |
|  | 4.10. Вико-ристання розкривних порід для будівництва (ремонту) автомо-більних та залізничних шляхів у кар’єрах | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4061789,42 | 3113617,50 | 899797,28 | 48374,64 | − | − | − | − | Повторне використання: розкривних порід – 5600 тис. т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4061789,42 | 3113617,50 | 899797,28 | 48374,64 | − | − | − | − |  |
|  | 4.11. Вико-ристання розкривних порід та хвостів збагачення для будів-ництва дамб обва-лування хвостосхо-вищ | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 717341,15 | 353448 | 363893,15 | − | − | − | − | − | Повторне використання розкривних порід в обсязі 3000 тис. тонн, хвостів збагачення 350 тис. т |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 717341,15 | 353448 | 363893,15 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.12. Засип-ка від-працьованої ємності кар’єра № 2 розкрив-ними породами (гірничо-технічна рекульти-вація) | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 38 519,56 | 35 386,84 | 3 132,72 | − | − | − | − | − | Засипка відпрацьованої ємності розкривними породами в об’ємі 1,7 млн м³ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 38 519,56 | 35 386,84 | 3 132,72 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.13. Ре-культивація порушених земель | АТ “ПОК-РОВСЬ-КИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 259 510,87 | 146 829,11 | 103 414,41 | 9 267,35 | − | − | − | − | Відновлення родючого шару земель унаслідок проведення відкритих гірничих та розкривних робіт при видобуванні корисних копалин у кар’єрах. Повернення до активного народно-господарського використання земель, які порушені внаслідок гірничих робіт, створення на них сільського-подарських, |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 259 510,87 | 146 829,11 | 103 414,41 | 9 267,35 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лісових та інших угідь з метою поліпшення умов навколишнього середовища |
|  | 4.14. Ре-культивація порушених гірничими роботами земель | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 198,11 | 831,88 | 366,23 | − | − | − | − | − | Рекультивація земель на площі 6 га щорічно |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 198,11 | 831,88 | 366,23 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.15. Вико-нання робіт з заміни зношених ділянок технологіч-них трактів (шламопро-води) | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 22 784,83 | 21 558,43 | 1 226,4 | − | − | − | − | − | Недопущення забруднення земельних ділянок |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 22 784,83 | 21 558,43 | 1 226,4 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.16. Вико-нання робіт з рекуль-тивації земель з використа-нням гірничої породи на ділянках рекульти-вації порушених земель ПрАТ “ДТЕК Павлоград-вугілля” | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 –2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | 444486,12 | 90 206,89 | 30 9551,33 | 44727,9 | − | − | − | − | Рекультивація 114 га порушених гірничими роботами земель. Використання 4300 тис. т/ рік відходів вуглевидо-бування та вуглезбагачення для виконання робіт з рекультивації земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 444486,12 | 90 206,89 | 309 551,33 | 44727,9 | − | − | − | − |  |
|  | 4.17. ТЕЦ. Рекульти-вація золошла-монакопи-чувача ТЕЦ | АТ “ДНІПРО-АЗОТ” (за згодою) | 2022 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 359 | 2 359 | − | − | − | − | − | − | Відновлення 26,83 га земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2 359 | 2 359 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.18. Ре-культивація відпрацьо-ваного кар’єрного простору по мірі просу-вання розробки кар’єрного поля (Жовто-камʼянсь- | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 670 | − | − | 670 | − | − | − | − | Відновлення відпрацьованих земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 670 | − | − | 670 | − | − | − | − |  |
|  | кий кар’єр СП КРЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.19. Прове-дення гірничо-технічної рекульти-вації зон зрушення шахт “Ювілейна” та ім. Фрунзе | ПРАТ “СУХА БАЛКА” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 63511,25 | 17669,57 | 45841,68 | − | − | − | − | − | Повторне використання порожніх порід у кількості 990,0 тис. т на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 63511,25 | 17669,57 | 45841,68 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.20. Прове-дення гір-ничотехні-чної ре-культивації гірничого відводу с-ща Куй-бишеве (10 га) | ПРАТ “СУХА БАЛКА” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 523,26 | 251,22 | 1272,04 | − | − | − | − | − | Відновлення земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 523,26 | 251,22 | 1 272,04 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.21. Ре-культивація земель колишнього свиновиго-дувельного комплексу у с-щі Верабове (5 га) | ПРАТ “СУХА БАЛКА” (за згодою) | 2016 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 648,31 | 1 925,39 | 1 722,92 | − | − | − | − | − | Відновлення земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 648,31 | 1 925,39 | 1 722,92 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.22. Прове-дення гірничо-технічної рекульти-вації на порушених землях шахти ім. Леніна | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | щороку | Загальний обсяг, у т. ч. | 363 044,08 | 158 719,26 | 146 093,01 | 58 231,82 | − | − | − | − | Засипка зон зсуву (воронок) та відпрацьо-ваних кар’єрів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 363 044,08 | 158 719,26 | 146 093,01 | 58 231,82 | − | − | − | − |  |
|  | 4.23. Прове-дення гірничо-технічної рекульти-вації на порушених землях шахти “Гвардійсь-ка” | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | щороку | Загальний обсяг, у т. ч. | 472 383,07 | 172 520,57 | 191 812,42 | 108 050,09 | − | − | − | − | Засипка зон зсуву (воронок) та відпрацьо-ваних кар’єрів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 472 383,07 | 172 520,57 | 191 812,42 | 108 050,09 | − | − | − | − |  |
|  | 4.24. Прове-дення гірничотех-нічної рекульти-вації на порушених землях шахти “Родіна” | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | щороку | Загальний обсяг, у т. ч. | 303 032,14 | 96 885,66 | 165 029,23 | 41 117,26 | − | − | − | − | Засипка зон зсуву (воронок) та відпрацьо-ваних кар’єрів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 303 032,14 | 96 885,66 | 165 029,23 | 41 117,26 | − | − | − | − |  |
|  | 4.25. Роз-робка проєкту біологічної рекульти-вації складу пустих по-рід шахти “Октя-брська” | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 640 | 360 | 1 280 | − | − | − | − | − | Відновлення порушених земель, поліпшення санітарно-гігієнічних умов та ландшафтно-естетичних параметрів техногенної території |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 640 | 360 | 1 280 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.26. Шахта ім. Леніна. Проведення біологічної рекульти-вації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2019 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Відновлення порушених земель, поліпшення санітарно-гігієнічних умов та ландшафтно-естетичних параметрів техногенної території |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.27. Шахта “Гвардійсь-ка”. Прове-дення біологічної рекульти-вації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Відновлення порушених земель, поліпшення санітарно-гігієнічних умов та ландшафтно-естетичних параметрів техногенної території |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.28. Шахта “Родіна”. Проведення біологічної рекульти-вації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2019 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Відновлення порушених земель, поліпшення санітарно-гігієнічних умов та ландшафтно-естетичних параметрів техногенної території |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.29. Від-новлення порушених земель, 60 га що-річно. Технічний етап ре-культивації – виконання основних обсягів робіт щодо планування поверхні. Біологічний етап ре- культивації – висадка зелених насаджень на 40 га та їх щорічний догляд | ФІЛІЯ “ВІЛЬНО-ГІРСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУР-ГІЙНИЙ КОМБІНАТ”АКЦІОНЕР-НОГО ТОВАРИСТ-ВА “ОБ’ЄД-НАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ” | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 63 775,57 | 45 519,23 | 18 256,34 | − | − | − | − | − | Відновлення земель – 60 га, зелені насадження на 40 га щорічно |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 63 775,57 | 45 519,23 | 18 256,34 | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.30. Науко-ві розробки та вдоско-налення технологій і способів рекульти-вації для повернення земель до сільсько-господар-ського призначення | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, наукові установи (за згодою), підприєм-ства, організації (за згодою) | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Розробка та впровадження сучасних методик відновлення родючого шару земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.31. Пошук технологіч-них рішень та вдоско-налення технологій виведення з ґрунтів важких металів, гербіцидів, пестицидів |  | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Підвищення екологічної безпеки аграрного виробництва |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.32. Науко-ві дослід-ження та вдоскона-лення методик визначення забрудне-ння сільського-сподарської продукції хімічними елемента-ми, визначення наявності ГМО |  | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Підвищення екологічної безпеки аграрного виробництва |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 4.33. Розро-блення технологій, обладнання та здійсне-ння заходів для очищення, відновлення забрудне-них земель, а також земель, засмічених промисло-вими, побутовими та іншими відходами, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства | Департамент житлово-комунально-го госпо-дарства та будівництва облдержад-міністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), промислові підприєм-ства (за згодою), КП “Профде-зинфекція” (за згодою) | 2024 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 70 000 | − | − | 70 000 | − | − | − | − | Очищення та відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 70 000 | − | − | 70 000 | − | − | − | − |  |
| 5. Підви-щення енерго-ефектив-ності та енерго-збере-ження | 5.1. Спо-рудження універсаль-ного кріо-генного газифіка-тора та ємностей під рідкий азот, аргон, кисень | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7 214,103 | 7 214,103 | − | − | − | − | − | − | Зменшення споживання електроенергії на 977 тис. кВтг/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7 214,103 | 7 214,103 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.2. Ремонт проточної частини турбіни Р-12-90/35 турбогене-ратора № 7 | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 13 381,444 | 13 381,444 | − | − | − | − | − | − | Зменшення споживання електроенергії на 11,8 млн кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 13 381,444 | 13 381,444 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.3. Будів-ництво но-вої повітря-норозділь-ної уста-новки по-тужністю 60 тис. м³/год кисню з новим ком-пресорним облад-нанням | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 51 163,097 | − | − | 51 163,097 | − | − | − | − | Зменшення споживання електроенергії на 209 млн кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 51 163,097 | − | − | 51 163,097 | − | − | − | − |  |
|  | 5.4. Спо-рудження вібророз-пушувача вантажів, що надхо-дять на підприємс-тво у зимовий час | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 500 | 2 500 | − | − | − | − | − | − | Зменшення споживання природного газу на 200 тис. м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2 500 | 2 500 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.5. Рекон-струкція доменного цеху з бу-дівництвом установки приготував-ння ПВП у ДП-1М, 9, 12 та повторним викорис-танням сушильного газу в технологіч-ному про-цесі | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 073 345,3 | 1 048 643,1 | 24 702,2 | − | − | − | − | − | Зменшення використання коксу на 370 тис. т, природного газу на 102 млн м³ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 073 345,3 | 1 048 643,1 | 24 702,2 | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.6. Роз-робка основних технічних рішень щодо будівництва газотур-бінної електростан-ції | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2020 – 2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 125 | − | − | 125 | − | − | − | − | Обґрунтування рішення про будівництво |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 125 | − | − | 125 | − | − | − | − |  |
|  | 5.7. Впрова-дження енергоефек-тивних технологій (технологіч-не облад-нання) при реконструк-ції ком-плексу ДП-9 (Доменний цех № 2) | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2021 – 2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | 784 800 | 784 800 | − | − | − | − | − | − | Збільшення використання пиловугільного палива з 83 кг/т до 160 кг/т чавуну. Зниження використання коксу на 250 тис. т або природного газу на 300 млн м3 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 784 800 | 784 800 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.8. Мета-лургійне виробницт-во. Домен-ний цех № 2. Упровад-ження технології пиловугіль-ного палива на доменній печі № 9 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження використання природного газу на 140 млн м³/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.9. Мета-лургійне виробницт-во. Вогне-тривно-вапняний цех. Перед-бачити два режими роботи печей на природно-му газі та на частко-вому замі-щенні при-родного газу біопа-ливом на обертових печах №№ 3, 4, 5 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 16 409,42 | 16 409,42 | − | − | − | − | − | − | Зниження використання природного газу до 80% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 16 409,42 | 16 409,42 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.10. Мета-лургійне виробницт-во. ТЕЦ-1. Скорочення споживання природного газу за рахунок виконання капітально-го ремонту парового котла ТП-170 № 5 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зниження використання природного газу на 0,5 млн м³/рік. Зниження викидів забруднюючих речовин на 3 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.11. Мета-лургійне виробницт-во. ТЕЦ-3. Скорочення споживання природного газу за рахунок виконання капітально-го ремонту парового котла ПК-14-2М № 7 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 170 202,72 | 33 505,59 | 136 697,13 | − | − | − | − | − | Зниження використання природного газу на 0,7 млн м³/рік. Зниження викидів забруднюючих речовин на 4 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 170 202,72 | 33 505,59 | 136 697,13 | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.12. Мета-лургійне виробницт-во. ТЕЦ-2. Скорочення споживання природного газу за рахунок виконання капітально-го ремонту парового котла | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 20 142,22 | 20 142,22 | − | − | − | − | − | − | Зниження використання природного газу на 0,52 млн м³/рік. Зниження викидів забруднюючих речовин на 3 т/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20 142,22 | 20 142,22 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | ПК-14-2М № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.13. Уве-дення ефективної системи енергоме-неджменту | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 8 227,19 | 7 927,19 | − | 300 | − | − | − | − | Управління енергоспо-живанням з забезпеченням енергоефектив-ності |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 8 227,19 | 7 927,19 | − | 300 | − | − | − | − |  |
|  | 5.14. Упро-вадження міжнарод-ного стандарту ISO 50001 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 662,15 | 662,15 | − | − | − | − | − | − | Модернізація наявних методів управління, а також самої психології управління енерго-споживанням і енерговитратами для досягнення реальних покращень у питаннях енерго-збереження |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 662,15 | 662,15 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.15. Мо-дернізація дозуваль-ного відділення шляхом заміни автодоза-торів ЛДА-100 на дозатори MTD- E 1230 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4 308 | 4 308 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 29,3 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4 308 | 4 308 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.16. Уста-новка пере-творювача частоти на електро-привід димососа котла № 1 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 141,49 | 141,49 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 104,2 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 141,49 | 141,49 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.17. Уста-новка пере-творювача частоти на електро-привід вентиля-тора котла № 1 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 101,59 | 101,59 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 52,1 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 101,59 | 101,59 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.18. Уста-новка пере-творювача частоти на електро-привід димососа котла № 2 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 93 | 93 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 104,2 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 93 | 93 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.19. Уста-новка пере-творювача частоти на електро-привід вентиля-тора котла № 2 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 83 | 83 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 52,1 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 83 | 83 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.20. Уста-новка пере-творювача частоти на електро-привід димососа котла № 3 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 124,95 | 124,95 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 104,2 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 124,95 | 124,95 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.21. Уста-новка пере-творювача частоти на електро-привід вентилято-ра котла № 3 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 88,66 | 88,66 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 52,1 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 88,66 | 88,66 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.22. Уста-новка пере-творювача частоти на електро-привід вентилято-ра котла № 4 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2019 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 112,97 | 112,97 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 52,1 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 112,97 | 112,97 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.23. Заміна 2 електро-двигунів секцій № 1, № 2 градирні зворотного водопоста-чання | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2017 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 600,2 | 600,2 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 115,8 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 600,2 | 600,2 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.24. Заміна електрич-ного насос-ного агре-гату 80-50-200-65 з електродви-гуном | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 28,33 | 28,33 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 2,1 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 28,33 | 28,33 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.25. Заміна електро-двигунів на приводах транспор-терів № 3 та № 4 | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 36,26 | 36,26 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 28,1 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 36,26 | 36,26 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.26. Уста-новка пере-творювача частоти на насосному електрич-ному агрегаті складу смоли | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 24,6 | 24,6 | − | − | − | − | − | − | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 35,3 тис. кВт/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 24,6 | 24,6 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.27. Моні-торинг споживання води | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 836,13 | 836,13 | − | − | − | − | − | − | Ресурсозбережна ефективність, контроль використання води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 836,13 | 836,13 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.28. Опти-мізація енерговит-рат шляхом підвищення енергоефе-ктивності виробничих будівель та приміщень | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 333,25 | 1 333,25 | − | − | − | − | − | − | Ресурсозбережна ефективність, зменшення витрат на опалення будівель та приміщень |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 333,25 | 1 333,25 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.29. Заміна ламп розжа-рювання на енергозбе-режні лампи та світлодіодні прожектори (у серед- ньому 260 од. щорічно) | ПРАТ “ЮЖКОКС” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 602,35 | 693,97 | 908,38 | − | − | − | − | − | Зменшення споживання електроенергії на 160235 кВТ щорічно |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 602,35 | 693,97 | 908,38 | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.30. Заміна ламп, що вміщують ртуть, на енергозбе-режні | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення утворення відходів та споживання електроенергії |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.31. Заміна електрич-них двигу-нів фільтра-тних насо-сів 1-ї, 3-ї та 4-ї секції рудозбага-чувальної фабрики № 2 з 132 кВт на 75 кВт | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 92,55 | 92,55 | − | − | − | − | − | − | Зниження споживання електроенергії за рік на 1348,16 тис. кВтч |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 92,55 | 92,55 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.32. Вико-ристання сифонної водозабір-ної споруди для виробничих потреб | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 40 910,888 | 40 910,888 | − | − | − | − | − | − | Зниження споживання електроенергії за рік на 8760 тис. кВтч |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 40 910,888 | 40 910,888 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.33. Заміна наявних систем освітлення екскаватор-ного і бурового парку на світлодіод-не на Ганнівсь-кому та Першо-травневому кар’єрах | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 883,3 | 1 883,3 | − | − | − | − | − | − | Зниження споживання активної електроенергії на 1756 тис. кВт/г на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 883,3 | 1 883,3 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.34. Зни-ження втрат питної води заміною основної магістралі зношених водоводів системи питного водопоста-чання на пластикові (об’єкти РОФ-2, ЦПО-2, ДФ-2) | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 034,4 | 3 034,4 | − | − | − | − | − | − | Зниження втрат питної води в кількості 50 тис. м³ та побутових стоків – 30 тис. м³ у мережах комбінату на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 034,4 | 3 034,4 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.35. Об-лаштування дренажних насосних станцій на гор. ± 0 м кар’єра для перехоп-лення потоків кар’єрних вод | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2017 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 53 124,2 | 53 124,2 | − | − | − | − | − | − | Зниження витрат електроенергії на 1700,0 тис. кВт*г |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 53 124,2 | 53 124,2 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.36. Заміна світильни-ків ИО 05С-5000 з лампами освітлення КГ- 5000 на світильники світлодіодні ДСУ 05-200-2-212 на відвалі № 1 кар’єра гор. -30 м, -15м | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 41 | 41 | − | − | − | − | − | − | Зниження витрат електроенергії на 122,64 тис. кВт*г |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 41 | 41 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.37. Мо-дернізація обпалю-вальної машини ОК-324 з метою інтенсифі-кації газо-динамічно-го процесу випалю-вання окатишів | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 87 513,2 | 87 513,2 | − | − | − | − | − | − | Зниження використання на 220 тис. м³ природного газу/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 87 513,2 | 87 513,2 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.38. Пере-хід на аль-тернативні види палива СП КРЗ: розробка проєкту викорис-тання аль-тернатив-ного па-лива; упро-вадження в дію, СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 653,8 | 303,8 | − | 1 350 | − | − | − | − | Зниження обсягів використання вичерпних джерел палива на випалювальній обертовій печі на 5 – 10% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 653,8 | 303,8 | − | 1 350 | − | − | − | − |  |
|  | 5.39. Роз-робка проєкту системи утилізації тепла димових газів | ТОВ “МЗ “ДНІПРО-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 200,4 | 200,4 | − | − | − | − | − | − | Зменшення використання газу |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 200,4 | 200,4 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.40. Тех-нічне пере-оснащення насосної станції очищених стоків на Лівобереж-ній станції аерації | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 20 095,267 | 20 095,267 | − | − | − | − | − | − | Захід спрямований на енергозбере-ження. Зменшення становитеме 1000 тис. кВт/год на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20 095,267 | 20 095,267 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.41. Рекон-струкція систем во-допоста-чання та водовідве-дення м. Дніпро-петровськ (насосна станція водовідве-дення № 1) | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 64 442,95 | 64 442,95 | − | − | − | − | − | − | Захід спрямований на енергозбере-ження. Зменшення становитеме 2500 тис. кВт/год на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 64 442,95 | 64 442,95 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.42. Тех-нічне пе-реосна-щення стан-ції нульо-вого підйо-му на Кай-дацькій насосно-фільтру-вальній станції – проєкту-вання | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 198,228 | 198,228 | − | − | − | − | − | − | Зменшення використання електроенергії на 1500 тис. кВТ/год на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 198,228 | 198,228 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.43. Тех-нічне пере-оснащення станції нульового підйому на Кайдаксь-кій насос-нофільтру-вальній станції - виконання робіт | КП “ДНІПРО-ВОДО-КАНАЛ” ДМР (за згодою) | 2018 –2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4 399,781 | 4 399,781 | − | − | − | − | − | − | Захід спрямований на енергозбере-ження. Зменшення енерго-споживання становитеме 1500 тис. кВТ/год на рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4 399,781 | 4 399,781 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.44. Тех-нічне пере-оснащення наявних схем керування електро-приводами насосних агрегатів із застосу-ванням | КП “КРИВБАС-ВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 19 521,36 | 6 324,68 | 13 196,68 | − | − | − | − | − | Зменшення витрат електроенергії щодо транспортування питної води. Орієнтовний обсяг економії електроенергії 1,406 млн кВт*год./рік (до 20% витрат електроенергії щодо транспортування питної води) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | перетворю-вачів частоти на водопровід-них насос-них стан-ціях під-приємства – 15 од. (ВНС №№ 17, 18, 28, 38, 48, 56, 59, 61, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 76) |  |  | Інші джерела | 19 521,36 | 6 324,68 | 13 196,68 | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.45. Прид-бання та встанов-лення теплових насосів на КНС №№ 57, 56 в якості альтернат-тивного джерела енергії | КП “КРИВБАС-ВОДО-КАНАЛ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення витрат електроенергії щодо утримання санітарно-побутових приміщень підприємства. Орієнтовний обсяг економії електроенергії 0,343 млн кВт*год/рік (до 1% витрат електроенергії щодо транспортування стічних вод) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.46. Тех-нічне пере-оснащення каналіза-ційної насосної станції № 17 із засто-суванням сучасних насосних агрегатів та засобів частотного регулю-вання (розробка проєктно-кошторис-ної доку-ментації та реалізація проєкту) | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Економія електроенергії на насосних агрегатах та попередження забруднення земель неочищеними стічними водами |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.47. Тех-нічне пере-оснащення каналіза-ційної насосної станції № 1 із засто-суванням засобів частотного регулю-вання (встанов-лення автомати-зованої системи управління насосними агрегатами МДЕ-А-150L-2-37) | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 372,6 | 372,6 | − | − | − | − | − | − | Економія електроенергії на насосних агрегатах та попередження забруднення земель неочищеними стічними водами |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 372,6 | 372,6 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.48. Заміна каналіза-ційного обладнання КНС № 14: заміна насосних агрегатів на більш сучасні SEV 80.80185. 2.52 – 3 од. – заміна технологіч-ного трубо-проводу довжиною 27,5 м із заміною засувок та зворотних клапанів – авторський нагляд, проєктно-кошторисна документа-ція – мон-таж нової шафи управління насосними агрегатами | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 098,4 | 1 098,4 | − | − | − | − | − | − | Зменшення витрат електроенергії та попередження забруднення земель неочищеними стічними водами |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1098,4 | 1098,4 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.49. Упро-вадження системи моніторин-гу спожива-ння енерго-ресурсів у бюджетних будівлях | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення споживання енергоресурсів у комунальному секторі. Підвищення відповідальності працівників у комунальній сфері |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.50. Вико-нання енер-гоаудитів у бюджетних установах області. Енергоау-дити на будівлях комуналь-ної влас-ності з описом слабких місць та необхідни-ми рекомен-даціями | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, підприєм-ства, установи та організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Зменшення тепловтрат |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.51. Упро-вадження комплекс-ної термо-модерніза-ції у бюджетних будівлях | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 9 099,8 | 9 099,8 | − | − | − | − | − | − | Зменшення споживання енергоресурсів у будівлях після термореновації на 40% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 9 099,8 | 9 099,8 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.52. Рекон-струкція систем освітлення вулиць | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 23 000 | − | − | 17 000 | 2000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | Зменшення споживання енергоресурсів на освітлення вулиць до 50% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 15 000 | − | − | 15 000 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 8 000 | − | − | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 5.53. Проведення енерго-ефективних виставок для мешканців області | Департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, управління паливно-енергетич-ного комплексу та енергозбе-реження облдержад-міністрації | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Підвищення свідомості суспільства щодо запровадження енергозбереж-них та енергоефектив-них технологій |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 6. Роз-будова та вдоско-налення регіональ-ної системи моніто-рингу довкілля Дніпро-петровсь-кої області | 6.1. Органі-зація та утримання регіональ-ного інфо-рмаційно-аналітично-го центру моніторин-гу довкілля: оснащення обчислюва-льною, комуніка- ційною та оргтехні-кою, лініями зв’язку та передачі даних | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, КП “Центр екологічно-го моніто-рингу” ДОР” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 198,7 | 198,7 | − | − | − | − | − | − | Накопичення бази даних щодо стану та змін складових довкілля регіону, поліпшення прийняття управлінських рішень у природоохоро-нній сфері |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 198,7 | 198,7 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.2. Упро-вадження єдиної регіональ-ної інфор-маційної системи збору, обробки, збереження обміну, аналізу та оцінювання даних між суб’єкто-вим, об’єктовим та локаль-ними рівнями системи моніторин-гу | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, Дніпропет-ровський регіональ-ний центр з гідромете-орології (за згодою), Головне управління Держпрод-споживслуж-би в Дніпропе-тровській області та його органи на місцях (за згодою), райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду- вання (за згодою) підприєм-ства, установи, організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 585,5 | 1 145,2 | 290,3 | 585 | 585 | 490 | 490 | 1 565 | Автоматизація процесу збору та обробки даних щодо стану та змін складових довкілля регіону |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 585,5 | 1 145,2 | 290,3 | 585 | 585 | 490 | 490 | 1 565 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.3. Органі-зація, розбудова та вдоско-налення регіональ-ної автома-тизованої мережі спостере-жень за станом атмосфер -ного повітря | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, КП “Центр екологічно-го моніто-рингу” ДОР” (за згодою), Дніпропет-ровський регіональ-ний центр з гідромете-орології (за згодою), Головне управління Держпрод-споживслуж-би у Дніпропе-тровській області та | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 152 961,9 | 63 199,3 | 27 842,6 | 45 000 | 5320 | 5800 | 5800 | 16920 | Упровадження автоматизованих пунктів спостережень за станом атмосферного повітря, в першу чергу на територіях із промислово навантаженою інфраструкту-рою |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 139 996,7 | 50 234,1 | 27 842,6 | 45 000 | 5320 | 5800 | 5800 | 16920 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 12 965,2 | 12 965,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  | його органи на місцях (за згодою), райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), підприєм-ства, установи, організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Розбу-дова та вдоскона-лення сис-тем комплек-сного автомати-зованого екологічно-го моніто-рингу на промисло-вих підпри-ємствах Дніпропет-ровської області | Промислові підприєм-ства-учасники програми (за згодою) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Упровадження комплексного автоматизовано-го моніторингу на підприємствах |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.5. Орга-нізація та розбудова мережі спостере-жень за станом поверхне-вих вод та підземних водоносних горизонтів, удоскона-лення спостере-жень за їх якісними показника- ми та гідрологіч-ними умовами | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, КП “Центр екологічно-го моніто-рингу” ДОР” (за згодою), Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Дніпропет-ровській області (за згодою), департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду- вання (за згодою), | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 28 324,5 | 7 855,3 | 9 989,2 | 10 000 | 480 | − | − | 480 | Розбудова мережі автоматизовано-го контролю за станом водних об’єктів, збільшення кількості спостережних свердловин, що здійснюють аналіз підземних водоносних горизонтів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 28 324,5 | 7 855,3 | 9 989,2 | 10 000 | 480 | − | − | 480 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарс-тва та продоволь-чих програм у Дніпропет-ровській області (за згодою) |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.6. Органі-зація та вдоскона-лення системи контролю за станом зливових вод у населених пунктах області | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Дніпропет-ровській області (за згодою), райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), установи, підприєм-ства та організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Запобігання забрудненню підземних водоносних горизонтів через аварійні скиди із мереж зливових каналізацій |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.7. Органі-зація та вдоскона-лення мережі спостере-жень за станом земельних ресурсів Дніпропет-ровської області | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), підприєм-ства, установи і організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Підвищення якості спостережень за станом ґрунтів області та запобігання їх забрудненню |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.8. Органі-зація та вдоскона-лення системи | Департамент екології та природних ресурсів облдержад- | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Підвищення якості спостережень за станом об’єктів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | моніторин-гу за станом об’єктів природно- заповідного фонду, лісів та біорізно- маніття | міністрації, Дніпропет-ровське обласне управління лісового та мисливсько-го господар-ства (за згодою), райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | природно-заповідного фонду, лісів та біорізноманіття |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.9. Органі-зація та вдоскона-лення системи моніторин-гу у сфері поводження з відходами | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, департамент житлово-комунально-го господар-ства та будівництва облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду- | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Підвищення якості управління у сфері поводження з промисловими відходами |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених у місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вання (за згодою), підприєм-ства, установи та організації (за згодою) |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.10. Дослідже-ння стану Криворізь-кого залі-зорудного басейну для запобігання виникне-нню на його території катастрофи техноге-нного та природного характеру | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, виконавчий комітет Криворізь-кої міської ради (за згодою), райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), підприєм-ства, установи та організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на порушених землях гірничодобувної промисловості |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 6.1. Роз-будова об’єктово-го моні-торингу довкілля на підприєм-ствах області | 6.1.1. Упро-вадження системи безперерв-ного моні-торингу відхідних газів на енергоблоці ст. № 7 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІП-РОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 200 | 1 200 | − | − | − | − | − | − | Посилення контролю за викидами забруднюючих речовин |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 200 | 1 200 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.2. Упро-вадження системи безперерв-ного моні-торингу відхідних газів на енергоблоці ст. № 8 | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІП-РОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ-НА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТ-ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) | 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Посилення контролю за викидами забруднюючих речовин |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.3. Уп-ровадження системи безперерв-ного моні-торингу відхідних | ВІДОКРЕМ-ЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ПРИДНІП-РОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧ- | 2023 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Посилення контролю за викидами забруднюючих речовин |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | газів на енергоблоці ст. № 13 | НА СТАНЦІЯ“ АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТ- ВА “ДТЕК ДНІПРО-ЕНЕРГО” (за згодою) |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.4. Упро-вадження автомати-зованної системи моніторин-гу за станом атмосфер-ного повіт-ря на межі СЗЗ. Розробка та узгодження проєкту АСЕМ. Розробка програмно-го забе-зпечення та встанов-лення метеопоста. Будівницт-во та облад-нання 3-х постів спостере-ження | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4715 | 4715 | − | − | − | − | − | − | Посилення контролю за станом атмосферного повітря на межі СЗЗ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4715 | 4715 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.5.Удос-коналення та розбу-дова ная- вної мережі спостере-жувальних свердловин за станом підземних вод: проведення оцінюваннядостатності наявної мережі для здійснення моніторин-гу та роз-робка про-позицій | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 373 | 373 | − | − | − | − | − | − | Здійснення моніторингу кількісних та якісних показників підземних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 373 | 373 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | щодо кори-гування кількості та розташу-вання; будівницт-во системи спостере-жувальних свердловин для КХП; розробка програми (регламент-ту) моніто-рингу під-земних вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.6. Роз-ширення автоматич-ного еко-логічного моніторин-гу довкілля | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 11 715,71 | 583,35 | 10 132,36 | 1 000,00 | − | − | − | − | Поліпшення інформованості населення щодо якісних показників властивостей довкілля |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 11 715,71 | 583,35 | 10 132,36 | 1 000,00 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.7. Упро-вадження автомати-зованої комплекс-ної об’єкто-вої (локаль-ної) систе-ми еколо-гічного моніторин-гу АСУТП на джере-лах викидів в атмо-сферне повітря реконст-руйованих ГОУ за: агломаши-нами АЦ-1, 2; кон-вертерами №№ 1 – 6 конвертер-ного цеху; обертовими печами №№ 1 – 5 ВВЦ; кок-совими батареями №№ 5, 6 | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Моніторинг впливу підприємства на стан навколишнього природного середовища |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.8. Упро-вадження автомати-зованої комплекс-ної об’єкто-вої (локаль-ної) систе-ми екологіч-ного моні-торингу в контроль-них створах скидів стічних вод на: обвід-ному каналі (випуск № 4); нагорному каналі | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2024 | Загальний обсяг, у т. ч. | 787,8 | 787,8 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 787,8 | 787,8 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.9. Про-ведення комплексу режимних спостере-жень на діючій мережі спостере-жних свер-дловин. Розширення мережі мо-ніторингу | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 11 437,99 | 4 029,56 | 5 622,23 | 1 786,20 | − | − | − | − | Формування даних для визначення впливу виробничої діяльності підприємства на підземні горизонти |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 11 437,99 | 4 029,56 | 5 622,23 | 1 786,20 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.10. Ви-конання оцінюваннявпливу підприєм-ства на формування водного і хімічного режиму підземних вод з розробкою гідродина-мічної моделі району | ПАТ “АРСЕЛОР-МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (за згодою) | 2020 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Визначення області впливу основних установлених техногенних джерел впливу на якість ґрунтових вод. Розробка рекомендацій із охорони підземних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.11. Уп-ровадження автоматич-ної системи моніторин-гу атмос-ферного повітря на межі СЗЗ підприємст-ва | АТ “НІКО-ПОЛЬСЬ-КИЙ ЗАВОД ФЕРО-СПЛАВІВ” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4112 | 3 930 | 182 | − | − | − | − | − | Визначення впливу заводу на прилеглу територію в автоматичному режимі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4112 | 3 930 | 182 | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.12. Ви-конання робіт із моніторин-гу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод | АТ “НІКО-ПОЛЬСЬ-КИЙ ЗАВОД ФЕРО-СПЛАВІВ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3519,41 | 2 201,91 | 1317,5 | − | − | − | − | − | Контроль за станом підземних вод. Недопущення забруднення вод за межами підприємства |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3519,41 | 2 201,91 | 1317,5 | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.13. Вив-чення еко-логічних умов водо-користу-вання (моніторинг впливу виробничої діяльності на під-земний горизонт) | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Здійснення моніторингу стану підземних ґрунтових вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.14. Роз-робка системи моніторин-гу стічних вод під-приємства | ПАТ “ІНТЕР-ПАЙП НТЗ” (за згодою) | 2020 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Здійснення моніторингу стану підземних ґрунтових вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.15. Роз-будова та модерніза-ція системи екологічно-го моніто-рингу за станом атмосфер-ного по-вітря на межі санітарно-захисної зони | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4 914,56 | 3 293,03 | 1 621,53 | − | − | − | − | − | Безперервні спостереження за станом змін атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4 914,56 | 3 293,03 | 1 621,53 | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.16. Про-ведення інструмент-тально-лаборатор-ного конт-ролю за показника-ми викидів забруд-нюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ при про-веденні масових вибухів у кар’єрі ПАТ “ПІВДГЗК” | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 978,44 | 117,42 | 569,02 | 292,00 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом атмосферного повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 978,44 | 117,42 | 569,02 | 292,00 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.17. Про-ведення контролю за якісними та кількіс-ними пока-зниками в поверхне-вих та під-земних водах на промисло-вому май-данчику | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 5 906,32 | 2 463,12 | 2 582,09 | 861,11 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом поверхневих та підземних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 5 906,32 | 2 463,12 | 2 582,09 | 861,11 | − | − | − | − |  |
|  | підприєм-ства та на територіях, прилеглих до хвосто-сховищ “Об’єдна-не” та “Войкове” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.18. Еко-логічний моніторинг ґрунтів, комплекс-ний аналіз впливу місць видалення відходів на навколишнє середовище | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7 005,55 | 2 249,22 | 3 456,33 | 1 300 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом складових довкілля в місцях видалення відходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7 005,55 | 2 249,22 | 3 456,33 | 1 300 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.19. Роз-будова та модерніза-ція системи екологічно-го моні-торингу стану атмосфер-ного по-вітря на межі санітарно-захисної зони | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 500 | 2 500 | − | − | − | − | − | − | Безперервні спостереження за станом змін атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2 500 | 2 500 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.20. Про-ведення інструмент-тально-ла-бораторно-го конт-ролю за показника-ми забруд-нюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ при про-ведені масових вибухів у кар’єрах | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 14 287,69 | 6 190,10 | 7 301,32 | 796,27 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом атмосферного повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 14 287,69 | 6 190,10 | 7 301,32 | 796,27 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.21. Про-ведення контролю за якісними та кіль-кісними показника-ми в поверх-невих та підземних водах під-приємства | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 12 176,79 | 2 893,43 | 7 083,96 | 2 199,40 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом поверхневих та підземних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 12 176,79 | 2 893,43 | 7 083,96 | 2 199,40 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.22. Еко-логічний моніторинг ґрунтів, комплекс-ний аналіз впливу місць видалення відходів на навколишнє середовище | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 228,63 | 2 178,63 | 1 050 | − | − | − | − | − | Посилення контролю за станом складових довкілля в місцях видалення відходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 228,63 | 2 178,63 | 1 050 | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.23. Роз-будова та модерніза-ція системи екологічно-го моні-торингу стану ат-мосферного повітря на межі санітарно-захисної зони | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 20389,72 | 11 898,67 | 7 691,05 | 800 | − | − | − | − | Корегування діяльності підрозділів підприємства з метою зменшення викидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20389,72 | 11 898,67 | 7 691,05 | 800 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.24. Роз-будова, модерніза-ція та вдоскона-лення системи екологічно-го моні-торингу показників викидів забрудню- | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 554,82 | 331,73 | 223,09 | − | − | − | − | − | Корегування діяльності підрозділів підприємства з метою зменшення викидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 554,82 | 331,73 | 223,09 | − | − | − | − | − |  |
|  | ючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ при про-веденні масових вибухів у кар’єрі ПРАТ “ІНГЗК” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.25. Роз-будова та модерніза-ція системи екологічно-го моні-торингу якісних та кількісних показників складу поверхне-вих та підземних вод на промисло-вому май-данчику підприємст-ва та на територіях, прилеглих до хво-стосховищ | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4 854,56 | 2 074,85 | 2 179,71 | 600 | − | − | − | − | Оцінювання стану поверхневих та підземних вод із метою корегування діяльності підрозділів підприємства |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4 854,56 | 2 074,85 | 2 179,71 | 600 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.26. Роз-будова та модерніза-ція системи екологічно-го моні-торингу стану атмосфер-ного повітря на межі санітарно- захисної зони | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 10073,68 | 6 151,40 | 2 572,28 | 1350 | − | − | − | − | Безперервні спостереження за станом змін атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10073,68 | 6 151,40 | 2 572,28 | 1350 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.27. Про-ведення інструмент-тально-ла-бораторно-го контро-лю за по-казниками забруд-нюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ при прове-денні масових вибухів у кар’єрі ПРАТ “ЦГЗК” | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 999,08 | 704,58 | 294,50 | − | − | − | − | − | Посилення контролю за станом атмосферного повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 999,08 | 704,58 | 294,50 | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.28. Про-ведення контролю за якісними та кіль-кісними показника-ми повер-хневих та підземних вод на промисло-вому май-данчику підприємст-ва та на територіях, прилеглих до хвосто-сховища | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 022,85 | 1 327,12 | 615,73 | 80 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом поверхневих та підземних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2 022,85 | 1 327,12 | 615,73 | 80 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.29. Еко-логічний моніторинг ґрунтів, комплекс-ний аналіз впливу місць видалення відходів на навколишнє середовище | ПРАТ “ЦГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 583,1 | 609,6 | 2 673,5 | 300 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом складових довкілля в місцях видалення відходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 583,1 | 609,6 | 2 673,5 | 300 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.30. Мо-ніторинг ґрунтових вод у зоні впливу об’єктів АТ “Марга-нецький ГЗК” | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 888,73 | 692,42 | 196,31 | − | − | − | − | − | Моніторинг та контроль за забрудненням підземних ґрунтових вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 888,73 | 692,42 | 196,31 | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.31. Уп-ровадження автомати-зованої системи моніторин-гу скиду шахтних вод із ставка-накопичу-вача у б. Свідівок | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 | Загальний обсяг, у т. ч. | 281,28 | 281,28 | − | − | − | − | − | − | Отримання достовірних даних щодо обсягів скиду шахтних вод у р. Самара |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 281,28 | 281,28 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.32. Роз-робка ефек-тивних гідродина-мічних схем прогнозу-вання та управління фільтра-цією підземних та поверх-невих вод у | ПРАТ “ДТЕК ПАВЛО-ГРАД-ВУГІЛЛЯ” (за згодою) | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 740 | 260 | 480 | − | − | − | − | − | Прогнозування водопритоків шахт та впливу гірничих робіт на стан підземних водоносних горизонтів при подальшому видобутку вугілля |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 740 | 260 | 480 | − | − | − | − | − |  |
|  | межах гірничих відводів шахт на основі гідродина-мічних моделей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.33. Ство-рення локальної системи моніторин-гу для контролю викидів від основного обладнання випалю-вальної обертової печі СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2018 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Здійснення контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.34. Про-ведення комплексу режимних спостере-жень у діючій мережі спостереж-них сверд-ловин СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 612,49 | 88,35 | 402,21 | 121,93 | − | − | − | − | Моніторинг забруднення підземних вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 612,49 | 88,35 | 402,21 | 121,93 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.35. Роз-робка та впровад-ження системи автомати-зованого моніторин-гу зворот-них вод, що скидаються у поверх-неві водні об’єкти СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2017 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Здійснення контролю за скидами забруднюючих речовин у водні об’єкти |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.36. Здій-снення моніторин-гу викидів забруд-нюючих речовин під час прове-дення вибу-хових робіт (Жовто-кам’янсь-кий кар’єр СП КРЗ) | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 253,28 | 144,95 | 58,33 | 50 | − | − | − | − | Здійснення контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 253,28 | 144,95 | 58,33 | 50 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.37. Здій-снення контролю за ефектив-ностю газо-очисного обладнання СП КРЗ та СП КмЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 497,74 | 293,68 | 124,06 | 80 | − | − | − | − | Здійснення контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 497,74 | 293,68 | 124,06 | 80 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.38. Здій-снення контролю нормативів ГДВ заб-руднюючих речовин СП КРЗ (в тому числі Жовто-кам’янский кар’єр) та СП КмЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 707,91 | 380,74 | 242,17 | 85 | − | − | − | − | Здійснення контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 707,91 | 380,74 | 242,17 | 85 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.39. Здій-снення контролю нормативів ГДС забруд-нюючих речовин у водні об’єкти СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 555,23 | 226,01 | 239,22 | 90 | − | − | − | − | Здійснення контролю за скидами забруднюючих речовин у водні об’єкти |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 555,23 | 226,01 | 239,22 | 90 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.40. Конт-роль якості підземних вод у свердловині поблизу Жовто-кам’янсь-кого кар’єру СП КРЗ | ПРАТ “КРЦ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 269,93 | 77,67 | 125,26 | 67 | − | − | − | − | Здійснення оцінювання впливу діяльності підприємства на підземні води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 269,93 | 77,67 | 125,26 | 67 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.41. Уп-ровадження автомати-зованої системи екологічно-го моніто-рингу на межі СЗЗ шахт | ПРАТ “СУХА БАЛКА” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 994,89 | 1 552,89 | 342 | 100 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом атмосферного повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 994,89 | 1 552,89 | 342 | 100 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.42. Уп-ровадження автомати-зованої системи екологічно-го моні-торингу на межі СЗЗ | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 998,04 | 3 998,04 | − | − | − | − | − | − | Безперервні спостереження за станом змін атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 998,04 | 3 998,04 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.43. Про-ведення інструмент-тально-лаборатор-ного кон-тролю за показни-ками вики-дів забруд-нюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 5090,58 | 2 375,024 | 2215,56 | 500 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом атмосферного повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 5090,58 | 2 375,024 | 2215,56 | 500 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.44. Про-ведення контролю за якісними показника-ми у зво-ротних водах підприє-мства, а також в місцях скиду зворотних вод до поверхне-вих водних об’єктів | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1280,5 | 454,165 | 664,93 | 161,41 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом зворотних та поверхневих вод |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1280,5 | 454,165 | 664,93 | 161,41 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.45. Еко-логічний моніторинг ґрунтів, комплекс-ний аналіз впливу місць видалення відходів на навколишнє середовище | АТ “КРИВБАС-ЗАЛІЗРУД-КОМ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 285,24 | 159,963 | 102,38 | 22,90 | − | − | − | − | Посилення контролю за станом складових довкілля в місцях видалення відходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 285,24 | 159,963 | 102,38 | 22,90 | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.46. Ко-ригування та впро-вадження проєкту моніторин-гу | КП ДОР “АУЛЬ-СЬКИЙ ВОДОВІД” (за згодою) | 2016 –2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Посилення контролю за станом забруднення довкілля |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.48. Мо-ніторинг атмосфери, вод, фізич-них факто-рів впливу: спостере-ження за забруд-ненням атмосфер-ного повітря шляхом лаборатор- | ФІЛІЯ “ВІЛЬНО-ГІРСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУР-ГІЙНИЙ КОМБІНАТ”АКЦІОНЕР-НОГО ТОВАРИСТ-ВА “ОБ’ЄД-НАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 40 927,23 | 20 433,29 | 20 493,94 | − | − | − | − | − | Збір, обробка інформації, аналіз екологічного стану довкілля та прогнозування його змін. Аналіз впливу діяльності підприємства на довкілля |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | ного ана-лізу відібра-них проб; спостере-ження на джерелах викидів в атмосферу; спостере-ження за показника-ми забруд-нення по-верхневих вод шляхом лаборатор-ного визна-чення забруд-нюючих речовин; спостере-ження за показника-ми забруд-нення під-земних вод шляхом лаборатор-ного виз-начення забруд-нюючих речовин; спостере- |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 40 927,23 | 20 433,29 | 20 493,94 | − | − | − | − | − |  |
|  | ження за фізичними чинниками: параметра-ми мікро-клімату, шуму, вібрації, іонізуючого випроміню-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.49. Роз-робка та впровад-ження сис-теми онлайн-моніторингу роботи стаціонар-них джерел викидів | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2018 –2021 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7 487,09 | − | 7 487,09 | − | − | − | − | − | Контроль за діяльністю підприємства та дотриманням публічних зобов’язань |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7 487,09 | − | 7 487,09 | − | − | − | − | − |  |
|  | 6.1.50. Ство-рення та впровад-ження локальної системи моніторин-гу для контролю викидів забруд-нюючих речовин від основних джерел викидів: джерело викидів № 101; джерела викидів №№ 92, 99, 103; джерело викидів № 97 | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т. ч. | 11 073,52 | − | 11 073,52 | − | − | − | − | − | Удосконалення методів контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферу |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  | 2020 2021 2022 | Інші джерела | 11 073,52 | − | 11 073,52 | − | − | − | − | − |  |
| 7. Охо-рона, збере-ження та відтво-рення біоресур-сів, форму-вання екологіч-ної мережі та розвитку природно-заповідно-го фонду | 7.1. Форму-вання правової бази розвитку екомережі області, в тому числі: упроваджен-ня механізму регулюва-ння щодо використан-ня рослинних і тваринних ресурсів; упроваджен-ня механізму охорони рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації та органи місцевого самовряду-вання (за згодою), комунальний заклад “Спеціальна адміністра-ція регіо-нального ландшаф-тного парку “Дніпрові пороги” Дніпропет-ровської обласної ради” (за згодою) | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Формування нормативно-правової бази регіонального рівня |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.2. Розроб-ка проєкту схеми формування екологічної мережі області |  | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 555 | 555 | − | − | − | − | − | − | Створення схеми формування екологічної мережі Дніпропетров-ської області |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 555 | 555 | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.3. Розроб-ка проєктів створення (розшире-ння) та організації території природних ядер наці-онального значення |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 890 | − | − | 890 | − | − | − | − | Створення 21 об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержав-ного значення |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 890 | − | − | 890 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.4. Розроб-ка проєктів відведення земель для об’єктів, у межах яких вилучають-ся земельні ділянки для надання в постійне користу-вання національ-них природ-них парків та заповід-ників |  | 2016 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Відведення земель для НПП “Самарський бір” та “Орільський” |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.5. Розроб-ка проєктів створення (розшире-ння), рекон-струкції та розвитку об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 14 498 | 1 998 | − | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 500 | Створення 124 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 14 498 | 1 998 | − | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 500 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.6. Інвен-таризацій-но-кадаст-рові роботи на об’єктах природно-заповідного фонду |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 860 | − | − | 860 | − | − | − | − | Створення бази даних для раціонального проєктування системи ядер та коридорів екомережі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 860 | − | − | 860 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.7. Утри-мання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду області |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 3432 | − | 432 | 3 000 | − | − | − | − | Забезпечення функціонування створених об’єктів природно-заповідного фонду області |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3432 | − | 432 | 3 000 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.8. Урегу-лювання земельних питань на територіях природно-заповідного фонду |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 6 100 | − | − | 6 100 | − | − | − | − | Розроблення проєктів землеустрою на територіях природно-заповідного фонду |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 6 100 | − | − | 6 100 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.9. Вине-сення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натуру |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 17 994 | 4 465,9 | 3 028,1 | 3 000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | Установлення меж створених територій природно-заповідного фонду області |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 17 994 | 4 465,9 | 3 028,1 | 3 000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.10. Виго-товлення і встановле-ння інфор-маційно-межових знаків |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 500 | − | − | 500 | − | − | − | − | Установлення меж створених об’єктів природно-заповідного фонду, закріплених межовими знаками загальноприйня-того державного зразка |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 500 | − | − | 500 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.11. Ство-рення цифрової геоінфор-маційної бази даних природно-заповідного фонду із застосував-нням GPS-технологій |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 300 | − | − | 300 | − | − | − | − | Створення відповідного банка даних та геоінформацій-ної системи |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 300 | − | − | 300 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.12. Ство-рення та забезпече-ння функці-онування спеціальних адміністра-цій з управ-ління тери-торіями та об’єктами природно-заповідного фонду |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Створення спеціальних адміністрацій регіональних ландшафтних парків |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.13. Розви-ток зеленого (сільського) туризму та рекреацій-них зон території області |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Розвиток інфраструктури для функціонування зеленого туризму та реакреаційних зон |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 7.14. Утри-мання об’єкта природно-заповідного фонду − заказник Богда-нівський | АТ “ПОКРО-ВСЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 7 834,59 | 3 863,78 | 3 897,82 | 73,00 | − | − | − | − | Збереження фауни та флори на заповідних територіях |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 7 834,59 | 3 863,78 | 3 897,82 | 73,00 | − | − | − | − |  |
|  | 7.15. Резер-вування територій для заповідання | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), Комуналь-ний заклад “Спеціальна адміністра-ція регіо-нального ландшафт-ного парку “Дніпрові пороги” Дніпропет-ровської обласної ради” (за згодою) | 2019 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Збереження природних комплексів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 8. Інші природо-охоронні заходи | 8.1. Рекон-струкція рибозахис-ного пристрою Берегової насосної станції № 2 з вине-сенням з прибереж-ної зони | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2017 –2018 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 248,5 | 327 | 921,5 | − | − | − | − | − | Запобігання потраплянню риби у водозабірну споруду, її травмуванню та загибелі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 248,5 | 327 | 921,5 | − | − | − | − | − |  |
|  | 8.2. Обсте-ження стану та проведення профілак-тичних робіт з очистки рибозахис-ного пристрою | ПРАТ “ДМЗ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 260,67 | 74 | 146,67 | 40 | − | − | − | − | Підтримання у справному стані РЗП |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 260,67 | 74 | 146,67 | 40 | − | − | − | − |  |
|  | 8.3. Зміц-нення стінок котловану № 12 на шлаковому відвалі комбінату | МВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 237,9 | 1 237,9 | − | − | − | − | − | − | Запобігання аварійній ситуації |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 237,9 | 1 237,9 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 8.4. Озе-ленення території підприємс-тва | КХВ ПРАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 677,40 | 141,82 | 185,58 | 350 | − | − | − | − | Оновлення та збільшення зелених насаджень для поліпшення навколишнього середовища, благоустрою, озеленення та екологічного стану підприємства й міста |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 677,40 | 141,82 | 185,58 | 350 | − | − | − | − |  |
|  | 8.5. Вико-нання робіт з озеле-нення по межі території землекори-стування підприємс-тва із збе-реженням наявної смуги зелених насаджень у північно-східному напрямку | АТ “ПІВДГЗК” (за згодою) | 2016 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 349,572 | 349,572 | − | − | − | − | − | − | Додаткове висадження дерев основної породи та чагарників |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 349,572 | 349,572 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 8.6. Вико-нання робіт з озеле-нення по території підприємс-тва із збере-женням наявної смуги посадки зелених насаджень | ПРАТ “ПІВНГЗК” (за згодою) | 2016 – 2019 | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 900,75 | 2 900,75 | − | − | − | − | − | − | Додаткове висадження дерев основної породи та чагарників |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2 900,75 | 2 900,75 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 8.7. Збере-ження біорізно-маніття та благоустрій території комбінату | ПРАТ “ІНГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 41 454,42 | 12 020,84 | 25 433,58 | 4 000 | − | − | − | − | Комплекс активних заходів збереження та відновлення біорізноманіття й застосування різноманітних соціально-економічних механізмів впливу на різні групи населення та господарські структури |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 41 454,42 | 12 020,84 | 25 433,58 | 4 000 | − | − | − | − |  |
|  | 8.8. Висад-ка лісових насаджень на рекуль-тивованих землях | АТ “МАРГА-НЕЦЬКИЙ ГЗК” (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | 755,55 | 510,12 | 245,43 | − | − | − | − | − | Висадка лісових насаджень на рекультивованих землях – 6 га щорічно |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 755,55 | 510,12 | 245,43 | − | − | − | − | − |  |
| 9. Підви-щення рівня суспільної екологіч-ної свідомості | 9.1. Прове-дення масових заходів з екологічно-го інфор-мування суспільства, в тому чис-лі видання полігра-фічної, друкованої продукції | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Забезпечення інформування населення щодо екологічного стану навколишнього середовища |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 9.2. Інфор-маційні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на збере-ження біо-логічного різнома-ніття та природно-заповідного фонду області |  | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Підвищення рівня свідомості суспільства щодо пріоритетів збереження навколишнього середовища та біорізнаманіття |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 9.3. Розроб-ка еколо-гічної карти Дніпро-петровської області | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації | 2016 –2017 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Видання екологічної карти Дніпропетровсь-кої області |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 9.4. Щоріч-не видання Екологіч-ного паспорта Дніпро-петровської області | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Здійснення всебічного аналізу регіонального стану охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природ-них ресурсів. Забезпечення інформаційної підтримки при прийнятті управлінських рішень |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 9.5. Прове-дення ви-робничих та перед-дипломних практик, екскурсій, семінарів для студен-тів середніх та вищих навчальних закладів, громадсь-ких еколо-гічних організацій із метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприє-мства, установи, організації (за згодою) | 2016 –2025 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Формування екологічного мислення та підвищення інформованості населення про методи ощадливого споживання енергоресурсів, запровадження новітніх технологій у природо-охоронній сфері |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 9.6. Під-тримка розвитку громадсь-ких орга-нізацій екологічно-го спряму-вання | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, громадські організації екологічно-го спря-мування (за згодою) | 2016 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Підвищення рівня інформованості громадськості у сфері реалізації регіональної екологічної політики |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 10. Збере-ження та відтво-рення лісів | 10.1. Від-новлення лісів | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), Філія “Східний лісовий офіс” Державного спеціалізо-ваного господар-ського під-приємства “Ліси України” (за згодою), Південно-Східне міжрегіона-льне управління лісового та мисливсь-кого госпо-дарства (за згодою) | 2019 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 27 844,7 | 833,6 | 20 964,1 | 3 727 | 700 | 770 | 850 | 2 320 | Відновлення лісу, що постраждав від впливу людини та природних катаклізмів. Збільшення робочих місць |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1 189,7 | − | 1 189,7 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 727 | − | − | 3 727 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 22 928 | 833,6 | 19 774,4 | − | 700 | 770 | 850 | 2 320 |  |
|  | 10.2. Охо-рона лісів від пожеж (створення мінералізо-ваних смуг та проти-пожежних розривів) |  | 2019 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 33 512,3 | 3 153,4 | 24 301,9 | 3 727 | 704 | 774 | 852 | 2 330 | Зменшення великих площ загорянь лісових масивів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 6 090 | − | 6 090 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 727 | − | − | 3 727 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 23 695,3 | 3 153,4 | 18 211,9 | − | 704 | 774 | 852 | 2 330 |  |
|  | 10.3. Охо-рона лісів від шкідників (прове-дення комплексу профілак-тичних заходів) |  | 2019 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 4 205,5 | 87,5 | 341,8 | 3 727 | 14,9 | 16,3 | 18 | 49,2 | Проведення комплексу робіт зі знищення шкідників |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 727 | − | − | 3 727 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 478,5 | 87,5 | 341,8 | − | 14,9 | 16,3 | 18 | 49,2 |  |
|  | 10.4. Захис-не лісороз-ведення (створення лісових насаджень) |  | 2019 – 2028 | Загальний обсяг, у т. ч. | 42 521,3 | 2 362,9 | 25 573,4 | 3 727 | 3 280 | 3 608 | 3 970 | 10 858 | Збільшення лісистості до 6%. Зменшення загрози деградації земель, оновлення річок |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 4 202,7 | − | 4 202,7 | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 727 | − | − | 3 727 | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 34 591,6 | 2 362,9 | 21 370,7 | − | 3 280 | 3 608 | 3 970 | 10 858 |  |
| 11. Дер-жавний нагляд (контроль) у сфері охорони навколи-шнього природно-го сере-довища | 11.1. Осна-щення та зміцнення матеріаль-но-техніч-ної бази приладами, обладна-нням і спе-ціальними транспорт-ними засо-бами Дер-жавної екологічної інспекції Придніпро-вського округу (Дніпро-петровська та Кірово-градська області), що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколиш-нього приро-дного сере- | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, Державна екологічна інспекція Придніп-ровського округу (Дніпро-петровська та Кіро-воградська області) (за згодою) | 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Збільшення контрольно-наглядових заходів, спрямованих на виявлення та попередження фактів браконьєрства, фактів незаконних рубок зелених насаджень, водоохоронних і захисних лісових насаджень; фактів засмічення та забруднення відходами (виявлення несанкціонова-них сміттєзвалищ) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  | довища, раціональ-ного вико-ристання, відтворення й охорони природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2. Роз-роблення методик та технологій у сфері екологічної безпеки |  | 2020 | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | − | − | Збільшення контрольно-наглядових заходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| Всього за Програмою |  |  | 2016 – 2028 | Державний бюджет | 1 455 030,4 | 26 600 | 11 482,4 | 167 076 | 358 342 | 423 342 | 468 188 | 1 249 872 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4371455,2 | 1 761 248,2 | 406 109,0 | 1 064 558 | 418 180 | 383 180 | 383 1800 | 1 139 540 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 848649,5 | 94 242,5 | 6 407 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 561 000 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 31121285,9 | 17 819 277,5 | 11 588 850,2 | 1 538 601 | 114 698,9 | 54 168,3 | 5 690 | 174 557,2 |  |
|  |  |  |  | Загальний обсяг | 37796421 | 19 701 368,2 | 12 012 848,6 | 2 957 235 | 1078220,9 | 1 047 690,3 | 1 044 058 | 3 124 969,2 |  |

Заступник голови обласної ради

І. КАШИРІН