Додаток до додатка

до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання регіональної програми інформатизації “Дніпропетровщина: цифрова трансформація”

на 2023 – 2025 роки

Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1.  Виконання завдань і заходів Програми:

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Замовник/ Відповідальні за виконання/ Виконавець | Строки виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми) | Затверджено відповідними бюджетами | Відсоток усього фактично освоєного до затвердженого | Фактично освоєно (касові видатки) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього, у т. ч. | у 2023 році | у 2024 році | у 2025 році |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення оцінювання рівня цифрового розвитку районів, міст та територіальних громад області за визначеними показниками | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, Головне управління статистики у Дніпропетровській області (за згодою), Комунальне підприємство “Головний інформаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради (далі – КП ГІКНВЦ ДОР) (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2024 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 400,0 | 70,0 | 99,6 | 69,7 | – | – | 69,7 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 400,0 | 70,0 | 99,6 | 69,7 | – | – | 69,7 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно- технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 100,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 100,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 300,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 700,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 600,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.5. Залучення усіх верств населення та публічних службовців до використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій та навичок, цифрової грамотності, в тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 100,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 200,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 900,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.6. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 200,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 200,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Модернізація, розвиток та забезпечення функціонування системи електронного документообігу | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 4 400,0 | 1 459,0 | 80,8 | 1 179,0 | 479,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 400,0 | 1 459,0 | 80,8 | 1 179,0 | 479,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), Дніпропетровський регіональний контактний центр (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 19 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 16 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.3. Упровадження типових рішень у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 10 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 7 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.4. Запровадження проєктів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 3 400,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 400,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.5. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії (е-петиції, е-звернення, е-консультації, “Бюджет участі” тощо) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 4 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.6. Реалізація спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 9 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.7. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 4 800,0 | 1 491,9 | 100 | 1 491,9 | 495,9 | 498,0 | 498,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 800,0 | 1 491,9 | 100 | 1 491,9 | 495,9 | 498,0 | 498,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Розвиток електронного комунікаційного середовища в регіоні, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки | 3.1. Підвищення якості та розширення доступності широкосмугового доступу до мережі “Інтернет” у сільській місцевості, у тому числі шляхом підключення об’єктів соціальної інфраструктури | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 11 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.2. Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 6 900,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 900,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.3. Розвиток регіонального Дата-центру Дніпропетровської області (далі – РДЦ) | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 130 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 130 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.4. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території області на базі електронного комунікаційного центру (далі – ЕКЦ області) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 26 600,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 26 600,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.5. Апаратне та програмне забезпечення обласного ситуаційного центру | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління цивільного захисту облдержадміністрації, департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою), головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою), комунальне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 50 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 50 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.6. Створення та супроводження комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 9 000,0 | 3 925,0 | 97,8 | 3 836,7 | 2 512,8 |  | 1 323,9 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 9 000,0 | 3 925,0 | 97,8 | 3 836,7 | 2 512,8 | – | 1 323,9 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.7. Резервування регіональних інформаційних ресурсів, що функціонують на ЕКЦ області, на зовнішніх інформаційних ресурсах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 700,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 700,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.8. Проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки та кібергігієни | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України (за згодою), Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 2 700,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 600,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2 100,0 | – | – | – | – | – | – |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ЕКЦ та існуючих інформаційних систем області | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 130 000,0 | 91 580,2 | 100 | 91 580,2 | 25 300,0 | 29 900,0 | 36 380,2 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 130 000,0 | 91 580,2 | 100 | 91 580,2 | 25 300,0 | 29 900,0 | 36 380,2 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.2. Підтримка існуючих електронних комунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), оператори та провайдери телекомунікацій, що діють на території області (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 15 000,0 | 4 800,0 | 95,2 | 4 570,0 | 1 486,8 | 1 489,5 | 1 593,7 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 15 000,0 | 4 800,0 | 95,2 | 4 570,0 | 1 486,8 | 1 489,5 | 1 593,7 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 22 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 22 500,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.4. Придбання обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ЕКЦ області | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 86 100,0 | 3 350,0 | 77,8 | 2 605,1 | 2 605,1 | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 68 100,0 | 3 350,0 | 77,8 | 2 605,1 | 2 605,1 | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 18 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 24 600,0 | 12 964,4 | 90,8 | 11 767,8 | 2 057,1 | 4 530,7 | 5 180,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 18 600,0 | 12 964,4 | 90,8 | 11 767,8 | 2 057,1 | 4 530,7 | 5 180,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6 000,0 | – | – | – | – | – | – |
| 5. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку регіону, безпеки та оборони | 5.1. Упровадження проєктів з розвитку штучного інтелекту та робототехніки | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, Управління Держспецзв’язку у Дніпропетровській області (за згодою), КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 30 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 30 000,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| Всього за Програмою: |  |  |  | Загальний обсяг, у т. ч. | 610 800,0 | 119 640,5 | 97,9 | 117 100,4 | 34 936,7 | 36 768,2 | 45 395,5 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 557 200,0 | 119 640,5 | 97,9 | 117 100,4 | 34 936,7 | 36 768,2 | 45 395,5 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | 53 600,0 | – | – | – | – | – | – |

2. Оцінка ефективності виконання Програми

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні) | Одиниця виміру | Значення показника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Затверджено програмою | Фактично виконано |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення оцінювання рівня цифрового розвитку районів, міст та територіальних громад області за визначеними показниками | Кількість проведених оцінювань рівня цифрового розвитку районів, міст та територіальних громад області | од. | 2 | 2 |
|  | 1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністра-ції, райдержадміні-страцій, органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Кількість проведених інвентаризацій інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення | од. | 3 | 3 |
|  | 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації цифрових робочих місць службовців; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах | Кількість розроблених документів (порядків, регламентів, інструкцій, методичних рекомендацій тощо) | од. | 4 | 5 |
|  | 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Чисельність фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які пройшли навчання з питань цифрових навичок та компетенцій | осіб | 300 | 670 |
|  | 1.5. Залучення усіх верств населення та публічних службовців до використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій та навичок, цифрової грамотності, в тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції тощо | Кількість заходів з популяризації (у тому числі виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції) щодо залучення публічних службовців та населення області до освітніх програм розвитку цифрових навичок | од. | 150 | 138 |
|  | 1.6. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо | Кількість проведених науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій | од. | 2 | 1 |
| 2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 2.1. Модернізація, розвиток та забезпечення функціонування системи електронного документообігу | Відсоток забезпеченості користувачів, яким за функціональними обов’язками необхідна система електронного документообігу | % | 95 | 95 |
|  |  | Кількість територіальних громад, в яких впроваджено сертифіковану систему електронного документообігу | од | 86 | 86 |
|  | 2.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах | Кількість упроваджених проєктів | од. | 3 | – |
|  | 2.3. Упровадження типових рішень у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | Кількість упроваджених типових рішень | од. | 3 | – |
|  | 2.4. Запровадження проєктів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо | Відсоток наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних | % | 100 | 100 |
|  | 2.5. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії (е-петиції, е-звернення, е-консультації, “Бюджет участі” тощо) | Кількість упроваджених проєктів е-демократії в громадах області | од. | 86 | 290 |
|  | 2.6. Реалізація спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Кількість спільно реалізованих проєктів е-урядування | од. | 3 | 3 |
|  | 2.7. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Забезпечення функціонування інтегрованих платформ інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | од. | 1 | 1 |
| 3. Розвиток електронного комунікаційного середовища в регіоні, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки | 3.1. Підвищення якості та розширення доступності широкосмугового доступу до мережі “Інтернет” у сільській місцевості, у тому числі шляхом підключення об’єктів соціальної інфраструктури | Забезпечення технічної можливості громадянам доступу до послуг швидкісного інтернету | % | 90 | 93 |
|  | 3.2. Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Відсоток соціальних об’єктів області, що підключені до швидкісного інтернету | % | 100 | 94 |
|  | 3.3. Розвиток регіонального Дата-центру Дніпропетровської області (далі – РДЦ) | Модернізація регіонального Дата-центру | од. | 1 | – |
|  | 3.4. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням регіональної мережі ІР-телефонії по всій території області на базі електронного комунікаційного центру (далі – ЕКЦ області) | Розвиток (розширення) регіональної мережі ІР-телефонії | од. | 1 | – |
|  | 3.5. Апаратне та програмне забезпечення обласного ситуаційного центру | Забезпечення апаратним обладнанням та програмним забезпеченням обласного ситуаційного центру | од. | 1 | – |
|  | 3.6. Створення та супроводження комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо | Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації | од. | 1 | 1 |
|  | 3.7. Резервування регіональних інформаційних ресурсів, що функціонують на ЕКЦ області, на зовнішніх інформаційних ресурсах | Забезпечення резервування регіональних інформаційних ресурсів, що функціонують на ЕКЦ області, на зовнішніх інформаційних ресурсах | од. | 1 | 1 |
|  | 3.8. Проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки та кібергігієни | Кількість проведених практичних навчань у сфері кібербезпеки | од. | 3 | 3 |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ЕКЦ та існуючих інформаційних систем області | Забезпечення функціонування СІАЗ ЕКЦ області та регіональних інформаційних систем | од. | 1 | 1 |
|  |  | Допустима кількість збоїв систем за рік тривалістю не більше 2 годин | од. | 3 | 0 |
|  | 4.2. Підтримка існуючих електронних комунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку | Відсоток забезпеченості СІАЗ захищеними каналами передачі даних | % | 100 | 100 |
|  | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Кількість придбаних засобів інформатизації (персональні комп’ютери, ноутбуки, операційні системи, периферійне обладнання тощо) | од. | 600 | – |
|  | 4.4. Придбання обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ЕКЦ області | Кількість придбаного обладнання (серверне обладнання, сховища даних, активне та пасивне мережеве обладнання, комплектуючі для здійснення поточних ремонтів тощо) та ліцензій на програмне забезпечення | од. | 3 000 | 102 |
|  | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Кількість поновлених ліцензій на програмне забезпечення | од. | 15 000 | 7 576 |
| 5. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку регіону, безпеки та оборони | 5.1. Упровадження проєктів з розвитку штучного інтелекту та робототехніки | Кількість виробленого/придбаного обладнання | од. | 600 | – |
|  |  | Кількість упроваджених проєктів | од. | 2 | – |

Заступник голови

обласної ради                                                                                                                                                                    Ігор  КАШИРІН