Додаток 2 до додатка

до рішення обласної ради

від 06 травня 2026 року

№ 606-29/VIII

ПОКАЗНИКИ

оцінки ефективності виконання Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2028 роки

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні) | Оди-ниця вимі-ру | Всього за Програмою | Значення показника за роками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І етап (2016 –2020) | ІІ етап (2021 – 2025) |  | ІІІ етап (2026 – 2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 – 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Охорона та поліп-шення стану атмос-ферного повітря | 1.1. Зниження рівня забруднення природного середовища. Зниження обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел | 1.1.1. Кількість викидів забруднюючих речовин на 1 км² території області | тонн/ 1км2 | 20,625 | 21,09 | 12,8 | 14,1 | 15,1 | 15,7 | 17,2 |
|  |  | 1.1.2. Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | тис. т/рік | 282,15 | 191 | 62,05 | 29,1 | − | − | − |
| 2. Охорона та раціо-нальне вико- ристання водних ресурсів | 2.1. Поліпшення гідрологічного стану водних об’єктів. Зниження обсягів скидів у водні об’єкти. Запобігання та захист від шкідливої дії вод | 2.1.1. Зменшення кількості забруднюючих речовин, що скидаються із зворотними водами у поверхневі водні об’єкти | тис. т | 230,0 | 173,0 | 12 | 45 | − | − | − |
|  |  | 2.1.2. Площа земель, на якій планується провести реконструкцію інженерної інфраструктури зрошувальних систем | тис. га | 5,084 | 2,084 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
|  |  | 2.1.3. Кількість населених пунктів, яких планується забезпечити централізованим водопостачанням | од. | 52 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 14 |
|  |  | 2.1.4. Довжина берегоукріплювальних споруд, що планується збудувати | км | 5,64 | 0 | 0 | 1,64 | 1,5 | 1,5 | 1 |
|  |  | 2.1.5. Протяжність русел річок і водойм, на яких планується здійснити розчищення та врегулювання гідрологічного режиму | км | 215,311 | 95,311 | 9,574 | 20 | 30 | 30 | 30,426 |
|  |  | 2.1.6. Кількість проведених проєктно-вишукувальних робіт зі створення прибережних захисних смуг уздовж річок і водойм | км | 186 | 9 | 0 | 37 | 46 | 47 | 47 |
|  |  | 2.1.7. Кількість населених пунктів, що планується захистити від шкідливої дії вод | од. | 75 | 31 | 0 | 7 | 12 | Продовження додатка 2 12 | 13 |
| 3. Управ-ління відходами | 3.1. Зменшення кількості накопичення відходів та їх негативного впливу на навко-лишнє природне середовище | 3.1.1. Зменшення кількості щорічного обсягу видалених відходів І – ІV класів у спеціально відведені місця чи об’єкти | тис. т/рік | 29 892 | 15 000 | 6 907,5 | 7 984,6 | − | − | − |
| 4. Охорона та раціо-нальне вико- ристання земель | 4.1. Раціональне використання земель та відновлення порушених земель | 4.1.1. Зменшення площі земель, що потребують рекультивації | га | 870 | 32,5 | 143,5 | 694 | − | − | − |
|  |  | 4.1.2. Повторне використання відходів гірничої промисловості, розроблення кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини | тис. т | 950 000 | 235 000 | 75 000 | 640 000 | − | − | − |
| 5. Підви-щення енерго-ефектив-ності та енерго-збереження | 5.1. Залучення альтернативної енергетики та енергозбережних технологій | 5.1.1. Зменшення кількості щорічного споживання енергії на об’єктах комунальної власності | MВт* год | 48 000 | 143 040,2 | 272 782,9 | − | − | − | − |
|  |  | 5.1.2. Заміна вуличного освітлення | км | 12 | 0 | 0 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6. Розбу-дова та вдоскона-лення регіона- | 6.1. Розбудова регіональної мережі автоматизованого екологічного моніторингу | 6.1.1. Організація та утримання регіонального інформаційно-аналітичного центру моніторингу довкілля | од. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| льної системи моніторин-гу довкілля Дніпропет-ровської області |  | 6.1.2. Упровадження єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження, обміну, аналізу та оцінювання даних | од. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Охорона, збереження та відтво-рення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду | 7.1. Збереження унікальних елементів флори та фауни. Збільшення загальної площі території природно-заповідного фонду | 7.1.1. Проєкт створення (розширення) та організації території природних ядер національного значення | од. | 21 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
|  |  | 7.1.2. Кількість створених (розширених) об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення | од. | 124 | 3 | 2 | 32 | 29 | 29 | 29 |
| 8. Інші приро-доохо-ронні заходи | 8.1. Проведення комплексу природоохоронних заходів | 8.1.1. Кількість виконаних заходів | од. | 8 | 2 | 2 | 4 | − | − | − |
| 9. Під-вищен- ня рівня суспільної екологічної свідомості | 9.1. Проведення заходів щодо інформування суспільства про стан навколишнього природного середовища | 9.1.1. Кількість підготовлених щорічних Екологічних паспортів Дніпропетровської області | од. | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 9.1.2. Кількість підгото- влених щорічних доповідей про стан навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області | од. | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Збере-ження та відтворення лісів | 10.1. Збільшення площі лісів | 10.1.1. Відновлення лісів | га | 2427 | 214 | 1067,9 | 845,1 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 10.1.2. Охорона лісів від пожеж (створення мінералізованих смуг та протипожежних розривів) | тис. км | 104,09 | 34,0 | 57,4 | 5,49 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  | 10.1.3. Охорона лісів від шкідників (проведення комплексу профілактичних заходів) | тис. га | 325,0 | 108,5 | 256 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 10.1.4. Збільшення площі лісів (створення нових лісових насаджень) | га | 3810,0 | 326,3 | 1265,2 | 1018,5 | 400 | 400 | 400 |
| 11. Держав- ний нагляд (контроль) у сфері охорони навколиш- нього природного середовища | 11.1. Оснащення матеріально-технічної бази приладами та обладнанням | 11.1.1. Кількість приладів (обладнання) | од. | − | − | − | − | − | − | − |

Заступник голови обласної ради                                                                                                                                  Ігор КАШИРІН