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Додаток 1 до рішення обласної ради
[bookmark: _GoBack]від 31 липня 2026 року № 641-30/VIII
(додаток 1 до додатка до рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI)

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2028 роки

	Назва
завдання
Програми
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Відпо-відальні за виконання заходів
	Строки викона-ння заходів (роки)
	Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
	Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання

	
	
	
	
	Джерела фінансу-вання
	Усього
(2016 – 
2028)
	Усього 
І етап
(2016 – 
2020)
	Усього 
ІІ етап (2021 – 2025 )
	2026
	2027
	2028
	Усього
ІІІ етап
(2026 – 
2028)
	

	
	
	
	
	
	
	
	2021 – 
2024
	2025
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Розви-
ток водного господар-ства та екологічне оздоров-лення басейну річки Дніпро
	2.1.19. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологіч-них рішень із очистки високомі-нералізова-них шахтних вод на території області. Організація проведення оцінки впливу на довкілля


	Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, виконавчий комітет Криворізької міської ради (за згодою), Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропет-ровській області (за згодою), учасники програми, що здійснюють скид високо-мінералізо-ваних шахтних вод до р. Інгулець (за згодою), органи місцевого самовряду-вання (за згодою), органи виконавчої влади (за згодою), підприємст-ва, установи, організації 
(за згодою), служба відно-влення та розвитку інфраструк-тури у Дніпропетро-вській області (за згодою)
	2016 – 2020
	Загальний обсяг,
у т. ч.

	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	Пошук та розробка науково-техніч-них рішень з найефективні-шого методу очищення шахтних вод та зменшення кількості забруднюючих речовин, які скидаються разом з надлиш-ками зворотних вод до р. Інгулець під час регламентного скиду

	
	
	
	
	Державний бюджет

	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет

	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет

	в обсягах, передбачених в місцевих бюджетах
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	
	2.1.20. Заходи з поліпшення екологічно-го та гідро-логічного стану р. Інгулець
	
	2016 – 2028
	Загальний обсяг,
у т. ч.
	411 512
	−
	−
	5 000
	135 504
	135 504
	135 504
	406 512
	Поліпшення екологічного стану та якості води у р. Інгулець

	
	
	
	
	Державний бюджет
	5 000
	−
	−
	5 000
	−
	−
	−
	−
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	406 512
	−
	−
	−
	135 504
	135 504
	135 504
	406 512
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	3. Управ-
ління відходами
	3.36. Прид-бання сучасної спецтехніки для викона-ння робіт з санітарного очищення та благо-устрою населених пунктів
	Департамент житлово-комунально-го господар-ства та бу-
дівництва облдержад-міністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, райдержад-міністрації, органи місцевого са-
моврядування (за згодою)

	2016 – 2028
	Загальний обсяг,
у т. ч.
	1 789582,5
	741 036,9
	98 545,6
	350 000
	200 000
	200 000
	200 000
	600 000
	Гарантування санітарно та екологічно безпечного видалення й утилізації відходів

	
	
	
	
	Державний бюджет
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	1 589582,5
	741 036,9
	98 545,6
	300 000
	150 000
	150 000
	150 000
	450 000
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	200 000
	−
	−
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	150 000
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	
	3.37. Про-єктування, будівниц-тво, рекультива-ція, рекон-струкція полігонів, заводів, станцій, комплексів, звалищ для складува-ння, оброб-лення, сортування, утилізації та захоро-нення ТПВ, будівельних відходів
	Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації, департамент житлово-ко-мунального господарства та будівниц-тва облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), наукові організації та установи (за згодою), промислові підприємства (за згодою), 
КП “Проф-дезинфекція” (за згодою)
	2016 – 2028
	Загальний обсяг,
у т. ч.
	652148,3
	148 148,3
	−
	150 000
	175 000
	114 000
	65 000
	354000
	Зменшення екологічної загрози населенню та навколишньому середовищу

	
	
	
	
	Державний бюджет
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	293148,3
	148 148,3
	−
	100 000
	15 000
	15 000
	15 000
	45 000
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	200 000
	−
	−
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	150 000
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	159 000
	−
	−
	−
	110 000
	49 000
	−
	159 000
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Продовження додатка 1

Заступник голови обласної ради                                                                                                                     Ігор КАШИРІН
бк/2510/зміни Програма клімату до 2028

